2026/03/08  カスミPOS 本番環境 改修指示書

改　修　指　示　書

| プロジェクト | カスミPOS 本番環境 |
| --- | --- |
| 依頼番号 | 20260308-004 |
| 対象サービス | Amazon RDS Aurora MySQL 8.0 |
| 対象クラスター | ksm-posprd-db-cluster |
| 作成日 | 2026/03/08 |
| 作成者 | Thanh Nguyên |
| バージョン | 1.1 |
| 優先度 | 高（月 $1,000超の削減効果） |
| 承認者 |  |

# ■ 改廃履歴

| 版 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên | 初版作成（CloudWatch 7日間実測・Cost Explorer 6ヶ月実績に基づく） |
| 1.1 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên | 顧客実施判断確認セクション（第0章）を追加 |

# 0. 実施判断のご確認（顧客向け）

本改修の実施にあたり、以下の内容をご確認のうえ、実施可否をご判断ください。

## ■ 削減効果と注意事項

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 月額削減効果 | $1,004 / 月（約 158,500 円 / 月、約 1,900,000 円 / 年）※1ドル=157.8円換算 |
| 変更内容 | db.r5.2xlarge（8vCPU / 64GB）→ db.r5.xlarge（4vCPU / 32GB）× Writer・Reader 各1台 |
| 根拠 | CloudWatch 7日間実測：Writer CPU≒0%（最大0.015%）、Reader CPU≒1.69%（最大2.12%）。現行スペックの5%未満しか使用していない。 |
| 実施時の一時停止 | インスタンスクラス変更時に各インスタンスで数分間の再起動が発生します。Readerは接続断のみ（Lambda自動再接続）。Writerはフェイルオーバー（約30秒〜1分）が発生します。 |
| 推奨実施日時 | メンテナンスウィンドウ（JST 土曜 00:30〜01:00）または業務影響が最小となる時間帯 |
| 切り戻し可否 | 可能。変更前のクラス（db.r5.2xlarge）に再度変更することで即時切り戻し可能（同様に数分の再起動が発生） |

## ■ 実施判断チェックリスト

| No. | 確認事項 | 確認結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 実施時にWriterインスタンスの再起動（フェイルオーバー約30秒〜1分）が発生することを認識している | □ YES □ NO |
| 2 | メンテナンスウィンドウ（JST 土曜 00:30〜01:00）での実施、または別途実施日時を指定する | □ MW実施 □ 別途指定: / JST |
| 3 | CloudWatch実測値（Writer CPU≒0%、Reader CPU≒1.69%）に基づくダウンサイズであることを理解し、本改修の実施を承認する | □ 承認 □ 保留 □ 否認 |

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh Nguyên）へご返送ください。

# 1. 概要・背景

RDS Aurora MySQL クラスター（ksm-posprd-db-cluster）のWriter/Readerインスタンスが db.r5.2xlarge（8vCPU / 64GB RAM）で稼働しているが、CloudWatch 7日間実測により実負荷が著しく軽微であることが判明した。インスタンスクラスをダウンサイズし、月額コストを大幅に削減する。

## ■ 改修一覧

| No. | 改修タイトル | 概要 | 工数 | リスク |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | instance-2（Reader）ダウンサイズ | db.r5.2xlarge → db.r5.xlarge（Readerから先に変更・低リスク） | 0.5d | 低 |
| 2 | instance-1（Writer）ダウンサイズ | db.r5.2xlarge → db.r5.xlarge（Reader確認後に実施） | 0.5d | 中 |
| 3 | 動作確認・コスト検証 | Lambda接続・バッチ処理の正常稼働確認。翌月コストで削減確認 | 0.5d | 低 |

# 2. 現状構成・実測値

## ■ 現状インスタンス構成

| インスタンスID | クラス | vCPU | RAM | 役割 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ksm-posprd-db-instance-1 | db.r5.2xlarge | 8 | 64 GB | Writer（プライマリ） |
| ksm-posprd-db-instance-2 | db.r5.2xlarge | 8 | 64 GB | Reader |
| ksm-posprd-db-instance-1-replica | db.t3.medium | 2 | 4 GB | Reader（レプリカ系） |
| ksm-posprd-db-instance-2-replica | db.t3.medium | 2 | 4 GB | Reader（レプリカ系） |

## ■ CloudWatch 実測値（過去7日間）

| インスタンス | 平均CPU | 最大CPU | 評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| instance-1（Writer） | ≒ 0% | 0.015% | 🔴 ほぼゼロ。バッチ時のみ最大 62 IOPS |
| instance-2（Reader） | 1.69% | 2.12% | 🔴 Auroraレプリカ同期・内部処理のみ |

# 3. コスト実績・削減試算

## ■ 月別コスト実績（Cost Explorer 過去6ヶ月）

| 月 | r5.2xl×2台 | t3.med×2台 | Storage IO | 月合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-09 | $2,016 | $180 | $8.35 | $2,204 |
| 2025-10 | $2,083 | $186 | $8.30 | $2,278 |
| 2025-11 | $2,016 | $180 | $8.53 | $2,205 |
| 2025-12 | $2,083 | $186 | $8.79 | $2,278 |
| 2026-01 | $2,083 | $186 | $11.10 | $2,280 |
| 2026-02 | $1,882 | $168 | $11.48 | $2,061 |
| 月平均 | $2,027 | $181 | $9 | $2,218 |

## ■ ダウンサイジング案比較

| 案 | 変更内容 | 月額 | 月削減額 | 年間削減額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現状 | r5.2xlarge×2 + t3.medium×2 | $2,208 | — | — |
| 案A（推奨） | r5.xlarge×2 + t3.medium×2 | $1,204 | $1,004 | $12,044 |
| 案B（積極） | r5.large×2 + t3.medium×2 | $694 | $1,515 | $18,176 |
| 案C（推奨+RI） | r5.xlarge×2 + Reserved 1年 | $783 | $1,425 | $17,103 |

※ 今回実施するのは案A（r5.2xlarge → r5.xlarge）。動作安定確認後に案C（RI購入）を検討する。

# No.1  instance-2（Reader）ダウンサイズ

## ■ 変更前 (Before) / 変更後 (After)

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| インスタンス: ksm-posprd-db-instance-2 クラス: db.r5.2xlarge vCPU: 8 / RAM: 64 GB 月額: ~$1,014/台 | インスタンス: ksm-posprd-db-instance-2 クラス: db.r5.xlarge vCPU: 4 / RAM: 32 GB 月額: ~$507/台 |

## ■ 実行コマンド

REGION="ap-northeast-1"

# Step 1: instance-2（Reader）クラス変更

aws --no-cli-pager rds modify-db-instance \

--region $REGION \

--db-instance-identifier ksm-posprd-db-instance-2 \

--db-instance-class db.r5.xlarge \

--apply-immediately

# Step 2: available になるまで待機（約5〜10分）

aws rds wait db-instance-available \

--region $REGION \

--db-instance-identifier ksm-posprd-db-instance-2

echo "instance-2 変更完了 → アプリ動作確認を実施"

# No.2  instance-1（Writer）ダウンサイズ

## ■ 変更前 (Before) / 変更後 (After)

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| インスタンス: ksm-posprd-db-instance-1 クラス: db.r5.2xlarge vCPU: 8 / RAM: 64 GB 月額: ~$1,014/台 | インスタンス: ksm-posprd-db-instance-1 クラス: db.r5.xlarge vCPU: 4 / RAM: 32 GB 月額: ~$507/台 |

## ■ 実行コマンド

REGION="ap-northeast-1"

# instance-1（Writer）クラス変更（No.1 Reader変更・動作確認完了後に実施）

aws --no-cli-pager rds modify-db-instance \

--region $REGION \

--db-instance-identifier ksm-posprd-db-instance-1 \

--db-instance-class db.r5.xlarge \

--apply-immediately

aws rds wait db-instance-available \

--region $REGION \

--db-instance-identifier ksm-posprd-db-instance-1

# 両インスタンスのクラスを確認

aws --no-cli-pager rds describe-db-instances \

--region $REGION \

--filters "Name=db-cluster-id,Values=ksm-posprd-db-cluster" \

--query "DBInstances[*].{ID:DBInstanceIdentifier,Class:DBInstanceClass,Status:DBInstanceStatus}" \

--output table

# No.3  コスト削減効果（案A）

| インスタンス | 変更前 | 変更後 | 月削減 | 年間削減 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| instance-1（Writer） | db.r5.2xlarge ~$1,014/月 | db.r5.xlarge ~$507/月 | ▲$507 | ▲$6,084 |
| instance-2（Reader） | db.r5.2xlarge ~$1,014/月 | db.r5.xlarge ~$507/月 | ▲$507 | ▲$6,084 |
| 合計 | ~$2,208/月 | ~$1,204/月 | ▲$1,004/月 | ▲$12,044/年 |

# No.4  テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK/NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No.1（Reader変更）後: instance-2 のクラスが db.r5.xlarge に変更されていることを確認 ▶ aws rds describe-db-instances --region ap-northeast-1 --db-instance-identifier ksm-posprd-db-instance-2 --query 'DBInstances[0].{Class:DBInstanceClass,Status:DBInstanceStatus}' --output table | DBInstanceClass = db.r5.xlarge、DBInstanceStatus = available |  |
| 2 | Reader変更後: 読み取り系Lambda（get-sync-store）が正常に動作することをCloudWatchログで確認 ▶ aws logs filter-log-events --region ap-northeast-1 --log-group-name /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-get-sync-store --start-time $(date -d '30 minutes ago' +%s000) --query 'events[*].message' --output text | Lambda実行ログにエラーなし、DB接続・SELECT処理が正常完了 |  |
| 3 | No.2（Writer変更）後: instance-1 のクラスが db.r5.xlarge に変更されていることを確認 ▶ aws rds describe-db-instances --region ap-northeast-1 --db-instance-identifier ksm-posprd-db-instance-1 --query 'DBInstances[0].{Class:DBInstanceClass,Status:DBInstanceStatus}' --output table | DBInstanceClass = db.r5.xlarge、DBInstanceStatus = available |  |
| 4 | 日次バッチ（JST 21:25）の翌朝に書き込み系Lambda（sg-import-data等）が正常完了していることを確認 ▶ aws logs filter-log-events --region ap-northeast-1 --log-group-name /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-sg-import-data --start-time $(date -d 'today 12:00' +%s000) --query 'events[*].message' --output text | バッチ処理が正常完了し、DB書き込みエラーなし |  |
| 5 | 翌月 Cost Explorer で RDS のコストが削減されていることを確認 ▶ aws ce get-cost-and-usage --region us-east-1 --time-period Start=2026-04-01,End=2026-05-01 --granularity MONTHLY --metrics BlendedCost --output table | RDS Aurora の月額が $1,200〜$1,250 に減少（削減前 $2,218 から約45%減） |  |

→ 全テスト完了後、結果欄を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。

# 5. 注意事項・リスク

| 優先度 | リスク・注意事項 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 高 | インスタンス変更中に数分間の接続断が発生する | メンテナンスウィンドウ（JST 土曜 00:30〜01:00）に実施。カスミ担当者・USMH側に事前通知する |
| 高 | バッチ処理（JST 21:25 / 01:25）と変更が重なるとジョブが失敗する | 実施時刻をバッチ時間帯から離す（JST 09:00〜18:00 推奨） |
| 中 | Writerの変更時にAuroraフェイルオーバーが発生する場合がある | Readerから先に変更し、動作確認後にWriterを変更する（No.1 → No.2 の順序厳守） |
| 低 | r5.xlarge でメモリ不足になる可能性（現実測値では可能性極めて低い） | 変更前に手動スナップショットを取得し、問題発生時は即時ロールバック可能な状態にする |

# 6. 変更後パフォーマンスチェック

ダウンサイズ後は以下のメトリクスを1週間継続して監視し、パフォーマンス劣化がないことを確認する。

| メトリクス | 変更前実測値 | 正常範囲（目安） |
| --- | --- | --- |
| CPU使用率（Writer） | 最大 0.015% | 50% 以下で正常 / 70% 超で要注意 |
| CPU使用率（Reader） | 平均 1.69% / 最大 2.12% | 50% 以下で正常 / 70% 超で要注意 |
| Write IOPS（Writer） | 通常 5 / バッチ最大 62 | 500 以下で正常 / 1,000 超で要注意 |
| DatabaseConnections | 実測値: 数件〜十数件 | 100 以下で正常 / 300 超で要注意 |
| FreeableMemory（Writer） | 変更前: 64GB中ほぼ未使用 | 4 GB 以上で正常 / 2 GB 未満で要注意 |
| DMLLatency（書き込み遅延） | バッチ時のみ発生 | 100ms 以下で正常 / 500ms 超で要注意 |

# 7. スケールアップ判断材料

ダウンサイズ後に以下の条件を継続的（3日以上）に満たした場合、インスタンスクラスの引き上げを検討する。

|  | メトリクス | 要注意（黄） | 要対応（赤） | 推奨アクション |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU使用率（Writer/Reader） | 70% 超が3日継続 | 90% 超が1日でも発生 | r5.xlarge → r5.2xlarge へ戻す |
| 2 | FreeableMemory（Writer） | 4 GB 未満が3日継続 | 2 GB 未満が1日でも発生 | r5.xlarge（32GB）→ r5.2xlarge（64GB）へ戻す |
| 3 | Write IOPS（Writer） | 500 超が3日継続 | 1,000 超が1日でも発生 | IOPSパターンを再調査後、必要に応じてスケールアップ |
| 4 | DatabaseConnections | 300 超が3日継続 | 接続エラーが発生 | 接続プール設定の見直しまたはスケールアップ |

# 8. スケールアップ（ロールバック）方法

## ■ スケールアップ実行コマンド（CloudShell）

REGION="ap-northeast-1"

# Step 1: instance-2（Reader）を先にスケールアップ

aws --no-cli-pager rds modify-db-instance \

--region $REGION \

--db-instance-identifier ksm-posprd-db-instance-2 \

--db-instance-class db.r5.2xlarge --apply-immediately

aws rds wait db-instance-available --region $REGION --db-instance-identifier ksm-posprd-db-instance-2

# Step 2: instance-1（Writer）をスケールアップ

aws --no-cli-pager rds modify-db-instance \

--region $REGION \

--db-instance-identifier ksm-posprd-db-instance-1 \

--db-instance-class db.r5.2xlarge --apply-immediately

aws rds wait db-instance-available --region $REGION --db-instance-identifier ksm-posprd-db-instance-1

# 9. 報告方法

- テスト完了後、本書のテスト結果欄（OK/NG）を記入する

- Reader変更・Writer変更それぞれの完了時刻とCloudWatchスクリーンショットを Thanh Nguyên に提出する

- 1週間のパフォーマンスチェック結果（第6章のメトリクス）をまとめて報告する

- 翌月 Cost Explorer での削減確認後、削減効果を報告する

- 安定稼働が確認できた場合、Reserved Instance（案C）への移行を検討する

- スケールアップを実施した場合は、その理由・実施日時・変更後のメトリクスをあわせて報告する