カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
EC2アラームフィルター修正 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Sửa Đổi Metric Filter Cảnh Báo EC2

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-003 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS CloudWatch Alarms | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/10 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD / STG |  |  |

■ 0. 実施判断のご確認** *Xác nhận quyết định thực hiện*
　0. 実施判断のご確認** *Xác nhận quyết định thực hiện*

| 問題 | フィルターパターンに \"\fail\\" が含まれるためPAMセッション終了時の正常 ログ（res=failed）に誤反応し、EC2アラームが誤検知で ALARM 状態になる Vì filter pattern có chứa \"\fail\\", log bình thường lúc kết thúc phiên PAM (res=failed) bị phát hiện nhầm, khiến cảnh báo EC2 chuyển sang trạng thái ALARM (False Positive) |
| --- | --- |
| 変更内容 thay đổi* | フィルターパターンに && message!=\"\*res=failed\*\" 除外条件を追加する Thêm điều kiện loại trừ && message!=\"\*res=failed\*\" vào filter pattern |
| 対象 | PRD・STG 各4ロググループ（合計8フィルター） Mỗi 4 Log Group của PRD và STG (tổng 8 filter) |
| ダウンタイム | なし Không có |
| N o . N o . |  |
| 1 | フィルターパターンに res=failed 除外条件を追加することを了解した Đã đồng ý thêm điều kiện loại trừ res=failed vào filter pattern |
| 2 | 本改修の実施を承認する Phê duyệt việc thực hiện sửa đổi này |

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh

Nguyên）へご返送ください。　*※ Vui lòng điền kết quả, ký tên và gửi lại

cho phụ trách LUVINA (Thanh Nguyên).*

■ 1. 概要・目的** *Tổng quan /
　Mục

| o. No. | đổi |  | 数 l ượng | ク ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRD EC2アラーム フィル ターパターン修正 | 4 Log Groupのフィルターに res=failed除外条件を追加 Thêm điều kiện loại trừ res=failed vào 4 Log Group | 0.2 5人日 | 低 / Thấp |
| 2 | STG EC2アラーム フィル ターパターン修正 | 4 Log Groupのフィルターに res=failed除外条件を追加 Thêm điều kiện loại trừ res=failed vào 4 Log Group | 0.2 5人日 | 低 / Thấp |

■ フィルターパターン変更内容（全ロググループ共通）** *Nội dung thay

đổi filter pattern (chung cho tất cả Log Group)*

| \[message=\"\*ERROR\*\" \ \ \ \ \ | \[message=\"\*ERROR\*\" \ \ \ \ \ && message!=\"\*res=failed\*\"\] |
| --- | --- |

■ No.1 PRD EC2アラーム フィルターパターン修正** *Sửa đổi Metric Filter
　No.1 PRD EC2アラーム フィルターパターン修正** *Sửa đổi Metric Filter

cảnh báo EC2 - PRD*

■ 対象環境** *Môi trường mục tiêu*

PRD（AWSアカウント: 332802448674
/ ap-northeast-1）　*PRD (Tài khoản

AWS: 332802448674 / ap-northeast-1)*

■ 対象フィルター一覧** *Danh sách filter mục tiêu*

|  |  | etricName metricName |
| --- | --- | --- |
| /var/log/audit/audit.log | KsmPosCwMetri cEc2AuditLog-AnWqo8opQuQ5 | k sm-posprd-c w-metric-ec 2-audit-log |
| /var/log/messages | KsmPosCwMetri cEc2Messages-cT7e0YFBfJDv | ksm-posprd- cw-metric-e c2-messages |
| /var/log/secure | KsmPosCwMet ricEc2Secure-qtmd6HCl3UyE | ksm-pospr d-cw-metric -ec2-secure |
| /var/log/dnf.log | KsmPosCwMet ricEc2DnfLog-uEYPONYzgkcu | ksm-posprd -cw-metric- ec2-dnf-log |

■ 実行コマンド** *Lệnh thực thi*
　実行コマンド** *Lệnh thực thi*

AWS CloudShell（PRDアカウント）で以下を実行すること。　*Thực thi lệnh

dưới đây trên AWS CloudShell (tài khoản PRD).*

■ テスト手順・報告** *Quy trình kiểm thử / Báo cáo*
　テスト手順・報告** *Quy trình kiểm thử / Báo cáo*

| N o . N o . | nhận | đợi | （OK/ NG） quả (O K/NG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRD Cloud Shellでフィルターパターンを確認する Xác nhận filter pattern trên PRD CloudShell aws \--no-cli-pager logs describe-metric-filters \--region ap-northeast-1 \--log-group-name \"/var/log/secure\" \--query \' metricFilters\[\*\].filterPattern\' \--output text | filterPatternに && message!=\" \*res=failed\*\" が含まれている Filter pattern có chứa && message!=\" \*res=failed\*\" |  |
| 2 | PRD EC2アラームの状態を確認する Xác nhận trạng thái cảnh báo EC2 PRD aws \--no-cli-pager cloudwatch describe-alarms \--region ap-northeast-1 \--alarm-name-prefix \"ksm-posprd-cw-alarm-ec2\" \--query \'MetricAlarms\[\*\]. {Name:AlarmName,State:StateValue}\' \--output json | 全アラームが OK 状態であること Tất cả cảnh báo ở trạng thái OK |  |
| 3 | B astionに通常のSSHログイン・ログアウ トを行い、5分後にアラームを確認する Đăng nhập/đăng xuất SSH bình thường vào Bastion và xác nhận cảnh báo sau 5 phút | ALA RMにならないこと Không chuyển sang trạng thái ALARM |  |

■ No.2 STG EC2アラーム フィルターパターン修正** *Sửa đổi Metric Filter
　No.2 STG EC2アラーム フィルターパターン修正** *Sửa đổi Metric Filter

cảnh báo EC2 - STG*

■ 対象環境** *Môi trường mục tiêu*

STG（AWSアカウント: 750735758916
/ ap-northeast-1）　*STG (Tài khoản

AWS: 750735758916 / ap-northeast-1)*

■ 対象フィルター一覧** *Danh sách filter mục tiêu*

|  |  | etricName metricName |
| --- | --- | --- |
| /var/log/audit/audit.log | KsmPosCwMetri cEc2AuditLog-jP2eMfSAwDbA | k sm-posstg-c w-metric-ec 2-audit-log |
| /var/log/messages | KsmPosCwMetri cEc2Messages-JafERFbKDaY0 | ksm-posstg- cw-metric-e c2-messages |
| /var/log/secure | KsmPosCwMet ricEc2Secure-QCaxakJmklLI | ksm-posst g-cw-metric -ec2-secure |
| /var/log/dnf.log | KsmPosCwMet ricEc2DnfLog-Z7kfwtqw2JnJ | ksm-posstg -cw-metric- ec2-dnf-log |

■ 実行コマンド** *Lệnh thực thi*
　実行コマンド** *Lệnh thực thi*

AWS CloudShell（STGアカウント）で以下を実行すること。　*Thực thi lệnh

dưới đây trên AWS CloudShell (tài khoản STG).*

■ テスト手順・報告** *Quy trình kiểm thử / Báo cáo*
　テスト手順・報告** *Quy trình kiểm thử / Báo cáo*

| N o . N o . | nhận | đợi | （OK/ NG） quả (O K/NG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STG Cloud Shellでフィルターパターンを確認する Xác nhận filter pattern trên STG CloudShell aws \--no-cli-pager logs describe-metric-filters \--region ap-northeast-1 \--log-group-name \"/var/log/secure\" \--query \' metricFilters\[\*\].filterPattern\' \--output text | filterPatternに && message!=\" \*res=failed\*\" が含まれている Filter pattern có chứa && message!=\" \*res=failed\*\" |  |
| 2 | STG EC2アラームの状態を確認する Xác nhận trạng thái cảnh báo EC2 STG aws \--no-cli-pager cloudwatch describe-alarms \--region ap-northeast-1 \--alarm-name-prefix \"ksm-posstg-cw-alarm-ec2\" \--query \'MetricAlarms\[\*\]. {Name:AlarmName,State:StateValue}\' \--output json | 全アラームが OK 状態であること Tất cả cảnh báo ở trạng thái OK |  |
| 3 | BastionにSSHログイン・ログアウ トを行い、5分後にアラームを確認する Đăng nhập/đăng xuất SSH vào Bastion và xác nhận cảnh báo sau 5 phút | ALA RMにならないこと Không chuyển sang trạng thái ALARM |  |

■ 2. 報告方法** *Phương thức báo cáo*
　2. 報告方法** *Phương thức báo cáo*

全テスト完了後、結果欄（OK
/ NG）を記入して Thanh Nguyên

へ提出すること。　*Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả

(OK
/ NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: nguyenthanhloc@luvina.net　*Địa chỉ nộp:

nguyenthanhloc@luvina.net*

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | 旧フィルターパターンに戻す aws logs put-metric-filter で元のパターンを再設定 |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 不要（メトリクスフィルター設定変更のみ） |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | PRDアカウント（332802448674）CloudShellアクセス確認 STGアカウント（750735758916）CloudShellアクセス確認 現在のフィルターパターンをaws logs describe-metric-filtersで記録 |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | ① PRDフィルター修正: 15分 ② STGフィルター修正: 15分 ③ 結果確認: 10分 合計: 約40分 |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên レビュー: きよはら 立会: 不要 |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ PRD: 新フィルターパターンが適用されていること □ STG: 新フィルターパターンが適用されていること □ テストログでアラームが正しくトリガーされること |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 作業後1週間 確認方法: CloudWatchアラーム発火状況を確認 異常時: 旧フィルターパターンに戻す |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | T1: PRDフィルターパターン確認 T2: PRDアラームトリガー確認 T3: STGフィルターパターン確認 T4: STGアラームトリガー確認 |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |