カスミ POSシステム モノレポ統合

作 業 手 順 書

| 文書番号 | KASUMI-POS-2026-002 |
| --- | --- |
| バージョン | 1.0.0 |
| 作成日 | 2026年3月7日 |
| 提出先 | カスミ株式会社 |
| 作成者 | ルビナソフトウエアジャパン株式会社 |
| 機密区分 | Confidential |

# 改廃履歴

本書の改訂履歴を以下に記録します。

| 版数 | 改訂日 | 改訂箇所 | 改訂内容 | 承認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2026/03/07 | --- | 初版作成（4リポジトリ モノレポ統合 作業手順書） |  |

※ 改訂時は版数を更新し、変更箇所・内容を具体的に記載すること。

# 1. 概要

本手順書は、カスミ POSシステムを構成する4つのリポジトリを1つのモノレポ（POS-SERVER）に統合するための技術的手順を定めたものです。

## 1.1 プロジェクト定義

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 統合リポジトリ名・ディレクトリ名 | POS-SERVER |
| ステージングURL | https://stg.ignicapos.com/login |
| 本番URL | https://www.ignicapos.com/login |
| インフラ | AWS 東京リージョン（ap-northeast-1） |
| AWSコンソール | https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/console/home?region=ap-northeast-1# |

## 1.2 統合対象リポジトリ

| No. | リポジトリ名 | 技術スタック | 役割 | ポート | 統合先パス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | posserver-product-kasumi | Kotlin/Spring Boot 3.1 | POSメインAPI | 8081 | backend/pos-server/ |
| 2 | aeongiftcardserver-product | Java/Spring Boot 3.5 | ギフトカード処理 | 8080 | backend/gift-card-server/ |
| 3 | pos-server-frontend-production | React/TypeScript | フロントエンド（本番） | 9060 | frontend/ |
| 4 | pos-server-frontend-ishida-staging | React/TypeScript | フロントエンド（staging） | 9060 | frontend/にマージ |

## 1.3 統合後ディレクトリ構成

POS-SERVER/                ← 新規モノレポ

├── backend/

│   ├── pos-server/        ← posserver-product-kasumi (Kotlin)

│   └── gift-card-server/  ← aeongiftcardserver-product (Java)

├── frontend/              ← 統合フロントエンド (React)

├── docker-compose.yml     ← ローカル開発環境

├── .env.example           ← 環境変数テンプレート

└── README.md

## 1.4 作業スケジュール

| Phase | 作業内容 | 担当 | 期間 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 事前準備 | 全員 | Day 1 | 確認チェックリスト |
| Phase 2 | モノレポ基盤構築 | リード+インフラ | Day 1-2 | 新リポジトリ |
| Phase 3 | バックエンド移行 | BE担当 | Day 2-3 | ビルド成功確認 |
| Phase 4 | フロントエンド統合 | FE担当 | Day 3-4 | ビルド成功確認 |
| Phase 5 | Docker/CI/CD整備 | インフラ | Day 5 | docker-compose+CI |
| Phase 6 | テスト・確認 | QA+全員 | Day 6-7 | テスト全PASS |
| Phase 7 | 旧リポジトリアーカイブ | リード | Day 7 | アーカイブ完了 |

# 2. 事前準備（Phase 1）

## 2.1 確認チェックリスト

- 各リポジトリの最新ブランチ・コミットを確認し、作業中PRをリスト化する

- 本番環境への影響がないことを確認する（作業はfeatureブランチで実施）

- ローカル環境に以下ツールが揃っていることを確認する

  - Git 2.40以上

  - Java 17（Amazon Corretto推奨）

  - Node.js 18以上 + npm

  - Docker / Docker Compose

- GitHub PATが全担当者に発行されていることを確認する

## 2.2 リポジトリのクローン確認

cd kasumi_pos-server

ls -la

# 以下が存在することを確認：

# aeongiftcardserver-product/

# pos-server-frontend-production/

# pos-server-frontend-ishida-staging/

# posserver-product-kasumi/

# 3. モノレポ基盤構築（Phase 2）

## 3.1 GitHubで新リポジトリを作成

- GitHubにログインし「New repository」をクリック

- Repository name: POS-SERVER

- Visibility: Private

- README / .gitignore / License は後で追加するためチェック不要

- 「Create repository」をクリック

## 3.2 ローカル骨格の作成

mkdir POS-SERVER && cd POS-SERVER

git init

git remote add origin https://<PAT>@github.com/<org>/POS-SERVER.git

mkdir -p backend/pos-server

mkdir -p backend/gift-card-server

mkdir -p frontend

mkdir -p .github/workflows

## 3.3 .gitignore の作成

cat > .gitignore << 'EOF'

# Java / Kotlin

*.class

*.jar

*.war

target/

build/

.gradle/

# Node.js

node_modules/

dist/

# 環境変数（機密情報）

.env

.env.local

application-local.properties

*.pem

*.key

# IDE / OS

.idea/

.vscode/

.DS_Store

EOF

## 3.4 ブランチ保護ルールの設定

GitHub > Settings > Branches で以下を設定する：

| ブランチ | 設定 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| main | PR必須・承認者2名以上・直push禁止 | 本番リリース |
| develop | PR必須・承認者1名以上 | 開発統合 |

# 4. バックエンド移行（Phase 3）

## 4.1 posserver-product-kasumi の移行

### 4.1.1 ソースのコピー

cp -r kasumi_pos-server/posserver-product-kasumi/* \

POS-SERVER/backend/pos-server/

ls POS-SERVER/backend/pos-server/

# → build.gradle, gradlew, src/ など

### 4.1.2 application.properties の環境変数化

⚠ DB接続情報・JWTシークレットを直接記載しないこと

# 変更前 → 変更後

spring.datasource.url=jdbc:mysql://pos-dev-db...

→ spring.datasource.url=${DB_URL:jdbc:mysql://localhost:3306/pos_charge}

spring.datasource.password=poslove@2025

→ spring.datasource.password=${DB_PASSWORD}

pos.app.jwtSecret=XKStP0AYk...

→ pos.app.jwtSecret=${JWT_SECRET}

### 4.1.3 ビルド確認

cd POS-SERVER/backend/pos-server

./gradlew build -x test

# → BUILD SUCCESSFUL が表示されることを確認

## 4.2 aeongiftcardserver-product の移行

### 4.2.1 ソースのコピー

cp -r kasumi_pos-server/aeongiftcardserver-product/* \

POS-SERVER/backend/gift-card-server/

### 4.2.2 application.yml の確認・環境変数化

security:

jwt:

secret: ${JWT_SECRET_GIFT}

### 4.2.3 ビルド確認

cd POS-SERVER/backend/gift-card-server

./mvnw package -DskipTests

# → BUILD SUCCESS が表示されることを確認

## 4.3 ポート構成確認

| サービス | 現在のポート | 統合後のポート | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| pos-server (Kotlin) | 8081 | 8081 | 変更なし |
| gift-card-server (Java) | 8080 | 8080 | 変更なし |
| frontend (React) | 9060 | 9060 | 変更なし |

# 5. フロントエンド統合（Phase 4）

## 5.1 本番フロントエンドのコピー

cp -r kasumi_pos-server/pos-server-frontend-production/* \

POS-SERVER/frontend/

cd POS-SERVER/frontend

npm install

npm run build

# → ビルド成功を確認

## 5.2 staging 差分の調査

⚠ staging との差分は約330ファイルあります。1ファイルずつレビューしてからマージすること

diff -rq \

kasumi_pos-server/pos-server-frontend-production/src \

kasumi_pos-server/pos-server-frontend-ishida-staging/src \

> /tmp/frontend_diff.txt

grep "^Only in.*ishida-staging" /tmp/frontend_diff.txt

## 5.3 差分マージ方針

| 差分の種類 | 対応方針 | 例 |
| --- | --- | --- |
| UIコンポーネントの修正 | stagingの内容でproductionを上書き | button.tsx, dropdown.tsx |
| スタイル(SCSS)変更 | visual確認後に採用判断 | app.scss, button.scss |
| stagingのみ新規ファイル | 必要性確認の上コピー | button-bottom-common.tsx |
| ロジック変更 | コードレビュー後にマージ | header.tsx など |

## 5.4 webpackプロキシ設定の更新

webpack/webpack.dev.js のプロキシ設定を2バックエンド対応に更新する：

proxy: [

{

// POSメインバックエンド (Kotlin :8081)

context: ['/api', '/services', '/management'],

target: 'http://localhost:8081',

secure: false,

},

{

// ギフトカードバックエンド (Java :8080)

context: ['/gift', '/gift-api'],

target: 'http://localhost:8080',

secure: false,

}

]

# 6. Docker / CI/CD 整備（Phase 5）

## 6.1 docker-compose.yml の作成

version: '3.8'

services:

pos-server:

build: { context: ./backend/pos-server }

ports: ["8081:8081"]

environment:

- DB_URL=${POS_DB_URL}

- DB_PASSWORD=${DB_PASSWORD}

- JWT_SECRET=${JWT_SECRET}

depends_on: [db]

gift-card-server:

build: { context: ./backend/gift-card-server }

ports: ["8080:8080"]

environment:

- DB_MASTER_URL=${GIFT_DB_MASTER_URL}

- DB_PASSWORD=${DB_PASSWORD}

depends_on: [db]

frontend:

build: { context: ./frontend }

ports: ["9060:80"]

depends_on: [pos-server, gift-card-server]

db:

image: mysql:8.0

ports: ["3306:3306"]

environment:

- MYSQL_ROOT_PASSWORD=root

## 6.2 GitHub Actions CI

# .github/workflows/ci.yml

name: CI

on:

push: { branches: [main, develop] }

pull_request: { branches: [main, develop] }

jobs:

pos-server:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- uses: actions/setup-java@v3

with: { java-version: '17', distribution: 'corretto' }

- run: cd backend/pos-server && ./gradlew build

gift-card-server:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- uses: actions/setup-java@v3

with: { java-version: '17', distribution: 'corretto' }

- run: cd backend/gift-card-server && ./mvnw package -DskipTests

frontend:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- uses: actions/setup-node@v3

with: { node-version: '18' }

- run: cd frontend && npm ci && npm run build

# 7. 動作確認・テスト（Phase 6）

## 7.1 ローカル環境での動作確認

docker-compose up -d

# ヘルスチェック（ローカル）

curl http://localhost:8081/actuator/health  # pos-server

curl http://localhost:8080/actuator/health  # gift-card-server

# ステージング確認

# ブラウザで https://stg.ignicapos.com/login を確認

# 本番確認（リリース後）

# ブラウザで https://www.ignicapos.com/login を確認

## 7.2 自動テストの実行

cd backend/pos-server && ./gradlew test

cd backend/gift-card-server && ./mvnw test

cd frontend && npm test

## 7.3 確認チェックリスト

| 確認項目 | 担当 | 結果 | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全サービス（:8081, :8080, :9060）が正常に起動する | インフラ | □ OK / □ NG | / |
| POSログイン・認証機能が動作する | BE担当 | □ OK / □ NG | / |
| 商品マスター・在庫参照APIが正常 | BE担当 | □ OK / □ NG | / |
| ギフトカード決済が正常に処理される | BE担当 | □ OK / □ NG | / |
| ステージング https://stg.ignicapos.com/login でログイン・画面表示が正常 | FE担当 | □ OK / □ NG | / |
| 本番 https://www.ignicapos.com/login で動作確認（リリース後） | FE担当 | □ OK / □ NG | / |
| CI/CDパイプライン（AWS ap-northeast-1）がGREEN | インフラ | □ OK / □ NG | / |

# 8. 旧リポジトリのアーカイブ（Phase 7）

## 8.1 アーカイブ前の準備

各旧リポジトリのREADMEに以下を追記する：

> [!WARNING]

> このリポジトリはアーカイブされました。

> 新リポジトリ: https://github.com/<org>/POS-SERVER

> 移行日: 2026年XX月XX日

## 8.2 アーカイブ実行

- GitHub > 対象リポジトリ > Settings > Danger Zone > Archive this repository を実行

- 以下4リポジトリをアーカイブする：

  - posserver-product-kasumi

  - aeongiftcardserver-product

  - pos-server-frontend-production

  - pos-server-frontend-ishida-staging

# 9. リスクと対応策

| リスク | 影響度 | 発生確率 | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- |
| フロントエンドstagingマージによる不具合 | 高 | 中 | 差分を1ファイルずつレビュー後マージ |
| 機密情報がコミットに混入 | 高 | 低 | git-secrets導入・.gitignore徹底 |
| ビルドエラーが長期化 | 中 | 中 | 1時間以内にリードへエスカレーション |
| 本番環境への意図しないデプロイ | 高 | 低 | mainブランチをPR必須・2名承認に設定 |

KASUMI-POS-2026-002  ルビナソフトウエアジャパン株式会社  以上