改　修　指　示　書

2026/03/08  Transfer Family コスト削減（自動起動・停止）

| プロジェクト | カスミPOS 本番環境 |
| --- | --- |
| 依頼番号 | 20260308-003 |
| 対象サービス | AWS Transfer Family / EventBridge / Lambda |
| 作成日 | 2026/03/08 |
| 作成者 | Thanh Nguyên |
| バージョン | 1.1 |
| 優先度 | 中 |
| 承認者 |  |

## ■ 改廃履歴

| 版 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên | 初版作成（CloudWatch実測に基づくスケジュール削減案） |
| 1.1 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên | 顧客実施判断確認セクション（第0章）および時間外手動操作手順（第6章）を追加 |

# 0. 実施判断のご確認（顧客向け）

本改修の実施にあたり、以下の内容をご確認のうえ、実施可否をご判断ください。

## ■ 削減効果と制約事項

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 月額削減効果 | $234 / 月（約36,900円/月、約443,000円/年）※1ドル=157.8円換算 |
| 停止時間帯 | JST 07:00〜20:00（OC系・SH系のみ。SG系は24時間稼働継続） |
| 稼働時間帯 | JST 20:00〜翌07:00（夜間・バッチ処理に合わせた稼働） |
| 受信可能時間帯の制限 | 停止時間帯（JST 07:00〜20:00）は SFTP 接続が拒否されるため、ベンダーからのファイル受信ができません。 |
| 時間外受信が必要な場合 | 事前に LUVINA へ連絡をいただければ、手動でサーバーを起動します。連絡なしに時間外送信を行ってもファイルが届きません。 |

## ■ 実施判断チェックリスト

| No. | 確認事項 | 確認結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JST 07:00〜20:00 の時間帯に OC系・SH系のファイル受信が発生しないことを、ベンダー（BIPROGY / SHARP）に確認済みである | □ YES □ NO |
| 2 | 時間外（JST 07:00〜20:00）にファイル送信が必要な場合は、事前に LUVINA へ連絡する運用に同意する | □ YES □ NO |
| 3 | 削減効果（月額 $234 / 約36,900円）と時間外受信制限のトレードオフを理解し、本改修の実施を承認する | □ 承認 □ 保留 □ 否認 |

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh Nguyên）へご返送ください。

## ■ 時間外受信が必要な場合の対応フロー（概要）

| Step | 担当 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | カスミ担当者 → LUVINA | 時間外のファイル送信が必要な旨を事前に連絡する（日時・系統 OC/SH を明記） |
| 2 | LUVINA | AWS CloudShell にてサーバーを手動起動（所要30秒〜1分）し、完了を連絡する |
| 3 | ベンダー（BIPROGY / SHARP） | LUVINA からの起動完了連絡を受けてからファイルを送信する |
| 4 | LUVINA（自動 / 手動） | Step Functions が自動起動しインポート処理が実行される。詳細は「6. 時間外手動操作手順」参照 |

# 1. 概要・背景

現在、AWS Transfer Family のSFTPサーバー3台が24時間365日稼働しており、月額 $648（3台 × $0.30/h × 720h）のコストが発生している。CloudWatch メトリクス（FilesIn / BytesIn）を7日間実測した結果、OC系・SH系はJST 07:00〜20:00の間に受信が発生しないことが確認された。当該時間帯にサーバーを自動停止する仕組みを実装し、コストを削減する。

## ■ 改修一覧

| No. | 改修タイトル | 概要 | 工数 | リスク |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EventBridge スケジュール作成 | OC/SH系の自動起動・停止ルール（2ルール）を新規作成 | 0.5d | 低 |
| 2 | Lambda 関数作成 | start/stop を実行するPython関数を新規作成 | 0.5d | 低 |
| 3 | コスト削減効果確認 | CloudWatchログで起動/停止時刻を確認。翌月コストで削減を確認 | 0.5d | 低 |

# 2. No.1 EventBridge スケジュール作成

## ■ 受信時間帯の実測根拠（CloudWatch 7日間）

| 系統 | サーバーID | 実測受信時間帯（JST） | 停止可能時間帯（JST） | 停止時間/日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC系 | s-2a4905e8210f48248 | 21:00〜00:00（定時バッチ） | 07:00〜20:00 | 13時間 |
| SH系 | s-5546031218784c4ba | 22:00ごろ（1回） | 07:00〜20:00 | 13時間 |
| SG系 | s-bd974a35aa994c838 | 終日散発（01〜02時に大ファイル） | 停止困難 | — |

## ■ 変更前 / 変更後

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| OC系 s-2a4905e8210f48248: 常時ONLINE SH系 s-5546031218784c4ba: 常時ONLINE EventBridge ルール: なし Lambda 関数: なし 月額: $648（3台すべて720h稼働） | OC系: JST 07:00〜20:00 は OFFLINE SH系: JST 07:00〜20:00 は OFFLINE EventBridge 起動: cron(0 11 * * ? *) = JST 20:00 EventBridge 停止: cron(0 22 * * ? *) = JST 07:00 月額: $414（OC/SH系は330h稼働） |

## ■ EventBridge 設定値

| ルール名 | 操作 | cron式（UTC） | JST換算 | 対象Lambda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ksm-posprd-eb-tf-start | 起動（start） | cron(0 11 * * ? *) | 毎日 20:00 | tf-schedule |
| ksm-posprd-eb-tf-stop | 停止（stop） | cron(0 22 * * ? *) | 毎日 07:00 | tf-schedule |

# 3. No.2 Lambda 関数作成

## ■ 対象ファイル・リソース

- Lambda 関数名: ksm-posprd-lmd-function-tf-schedule（新規作成）

- ランタイム: Python 3.13

- IAMロール: transfer:StartServer / transfer:StopServer 権限を付与

## ■ 変更前 / 変更後

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| （新規作成のため変更前コードなし） | import boto3, os def handler(event, context): action = os.environ['ACTION'] server_ids = os.environ['SERVER_IDS'].split(',') client = boto3.client('transfer', region_name='ap-northeast-1') for sid in server_ids: if action == 'start': client.start_server(ServerId=sid.strip()) else: client.stop_server(ServerId=sid.strip()) return {'status':'ok','action':action} |

## ■ 環境変数設定

| ルール | 変数名 | 値 |
| --- | --- | --- |
| 起動ルール用 | ACTION | start |
| 起動ルール用 | SERVER_IDS | s-2a4905e8210f48248,s-5546031218784c4ba |
| 停止ルール用 | ACTION | stop |
| 停止ルール用 | SERVER_IDS | s-2a4905e8210f48248,s-5546031218784c4ba |

# 4. No.3 コスト削減効果

| 系統 | 台数 | 稼働時間（現状） | 稼働時間（修正後） | 月削減額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC系・SH系 | 2台 | 720h（$432/月） | 330h（$198/月） | ▲$234/月 |
| SG系 | 1台 | 720h（$216/月） | 720h（変更なし） | — |
| 合計 | 3台 | $648/月 | $414/月 | ▲$234/月（▲$2,808/年） |

# 5. テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK/NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lambda関数 ksm-posprd-lmd-function-tf-schedule が作成され、環境変数が正しく設定されていることを確認 ▶ aws lambda get-function-configuration --region ap-northeast-1 --function-name ksm-posprd-lmd-function-tf-schedule --query '[FunctionName,Runtime,Environment.Variables]' --output json | FunctionName確認・Runtime = python3.13・起動用: ACTION=start, SERVER_IDS に2つのID・停止用: ACTION=stop |  |
| 2 | JST 20:00 の起動後、OC系・SH系サーバーのステータスが ONLINE になっていることを確認 ▶ aws transfer describe-server --region ap-northeast-1 --server-id s-2a4905e8210f48248 --query 'Server.[ServerId,State]' --output table | s-2a4905e8210f48248（OC系）State = ONLINE / s-5546031218784c4ba（SH系）State = ONLINE |  |
| 3 | JST 07:00 の停止後、OC系・SH系サーバーのステータスが OFFLINE になっていることを確認 ▶ aws transfer describe-server --region ap-northeast-1 --server-id s-2a4905e8210f48248 --query 'Server.[ServerId,State]' --output table | OC系・SH系 State = OFFLINE。SG系（s-bd974a35aa994c838）は ONLINE のまま（停止されていないこと） |  |
| 4 | Lambda実行ログをCloudWatch Logsで確認し、エラーなく完了していることを確認 ▶ aws logs filter-log-events --region ap-northeast-1 --log-group-name /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-tf-schedule --start-time $(date -d '1 day ago' +%s)000 --query 'events[*].message' --output text | {"status": "ok", "action": "start"} および stop のログが存在する。ERROR / Exception なし |  |
| 5 | 翌月 Cost Explorer で Transfer Family のコストが削減されていることを確認 ▶ aws ce get-cost-and-usage --region us-east-1 --time-period Start=2026-04-01,End=2026-05-01 --granularity MONTHLY --metrics BlendedCost --output table | Transfer Family の月額が $400〜$430（削減前 $648 から約36%減） |  |

→ 全テスト完了後、結果欄を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。

# 6. 時間外手動操作手順

停止時間帯（JST 07:00〜20:00）にカスミ担当者からの事前連絡を受けた際、LUVINA 担当者が行う手動操作手順。

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK/NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【STEP 1】AWS CloudShell を開く。右上の CloudShell アイコンをクリックする。 ▶ aws configure get region | 東京リージョン（ap-northeast-1）で CloudShell が起動していること |  |
| 2 | 【STEP 2】対象サーバーの現在ステータスを確認する ▶ aws transfer describe-server --server-id s-2a4905e8210f48248 --query 'Server.State' --output text | OFFLINE（停止中）と表示されること |  |
| 3 | 【STEP 3】対象サーバーを手動起動する ▶ aws transfer start-server --server-id s-2a4905e8210f48248 ▶ aws transfer start-server --server-id s-5546031218784c4ba | コマンドが正常に完了すること（エラーなし） |  |
| 4 | 【STEP 4】ONLINE になったことを確認してからベンダーへ送信許可を連絡する ▶ aws transfer describe-server --server-id s-2a4905e8210f48248 --query 'Server.State' --output text | ONLINE と表示されること。ONLINE 確認後にカスミ担当者へ「起動完了・送信可能」と連絡する |  |
| 5 | 【STEP 5】ファイル受信を確認する ▶ aws s3 ls s3://prd-ignica-ksm/pos-original/oc/receive/ --recursive ¦ sort ¦ tail -10 | 直近のタイムスタンプでファイルが存在すること |  |
| 6 | 【STEP 6】Step Functions の自動起動を確認する ▶ aws stepfunctions list-executions --state-machine-arn arn:aws:states:ap-northeast-1:332802448674:stateMachine:ksm-posprd-sf-sm-receive-pos-master-oc --status-filter RUNNING --max-results 5 | RUNNING または SUCCEEDED の実行が存在すること |  |
| 7 | 【STEP 7】作業完了後にサーバーを停止する ▶ aws transfer stop-server --server-id s-2a4905e8210f48248 ▶ aws transfer stop-server --server-id s-5546031218784c4ba | OFFLINE と表示されること。OFFLINE 確認後にカスミ担当者に「作業完了」と連絡する |  |

## ■ 連絡先

| 役割 | 担当者 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| LUVINA 担当（起動対応） | Thanh Nguyên | 時間外起動依頼の受付・作業実施 |
| カスミ担当者 | （顧客記入） | 時間外送信前の事前連絡窓口 |
| BIPROGY（OC系） | （顧客記入） | OC系ファイル送信担当 |
| SHARP（SH系） | （顧客記入） | SH系ファイル送信担当 |

# 7. 切り戻し手順

## ■ 切り戻しコマンド（CloudShell）

REGION="ap-northeast-1" # Step 1: EventBridge ルールを両方とも無効化 aws events disable-rule --region $REGION --name ksm-posprd-eb-tf-start aws events disable-rule --region $REGION --name ksm-posprd-eb-tf-stop # Step 2: OC系・SH系サーバーを手動で起動（常時ONLINEに戻す） aws transfer start-server --region $REGION --server-id s-2a4905e8210f48248 aws transfer start-server --region $REGION --server-id s-5546031218784c4ba

# 8. 報告方法

- テスト完了後、本書のテスト結果欄（OK/NG）を記入する

- テスト結果表をスクリーンショットとともに Thanh Nguyên に提出する

- 切り戻しを実施した場合は、理由・実施日時・切り戻し後のメトリクスをあわせて報告する

- Cost Explorer 翌月確認後、削減効果を報告する