カスミPOS 本番環境 改修指示書
カスミPOS 本番環境 Tài liệu hướng dẫn sửa đổi

2026/03/08 Transfer Family コスト削減（自動起動・停止）
2026/03/08 Giảm chi phí Transfer Family (Tự động khởi động/dừng)

| プロジェクト / Dự án | カスミPOS 本番環境 |
| --- | --- |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên |
| 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/08 |
| 承認者 / Người phê duyệt | （承認後記入） |

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo lần đầu |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） |

■ 0. 実施判断のご確認（顧客向け）** *0.
　Xác

(dành cho khách hàng)*

本改修の実施にあたり、以下の内容をご確認のうえ、実施可否をご判断ください。

*Để triển khai sửa đổi này, vui lòng xác nhận nội dung dưới đây và đưa

ra quyết định có thực hiện hay không.*

■ 削減効果と制約事項** *Hiệu quả giảm chi phí và hạn chế*

------------------------ ----------------------------------------------------------------

月額削減効果             \$234 / 月（約36,900円/月、約443,000円/年）※1ドル=157.8円換算

停止時間帯               JST 07:00〜20:00（OC系・SH系のみ。SG系は24時間稼働継続）

稼働時間帯               JST 20:00〜翌07:00（夜間・バッチ処理に合わせた稼働）

受信可能時間帯の制限     停止時間帯（JST 07:00〜20:00）は SFTP

接続が拒否されるため、ベンダーからのファイル受信ができません。

時間外受信が必要な場合   事前に LUVINA へ連絡をいただければ、手動でサーバーを起動します。

------------------------ ----------------------------------------------------------------

■ 実施判断チェックリスト** *Danh sách kiểm tra quyết định thực hiện*
　実施判断チェックリスト** *Danh sách kiểm tra quyết định thực hiện*

--------- ---------------------------------------------------------------------------- --------------

No.   確認事項                                                                 確認結果

1         JST 07:00〜20:00 の時間帯に                                                  □ YES □ NO

OC系・SH系のファイル受信が発生しないことを、ベンダー（BIPROGY /

SHARP）に確認済みである

2         時間外（JST 07:00〜20:00）にファイル送信が必要な場合は、事前に LUVINA        □ YES □ NO

へ連絡する運用に同意する

3         削減効果（月額 \$234 /                                                       □ 承認 □ 保留

約36,900円）と時間外受信制限のトレードオフを理解し、本改修の実施を承認する   □ 否認

--------- ---------------------------------------------------------------------------- --------------

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh

Nguyên）へご返送ください。 *※ Vui lòng điền kết quả xác nhận, ký tên và

gửi lại cho phụ trách LUVINA (Thanh Nguyên).*

■ 1. 概要・背景** *1.
　Tổng

現在、AWS Transfer Family

のSFTPサーバー3台が24時間365日稼働しており、月額 \$648（3台 × \$0.30/h ×

720h）のコストが発生している。CloudWatch メトリクス（FilesIn /

BytesIn）を7日間実測した結果、OC系・SH系はJST

07:00〜20:00の間に受信が発生しないことが確認された。当該時間帯にサーバーを自動停止する仕組みを実装し、コストを削減する。

■ 改修一覧** *Danh sách sửa đổi*

--------- -------------------- ------------------------------------------------------------- ---------- ------------

No.   改修タイトル     概要                                                      工数   リスク

1         EventBridge          OC/SH系の自動起動・停止ルール（2ルール）を新規作成            0.5d       低

スケジュール作成

2         Lambda 関数作成      start/stop を実行するPython関数を新規作成                     0.5d       低

3         コスト削減効果確認   CloudWatchログで起動/停止時刻を確認。翌月コストで削減を確認   0.5d       低

--------- -------------------- ------------------------------------------------------------- ---------- ------------

■ 2. No.1 EventBridge スケジュール作成** *2. No.1 Tạo lịch EventBridge*
　2. No.1 EventBridge スケジュール作成** *2. No.1 Tạo lịch EventBridge*

■ 受信時間帯の実測根拠（CloudWatch 7日間）** *Căn cứ thực đo thời gian

nhận file (CloudWatch 7 ngày)*

---------- --------------------- ---------------------------- --------------------------- -----------------

系統   サーバーID        実測受信時間帯（JST）    停止可能時間帯（JST）   停止時間/日

OC系       s-2a4905e8210f48248   21:00〜00:00（定時バッチ）   07:00〜20:00                13時間

SH系       s-5546031218784c4ba   22:00ごろ（1回）             07:00〜20:00                13時間

SG系       s-bd974a35aa994c838   終日散発                     停止困難                    ---

---------- --------------------- ---------------------------- --------------------------- -----------------

■ 変更前 / 変更後** *Trước / Sau thay đổi*

| OC系 s-2a4905e8210f48248: 常時ONLINE SH系 s-5546031218784c4ba: 常時ONLINE EventBridge ルール: なし 月額: \$648（3台すべて720h稼働） | OC系: JST 07:00〜20:00 は OFFLINE SH系: JST 07:00〜20:00 は OFFLINE EB起動: cron(0 11 \* \* ? \*) = JST 20:00 EB停止: cron(0 22 \* \* ? \*) = JST 07:00 月額: \$414（OC/SH系は330h稼働） |
| --- | --- |

■ EventBridge 設定値** *Giá trị cài đặt EventBridge*

------------------------ --------------- ------------------- ------------- ----------------

ルール名             操作        cron式（UTC）   JST換算   対象Lambda

ksm-posprd-eb-tf-start   起動（start）   cron(0 11 \* \* ?   毎日 20:00    tf-schedule

\*)

ksm-posprd-eb-tf-stop    停止（stop）    cron(0 22 \* \* ?   毎日 07:00    tf-schedule

\*)

------------------------ --------------- ------------------- ------------- ----------------

■ 3. No.2 Lambda 関数作成** *3. No.2 Tạo hàm Lambda*
　3. No.2 Lambda 関数作成** *3. No.2 Tạo hàm Lambda*

■ 変更前 / 変更後** *Trước / Sau thay đổi*

| （ 新規作成のため変更前コードなし） | import boto3, os def handler(event, context): action = os.environ\[\"ACTION\"\] server_ids = os.envir on\[\"SERVER_IDS\"\].split(\",\") client = boto3.client(\"transfer\", region_name=\"ap-northeast-1\") for sid in server_ids: if action == \"start\": client.s tart_server(ServerId=sid.strip()) else: client. stop_server(ServerId=sid.strip()) return {\"s tatus\":\"ok\",\"action\":action} |
| --- | --- |

■ 環境変数設定** *Cài đặt biến môi trường*

--------------- ---------------- -----------------------------------------

ルール      変数名       値

起動ルール用    ACTION           start

起動ルール用    SERVER_IDS       s-2a4905e8210f48248,s-5546031218784c4ba

停止ルール用    ACTION           stop

停止ルール用    SERVER_IDS       s-2a4905e8210f48248,s-5546031218784c4ba

--------------- ---------------- -----------------------------------------

■ 4. No.3 コスト削減効果** *4. No.3 Hiệu quả giảm chi phí*
　4. No.3 コスト削減効果** *4. No.3 Hiệu quả giảm chi phí*

------------ ---------- ---------------------- ------------------------ --------------------------

系統     台数   稼働時間（現状）   稼働時間（修正後）   月削減額

OC系・SH系   2台        720h（\$432/月）       330h（\$198/月）         ▲\$234/月

SG系         1台        720h（\$216/月）       720h（変更なし）         ---

合計         3台        \$648/月               \$414/月                 ▲\$234/月（▲\$2,808/年）

------------ ---------- ---------------------- ------------------------ --------------------------

■ 5. テスト手順・報告** *5.
　Quy

【実施順序】①検証環境 → ②STG環境（stg.ignicapos.com）→

③PRD本番環境（www.ignicapos.com）の順に実施すること *【Thứ tự thực

hiện】① Môi trường kiểm thử → ② STG (stg.ignicapos.com) → ③ PRD thực

(www.ignicapos.com)*

| N o . |  |  | （OK/ NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lambda関数 ksm-posstg-lmd-function-tf-schedule が作成され、 環境変 数が正しく設定されていることを確認 ▶ aws lambda get-function-configuration \--region ap-northeast-1 \--function-name ksm-posstg-lmd-function-tf-schedule \--query \"Environment.Variables\" \--output table | ACTION / SERVER_IDS が 正し く設定されている |  |
| 1 | Lambda関数 ksm-posprd-lmd-function-tf-schedule が作成され、 環境変 数が正しく設定されていることを確認 ▶ aws lambda get-function-configuration \--region ap-northeast-1 \--function-name ksm-posprd-lmd-function-tf-schedule \--query \"Environment.Variables\" \--output table | ACTION / SERVER_IDS が 正し く設定されている |  |
| 2 | JST 20:00（UTC 11:00）に OC系・SH系サーバーが ONLINE になることを確認 ▶ aws transfer describe-server \--region ap-northeast-1 \--server-id s-2a4905e8210f48248 \--query \"Server.State\" \--output text | ONLINE と表示される |  |
| 2 | JST 20:00（UTC 11:00）に OC系・SH系サーバーが ONLINE になることを確認 ▶ aws transfer describe-server \--region ap-northeast-1 \--server-id s-2a4905e8210f48248 \--query \"Server.State\" \--output text | ONLINE と表示される |  |
| 3 | JST 07:00（UTC 22:00）に OC系・SH系サーバーが OFFLINE になることを確認 ▶ aws transfer describe-server \--region ap-northeast-1 \--server-id s-2a4905e8210f48248 \--query \"Server.State\" \--output text | OFFLINE と表示される |  |
| 3 | JST 07:00（UTC 22:00）に OC系・SH系サーバーが OFFLINE になることを確認 ▶ aws transfer describe-server \--region ap-northeast-1 \--server-id s-2a4905e8210f48248 \--query \"Server.State\" \--output text | OFFLINE と表示される |  |
| 4 | 翌月 Cost Explorer で Transfer Family のコストが削減されていることを確認 | 月額 \~\$414（現状比 -\$234） |  |
| 4 | 翌月 Cost Explorer で Transfer Family のコストが削減されていることを確認 | 月額 \~\$414（現状比 -\$234） |  |

→ 全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên

へ提出すること。 *→ Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm thử, điền kết quả

(OK/NG) và nộp cho Thanh Nguyên.*

■ 6. 時間外手動操作手順** *6.
　Quy

JST 07:00〜20:00

の停止時間帯に緊急でファイル受信が必要な場合、以下のコマンドで手動起動・停止を行う。

*Nếu cần nhận file khẩn cấp trong thời gian dừng JST 07:00\~20:00, thực

hiện khởi động/dừng thủ công bằng lệnh sau.*

■ 手動起動（CloudShell）** *Khởi động thủ công (CloudShell)*

■ 手動停止（CloudShell）** *Dừng thủ công (CloudShell)*