カスミPOS  改修指示書
カスミPOS  Tài liệu hướng dẫn sửa đổi

2026/03/11  セキュリティ改修（中低優先度 No.20-29）
2026/03/11  Sửa đổi bảo mật (Ưu tiên trung bình/thấp No.20-29)

| プロジェクト Dự án | カスミ POS システム |
| --- | --- |
| ドキュメントNo Số tài liệu | KSM-AWS-022 |
| 版数 Phiên bản | 0.1 |
| 作成者 Người tạo | Thanh Nguyên |
| 作成日 Ngày tạo | 2026/03/11 |
| 承認者 Người phê duyệt | （承認後記入） |
| 対象環境 Môi trường | STG（750735758916） |

# ■改廃履歴  Lịch sử sửa đổi

| 版 Phiên bản | 改訂日 Ngày sửa | 改訂者 Người sửa | 改訂内容 Nội dung sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/11 | Thanh Nguyên | 初版作成 / Tạo lần đầu |
| 1.0 |  |  | （顧客承認時に設定） |

# 1. 概要  Tổng quan

改修指示書No.012のNo.17〜30のうち、中低優先度の8項目について具体的手順を記載する。

Mô tả quy trình cụ thể cho 8 hạng mục ưu tiên trung bình/thấp trong No.17〜30 của chỉ thị No.012.

| No. | 改修タイトル | 概要 | 工数 | リスク |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | OpenVPN IPプール重複修正 | 10.239.2.128/25がprivate-1aと重複→Client VPN移行計画 | 1d | 中 |
| 20 | giftcard IAMプロファイル分離 | web-beと共用→専用ロール作成 | 1d | 低 |
| 22 | EBSボリューム暗号化 | 4ボリューム未暗号化→KMS暗号化 | 2d | 中 |
| 23 | Transfer Family SSH鍵整理 | bastion root生成鍵→外部提供鍵に差替 | 1d | 低 |
| 25 | 不要SG削除 | temp/kasumi-charge/send-master-file 3SG削除 | 0.5d | 低 |
| 26 | locnt IAM権限削減 | Full Access→最小権限ポリシー | 1d | 低 |
| 28 | SQS DLQ設定 | export-queue/store-code-queue DLQ作成 | 1d | 低 |
| 29 | RDS local_infile無効化 | db-cluster-pg local_infile=1→0 | 0.5d | 低 |

# No.18  OpenVPN IPプール重複修正（計画策定）

## ■ 現状・問題  Hiện trạng / Vấn đề

bastion OpenVPN の server 10.239.2.128/25 が private-1a サブネット(10.239.2.128/25) と完全重複。VPNクライアントとLambda/EC2のIPが競合する可能性。

Dải IP OpenVPN server 10.239.2.128/25 trùng hoàn toàn với subnet private-1a. Có thể xung đột IP giữa VPN client và Lambda/EC2.

## ■ 対応方針  Phương hướng xử lý

AWS Client VPN への完全移行計画を策定し、移行完了後にOpenVPNを廃止する。本項目は計画策定のみ。

Lập kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn sang AWS Client VPN. Chỉ lập kế hoạch trong hạng mục này.

# No.20  giftcard IAMプロファイル分離

## ■ 現状・問題  Hiện trạng / Vấn đề

giftcard EC2 が posstg-role-ec2-web-be（web-beと同一）を使用。S3FullAccess/SecretsManagerReadWrite がgiftcardに不要な権限を与えている。

EC2 giftcard sử dụng posstg-role-ec2-web-be (giống web-be). S3FullAccess/SecretsManagerReadWrite cấp quyền không cần thiết cho giftcard.

## ■ 改修手順  Quy trình sửa đổi

① posstg-role-ec2-giftcard IAMロールを新規作成（必要最小限の権限）
② EC2 giftcard のインスタンスプロファイルを変更
③ 動作確認（ギフトカード決済バッチ・SFTP送信）

① Tạo mới IAM role posstg-role-ec2-giftcard (quyền tối thiểu)
② Thay đổi instance profile của EC2 giftcard
③ Xác nhận hoạt động (batch thanh toán gift card, gửi SFTP)

# No.22  EBSボリューム暗号化

## ■ 対象ボリューム  Volume mục tiêu

vol-0543e2e85d267fed3（bastion 100GB未暗号化）
vol-0a904fbe22a1466f9（giftcard 100GB）
vol-0d9f3bc937a9e9212（web-fe 20GB）
vol-05550f5152c65b611（web-be 20GB）

(Danh sách 4 volume chưa mã hóa)

## ■ 改修手順  Quy trình sửa đổi

各EC2を停止→スナップショット作成→暗号化コピー→新ボリューム作成→アタッチ→起動の順で実施。インスタンス停止を伴うためメンテナンス時間帯に実施。

Dừng từng EC2→Tạo snapshot→Copy mã hóa→Tạo volume mới→Attach→Khởi động. Thực hiện trong giờ bảo trì do cần dừng instance.

# No.23  Transfer Family SSH鍵整理

## ■ 現状・問題  Hiện trạng / Vấn đề

tf-user-sg のSSH鍵コメントが root@ip-10-239-2-4（bastionで生成）。外部パートナー提供鍵に差し替えるべき。tf-user-oc に3本の鍵（2025-06-13/07-01×2）が登録されており整理が必要。

Comment SSH key của tf-user-sg là root@ip-10-239-2-4 (tạo từ bastion). Cần thay thế bằng key do đối tác cung cấp. tf-user-oc có 3 key cần dọn dẹp.

# No.25  不要SG削除

## ■ 対象  Đối tượng

① ksm-posstg-temp（sg-0991baa076710475a）— ルールゼロ・未使用
② ksm-posstg-vpc-sg-kasumi-charge（sg-07c81567ac87d00c5）— Inboundなし・用途不明
③ posstg-lmd-function-send-master-file（sg-0f39bd8617062491d）— 対応Lambdaが現存23関数に該当なし。db SGのInboundルールも合わせて削除

① ksm-posstg-temp — Không có rule, không sử dụng
② ksm-posstg-vpc-sg-kasumi-charge — Không có Inbound, mục đích không rõ
③ posstg-lmd-function-send-master-file — Không có Lambda tương ứng. Cũng cần xóa rule trong DB SG

# No.26  locnt IAM権限削減

## ■ 現状・問題  Hiện trạng / Vấn đề

locnt ユーザーに EC2/RDS/ECS/S3/Lambda/Transfer/StepFunctions の Full Access が付与されている。最小権限の原則に反する。

User locnt được cấp Full Access cho EC2/RDS/ECS/S3/Lambda/Transfer/StepFunctions. Vi phạm nguyên tắc quyền tối thiểu.

# No.28  SQS DLQ設定

## ■ 対象  Đối tượng

① ksm-posstg-sqs-export-queue-sg.fifo
② ksm-posstg-sqs-store-code-queue-sg.fifo
両キューともDLQ未設定。リトライ上限後にメッセージが消失するリスク。

Cả 2 queue đều chưa cấu hình DLQ. Có nguy cơ mất message sau khi vượt giới hạn retry.

# No.29  RDS local_infile無効化

## ■ 対象  Đối tượng

STG: パラメータグループ ksm-posstg-db-cluster-pg

## ■ 現状・問題  Hiện trạng / Vấn đề

local_infile=1 が有効。外部ファイルの LOAD DATA INFILE が許可されており、セキュリティリスク。

local_infile=1 đang bật. Cho phép LOAD DATA INFILE từ file bên ngoài, có rủi ro bảo mật.

## ■ 実行コマンド  Lệnh thực thi

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| local_infile = 1 | aws rds modify-db-cluster-parameter-group \ --region ap-northeast-1 \ --db-cluster-parameter-group-name ksm-posstg-db-cluster-pg \ --parameters "ParameterName=local_infile,ParameterValue=0,ApplyMethod=immediate" |

# 3. 報告方法  Phương thức báo cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。

Sau khi hoàn thành kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: nguyenthanhloc@luvina.net