カスミPOS 本番環境 改修指示書
カスミPOS 本番環境 Tài liệu hướng dẫn sửa đổi

2026/03/08 DB接続先変更（create-file-end-for-night）
2026/03/08 Thay đổi đích kết nối DB (create-file-end-for-night)

| プロジェクト / Dự án | カスミPOS 本番環境 |
| --- | --- |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên |
| 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/08 |
| 承認者 / Người phê duyệt | （承認後記入） |

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo lần đầu |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） |

■ 0. 実施判断のご確認（顧客向け）** *0.
　Xác

(dành cho khách hàng)*

本改修の実施にあたり、以下の内容をご確認のうえ、実施可否をご判断ください。

*Để triển khai sửa đổi này, vui lòng xác nhận nội dung dưới đây và đưa

ra quyết định có thực hiện hay không.*

■ 変更内容と影響範囲** *Nội dung thay đổi và phạm vi ảnh hưởng*

---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

変更対象         Lambda 環境変数 DB_KASUMI の接続先を Writer → Reader エンドポイントに変更

変更理由         当該Lambda（create-file-end-for-night）はSELECTのみ実行する読み取り専用処理であり、WriterへのDB負荷を分散するためReaderエンドポイントに変更する

DB操作内容       SELECT のみ（INSERT / UPDATE / DELETE なし）。接続先を変更しても処理ロジックへの影響はない。

ダウンタイム     なし。Lambda環境変数の変更のみのため、サービス停止は発生しない。

切り戻し         即時可能。環境変数 DB_KASUMI を元の値（prd/Replica_Kasumi）に戻すだけで完了。

---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ 実施判断チェックリスト** *Danh sách kiểm tra quyết định thực hiện*
　実施判断チェックリスト** *Danh sách kiểm tra quyết định thực hiện*

--------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------

No.   確認事項                                                                    確認結果

1         create-file-end-for-night が SELECT                                             □ YES □ NO

のみ実行する読み取り専用処理であることを確認した

2         Lambda環境変数の変更のみであり、ダウンタイムが発生しないことを了解した          □ YES □ NO

3         接続先をReaderエンドポイント（prd/Replica_Kasumi_RO）に変更することを承認する   □ 承認 □ 保留

□ 否認

--------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh

Nguyên）へご返送ください。 *※ Vui lòng điền kết quả xác nhận, ký tên và

gửi lại cho phụ trách LUVINA (Thanh Nguyên).*

■ 1. 概要・変更理由** *1.
　Tổng

Lambda関数 ksm-posprd-lmd-function-create-file-end-for-night

のDB接続先を、WriterエンドポイントからReaderエンドポイントに変更する。

■ CloudWatchログ調査結果（2026-03-07実行分）** *Kết quả điều tra

CloudWatch log (2026-03-07)*

■ 問題点・変更前後** *Vấn đề / Trước và sau thay đổi*

-------------------- ------------------------- -------------------------

項目             現状                  理想

環境変数 DB_KASUMI   prd/Replica_Kasumi        prd/Replica_Kasumi_RO

接続エンドポイント   Writerエンドポイント ❌   Readerエンドポイント ✅

DB操作               SELECT のみ               SELECT のみ（変更なし）

-------------------- ------------------------- -------------------------

■ 2. 変更内容** *2.
　Nội

| 環境変数名: DB_KASUMI 変更前の値: prd/Replica_Kasumi | 環境変数名: DB_KASUMI 変更後の値: prd/Replica_Kasumi_RO |
| --- | --- |

■ 3. 変更手順** *3.
　Quy

■ 手順1: 変更前の確認** *■ Bước 1: / Xác

■ 手順2: 環境変数の変更** *■ Bước 2: / Thay

■ 手順3: 変更後の確認** *■ Bước 3: / Xác

■ 4. 実施タイミング・影響範囲** *4. Thời điểm thực hiện / Phạm vi ảnh
　4. 実施タイミング・影響範囲** *4. Thời điểm thực hiện / Phạm vi ảnh

hưởng*

------------------ ------------------------------------------------------

推奨時間帯         平日昼間（本関数はJST 05:30頃に実行されるため）

実行スケジュール   EventBridge: cron(30 20 \* \* ? \*) = JST 05:30 毎日

影響範囲           本関数のみ。他Lambda・アプリへの影響なし

ロールバック       環境変数を prd/Replica_Kasumi に戻すだけで即時復旧可能

------------------ ------------------------------------------------------

■ 5. テスト手順・報告** *5.
　Quy

【実施順序】①検証環境 → ②STG環境（stg.ignicapos.com）→

③PRD本番環境（www.ignicapos.com）の順に実施すること *【Thứ tự thực

hiện】① Môi trường kiểm thử → ② STG (stg.ignicapos.com) → ③ PRD thực

(www.ignicapos.com)*

| N o . |  |  | （OK/ NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lambda関数の環境変数 DB_KASUMI が prd/Replica_Kasumi_RO に変更されていることを確認 ▶ aws lambda get-function-configuration \--region ap-northeast-1 \--function-name ksm-posstg-lmd -function-create-file-end-for-night \--query \"Environment.Variables\" \--output table | DB_KASUMI = prd/R eplica_Kasumi_RO DB_BATCH は変更 されていないこと |  |
| 1 | Lambda関数の環境変数 DB_KASUMI が prd/Replica_Kasumi_RO に変更されていることを確認 ▶ aws lambda get-function-configuration \--region ap-northeast-1 \--function-name ksm-posprd-lmd -function-create-file-end-for-night \--query \"Environment.Variables\" \--output table | DB_KASUMI = prd/R eplica_Kasumi_RO DB_BATCH は変更 されていないこと |  |
| 2 | 翌朝 JST 05:30 以降に CloudWatch ログで正常実行されたことを確認 （エラーなし・Connected to DB! ・Uploaded が出力されること） | エラーログなし ✅ Connected to DB! ✅ Uploaded: pos- original/sg/\... |  |
| 2 | 翌朝 JST 05:30 以降に CloudWatch ログで正常実行されたことを確認 （エラーなし・Connected to DB! ・Uploaded が出力されること） | エラーログなし ✅ Connected to DB! ✅ Uploaded: pos- original/sg/\... |  |

→ 全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên

へ提出すること。 *→ Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm thử, điền kết quả

(OK/NG) và nộp cho Thanh Nguyên.*