カスミPOS 改修指示書

2026/03/10 STG APIインターネット公開対応

| プロジェクト名 | カスミ POS システム |
| --- | --- |
| ドキュメントNo | KSM-AWS-018 |
| 版数 | 0.1 |
| 作成者 | Thanh Nguyên |
| 作成日 | 2026/03/10 |
| 承認者 | （承認後記入） |
| 対象環境 | STG（AWSアカウント: 750735758916） |
| 緊急度 | 🔴 最高（即時対応が必要） |

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） |

■ 概要
　Tổng quan

| No. | 改修タイトル / Tiêu đề | 概要 / Tổng quan | 工数 / Khối lượng | リスク / Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALB internal化 | STG ALB×2をinternet-facingからinternalに変更し、外部からのAPIアクセスを遮断する | 0.5h | 低 |
| 2 | web-be SGの全開放ルール削除 | web-beセキュリティグループの全通信許可ルール（-1/0.0.0.0/0）を削除し、必要なポートのみ許可する | 0.5h | 低 |

■ No.1 ALB internal化
　Chuyển ALB sang internal

■ 背景・経緯 / Bối cảnh

2026年3月10日の調査にて、STG ALB（ksm-posstg-alb-web-fe・ksm-posstg-alb-api-be）がinternet-facingで稼働しており、インターネットから直接APIが呼び出せる状態を確認した。

実際にcurlコマンドで確認したところ、/api/v1/app が HTTP 401（認証まで到達）、/pos/v1/pos-token が HTTP 500 を返しており、APIが外部から疎通可能な状態である。

■ 対象環境 / Môi trường mục tiêu

STG（AWSアカウント: 750735758916 / ap-northeast-1）

■ 対象リソース / Tài nguyên mục tiêu

| リソース名 / Tên tài nguyên | 変更内容 / Nội dung thay đổi |
| --- | --- |
| ksm-posstg-alb-web-fe | Scheme: internet-facing → internal に変更 |
| ksm-posstg-alb-api-be | Scheme: internet-facing → internal に変更 |

■ 改修内容 / Nội dung sửa đổi

【手順】AWSコンソール > EC2 > ロードバランサー にて以下を実施する。

① ksm-posstg-alb-api-be を選択 > アクション > ロードバランサーの編集

② スキームを「内部」(internal) に変更して保存

③ ksm-posstg-alb-web-fe についても同様に実施

※ internalに変更後は、VPN接続（Bastion経由）からのみアクセス可能になる。

■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử / Báo cáo

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任意のPC（社外ネットワーク）から以下を実行する。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k \ https://ksm-posstg-alb-api-be-1968385482.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com/api/v1/app | タイムアウトまたは接続不可 ※401が返る場合は未対応 |  |  |
| 2 | VPN接続後、Bastion経由で内部から同URLにアクセスできることを確認する。 | 401が返ること（内部からは到達可能） |  |  |

■ No.2 web-be セキュリティグループ 全開放ルール削除
　Xóa rule mở toàn bộ SG web-be

■ 背景・経緯 / Bối cảnh

STGのweb-beセキュリティグループに「全プロトコル・全ポート・全IPを許可」するルール（-1/0.0.0.0/0）が設定されており、web-beへの通信が全て無制限に許可されている状態である。

■ 対象環境 / Môi trường mục tiêu

STG（AWSアカウント: 750735758916 / ap-northeast-1）

■ 対象リソース / Tài nguyên mục tiêu

| リソース名 | 変更内容 / Nội dung thay đổi |
| --- | --- |
| web-be セキュリティグループ | 削除: 全プロトコル(-1) / 全ポート / 0.0.0.0/0 のインバウンドルール 追加: ALBからのトラフィックのみ許可（ALBのセキュリティグループをソースに指定） ポート: 80, 8080, 8081 |

■ 改修内容 / Nội dung sửa đổi

【手順】AWSコンソール > EC2 > セキュリティグループ にて以下を実施する。

① web-beのSGを選択 > インバウンドルールを編集

② 全開放ルール（タイプ: すべてのトラフィック / ソース: 0.0.0.0/0）を削除

③ ALBのSG（ksm-posstg-alb-api-be のSG）をソースとして、ポート80・8080・8081を許可するルールを追加

■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử / Báo cáo

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWSコンソールでweb-beのインバウンドルールを確認する。 | 全開放ルール（-1/0.0.0.0/0）が存在しないこと |  |  |
| 2 | VPN接続後、Bastion経由でSTG APIが正常に応答することを確認する。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k \ https://ksm-posstg-alb-api-be-1968385482.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com/api/v1/app | 401が返ること |  |  |

■ 報告方法
　Phương thức báo cáo

本改修実施後、上記テスト手順の結果欄を記入し、Luvinaプロジェクト担当者に報告すること。