カスミPOS 改修指示書
Tài liệu hướng dẫn sửa đổi

2026/03/11 セキュリティ改修（緊急対応 No.17-30）
2026/03/11 Sửa đổi bảo mật (Khẩn cấp No.17-30)

| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム |
| --- | --- |
| ドキュメントNo / Số tài liệu | KSM-AWS-021 |
| 版数 / Phiên bản | 0.1 |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên |
| 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/11 |
| 承認者 / Người phê duyệt | （承認後記入） |
| 対象環境 / Môi trường | STG（750735758916） |

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/11 | Thanh Nguyên |  | 初版作成（2026-03-11 STG調査に基づく緊急改修）/ Tạo lần đầu |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） |

■ 概要
　Tổng quan

2026-03-11のSTG環境全面調査で発見された緊急度の高いセキュリティ問題・障害について、改修指示書No.012（KSM-AWS-SEC-001）のNo.17〜30のうち緊急対応が必要な6項目の具体的手順を記載する。 / Tài liệu này mô tả quy trình cụ thể cho 6 hạng mục cần xử lý khẩn cấp trong No.17〜30 của chỉ thị sửa đổi No.012.

| No. | 改修タイトル / Tiêu đề | 概要 / Tổng quan | 工数 / Khối lượng | リスク / Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | EventBridge別アカウント参照修正 | eb-rule-copy-backup-sgが別アカウント(posspk)Lambda参照→同アカウントに修正 | 0.5d | 中 |
| 19 | web-be rootアプリ実行修正 | ishida JARをroot実行→専用ユーザーでsystemd化 | 1.5d | 中 |
| 21 | SFTP秘密鍵更新 | ksm-posstg-sm-sftp PRIVATE_KEY="test"→正規鍵更新 | 1d | 中 |
| 24 | sent-email Lambda ENV修正 | SNS_TOPIC_ARNがksm-posspk(削除候補)参照→ksm-posstg更新 | 0.5d | 低 |
| 27 | kiyohara_s3access キー整理 | Active アクセスキー2本→古い方削除 | 0.5d | 低 |
| 30 | 42_P003_history テーブル縮小 | 1億行32GB肥大化→古いデータDELETE。障害復旧 | 2d | 高 |

■ No.17 EventBridge別アカウント参照修正
　Sửa tham chiếu EventBridge sang tài khoản khác

■ 対象 / Đối tượng

STG: ksm-posstg-eb-rule-copy-backup-sg

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

ターゲットが別アカウント（891376952870 = posspk開発環境）のLambda arn:aws:lambda:...:891376952870:function:ksm-posspk-lmd-function-copy-backup-sg を参照している。同アカウントに同名Lambdaが存在する。 / Target đang tham chiếu Lambda của tài khoản khác (891376952870 = posspk). Lambda cùng tên tồn tại trong cùng tài khoản.

■ 実行コマンド / Lệnh thực thi

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| Target: arn:aws:lambda:ap-northeast-1: 891376952870:function: ksm-posspk-lmd-function-copy-backup-sg | # ターゲットを同アカウントLambdaに変更 aws events put-targets \ --region ap-northeast-1 \ --rule ksm-posstg-eb-rule-copy-backup-sg \ --targets "Id=1,Arn=arn:aws:lambda:ap-northeast-1:750735758916:function:ksm-posstg-lmd-function-copy-backup-sg" |

■ テスト手順 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ターゲットが同アカウントLambdaに変更されたことを確認 aws events list-targets-by-rule \ --rule ksm-posstg-eb-rule-copy-backup-sg \ --query "Targets[0].Arn" | arn:...750735758916:function:ksm-posstg-lmd-function-copy-backup-sg |  |  |

■ No.19 web-be rootアプリ実行修正
　Sửa lỗi chạy app bằng root trên web-be

■ 対象 / Đối tượng

STG: EC2 i-06a74666e851e4d12 (web-be / 10.239.2.195)

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

ishida-20251217-1.jar が root ユーザーで直接実行されている（java -jar ishida-20251217-1.jar --server.port=8081）。アプリ侵害時にサーバー全体の乗っ取りが可能。 / ishida-20251217-1.jar đang được chạy trực tiếp bằng user root. Khi ứng dụng bị xâm phạm, có thể chiếm quyền toàn bộ server.

■ 改修手順 / Quy trình sửa đổi

① 専用ユーザー ishida を作成 ② /opt/ishida/ にJAR・設定を移動 ③ systemd サービスファイルを作成 ④ root プロセスを停止し、systemd で再起動 ⑤ 正常動作確認後、/home/dev/ の旧JARを整理 / ① Tạo user chuyên dụng ishida ② Di chuyển JAR, cấu hình vào /opt/ishida/ ③ Tạo file systemd service ④ Dừng process root, khởi động lại bằng systemd ⑤ Sau khi xác nhận hoạt động, dọn dẹp JAR cũ

■ テスト手順 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | systemctl status ishida で稼働確認 | Active: active (running) ユーザー: ishida |  |  |
| 2 | curl -k https://localhost:8081/api/v1/health-check | 200 OK が返ること |  |  |
| 3 | ps aux ¦ grep ishida で実行ユーザー確認 | root ではなく ishida で実行されていること |  |  |

■ No.21 SFTP秘密鍵更新
　Cập nhật private key SFTP

■ 対象 / Đối tượng

STG: Secrets Manager ksm-posstg-sm-sftp

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

SFTP_PRIVATE_KEY の値が "test"（テスト値のまま）。sent-txt-file Lambda の石田ESLサーバーへのSFTP接続に使用される可能性がある。 / Giá trị SFTP_PRIVATE_KEY là "test" (giá trị thử nghiệm). Có thể được sử dụng cho kết nối SFTP đến server ESL Ishida.

■ 改修手順 / Quy trình sửa đổi

① 石田ESLサーバー向けのSSH鍵ペアを生成 ② 公開鍵を石田側に送付・登録依頼 ③ 秘密鍵をSecrets Managerに格納 ④ sent-txt-file Lambda の接続テスト / ① Tạo cặp khóa SSH cho server ESL Ishida ② Gửi public key cho Ishida để đăng ký ③ Lưu private key vào Secrets Manager ④ Test kết nối Lambda sent-txt-file

■ No.24 sent-email Lambda ENV修正
　Sửa biến môi trường Lambda sent-email

■ 対象 / Đối tượng

STG: ksm-posstg-lmd-function-sent-email

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

環境変数 SNS_TOPIC_ARN が ksm-posspk-sns-topic-app-logs-dev（削除候補のSNSトピック）を参照している。トピック削除時にLambdaが壊れる。 / Biến môi trường SNS_TOPIC_ARN tham chiếu ksm-posspk-sns-topic-app-logs-dev (ứng cử viên xóa). Lambda sẽ hỏng khi xóa topic.

■ 実行コマンド / Lệnh thực thi

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| SNS_TOPIC_ARN= arn:aws:sns:...:750735758916: ksm-posspk-sns-topic-app-logs-dev | # sent-email のENV更新 aws lambda update-function-configuration \ --region ap-northeast-1 \ --function-name ksm-posstg-lmd-function-sent-email \ --environment "Variables={ SNS_TOPIC_ARN=arn:aws:sns:ap-northeast-1:750735758916:ksm-posstg-sns-topic-app-logs, ...（他のENVはそのまま維持）}" |

■ No.27 kiyohara_s3access キー整理
　Dọn dẹp key kiyohara_s3access

■ 対象 / Đối tượng

STG: IAMユーザー kiyohara_s3access

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

Active アクセスキーが2本同時存在（2025-11-07 同日作成）。ローテーション途中で古いキーを無効化し忘れたと推定。 / 2 access key Active cùng tồn tại (tạo cùng ngày 2025-11-07). Ước tính do quên vô hiệu hóa key cũ khi rotation.

■ 改修手順 / Quy trình sửa đổi

① 2本のキーの最終使用日を確認 ② 古い方（使用頻度が低い方）を Inactive に変更 ③ 1週間影響なしを確認後、削除 / ① Kiểm tra ngày sử dụng cuối cùng của 2 key ② Chuyển key cũ (ít sử dụng hơn) sang Inactive ③ Sau 1 tuần xác nhận không ảnh hưởng, xóa

■ No.30 42_P003_history テーブル縮小（★最優先★）
　Thu gọn bảng 42_P003_history (★Ưu tiên cao nhất★)

■ 対象 / Đối tượng

STG: Aurora MySQL ksm-posstg-db-cluster / DB: Replica_Kasumi / テーブル: 42_P003_history

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

42_P003_history テーブルが約1億行・32GBに肥大化。P003.csv（約75MB）取込時の42_P003_historyへのINSERTが900秒以内に完了せず、import-pos-master-sh が2日連続でFAILED。Replica_Kasumi全体で118GB。 / Bảng 42_P003_history phình to lên ~100 triệu dòng/32GB. INSERT vào 42_P003_history khi nạp P003.csv không hoàn thành trong 900 giây, import-pos-master-sh FAILED 2 ngày liên tiếp.

■ 改修手順 / Quy trình sửa đổi

① bastion から Aurora に接続し、42_P003_history の行数・最古レコード日付を確認 ② 3ヶ月以上前のレコードをDELETE（バッチ分割で実行） ③ OPTIMIZE TABLE 42_P003_history で領域回収 ④ Step Functions sf-sm-import-pos-master-sh を手動実行し、正常完了を確認 ⑤ 取込状況テーブルにSH（P003）の取込レコードが記録されることを確認 / ① Kết nối Aurora từ bastion, kiểm tra số dòng và ngày record cũ nhất ② DELETE record cũ hơn 3 tháng (thực hiện theo batch) ③ OPTIMIZE TABLE 42_P003_history để thu hồi dung lượng ④ Chạy thủ công SF sf-sm-import-pos-master-sh, xác nhận hoàn thành ⑤ Xác nhận record SH (P003) được ghi vào bảng 取込状況

■ テスト手順 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DELETE後の42_P003_history行数を確認 SELECT COUNT(*) FROM 42_P003_history; | 行数が大幅に減少していること（目安: 1000万行以下） |  |  |
| 2 | sf-sm-import-pos-master-sh 手動実行 AWS コンソール > Step Functions > 手動実行 | SUCCEEDED が表示されること（900秒以内に完了） |  |  |
| 3 | 取込状況テーブル確認 SELECT * FROM 取込状況 ORDER BY ... DESC LIMIT 5; | SH（P003）の取込レコードが記録されていること |  |  |

■ 報告方法
　Phương thức báo cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。 / Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: nguyenthanhloc@luvina.net / Địa chỉ nộp: nguyenthanhloc@luvina.net