カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
リポジトリ統合設計 設計書
Tài Liệu Thiết Kế: Thiết Kế Tích Hợp Repository

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-011 | 分類 / Phân loại | 設計書 / Tài Liệu Thiết Kế |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | GitHub / CI/CD | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/08 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | 全環境 |  |  |

■ 1. 現状の問題点 / Vấn đề với mô hình nhiều repo hiện tại
　1. 現状の問題点 / Vấn đề với mô hình nhiều repo hiện tại

現在カスミPOSシステムは4つの独立リポジトリで管理されており、以下の問題が発生している。

Hiện tại hệ thống Kasumi POS đang được quản lý trên 4 repository độc

lập, gây ra các vấn đề sau.

| N o . |  |  | 影 響 度 M ứ c đ ộ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ブランチ管理の分散 Quản lý branch phân tán | 4つのリポジトリで個別にブラ ンチ戦略を管理する必要があり、cross -serviceな変更（API仕様変更など）の 際に複数リポジトリへの同期が困難。 Phải quản lý chiến lược branch riêng lẻ trên 4 repo. Khi có thay đổi cross-service (ví dụ: thay đổi API spec), việc đồng bộ sang nhiều repo rất khó khăn. | 高 / C a o |
| 2 | デプロイ手順の複雑化 Quy trình deploy phức tạp | 各リポジトリを個別にビルド ・デプロイする必要があり、サービス 間の整合性確認が手動。deployment順 序の管理ミスによる障害リスクあり。 Phải build/deploy từng repo riêng. Việc xác nhận tính nhất quán giữa các service là thủ công. Có rủi ro sự cố do quản lý sai thứ tự deployment. | 高 / C a o |
| 3 | 環境 変数・設定の重複管理 Quản lý trùng lặp biến môi trường | DB接続情報・JWT Secret等が複 数リポジトリに分散。変更時に全リポ ジトリへの反映漏れが発生しやすい。 Thông tin kết nối DB, JWT Secret, v.v. bị phân tán trên nhiều repo. Dễ xảy ra tình trạng bỏ sót khi cần cập nhật. | 中 / T r u n g b ì n h |
| 4 | 開発者の切替コスト Chi phí chuyển đổi cho developer | フロントエンド・ バックエンドを横断する機能実装時に 複数リポジトリをclone・切替が必要。 PRレビューも複数箇所で対応が必要。 Khi implement tính năng cross-service, phải clone/chuyển đổi nhiều repo. Review PR cũng phải thực hiện ở nhiều nơi. | 中 / T r u n g b ì n h |
| 5 | フロントエンドの staging/production 差分 Chênh lệch staging/production của frontend | pos-server-frontend-production と pos-server-frontend-ishida-staging が独立 して存在し、約330ファイルの差分があ る。手動での差分管理・追跡が困難。 pos-server-frontend-production và pos-server-frontend-ishida-staging tồn tại độc lập với \~330 file chênh lệch. Rất khó quản lý và theo dõi thủ công. | 高 / C a o |
| 6 | CI /CDパイプラインの重複 CI/CD pipeline trùng lặp | 各リポジトリに類似したGitHub Actions workflowが存在し、メ ンテナンスコストが高い。ライブラリ バージョン管理が統一されていない。 Mỗi repo có GitHub Actions workflow tương tự nhau, chi phí bảo trì cao. Quản lý phiên bản thư viện không thống nhất. | 低 / T h ấ p |

■ 2. monorepo移行前後の比較 / So sánh trước và sau khi chuyển monorepo
　2. monorepo移行前後の比較 / So sánh trước và sau khi chuyển monorepo

各観点における現状とmonorepo移行後の比較を以下に示す。

Bảng sau so sánh tình trạng hiện tại và sau khi chuyển sang monorepo

theo từng góc độ.

| Góc độ | tại | Sau khi chuyển monorepo | quả |
| --- | --- | --- | --- |
| ビルド Build | 各リポジ トリで個別にビル ドコマンドを実行 Thực thi lệnh build riêng từng repo | ル ートから統一コマ ンドでビルド可能 npx nx run-many \--target=build Chạy lệnh thống nhất từ root | ビルド時 間短縮・手順統一 Rút ngắn thời gian build, thống nhất quy trình |
| デプロイ Deploy | 4回 のCI/CDトリガー ・順序管理が必要 Cần trigger CI/CD 4 lần, quản lý thứ tự | 1 リポジトリへのpu shで連動デプロイ Deploy liên động từ 1 lần push | 障害リ スク低減・自動化 Giảm rủi ro sự cố, tự động hóa |
| PRレビュー PR Review | c ross-serviceな変 更で複数PRが必要 Thay đổi cross-service cần nhiều PR | 1PRで全変 更をレビュー可能 Review toàn bộ thay đổi trong 1 PR | レビュー効率 向上・整合性確保 Nâng cao hiệu quả review, đảm bảo nhất quán |
| 開発者セ ットアップ Setup môi trường | 4リ ポジトリのclone と個別設定が必要 Cần clone 4 repo và cấu hình riêng | git clone 1回 + docker-compose up git clone 1 lần + docker-compose up | オンボーディン グ時間を大幅削減 Rút ngắn đáng kể thời gian onboarding |
| 環 境変数管理 Quản lý env var | 各リポジトリ で.envを個別管理 Quản lý .env riêng từng repo | 統一され た.env.example + GitHub Secrets .env.example thống nhất + GitHub Secrets | 設定 漏れ・重複を排除 Loại bỏ thiếu sót và trùng lặp cấu hình |
| ライブラリ バージョン Phiên bản thư viện | 各リポジトリで独 立管理（バージョ ン不整合リスク） Quản lý độc lập từng repo (rủi ro không nhất quán) | 共通ライ ブラリを一元管理 Quản lý thư viện chung tập trung | 脆弱性対応・ア ップデートが一括 Vá lỗi bảo mật, cập nhật hàng loạt |

■ 3. CI/CDパイプライン詳細設計 / Thiết kế chi tiết CI/CD pipeline
　3. CI/CDパイプライン詳細設計 / Thiết kế chi tiết CI/CD pipeline

Kotlin / Java /

ReactプロジェクトをPOS-SERVER単一リポジトリで管理する際のCI/CDパイプライン設計を以下に示す。変更検知（paths-filter）を活用し、変更のないサービスのビルドをskipすることでCIコストを最小化する。

Dưới đây là thiết kế CI
/ CD pipeline khi quản lý các project

Kotlin
/ Java/React trong một repo POS-SERVER. Sử dụng paths-filter để

phát hiện thay đổi và bỏ qua build service không thay đổi, giảm thiểu

chi phí CI.

■ トリガー・ジョブフロー / Luồng trigger và job

| / Trigger |  | kiện | Phạm vi |
| --- | --- | --- | --- |
| push to develop → PR作成 | detect-change sで変更ファイルを検出 Phát hiện file thay đổi bằng detect-changes | 変更がないサービ スのビルドをskip Bỏ qua build service không có thay đổi | 全サービス |
| PR → main merge | 全サービ スのビルド+テスト実行 Chạy build + test toàn bộ service | 全テスト通過 後のみmerge許可 Chỉ cho phép merge sau khi toàn bộ test pass | 全サービス |
| main push → Deploy | 対象サー ビスのみAWSへデプロイ Deploy lên AWS chỉ service liên quan | environment: produc tionで承認フロー Approval flow qua environment: production | AWS Lambda/EC2 |

■ GitHub Actions workflow設計 / Thiết kế GitHub Actions workflow

■ 4. 環境変数・Secret管理方法 /
　Phương

各サービスの環境変数・Secretを階層的に管理する。開発環境は.env.exampleをベースに.envを作成し、staging/productionはAWS

Secrets ManagerおよびGitHub Secretsで管理する。

Quản lý biến môi trường và secret của từng service theo phân cấp. Môi

trường dev tạo .env từ .env.example, staging
/ production quản lý qua AWS

Secrets Manager và GitHub Secrets.

■ Secret管理マトリクス / Ma trận quản lý Secret

| / Loại Secret | biến | lý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| DB接続情報 Thông tin kết nối DB | POS_DB_PASSWORD GIFT_DB_PASSWORD | AWS Secrets Manager → GitHub Secrets (CI) → L ambda環境変数(実行時) | Aurora MySQL接続用 Dùng cho kết nối Aurora MySQL |
| JWT Secret JWT Secret | POS_JWT_SECRET | AWS Secrets Manager → Secrets Manager SDK で実行時取得 Lấy runtime qua Secrets Manager SDK | ローテー ション対応 Hỗ trợ rotation |
| SFTP認証 Xác thực SFTP | SFT P_HOST/USER/PASS | AWS Secrets Manager (ksm-posprd-sm-sftp) | 既存Secrets Manager踏襲 Kế thừa Secrets Manager hiện tại |
| フロン トエンドURL URL Frontend | REACT_APP\_\* | GitHub Secrets → .env.production (ビルド時埋込) Nhúng vào lúc build | ビルド 時のみ参照 Chỉ tham chiếu khi build |
| GitHub PAT GitHub PAT | GH_PAT | GitHub Secrets （Organization level） | CI/CDか らのpush用 Dùng cho push từ CI/CD |

■ .env.example テンプレート / Template .env.example

■ 5. リポジトリ移行計画・git履歴保持 / Kế hoạch migration & giữ lịch sử
　5. リポジトリ移行計画・git履歴保持 / Kế hoạch migration & giữ lịch sử

git

git read-treeコマンドを使用することで、各旧リポジトリのgit

commitログをPOS-SERVER配下の各サブディレクトリへ完全に移植できる。git

log \--followによるファイル履歴追跡も維持される。

Sử dụng lệnh git read-tree để chuyển toàn bộ lịch sử git commit từ các

repo cũ vào các thư mục con tương ứng trong POS-SERVER. Khả năng theo

dõi lịch sử file bằng git log \--follow vẫn được duy trì.

■ フェーズ別作業計画 / Kế hoạch công việc theo phase

| 間 / T hời gia n | Phase |  | 成果物 / Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 事前準備 / Chuẩn bị trước | ・各リポジトリの最終コミット確認 ・ブランチ戦 略決定（main/develop/feature/\*） ・GitHub Organization権限確認 ・Xác nhận commit cuối từng repo ・Quyết định chiến lược branch ・Kiểm tra quyền GitHub Organization | 確認チ ェック リスト Che cklist xác nhận |
| Day 1-2 | 新リポジトリ構築 Xây dựng repo mới | ・POS-SERVERリポジトリ作成 ・git read-treeで履歴付きインポート ・ディレクトリ構成確認 ・Tạo repository POS-SERVER ・Import có lịch sử bằng git read-tree ・Xác nhận cấu trúc thư mục | 新リポ ジトリ （履歴 付き） Repo mới (có lịch sử) |
| Day 2-3 | バックエンド移行 Migrate backend | ・Kotlin build確認（./gradlew build） ・Java build確認（./mvnw package） ・ application.properties環境変数化 ・Xác nhận build Kotlin ・Xác nhận build Java ・Biến môi trường hóa application.properties | ビ ルド成 功確認 Xác nhận build thành công |
| Day 3-4 | フ ロントエンド統合 Tích hợp frontend | ・production版をfrontend/にコピー ・staging差分 （330ファイル）をレビュー・マージ ・webpack proxy設定変更 ・Copy bản production vào frontend/ ・Review, merge \~330 file chênh lệch staging ・Thay đổi cấu hình webpack proxy | フロ ント統 合完了 Hoàn thành tích hợp fr ontend |
| Day 5 | CI/CD整備 Thiết lập CI/CD | ・GitHub Actions workflow作成（paths-filter） ・Docker Compose整備 ・.env.example作成・Secrets設定 ・Tạo GitHub Actions workflow (paths-filter) ・Thiết lập Docker Compose ・Tạo .env.example, cấu hình Secrets | CI gre en確認 Xác nhận CI green |
| Day 6-7 | テスト・切替 Kiểm thử & chuyển đổi | ・統合テスト全件実施 ・旧リポジトリ にReadme「→POS-SERVER移行済」追記 ・旧リ ポジトリをarchive（削除はしない） ・Thực hiện toàn bộ integration test ・Thêm README「→Đã chuyển sang POS-SERVER」vào repo cũ ・Archive repo cũ (không xóa) | 移 行完了 ・旧リ ポアー カイブ Hoàn thành mig ration & a rchive |

■ git履歴保持マイグレーションコマンド / / Lệnh

git

■ 6. リスク分析・Rollback方法 / Phân tích rủi ro và phương án rollback
　6. リスク分析・Rollback方法 / Phân tích rủi ro và phương án rollback

本monorepo移行における主要リスクと対策・ロールバック手順を以下に示す。移行期間中は旧リポジトリを削除せず、本番環境は旧リポジトリで継続稼働するため、即時ロールバックが可能。

Dưới đây là các rủi ro chính, biện pháp và quy trình rollback khi thực

hiện migration monorepo. Trong quá trình migration, không xóa repo cũ và

production vẫn chạy trên repo cũ, nên có thể rollback ngay lập tức.

■ リスクマトリクス / Ma trận rủi ro

| I D | ro | 生 可 能 性 Xác suấ t | 響 度 Mức đ ộ | pháp | ールバック Rollback |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - 0 1 | フロントエンド差分 マージによるUI崩壊 UI bị lỗi do merge chênh lệch frontend | 高 / Cao | 高 / Cao | st aging差分（\~330 ファイル）をファ イル別にレビュー E2Eテスト（C ypress）でUI確認 Feature fl agで段階的有効化 Review từng file trong \~330 file chênh lệch Xác nhận UI bằng E2E test (Cypress) Bật dần bằng feature flag | フロ ントエンド のみ旧リポ に切り戻し Chỉ chuyển về repo cũ cho frontend |
| R - 0 2 | Kotlin/Java ビル ド依存関係の不整合 Không nhất quán dependency build Kotlin/Java | 中 / Tr ung b ình | 低 / T hấp | monorepo移 行前に./gradlew build・./mvnw packageをDry-run Javaバージョン（ 17）を.github/wo rkflows/ciで固定 Dry-run ./gradlew build & ./mvnw package trước khi migrate Cố định Java version (17) trong CI workflow | バ ックエンド のみ旧リポ に切り戻し Chỉ chuyển về repo cũ cho backend |
| R - 0 3 | git履歴の 不完全なインポート Import lịch sử git không đầy đủ | 低 / T hấp | 中 / Tr ung b ình | git read-tree後にgit log \ --followで主要フ ァイルの追跡確認 Import前に旧リ ポをforkして保存 Kiểm tra tracking file chính bằng git log \--follow sau git read-tree Fork và lưu repo cũ trước khi import | 旧リポ ジトリのfo rkをmaster copy として使用 Dùng fork của repo cũ làm master copy |
| R - 0 4 | GitHub Secretsの設定漏れ Thiếu sót cấu hình GitHub Secrets | 中 / Tr ung b ình | 高 / Cao | .env.exa mpleをチェックリ スト代わりに使用 CI実行前にS ecrets一覧を照合 Dùng .env.example làm checklist Đối chiếu danh sách Secrets trước khi chạy CI | 旧リポジト リのSecre tsをそのま ま使用継続 Tiếp tục dùng Secrets của repo cũ |
| R - 0 5 | 本番環境へ のダウンタイム発生 Phát sinh downtime môi trường production | 低 / T hấp | 低 / T hấp | 移行期 間中は旧リポをそ のまま本番で稼働 新リポ はstaging環境で 検証完了後に切替 Vẫn chạy repo cũ trên production trong quá trình migration Chỉ chuyển đổi sau khi xác nhận xong trên staging | 旧リポジ トリに即時 切り戻し（ 影響なし） Chuyển ngay về repo cũ (không ảnh hưởng) |

■ ロールバック手順 / / Quy

■ 7. テスト手順・報告 /
　Quy

以下のテスト項目をすべて実施し、結果欄（OK
/ NG）を記入のうえ Thanh Nguyên

へ提出すること。

Thực hiện toàn bộ các mục kiểm thử dưới đây, điền kết quả (OK
/ NG) và nộp

cho Thanh Nguyên.

| N o . | thao tác / xác nhận | quả kỳ vọng | O K/NG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | backend/pos-server のビルド確認 Xác nhận build backend/pos-server ▶ cd POS-SERVER/backend/pos-server && ./gradlew build -x test | BUILD SUCCESSFUL |  |
| 2 | backend/gift-card-server のビルド確認 Xác nhận build backend/gift-card-server ▶ cd POS-SERVER/backend/gift-card-server && ./mvnw package -DskipTests | BUILD SUCCESS |  |
| 3 | frontend ビルド確認 Xác nhận build frontend ▶ cd POS-SERVER/frontend && npm ci && npm run build | webpack compiled successfully |  |
| 4 | docker-compose up でローカル起動確認 Xác nhận khởi động local bằng docker-compose up ▶ docker-compose up -d && sleep 30 && curl http://localhost:9060 | 全サービス Started http: //localhost:9060 でUI表示 |  |
| 5 | git log \--follow で履歴追跡確認 Xác nhận tracking lịch sử bằng git log \--follow ▶ git log \--follow backend/pos-server/src/mai n/kotlin/com/example/Application.kt | 旧リポ ジトリのコミット 履歴が表示される Hiển thị lịch sử commit của repo cũ |  |
| 6 | GitHub Actions CI が green になることを確認 Xác nhận GitHub Actions CI chuyển sang green ▶ mainブランチにpush → Actions確認 | 全ジョブ green（成功） Toàn bộ job green (thành công) |  |
| 7 | staging環境での疎通確認 Xác nhận kết nối môi trường staging ▶ https://stg.ignicapos.com でログイン確認 | ログイン成 功・画面正常表示 Đăng nhập thành công, hiển thị màn hình bình thường |  |

→ 全テスト完了後、結果欄（OK
/ NG）を記入して Thanh Nguyên

へ提出すること。

→ Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm thử, điền kết quả (OK
/ NG) và nộp cho

Thanh Nguyên.

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | 本書は設計書のため、ロールバック対象なし |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 不要（設計書） |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | 設計書の内容を関係者全員がレビュー済みであること |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | 設計レビュー: 2営業日 承認: 1営業日 |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作成: Thanh Nguyên レビュー: きよはら 承認: きよはら |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ 全セクションのレビューが完了していること □ リスク分析・Rollback方法が合意されていること |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 該当なし（設計書） |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | 該当なし（設計書） |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |