カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
MySQLバックアップ設定 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Thay Đổi Cài Đặt Backup MySQL

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-015 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS RDS MySQL | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/08 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD |  |  |

■ 1. 概要 /
　Tổng

| o. | Tiêu đề |  | / Công sức | スク / Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MySQLバッ クアップ設定変更 / Thay đổi cài đặt backup MySQL | 自動バックアップ 保持期間を1日→7日に延長し 、毎時バックアップを追加 / Tăng thời gian lưu trữ backup tự động từ 1 ngày lên 7 ngày và thêm backup hàng giờ | 0.5日 / 0.5 ngày | 低 / Thấp |

■ No.1 MySQLバックアップ設定変更 /
　Thay

■ 修正背景・目的 / / Bối

現在のバックアップ設定では保持期間が1日のみであり、障害発生時に前日分のスナップショットしか復元できないリスクがある。

Cài đặt backup hiện tại chỉ lưu trữ 1 ngày, khi xảy ra sự cố chỉ có thể

khôi phục snapshot của ngày hôm trước.

【2026-03-11 STG調査で確認
/ Xác nhận qua điều tra STG ngày 2026-03-11】

STG環境（ksm-posstg-db-cluster /

ksm-posstg-db-cluster-replica）も同様にバックアップ保持期間が1日のみ。PRD/STG両環境で対応が必要。

Môi trường STG cũng chỉ lưu trữ backup 1 ngày. Cần xử lý cả hai môi

trường PRD/STG.

■ 現状設定 / Cài đặt hiện tại

| 動バックアッ プ保持期間 lưu backup tự động | 1日 / 1 ngày |
| --- | --- |
| プ取得頻度 backup | Aurora自動バックアップ（1日1回、15:00-15:30 UTC） / Backup tự động Aurora (1 lần/ngày, 15:00-15:30 UTC) |
| ックアップ theo giờ | なし / Không có |
| Backup | 未設定 / Chưa cài đặt |
| 期スナップシ ョット保持 snapshot dài hạn | なし / Không có |

■ 修正後の設定 / Cài đặt sau chỉnh sửa

3-1. 毎時バックアップ（AWS Backup）
/ Backup theo giờ

| アップ頻度 backup | 1時間ごと / Mỗi 1 giờ |
| --- | --- |
| lưu trữ | 25時間 / 25 giờ |
| tượng | ksm-posprd-db-cluster |
| ウィンドウ backup | 毎時0分 / Phút 0 mỗi giờ |

3-2. 日次バックアップ（午前0時）
/ Backup hàng ngày (0h)

| lưu trữ | 毎日 JST 00:00（UTC 15:00）のバックアップ / Backup lúc JST 00:00 (UTC 15:00) mỗi ngày |
| --- | --- |
| lưu trữ | 7日間 / 7 ngày |
| tượng | ksm-posprd-db-cluster |

■ 実装方法 / / Phương

【方法A: AWS Backup を使用する（推奨）
/ Sử dụng AWS Backup (Khuyến

nghị)】

バックアッププラン①: 毎時バックアップ（25時間保持）
/ Kế hoạch backup ①:

Backup theo giờ (lưu 25 giờ)

> {

>

> \"BackupPlanName\": \"ksm-posprd-rds-hourly\",

>

> \"Rules\": \[{

>

> \"RuleName\": \"hourly-25h\",

>

> \"ScheduleExpression\": \"cron(0 \* \* \* ? \*)\",

>

> \"Lifecycle\": { \"DeleteAfterDays\": 2 }

>

> }\]

>

> }

バックアッププラン②: 日次バックアップ（7日保持）
/ Kế hoạch backup ②:

Backup hàng ngày (lưu 7 ngày)

> {

>

> \"BackupPlanName\": \"ksm-posprd-rds-daily\",

>

> \"Rules\": \[{

>

> \"RuleName\": \"daily-7d\",

>

> \"ScheduleExpression\": \"cron(0 15 \* \* ? \*)\",

>

> \"Lifecycle\": { \"DeleteAfterDays\": 7 }

>

> }\]

>

> }

バックアップボールト作成コマンド
/ Lệnh tạo backup vault:

> aws backup create-backup-vault \\

>

> \--region ap-northeast-1 \\

>

> \--backup-vault-name ksm-posprd-backup-vault \\

>

> \--encryption-key-arn

> arn:aws:kms:ap-northeast-1:332802448674:key/f63b92c0-a810-4665-a45e-ffb926b21496

> \\

>

> \--tags SystemName=pos,EnvType=prd

■ 影響範囲 / Phạm vi ảnh hưởng

| ケーション dụng | なし（バックアップはオフラインで実行） / Không có (backup chạy offline) |
| --- | --- |
| DB | なし / Không có |
| phí | 毎時バックアップ約 +\$20〜\$30/月 / Backup theo giờ khoảng +\$20\~\$30/tháng |
| ナンス停止 trì | 不要 / Không cần |

■ テスト手順・報告 /
　Quy

| N o . | kiểm thử | quả mong đợi | / Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 現在のバックアップ状況を確認する / Xác nhận trạng thái backup hiện tại コマンド: ./40_ AWS/03_リカバリー/01_recover_rds.sh check-backup | バックアッ プ保持期間が1日 であることを確認 / Xác nhận thời gian lưu trữ backup là 1 ngày |  |
| 2 | AWS Backupバックアップボールト作成 / Tạo backup vault trên AWS Backup | ボー ルトが正常に作成 されたことを確認 / Xác nhận vault được tạo thành công |  |
| 3 | バッ クアッププラン①（毎時）を作成・適用 / Tạo và áp dụng kế hoạch backup ① (theo giờ) | 翌時間以降に スナップショット が取得されること / Snapshot được tạo từ giờ tiếp theo |  |
| 4 | バッ クアッププラン②（日次）を作成・適用 / Tạo và áp dụng kế hoạch backup ② (hàng ngày) | 翌日 JST 00:00 以降に スナップショット が取得されること / Snapshot được tạo sau JST 00:00 ngày hôm sau |  |
| 5 | 変更後の保持期間設定を確認 / Xác nhận cài đặt thời gian lưu trữ sau thay đổi | 毎時25時間・日次 7日間の保持が設 定されていること / Xác nhận lưu trữ 25 giờ/giờ và 7 ngày/ngày |  |

■ 2. 承認 / Phê duyệt
　2. 承認 / Phê duyệt

---------------- ------------------------------------------------------

申請者
/ Người

đề xuất

承認者
/ Người

phê duyệt

実施者
/ Người

thực hiện

完了確認
/ Xác

nhận hoàn

thành

---------------- ------------------------------------------------------

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | バックアップ設定を元に戻す MySQL: SET GLOBAL で元の値を再設定 |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 変更前のMySQL設定値を記録 SHOW VARIABLES LIKE 'expire_logs_days'; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_expire_logs_seconds'; |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | RDS MySQLインスタンスへの接続確認 パラメータグループの変更権限確認 |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | ① パラメータグループ変更: 15分 ② 適用確認: 10分 合計: 約25分 |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên レビュー: きよはら 立会: 不要 |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ バックアップ設定が変更後の値になっていること □ バイナリログが正常にローテーションされること □ DB接続が正常であること |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 作業後1週間 確認方法: MySQL SHOW VARIABLES で設定値確認 異常時: パラメータグループを元に戻してリブート |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | T1: パラメータグループ設定値確認 T2: バイナリログローテーション確認 T3: DB接続確認 |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |