カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
ソースコード修正計画 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Kế Hoạch Sửa Đổi Source Code

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-009 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | ソースコード全般 | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/10 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD / STG |  |  |

■ 0. 実施判断のご確認（顧客向け）** *0.
　Xác

(dành cho khách hàng)*

本改修は「動作テスト・問題点レポート（KASUMI-POS-TEST-2026-001）」で発見された15件の問題を解消するものです。優先度・フェーズをご確認のうえ、実施可否をご判断ください。

*Sửa đổi này giải quyết 15 vấn đề phát hiện trong \"Báo cáo kiểm thử vận

hành (KASUMI-POS-TEST-2026-001)\". Vui lòng xác nhận mức ưu tiên/phase

và quyết định có thực hiện hay không.*

--------- ----------------------------------------------------------------------- --------------

No. 確認事項 確認結果

1 致命的問題（#1 #2）を最優先で対応することに同意する □ 承認 □ 保留

□ 否認

2 Phase 1（即日対応）の作業開始を承認する □ 承認 □ 保留

□ 否認

3 Phase 2〜4のスケジュールを承認する □ 承認 □ 保留

□ 否認

4 作業はfeatureブランチで行い、mainへの直接pushは行わないことを確認した □ YES □ NO

--------- ----------------------------------------------------------------------- --------------

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh

Nguyên）へご返送ください。 *※ Vui lòng điền kết quả xác nhận, ký tên và

gửi lại cho phụ trách LUVINA (Thanh Nguyên).*

■ 1. 概要・修正一覧** *1.
　Tổng

カスミPOSシステムの動作テスト（KASUMI-POS-TEST-2026-001）で発見された15件の問題を4フェーズに分けて対応する。致命的なセキュリティ問題から順に優先度付けされている。

-------- ---------------------------------------- ------------ ----------------------

\# 修正タイトル 優先度 フェーズ

#1 機密情報の環境変数化 致命的 Phase 1（即日）

#2 HARD_TOKEN削除・JWTシークレット無効化 致命的 Phase 1（即日）

#3 webpackプロキシの2バックエンド対応 高 Phase 2（1週間）

#4 HikariCP設定バグの修正（minimumIdle） 高 Phase 2（1週間）

#5 CORS設定を本番ドメインに限定 高 Phase 2（1週間）

#6 Spring Boot 3.1.0 → 3.3.x アップグレード 中 Phase 3（1ヶ月）

#7 単体テストの追加（認証・サービス層） 中 Phase 3（1ヶ月）

#8 デバッグ用クレデンシャルの削除 中 Phase 3（1ヶ月）

#9 Flyway マイグレーション有効化 中 Phase 3（1ヶ月）

#10 Hibernate dialect 非推奨設定の修正 中 Phase 3（1ヶ月）

#11 GitHub Actions CI/CD パイプラインの設定 低 Phase 4（3ヶ月）

#12 pos-server Dockerfile 作成 低 Phase 4（3ヶ月）

#13 SFTPパスのWindows依存を解消 低 Phase 4（3ヶ月）

#14 外部APIのURL環境変数化（富士フイルム） 低 Phase 4（3ヶ月）

#15 フロントエンド staging 差分のマージ戦略 低 Phase 4（3ヶ月）

-------- ---------------------------------------- ------------ ----------------------

■ 2. 担当者・作業スケジュール** *2. Người phụ trách /
　Lịch

-------------- -------------------- ----------------- --------------------

フェーズ 対象 期限 修正番号

Phase 1 致命的問題の修正 即日（D1-3） #1, #2

Phase 2 高優先度の修正 1週間以内（W1） #3, #4, #5

Phase 3 中優先度の修正 1ヶ月以内（W4） #6〜#10

Phase 4 低優先度の修正 3ヶ月以内（M3） #11〜#15

-------------- -------------------- ----------------- --------------------

■ 3. 修正詳細** *3. Chi tiết sửa đổi*
　3. 修正詳細** *3. Chi tiết sửa đổi*

■ Phase 1：致命的問題（即日対応）** *■ Phase 1: Vấn đề nghiêm trọng

(xử lý ngay)*

-------- --------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\# タイトル 概要・対応方法

#1 機密情報の環境変数化 application.properties/.ymlに記載されたDB_URL・DB_PASSWORD・JWT_SECRET等をすべて環境変数参照（\${ENV_VAR}）に置き換え、.env.exampleをリポジトリルートに作成する。

#2 HARD_TOKEN削除・JWTシークレット無効化 ソースコード内にハードコードされたトークン・JWTシークレットを全削除し、新規のランダム値を生成して環境変数から参照するよう修正する。

-------- --------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ Phase 2：高優先度（1週間以内）** *■ Phase 2: Ưu tiên cao (trong 1

tuần)*

-------- ------------------------------------ --------------------------------------------------------------

\# タイトル 概要・対応方法

#3 webpackプロキシの2バックエンド対応 context: \[\'/api\',\'/services\',\'/management\'\] →

:8081、context: \[\'/gift\',\'/gift-api\'\] → :8080

の2エントリに更新する。

#4 HikariCP設定バグの修正 minimumIdleの設定値が不正な値になっているバグを修正。推奨値:

minimumIdle=5, maximumPoolSize=20。

#5 CORS設定を本番ドメインに限定 allowedOriginsを\*（全許可）からhttps://www.ignicapos.com /

https://stg.ignicapos.comに限定する。

-------- ------------------------------------ --------------------------------------------------------------

■ Phase 3：中優先度（1ヶ月以内）** *■ Phase 3: Ưu tiên trung bình

(trong 1 tháng)*

-------- -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

\# タイトル 概要・対応方法

#6 Spring Boot アップグレード build.gradleのSpring

Boot依存バージョンを3.3.x系に更新。依存ライブラリの互換性を確認し必要に応じて修正する。

#7 単体テストの追加 認証フロー・主要サービス層のJUnit5単体テストを追加。カバレッジ目標: 主要クラス70%以上。

#8 デバッグ用クレデンシャルの削除 開発時に追加したデバッグ用ユーザーID・パスワードをソースコードおよびDB初期データから削除する。

#9 Flyway マイグレーション有効化 spring.flyway.enabled=trueに設定し、V1\_\_init.sqlを作成してスキーマ管理を開始する。

#10 Hibernate dialect 修正 Spring Boot 3.x で非推奨になったhibernate.dialectの明示的指定を削除し自動検出に委ねる。

-------- -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

■ Phase 4：低優先度（3ヶ月以内）** *■ Phase 4: Ưu tiên thấp (trong 3

tháng)*

-------- ----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\# タイトル 概要・対応方法

#11 GitHub Actions CI/CD .github/workflows/ci.ymlを作成。pos-server(Gradle)・gift-card-server(Maven)・frontend(npm)の3ジョブをparallel実行。

パイプライン

#12 pos-server Dockerfile 作成 backend/pos-server/DockerfileをAmazon Corretto 17ベースで作成。マルチステージビルドでイメージサイズを最小化する。

#13 SFTPパスのWindows依存を解消 File.separatorまたはPaths.get()を使用し、バックスラッシュのハードコードを排除する。

#14 外部APIのURL環境変数化 富士フイルムAPI URLをapplication.propertiesの fujifilm.api.url=\${FUJIFILM_API_URL} として環境変数化する。

#15 フロントエンド staging pos-server-frontend-ishida-stagingとproductionの約330ファイル差分をdiff

差分のマージ -rqで一覧化し、1ファイルずつレビュー・マージする。

-------- ----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ 4. 事前準備・共通コマンド** *4. Chuẩn bị trước /
　Lệnh

■ ブランチ作成** *■ Tạo branch*

■ 環境変数テンプレート作成（#1 実施前）** *■ Tạo template biến môi

trường (trước khi thực hiện #1)*

■ 5. テスト手順・報告** *5.
　Quy

【実施順序】①検証環境 → ②STG環境（stg.ignicapos.com）→

③PRD本番環境（www.ignicapos.com）の順に実施すること *【Thứ tự thực

hiện】① Môi trường kiểm thử → ② STG (stg.ignicapos.com) → ③ PRD thực

(www.ignicapos.com)*

| N o . |  |  | （OK/ NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | app lication.propertiesに平文クレデンシ ャルが残っていないことを確認（#1） | すべて \${ENV_VAR}形式 になっていること |  |
| 1 | app lication.propertiesに平文クレデンシ ャルが残っていないことを確認（#1） | すべて \${ENV_VAR}形式 になっていること |  |
| 2 | HARD_TOKENがソースコード内 に存在しないことをgrepで確認（#2） | grep結果 が0件であること |  |
| 2 | HARD_TOKENがソースコード内 に存在しないことをgrepで確認（#2） | grep結果 が0件であること |  |
| 3 | CORS設定が\*.ignicapos.co mのみ許可されていることを確認（#5） | 他ドメイン からのリクエスト が拒否されること |  |
| 3 | CORS設定が\*.ignicapos.co mのみ許可されていることを確認（#5） | 他ドメイン からのリクエスト が拒否されること |  |
| 4 | Spring Boot起 動時にWARNINGが出ないことを確認（#6 #10） | 起 動ログにDeprecat ed警告がないこと |  |
| 4 | Spring Boot起 動時にWARNINGが出ないことを確認（#6 #10） | 起 動ログにDeprecat ed警告がないこと |  |
| 5 | Flyway起動時にマイグレーシ ョンが正常完了することを確認（#9） | Flyway migrated successfully が出力されること |  |
| 5 | Flyway起動時にマイグレーシ ョンが正常完了することを確認（#9） | Flyway migrated successfully が出力されること |  |
| 6 | GitHub Actions CIがpush時にgreen（全 ジョブ成功）になることを確認（#11） | pos-server / gift-card / frontend 全ジョブが成功 |  |
| 6 | GitHub Actions CIがpush時にgreen（全 ジョブ成功）になることを確認（#11） | pos-server / gift-card / frontend 全ジョブが成功 |  |

→ 全テスト完了後、結果欄（OK
/ NG）を記入して Thanh Nguyên

へ提出すること。 *→ Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm thử, điền kết quả

(OK
/ NG) và nộp cho Thanh Nguyên.

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | git revert で該当コミットを取り消す git revert <COMMIT_HASH> && git push origin main |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 不要（ソースコード変更のみ。gitで完全な履歴管理あり） |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | GitHub リポジトリアクセス確認 ブランチ戦略（feature → develop → main）の確認 |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | Phase 1（致命的問題）: 即日 Phase 2（高優先度）: 1週間以内 Phase 3（中優先度）: 1ヶ月以内 Phase 4（低優先度）: 3ヶ月以内 |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên レビュー: きよはら 立会: 不要 |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ 各Phaseのビルドが成功すること □ テストが全件PASSすること □ 既存機能に影響がないこと |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 各Phase実施後1週間 確認方法: GitHub Actions CI結果 + STG動作確認 異常時: git revertで該当コミットを取り消し |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | T1: ビルド成功確認（Kotlin/Java/React） T2: ユニットテスト全PASS T3: STG環境動作確認 T4: PRD環境動作確認 |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |

KSM-AWS-009 ソースコード修正計画 — 追記セクション
KSM-AWS-009 Kế Hoạch Sửa Đổi Source Code — Phần Bổ Sung

※ 本セクションは既存文書（v0.1）の末尾に追記する内容です。既存内容は変更しません。
※ Phần này được bổ sung vào cuối tài liệu hiện tại (v0.1). Nội dung hiện tại không thay đổi.

■ 6. レビュー評価・再評価結果（2026-03-21 追記）
　6. Kết Quả Đánh Giá Lại Review (Bổ sung 2026-03-21)

USMH 3原則に基づき、スタッフレビュー結果を再評価した。 / Đánh giá lại kết quả review của staff dựa trên 3 nguyên tắc USMH.

▶ USMH 前提条件（3原則） / 3 Nguyên Tắc Tiền Đề USMH

| 原則 / Nguyên tắc | 内容 / Nội dung |
| --- | --- |
| ① 環境パリティ Đồng nhất môi trường | 検証環境と本番環境は同一構成であるべき Môi trường kiểm thử và production phải có cấu hình giống nhau |
| ② 環境独立性 Độc lập môi trường | 本番・検証・開発は互いに干渉してはならない Production, kiểm thử, development không được ảnh hưởng lẫn nhau |
| ③ 情報漏洩防止 Ngăn chặn rò rỉ | クレデンシャル・接続先の漏洩は絶対不可 Tuyệt đối không được rò rỉ credential và thông tin kết nối |

▶ 再評価結果一覧 / Bảng Kết Quả Đánh Giá Lại

| # | タイトル / Tiêu đề | スタッフ判定 / Staff | 再評価 / Đánh giá lại | 原則 | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 機密情報→環境変数化 Thông tin mật → biến môi trường | 問題なし Không vấn đề | 対応すべき Nên sửa | ②③ |  |
| #2 | HARD_TOKEN削除 Xóa HARD_TOKEN | 対応すべき Nên sửa | 対応すべき（合意） Nên sửa (đồng ý) | ③ |  |
| #3 | webpackプロキシ Webpack proxy | 問題なし Không vấn đề | ★要修正 ★Cần sửa | ②③ | 調査結果あり Có kết quả điều tra |
| #4 | HikariCP minimumIdle | 問題なし Không vấn đề | 明示設定すべき Cần thiết lập rõ | ① |  |
| #5 | CORS設定 Cấu hình CORS | 問題なし Không vấn đề | 確認・対応すべき Cần xác nhận và sửa | ② |  |
| #6 | Spring Boot アップグレード Nâng cấp Spring Boot | 問題なし Không vấn đề | 問題なし（条件付き） Không vấn đề (có điều kiện) | — | EOL確認要 Cần kiểm tra EOL |
| #7 | 単体テスト追加 Thêm unit test | 問題なし Không vấn đề | 問題なし Không vấn đề | — |  |
| #8 | デバッグコード削除 Xóa debug credential | 問題なし Không vấn đề | 要再確認 Cần xác nhận lại | ③ |  |
| #9 | Flyway有効化 Kích hoạt Flyway | 問題なし Không vấn đề | 対応すべき（段階的） Nên sửa (từng bước) | ② |  |
| #10 | Hibernate dialect修正 Sửa Hibernate dialect | 対応すべき Nên sửa | 対応すべき（合意） Nên sửa (đồng ý) | — |  |
| #11 | GitHub Actions CI/CD | 評価中 Đang đánh giá | 優先度引上推奨 Nên nâng ưu tiên | ② |  |
| #12 | Dockerfile作成 Tạo Dockerfile | 評価中 Đang đánh giá | 優先度引上推奨 Nên nâng ưu tiên | ② |  |
| #13 | SFTPパス修正 Sửa đường dẫn SFTP | 問題なし Không vấn đề | 対応すべき Nên sửa | ①② |  |
| #14 | 外部URL環境変数化 Biến môi trường hóa URL | 問題なし Không vấn đề | 要再確認 Cần xác nhận lại | ② |  |
| #15 | フロントエンド差分 Merge khác biệt frontend | 問題なし Không vấn đề | ★要確認 ★Cần xác nhận | ②③ | 調査結果あり Có kết quả điều tra |

▶ #3 webpackプロキシ — ソースコード調査結果（2026-03-21） / #3 Webpack Proxy — Kết Quả Điều Tra Source Code (2026-03-21)

当初「開発環境限定（localhost）であるため問題なし」と判定したが、ソースコード調査により以下の問題が判明した。 / Ban đầu đánh giá "Không vấn đề vì chỉ dùng cho development (localhost)", nhưng điều tra source code phát hiện các vấn đề sau.

| # | 問題 / Vấn đề | 深刻度 / Mức độ | 違反原則 / Nguyên tắc |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 文書記載の /gift, /gift-api → :8080 はソースコードに存在しない（文書誤記） Mô tả /gift, /gift-api → :8080 trong tài liệu không tồn tại trong source code (lỗi tài liệu) | 中 Trung bình | — |
| 3-2 | API URLがビルド時にハードコード（api-stg / api-spk.ignicapos.com）。 --env inputの指定ミスでSTGがPRDのAPIを叩くリスク。 API URL được hardcode lúc build (api-stg / api-spk.ignicapos.com). Nếu chỉ định sai --env input → STG gọi API của PRD. | 高 Cao | ② 独立性 ③ 漏洩防止 |
| 3-3 | production版は http://172.172.1.105:8080 プライベートIP直指定。環境変数化されていない。 Bản production trỏ trực tiếp đến IP private http://172.172.1.105:8080. Chưa biến môi trường hóa. | 高 Cao | ② 独立性 ③ 漏洩防止 |
| 3-4 | web-fe EC2の内部構成（nginx設定等）は未確認。要VPN接続。 Cấu hình bên trong web-fe EC2 (nginx, v.v.) chưa xác nhận. Cần kết nối VPN. | 中 Trung bình | 要確認 Cần xác nhận |

調査ファイル: pos-server-frontend-ishida-staging/webpack/webpack.dev.js, environment.js / File điều tra: pos-server-frontend-ishida-staging/webpack/webpack.dev.js, environment.js

▶ #15 フロントエンド差分 — ソースコード調査結果（2026-03-21） / #15 Merge Khác Biệt Frontend — Kết Quả Điều Tra Source Code (2026-03-21)

当初「別リポジトリであるため問題なし」と判定したが、ソースコード調査により環境独立性違反のリスクが判明した。 / Ban đầu đánh giá "Không vấn đề vì là repo riêng", nhưng điều tra source code phát hiện rủi ro vi phạm độc lập môi trường.

| 項目 / Mục | staging版 / Bản staging | production版 / Bản production |
| --- | --- | --- |
| API URL (STG) API URL (STG) | https://api-stg.ignicapos.com/api/v1 (npm run build-stg) | — |
| API URL (PRD) API URL (PRD) | https://api-spk.ignicapos.com/api/v1 (npm run build / build-spk) | http://172.172.1.105:8080 /pos-server/api/v1 |
| リスク Rủi ro | npm run buildはデフォルトでPRD(spk)を指す。 STGデプロイ時にbuild-stgを使い忘れると STGフロントエンドがPRDのAPIを叩く。 npm run build mặc định trỏ đến PRD(spk). Nếu quên dùng build-stg khi deploy STG → frontend STG gọi API PRD. | プライベートIP直指定。 環境変数化されていない。 Trỏ trực tiếp đến IP private. Chưa biến môi trường hóa. |

▶ 最終判定サマリー / Tổng Kết Đánh Giá Cuối Cùng

| 判定 / Đánh giá | 件数 / Số lượng | 対象 / Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| 対応すべき Nên sửa | 9件 | #1, #2, #4, #5, #8, #9, #10, #13, #14 |
| ★要修正（追加判明） ★Cần sửa (phát hiện thêm) | 2件 | #3, #15 |
| 優先度引上推奨 Nên nâng ưu tiên | 2件 | #11, #12 |
| 問題なし Không vấn đề | 2件 | #6, #7 |

■ 改廃履歴（追記）
　Lịch Sử Sửa Đổi (Bổ sung)

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 Tạo bản đầu tiên |
| 0.2 | 2026/03/21 | Thanh Nguyên |  | レビュー再評価結果追記 （USMH3原則・ソースコード調査結果） Bổ sung kết quả đánh giá lại review (3 nguyên tắc USMH, kết quả điều tra source code) |