カスミPOS  AWS改修指示書

2026/03/11  STG Webサーバー セキュリティ強化

| プロジェクト名 | カスミPOSシステム |
| --- | --- |
| ドキュメントNo | KSM-AWS-005 |
| 版数 | 0.1 |
| 作成者 | Thanh Nguyên |
| 作成日 | 2026/03/11 |
| 承認者 | （承認時に記入） |
| 対象環境 | STG |

# ■改廃履歴

| 版 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/11 | Thanh Nguyên | 初版作成 |
| 1.0 |  |  | （顧客承認時に設定） |

# 1. 概要

KSM-AWS-004（STG Webサーバー構成確認）の回答に基づき、以下のセキュリティ強化作業を実施します。

| No. | 改修タイトル | 概要 | 工数 | リスク |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No.1 | SGルール全開放の削除・最小化 | web-be SGの全開放ルール削除・ALBからのPort 80のみに制限 | 0.5h | 低 |
| No.2 | 空ECRリポジトリの削除 | 未使用ECRリポジトリ（web-fe / web-be）を削除 | 0.25h | 低 |

# No.1  SGルール全開放の削除・最小化

## ■ 対象リソース

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象SG名 | ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be |
| 対象環境 | STG |
| 対象EC2 | ksm-posstg-ec2-instance-web-be (10.239.2.195) |

## ■ 改修内容

【削除するインバウンドルール】

| No. | タイプ | ポート範囲 | ソース |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | すべてのトラフィック (-1) | すべて | 0.0.0.0/0（インターネット全開放） |
| ② | TCP | 8080 | 0.0.0.0/0（インターネット全開放） |

【追加するインバウンドルール】

| No. | タイプ | ポート範囲 | ソース |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | TCP | 80 | ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be（ALBのSGのみ） |

※ アウトバウンドルールは変更なし（現行維持）

## ■ 実施手順

| Step | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | AWSコンソール → EC2 → セキュリティグループ を開く STGアカウント（750735758916）でログイン |
| 2 | 「ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be」を検索・選択 |
| 3 | 「インバウンドルール」タブ → 「インバウンドのルールを編集」 |
| 4 | ①「すべてのトラフィック 0.0.0.0/0」のルールを削除 |
| 5 | ②「TCP:8080 0.0.0.0/0」のルールを削除 |
| 6 | 新規ルールを追加: タイプ=TCP、ポート=80、ソース=ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be |
| 7 | 「ルールを保存」をクリック |

## ■ テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果 (OK/NG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWSコンソールでSGルールを確認 → 全開放ルール（ALL / TCP:8080）が存在しないことを確認 | 削除対象ルールが0件であること |  |
| 2 | STG web-beへALB経由でHTTPアクセスを実施 → 正常にレスポンスが返ること | HTTPステータス200が返ること |  |
| 3 | インターネットから直接EC2のIPへポート8080でアクセスを試みる → タイムアウトまたは接続拒否になること | 接続不可（タイムアウト / Connection refused） |  |
| 4 | ALB経由でバックエンドAPIが正常稼働していることを確認 | 既存機能に影響なし |  |

# No.2  空ECRリポジトリの削除

## ■ 対象リソース

| リポジトリ名 | 状態 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ksm-posstg-ecr-web-fe | 空（イメージ0件） | 利用予定なし |
| ksm-posstg-ecr-web-be | 空（イメージ0件） | 利用予定なし |

## ■ 改修内容

上記2リポジトリはイメージが0件であり、現時点での利用予定もないため削除します。

※ 削除前にリポジトリ名をスクリーンショットで記録すること。

## ■ 実施手順

| Step | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | AWSコンソール → Elastic Container Registry を開く STGアカウント（750735758916）でログイン |
| 2 | 「ksm-posstg-ecr-web-fe」を選択 → 削除前にスクリーンショット取得 |
| 3 | 「ksm-posstg-ecr-web-fe」を削除 |
| 4 | 「ksm-posstg-ecr-web-be」を選択 → 削除前にスクリーンショット取得 |
| 5 | 「ksm-posstg-ecr-web-be」を削除 |

## ■ テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果 (OK/NG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECRリポジトリ一覧を確認 →「ksm-posstg-ecr-web-fe」「ksm-posstg-ecr-web-be」が存在しないことを確認 | 両リポジトリが一覧に表示されないこと |  |
| 2 | STG環境の既存機能（OC取込・価格変更等）が正常稼働していることを確認 | 既存機能に影響なし |  |

# 2. 報告方法

本改修実施後、以下の担当者へテスト結果を報告してください。

| 報告先 | Thanh Nguyên（nguyenthanhloc@luvina.net） |
| --- | --- |
| 提出物 | ① テスト結果（本書テスト手順表に OK/NG を記入） ② 実施後のSGルール・ECR一覧スクリーンショット |