## Slide 1
2023年2月17日（金）
カスミ＆ダイソー商品におけるＰＯＳの共通化について
ＵＳＭＨ デジタル本部
カスミ システム管理部 ITサービス
全６頁

## Slide 2
１．システム全体図
カスミ
ignicaレジ
スキャンＧＯ
店舗環境
カスミ
Azure
ＰＯＳサーバ
Azure
共有IFサーバ
カスミ
IFサーバ
アイネス
基幹システム
Open central
大創産業
ダイソー
基幹システム
カスミ
ダイソー
商品マスタ
ダイソー
店舗向け
マスタ
カスミ
店舗向け
マスタ
ダイソー
精算・実績
データ
ダイソー
カスミ
実績
ダイソー
集配信サーバ
カスミ
精算・実績
データ

## Slide 3
２．開発内容
No | 区分 | 機能 | 対応内容
１) | ダイソーデータ 連携 | 商品マスタ連携対応 | ①ダイソーから商品マスタデータを受領しダイソー商品マスタを作成する ②①の商品マスタとカスミ商品マスタをマージする。 同一商品があった場合はカスミ商品マスタを優先する。 ③上記処理に必要な各システム関連のマスタの設定を行う
 |  | 実績データ連携対応 | ①取引データよりダイソー商品の実績データを抽出する ②実績データよりダイソーへ実績データ（ダイソー標準トラン）の作成。 ダイソーシステムへ連携を行う。金額は税込みで実施する予定。 ③21:00と店舗締めの2回連携を行う。 ④各種実績のクリア処理
２) | カスミデータ 連携対応 | 取引データ集計処理 （テナント集計） | ①ダイソー商品の実績データを各テナント実績に更新する
 |  | OpenCentaral 連携対応 （ダイソーデータ除外） | ①OpenCentaral向けの各実績データよりダイソーデータの除外を行う （対象データ） ・レジ精算データ ・単品売上実績 ・単品値引実績 ・単品時間帯別実績
３) | BO画面対応 やる？ やらない？ | ダイソーデータの表示 コントロール | ①ダイソー商品の登録、メンテナンスを不可とする。 ・特売設定 ・MM設定 ・緊急売価変更 ・178定番売価設定 ・経費登録 ②ダイソー商品は参照のみでメンテ画面への切替・遷移は不可とする ・商品管理 ・商品採用店舗確認画面 ・各種 商品関連画面(商品コード検索）

## Slide 4
３．開発スケジュール
1/23 | 1/30 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27
マ
ス
タ
連携
実績
連携
設計
製造・単体テスト
結合テスト
結合テスト
外結
ST
受入
3/17運用開始
★システムリリース
設計
製造
単体テスト
外結
ST
受入
★
システムリリース
ツール開発
ツール
テスト
マスタ更新
（SE作業）
稼働日の変更
3/17運用開始
↓
3/24運用開始

## Slide 5
３．開発スケジュール
2/20 | 2/27 | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1
ＢＯ画面
結合テスト
3/17運用開始
設計
製造
単体
受入
★
システムリリース
外結
ST

## Slide 6
４．役割分担
作業工程 | 作業工程の定義 | 作業内容 | 担当 |  |  | 納品物
 |  |  | カスミ | ダイソー | ｳﾞｨﾝｸｽ | 
設計 | ・機能要件のシステム設計 | 画面、外部I/F概要設計、データ設計 | ○ | 〇 | ◎ | 外部設計書
 |  | 外部設計書の承認 | ◎ | － | － | 
 | ・実現内容の詳細化 | 画面、外部I/F詳細設計、ﾃﾞｰﾀ項目定義 | ー | ー | ◎ | －
製造・ 単体テスト | ・ソフトウェアの製造。 ・単体での機能ﾃｽﾄの実施。 | プログラミング | ー | ー | ◎ | プログラムモジュール 一式
 |  | 単体テストの実施 | ー | ー | ◎ | 
結合テスト計画 | ・結合テスト計画の作成 | テスト計画の作成 | － | － | ◎ | 
結合テスト | ・結合テスト計画を 元にテスト仕様の作成 ・結合テストの実施 | 結合テスト仕様書作成 | － | － | ◎ | 
 |  | 結合テストの実施 | － | － | ◎ | 
外結・ システムテスト計画 | ・システムテスト計画の 作成 | システムテスト計画の作成 | － | － | ◎ | システムテスト計画書
 |  | システムテスト計画書の承認 | ◎ | ○ | － | 
外結 ・システムテスト | ・結合テスト計画を 元にテスト仕様の作成 ・結合テストの実施 | システムテスト仕様書作成 | － | － | ◎ | システムテスト 結果報告
 |  | システムテストの実施 | － | ○ | ◎ | 
 |  | システムテスト結果報告 | ○ | ○ | ◎ | 
受入テスト | ・受入テストの実施 | 受入テストの実施 | ◎ | ○ | ○ | 
パイロット 導入支援 | ・パイロット店舗への リリース作業を実施 | リリース作業・システムフォロー （ヴィンクス事務所にて実施） | － | － | ◎ | 
 |  | 店舗立ち合い | ◎ | － | － |