カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
Lambda DB接続先変更 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Thay Đổi Điểm Kết Nối DB Lambda

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-016 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS Lambda | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/08 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD |  |  |

■ 1. 概要 /
　Tổng

| o. | Tiêu đề |  | / Công sức | スク / Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La mbdaDB接続先変更 / Thay đổi điểm kết nối DB Lambda | create-file-end-for-night のDB接 続先をWriter→Readerに変更 / Thay đổi điểm kết nối DB của create-file-end-for-night từ Writer sang Reader | 0 .25日 / 0.25 ngày | 低 / Thấp |

■ No.1 LambdaDB接続先変更 /
　Thay

■ 概要 /
　Tổng

Lambda関数 ksm-posprd-lmd-function-create-file-end-for-night

のDB接続先をWriterエンドポイントからReaderエンドポイントに変更する。

Thay đổi điểm kết nối DB của Lambda function

ksm-posprd-lmd-function-create-file-end-for-night từ Writer endpoint

sang Reader endpoint.

■ 変更理由 / Lý do thay đổi

CloudWatchログ（2026-03-07実行分）より、本関数の処理はDB SELECT

のみ（INSERT/UPDATE/DELETE なし）であることを確認。

Từ CloudWatch log (lần chạy 2026-03-07), xác nhận rằng hàm này chỉ thực

hiện SELECT DB (không có INSERT/UPDATE/DELETE).

【STG調査結果
/ Kết quả điều tra STG（2026-03-11）】

STG環境でも同様の問題を確認。stg/Replica_Kasumi が Write Endpoint

を参照しており、名前と接続先が不一致。

Môi trường STG cũng có vấn đề tương tự. stg
/ Replica_Kasumi đang tham

chiếu Write Endpoint, không khớp với tên.

■ 問題点 / Vấn đề

|  | Hiện tại | tưởng | chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 環境変数 DB_KASUMI / Biến môi trường DB_KASUMI | prd/Re plica_Kasumi | prd/Repl ica_Kasumi_RO |  |
| 接続エンドポイント / Endpoint kết nối | Write endpoint | Reader endpoint |  |
| DB操作 / Thao tác DB | SELECT のみ / Chỉ SELECT | SELECT のみ / Chỉ SELECT |  |

■ 変更内容 / / Nội

--------------------------------------------------- ------------ -------------------- -----------------------

関数名
/ Tên hàm 変数名 / 変更前 / Trước 変更後 / Sau

Biến

ksm-posprd-lmd-function-create-file-end-for-night DB_KASUMI prd/Replica_Kasumi prd/Replica_Kasumi_RO

--------------------------------------------------- ------------ -------------------- -----------------------

注意
/ Lưu ý:

DB_BATCH（prd/Batch_Kasumi）は変更不要。バッチ履歴の書き込みがある可能性があるため、Writerエンドポイントのまま維持。

DB_BATCH (prd
/ Batch_Kasumi) không cần thay đổi. Giữ nguyên Writer

endpoint vì có thể có ghi lịch sử batch.

■ 変更手順 / / Quy

手順1
/ Bước 1: 変更前の確認 / Xác nhận trước khi thay đổi

> aws \--no-cli-pager lambda get-function-configuration \\

>

> \--region ap-northeast-1 \\

>

> \--function-name ksm-posprd-lmd-function-create-file-end-for-night \\

>

> \--query \'Environment.Variables\' \--output table

手順2
/ Bước 2: 環境変数の変更 / Thay đổi biến môi trường

> aws \--no-cli-pager lambda update-function-configuration \\

>

> \--region ap-northeast-1 \\

>

> \--function-name ksm-posprd-lmd-function-create-file-end-for-night \\

>

> \--environment

> \"Variables={DB_KASUMI=prd/Replica_Kasumi_RO,DB_BATCH=prd/Batch_Kasumi}\"

手順3
/ Bước 3: 変更後の確認 / Xác nhận sau khi thay đổi

> aws \--no-cli-pager lambda get-function-configuration \\

>

> \--region ap-northeast-1 \\

>

> \--function-name ksm-posprd-lmd-function-create-file-end-for-night \\

>

> \--query \'Environment.Variables\' \--output table

■ 実施タイミング / Thời điểm thực hiện
　実施タイミング / Thời điểm thực hiện

| khuyến nghị | 平日昼間 / Ban ngày ngày thường |
| --- | --- |
| ケジュール chạy | EventBridge: cron(30 20 \* \* ? \*) = JST 05:30 毎日 / Mỗi ngày lúc JST 05:30 |
| ảnh hưởng | 本関数のみ。他Lambda・アプリへの影響なし / Chỉ hàm này. Không ảnh hưởng Lambda khác và ứng dụng |
| ールバック Rollback | 変更 前の値（prd/Replica_Kasumi）に戻すだけで即時復旧可能 / Khôi phục ngay bằng cách đổi lại giá trị cũ (prd/Replica_Kasumi) |

■ 変更後の効果 / Hiệu quả sau thay đổi

変更前: create-file-end-for-night → prd/Replica_Kasumi → Writer →

instance-1

変更後: create-file-end-for-night → prd/Replica_Kasumi_RO → Reader →

instance-2

/ Trước: create-file-end-for-night → prd/Replica_Kasumi → Writer →

instance-1

/ Sau: create-file-end-for-night → prd/Replica_Kasumi_RO → Reader →

instance-2

■ Writer/Reader分離の完成形 / Hoàn thiện tách biệt Writer/Reader

------------------------------ -------- ----------------------------- ------------

Lambda関数
/ Hàm Lambda 操作 / 接続先 / Endpoint 評価 /

Thao Đánh giá

tác

sg-import-data WRITE Writer ✅

oc-import-data WRITE Writer ✅

import-pos-master-sh WRITE Writer ✅

create-file-end-for-night READ Reader（変更後 / Sau thay ✅

đổi）

split-csv READ Reader ✅

p001-import-monitoring READ Reader ✅

itemmaster-import-monitoring READ Reader ✅

get-sync-store READ Reader ✅

------------------------------ -------- ----------------------------- ------------

■ テスト手順・報告 /
　Quy

| N o . | kiểm thử | quả mong đợi | / Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 変更前の環境変数を確認する / Xác nhận biến môi trường trước khi thay đổi 手順1のコマンドを実行 / Chạy lệnh bước 1 | DB_KASUMI=pr d/Replica_Kasumi であること / DB_KASUMI=pr d/Replica_Kasumi |  |
| 2 | 環境変数を変更する / Thay đổi biến môi trường 手順2のコマンドを実行 / Chạy lệnh bước 2 | コマンドが正 常に完了すること / Lệnh hoàn thành bình thường |  |
| 3 | 変更後の環境変数を確認する / Xác nhận biến môi trường sau thay đổi 手順3のコマンドを実行 / Chạy lệnh bước 3 | DB_KASUMI=prd/R eplica_Kasumi_RO であること / DB_KASUMI=prd/R eplica_Kasumi_RO |  |
| 4 | 翌朝 JST 05:30以降のCloudWatchログを確認 / Xác nhận CloudWatch log sau JST 05:30 sáng hôm sau | 「✅ Connected to DB!」 が出力されること / Xuất hiện「✅ Connected to DB!」 |  |
| 5 | Readerエンド ポイントに接続されていることを確認 / Xác nhận kết nối đến Reader endpoint | Readerエンドポ イントのホスト名 が表示されること / Hiển thị hostname của Reader endpoint |  |

■ 2. 承認 / Phê duyệt
　2. 承認 / Phê duyệt

---------------- ------------------------------------------------------

申請者
/ Người

đề xuất

承認者
/ Người

phê duyệt

実施者
/ Người

thực hiện

完了確認
/ Xác

nhận hoàn

thành

---------------- ------------------------------------------------------

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | Lambda環境変数をWriterエンドポイントに戻す aws lambda update-function-configuration で DB_HOST をWriterに変更 |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 変更前の環境変数を記録 aws --no-cli-pager lambda get-function-configuration \ --function-name <FUNCTION_NAME> --query 'Environment.Variables' |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | PRDアカウント（332802448674）CloudShellアクセス確認 Readerエンドポイント確認 Lambda関数名確認 |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | ① 変更前確認: 5分 ② 環境変数変更: 5分 ③ 変更後確認: 5分 合計: 約15分 |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên レビュー: きよはら 立会: 不要 |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ Lambda環境変数がReaderエンドポイントに変更されていること □ Lambda関数が正常に実行されること □ CloudWatchログにエラーがないこと |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 次回実行後1週間 確認方法: CloudWatch Logsでエラーがないことを確認 異常時: 環境変数をWriterエンドポイントに戻す |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | T1: 変更前環境変数確認 T2: 変更実施 T3: 変更後環境変数確認 T4: Lambda実行成功確認 |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |