カスミPOS 改修指示書
カスミPOS Tài liệu hướng dẫn sửa đổi

2026/03/08 リポジトリ統合（4リポ → モノレポ POS-SERVER）
2026/03/08 Tích hợp repository (4 repo → Monorepo POS-SERVER)

| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム モノレポ統合 |
| --- | --- |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên |
| 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/08 |
| 承認者 / Người phê duyệt | （承認後記入） |

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo lần đầu |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） |

■ 0. 実施判断のご確認（顧客向け）** *0.
　Xác

(dành cho khách hàng)*

本改修の実施にあたり、以下の内容をご確認のうえ、実施可否をご判断ください。

*Để triển khai sửa đổi này, vui lòng xác nhận nội dung dưới đây và đưa

ra quyết định có thực hiện hay không.*

■ 変更内容・効果・注意事項** *Nội dung thay đổi / Hiệu quả / / Lưu

---------------- ------------------------------------------------------------------------------------

変更内容         現在4つに分散している独立リポジトリを、1つのモノレポ（POS-SERVER）に統合する

統合対象         ①posserver-product-kasumi（Kotlin/8081） ②aeongiftcardserver-product（Java/8080）

③pos-server-frontend-production（React/9060）

④pos-server-frontend-ishida-staging（Reactマージ）

効果             ① ブランチ管理の一元化 ② デプロイ手順の簡素化 ③ 環境変数・設定ファイルの一元管理 ④

開発者のリポジトリ切替コストを削減

ダウンタイム     なし。既存リポジトリは変更せず新リポジトリを新規作成するため、本番環境への影響なし

実施期間         7営業日（Phase 1〜7）

切り戻し方法     問題発生時は旧リポジトリをそのまま利用継続するだけで即時切り戻し可能

---------------- ------------------------------------------------------------------------------------

--------- ---------------------------------------------------------------------------------------- --------------

No.   確認事項                                                                             確認結果

1         4リポジトリを1つのモノレポ（POS-SERVER）に統合する目的・効果を理解した                   □ YES □ NO

2         本作業は新リポジトリ作成であり、既存本番環境へのダウンタイムが発生しないことを了解した   □ YES □ NO

3         フロントエンド（staging vs production                                                    □ YES □ NO

約330ファイル差分）のマージ作業はレビュー後に慎重に実施することを了解した

4         本改修（モノレポ統合）の実施を承認する                                                   □ 承認 □ 保留

□ 否認

--------- ---------------------------------------------------------------------------------------- --------------

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh

Nguyên）へご返送ください。 *※ Vui lòng điền kết quả xác nhận, ký tên và

gửi lại cho phụ trách LUVINA (Thanh Nguyên).*

■ 1. 概要・目的・効果** *1.
　Tổng

現在カスミPOSシステムは下記4つの独立リポジトリに分散して管理されており、開発効率の低下・バージョン管理の複雑化・デプロイ手順の煩雑化が生じている。本指示書に従い4リポジトリを1つのモノレポ（POS-SERVER）に統合し、開発・運用効率の向上を図る。

■ 統合対象リポジトリ** *Repository tích hợp mục tiêu*

--------- ------------------------------------ ------------------ --------------------------- ---------------------------

No.   リポジトリ名                     技術スタック   役割                    統合先パス

1         posserver-product-kasumi             Kotlin / Spring    POSメインAPI（:8081）       backend/pos-server/

Boot 3.1

2         aeongiftcardserver-product           Java / Spring Boot ギフトカード処理（:8080）   backend/gift-card-server/

3.5

3         pos-server-frontend-production       React / TypeScript フロントエンド（本番        frontend/

:9060）

4         pos-server-frontend-ishida-staging   React / TypeScript フロントエンド（STG）       frontend/ にマージ

--------- ------------------------------------ ------------------ --------------------------- ---------------------------

■ 統合後ディレクトリ構成** *Cấu trúc thư mục sau tích hợp*

■ 2. 作業スケジュール** *2.
　Lịch

----------- ----------------------------------------- ---------- -----------------------

Phase   作業内容                              期間   成果物

Phase 1     事前準備（環境確認・ブランチ戦略策定）    Day 1      確認チェックリスト

Phase 2     モノレポ基盤構築（新リポジトリ作成）      Day 1-2    新リポジトリ

Phase 3     バックエンド移行（Kotlin/Java             Day 2-3    ビルド成功確認

ビルド確認）

Phase 4     フロントエンド統合（staging差分マージ）   Day 3-4    ビルド成功確認

Phase 5     Docker / CI/CD 整備                       Day 5      docker-compose+CI

Phase 6     テスト・動作確認                          Day 6-7    テスト全PASS

Phase 7     旧リポジトリのアーカイブ                  Day 7      アーカイブ完了

----------- ----------------------------------------- ---------- -----------------------

■ 3. 修正用コマンド（Phase別）** *3.
　Lệnh

■ Phase 2：モノレポ基盤構築** *■ Phase 2: Xây dựng nền tảng Monorepo*

■ Phase 3：pos-server（Kotlin）移行** *■ Phase 3: Di chuyển pos-server

(Kotlin)*

■ Phase 3：gift-card-server（Java）移行** *■ Phase 3: Di chuyển

gift-card-server (Java)*

■ Phase 4：フロントエンド統合** *■ Phase 4: Tích hợp Frontend*

■ Phase 4：webpackプロキシ変更** *■ Phase 4: / Thay

| // 既存: 単一バックエンド proxy: \[{ context: \[\'/api\', \'/services\'\], target: \'http://localhost:8080\', secure: false, }\] | // 変更後: 2バックエンド対応 proxy: \[{ context: \[\'/api\' ,\'/services\',\'/management\'\], target: \'http://localhost:8081\', // pos-server secure: false, }, { context: \[\'/gift\', \'/gift-api\'\], target: \'http://localhost:8080\', // gift-card-server secure: false, }\] |
| --- | --- |

■ 4. テスト手順・報告** *4.
　Quy

【実施順序】①検証環境 → ②STG環境（stg.ignicapos.com）→

③PRD本番環境（www.ignicapos.com）の順に実施すること *【Thứ tự thực

hiện】① Môi trường kiểm thử → ② STG (stg.ignicapos.com) → ③ PRD thực

(www.ignicapos.com)*

| N o . |  |  | （OK/ NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | backend/pos-server のビルドが成功することを確認 ▶ cd POS-SERVER/backend/pos-server && ./gradlew build -x test | BUILD SUCCESSFUL |  |
| 1 | backend/pos-server のビルドが成功することを確認 ▶ cd POS-SERVER/backend/pos-server && ./gradlew build -x test | BUILD SUCCESSFUL |  |
| 2 | backend/gift-card-server のビルドが成功することを確認 ▶ cd POS-SERVER/backend/gift-card-server && ./mvnw package -DskipTests | BUILD SUCCESS |  |
| 2 | backend/gift-card-server のビルドが成功することを確認 ▶ cd POS-SERVER/backend/gift-card-server && ./mvnw package -DskipTests | BUILD SUCCESS |  |
| 3 | frontend のビルドが成功することを確認 ▶ cd POS-SERVER/frontend && npm install && npm run build | webpack compiled successfully |  |
| 3 | frontend のビルドが成功することを確認 ▶ cd POS-SERVER/frontend && npm install && npm run build | webpack compiled successfully |  |
| 4 | docker-compose up でローカル起動確認 （全3サービスが起動すること） | 全サービス Started http: //localhost:9060 でUI表示 |  |
| 4 | docker-compose up でローカル起動確認 （全3サービスが起動すること） | 全サービス Started http: //localhost:9060 でUI表示 |  |
| 5 | GitHub Actions CI が push 時に green になることを確認 | 全ジョブ green（成功） |  |
| 5 | GitHub Actions CI が push 時に green になることを確認 | 全ジョブ green（成功） |  |

→ 全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên

へ提出すること。 *→ Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm thử, điền kết quả

(OK/NG) và nộp cho Thanh Nguyên.*