カスミPOS SGセキュリティ強化・ECR削除 改修指示書
Kasumi POS Hướng dẫn cải tiến: Tăng cường bảo mật SG・Xóa ECR

2026/03/11 STG環境 セキュリティ改修

| プロジェクト名 / Dự án | カスミ POS システム |
| --- | --- |
| ドキュメントNo / Số tài liệu | KSM-AWS-005 |
| 版数 / Phiên bản | 0.1 |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên |
| 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/11 |
| 承認者 / Người phê duyệt | （承認時に記入） |
| 対象環境 / Môi trường | STG |

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/11 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo lần đầu |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定）/ (Cài đặt khi khách hàng phê duyệt) |

■ 概要
　Tổng quan

本改修はKSM-AWS-004確認依頼書（2026/03/10）のQ4・Q5に対する顧客回答を受けて実施するSTG環境のセキュリティ強化作業です。 / Cải tiến này được thực hiện dựa trên phản hồi của khách hàng cho Q4・Q5 trong tài liệu KSM-AWS-004 (2026/03/10), nhằm tăng cường bảo mật môi trường STG.

| No. | 改修タイトル / Tiêu đề | 概要 / Tổng quan | 工数 / Khối lượng | リスク / Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SGルール修正（web-be） Sửa rule SG (web-be) | ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be のインバウンドルール整理 ・全開放ルール2件を削除 ・Port80 / ALB-SGからのみ許可に変更 | 0.5h | 低 / Thấp |
| 2 | ECRリポジトリ削除 Xóa ECR repository | 未使用ECRリポジトリ2件を削除 ・ksm-posstg-ecr-web-fe ・ksm-posstg-ecr-web-be | 0.2h | 低 / Thấp |

■ No.1 SGルール修正（ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be）
　Sửa rule SG (ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be)

根拠: KSM-AWS-004 Q4 回答「A: 全開放ルールを削除してほしい（KSM-AWS-005を実施）」 / Căn cứ: Phản hồi KSM-AWS-004 Q4「A: Xóa rule mở toàn bộ (thực hiện KSM-AWS-005)」

■ 対象リソース / Tài nguyên mục tiêu

| リソース名 / Tên tài nguyên | リソースID / Resource ID | 環境 / Môi trường |
| --- | --- | --- |
| ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be | （AWSコンソールで確認 / Xác nhận trên AWS Console） | STG |

■ 背景・問題点 / Bối cảnh・Vấn đề

ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be に以下の危険なインバウンドルールが存在しています。 / ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be đang tồn tại các inbound rule nguy hiểm sau đây.

① ALL(-1) → 0.0.0.0/0：全プロトコル・全ポートをインターネットに開放 / Mở toàn bộ giao thức・cổng ra Internet

② TCP:8080 → 0.0.0.0/0：ポート8080をインターネットに開放 / Mở cổng 8080 ra Internet

EC2はPrivate Subnetに配置されているためインターネットから直接到達はできませんが、セキュリティポリシー上不適切です。アプリはPort80のみで稼働しているため、不要なルールはすべて削除します。 / EC2 được đặt trong Private Subnet nên không thể truy cập trực tiếp từ Internet, nhưng về mặt chính sách bảo mật vẫn không phù hợp. Ứng dụng chỉ hoạt động trên Port80 nên sẽ xóa toàn bộ rule không cần thiết.

■ 改修内容 / Nội dung cải tiến

▼ 変更前インバウンドルール（削除対象: 赤行） / Inbound rule trước khi thay đổi (hàng đỏ = xóa)

| タイプ / Loại | プロトコル / Giao thức | ポート / Cổng | ソース / Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| すべてのトラフィック / Tất cả traffic | ALL | ALL | 0.0.0.0/0 ← 🔴削除 / Xóa |
| カスタムTCP / TCP tùy chỉnh | TCP | 8080 | 0.0.0.0/0 ← 🔴削除 / Xóa |
| HTTP | TCP | 80 | （現状不明 → 変更後は下表に統一） (Chưa rõ → Thay thế theo bảng bên dưới) |

▲ 変更後インバウンドルール / Inbound rule sau khi thay đổi

| タイプ / Loại | プロトコル / Giao thức | ポート / Cổng | ソース / Nguồn |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP | TCP | 80 | ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be のSG ID ← 🟢のみ許可 SG ID của ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be ← 🟢Chỉ cho phép |

※ ALB Security Group ID は作業前にAWSコンソールで「ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be」のIDを確認してから設定すること。 / Cần xác nhận SG ID của「ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be」trên AWS Console trước khi thực hiện.

■ 作業手順 / Quy trình thực hiện

1. AWSコンソール（STG: 750735758916）にログイン / Đăng nhập AWS Console (STG: 750735758916)

2. EC2 → セキュリティグループ → ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be を選択 / EC2 → Security Groups → Chọn ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be

3. 「インバウンドルールを編集」→ ALL(-1)/0.0.0.0/0 と TCP:8080/0.0.0.0/0 を削除 / Chỉnh sửa inbound rule → Xóa ALL(-1)/0.0.0.0/0 và TCP:8080/0.0.0.0/0

4. 「ルールを追加」→ TCP:80 / ソース: ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be のSG ID を設定 / Thêm rule → TCP:80 / Nguồn: SG ID của ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be

5. 「ルールを保存」→ 下記テスト手順を実施 / Lưu rule → Thực hiện quy trình kiểm thử bên dưới

■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử・Báo cáo

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWSコンソール → EC2 → セキュリティグループ ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be を開く 「インバウンドルール」タブを確認 AWS Console → EC2 → Security Groups Mở ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be Kiểm tra tab「Inbound rules」 | 以下2ルールが存在しないこと ・ALL(-1) → 0.0.0.0/0 ・TCP:8080 → 0.0.0.0/0 2 rule sau không tồn tại ・ALL(-1) → 0.0.0.0/0 ・TCP:8080 → 0.0.0.0/0 |  |  |
| 2 | インバウンドルールに以下が存在することを確認 ・TCP:80 → ALB-SGのID（ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be） Xác nhận rule sau tồn tại ・TCP:80 → SG ID của ALB (ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be) | 正しいSGソースでPort80のみ許可されていること Chỉ Port80 từ SG nguồn đúng được cho phép |  |  |
| 3 | STG Web画面にVPN経由でアクセス HTTP/Port80でログイン画面が表示されること Truy cập Web STG qua VPN Màn hình đăng nhập hiển thị qua HTTP/Port80 | 正常にログイン画面が表示されること Màn hình đăng nhập hiển thị bình thường |  |  |
| 4 | web-beへのAPIリクエストが正常に通ることを確認 （Web画面ログイン操作を実施） Xác nhận API request đến web-be hoạt động bình thường (Thực hiện thao tác đăng nhập trên Web) | ログイン成功・画面遷移が正常なこと Đăng nhập thành công và điều hướng màn hình bình thường |  |  |

■ No.2 ECRリポジトリ削除
　Xóa ECR repository

根拠: KSM-AWS-004 Q5 回答「A: 削除してよい（現時点で利用予定なし）」 / Căn cứ: Phản hồi KSM-AWS-004 Q5「A: Có thể xóa (hiện tại không có kế hoạch sử dụng)」

■ 対象リソース / Tài nguyên mục tiêu

| リポジトリ名 / Tên repository | URI | 状態 / Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| ksm-posstg-ecr-web-fe | 750735758916.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ksm-posstg-ecr-web-fe | 空（イメージ0件）/ Trống (0 image) |
| ksm-posstg-ecr-web-be | 750735758916.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ksm-posstg-ecr-web-be | 空（イメージ0件）/ Trống (0 image) |

■ 背景・理由 / Bối cảnh・Lý do

以下2つのECRリポジトリはイメージ0件（未使用）の状態で存在しています。顧客確認の結果、利用予定がないため削除します。現在ECSサービス・タスクは0件稼働のため、削除による影響はありません。 / 2 ECR repository sau đây tồn tại ở trạng thái không có image (chưa sử dụng). Qua xác nhận với khách hàng, vì không có kế hoạch sử dụng nên sẽ xóa. Hiện tại ECS service・task đều 0 nên việc xóa không gây ảnh hưởng.

■ 作業手順 / Quy trình thực hiện

1. AWSコンソール（STG: 750735758916）にログイン / Đăng nhập AWS Console (STG: 750735758916)

2. Amazon ECR → リポジトリ 一覧を開く / Amazon ECR → Mở danh sách repository

3. ksm-posstg-ecr-web-fe を選択 → 「削除」→ 確認ダイアログで「削除」を実行 / Chọn ksm-posstg-ecr-web-fe → 「削除」→ Thực hiện「削除」trên hộp thoại xác nhận

4. ksm-posstg-ecr-web-be を選択 → 「削除」→ 確認ダイアログで「削除」を実行 / Chọn ksm-posstg-ecr-web-be → 「削除」→ Thực hiện「削除」trên hộp thoại xác nhận

5. リポジトリ一覧から両リポジトリが消えていることを確認・スクリーンショット取得 / Xác nhận cả 2 repository đã biến mất, chụp màn hình lưu lại

■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử・Báo cáo

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 削除前確認 AWSコンソール → ECR → リポジトリ一覧 対象2リポジトリのイメージ数を確認 Xác nhận trước khi xóa AWS Console → ECR → Danh sách repository Kiểm tra số lượng image của 2 repository | 両リポジトリともイメージ数 = 0 であること Cả 2 repository đều có số image = 0 |  |  |
| 2 | ksm-posstg-ecr-web-fe を選択 → 「削除」 確認ダイアログで「削除」を実行 Chọn ksm-posstg-ecr-web-fe → 「削除」 Thực hiện「削除」trên hộp thoại xác nhận | リポジトリ一覧から消えること Biến mất khỏi danh sách repository |  |  |
| 3 | ksm-posstg-ecr-web-be を選択 → 「削除」 確認ダイアログで「削除」を実行 Chọn ksm-posstg-ecr-web-be → 「削除」 Thực hiện「削除」trên hộp thoại xác nhận | リポジトリ一覧から消えること Biến mất khỏi danh sách repository |  |  |
| 4 | ECRリポジトリ一覧で対象2件が存在しないことを確認 スクリーンショットを取得して記録 Xác nhận 2 repository không còn tồn tại Chụp màn hình để lưu lại | 2件が完全に削除されていること 2 repository đã được xóa hoàn toàn |  |  |

■ 報告方法
　Phương thức báo cáo

作業完了後、本ドキュメントのテスト手順表に結果（OK/NG）を記入し、以下の担当者へ報告してください。 / Sau khi hoàn thành, điền kết quả (OK/NG) vào bảng kiểm thử trong tài liệu này và báo cáo cho người phụ trách bên dưới.

| 項目 / Mục | 内容 / Nội dung |
| --- | --- |
| 報告先 / Báo cáo cho | 清原（PJ管理者） |
| 報告方法 / Cách báo cáo | 本ドキュメントにテスト結果を記入後、GitHubリポジトリにpush Điền kết quả kiểm thử vào tài liệu này rồi push lên GitHub repository |
| 完了基準 / Tiêu chí hoàn thành | テスト全件OK かつ STG Web画面の正常動作確認済み Tất cả test OK và đã xác nhận Web STG hoạt động bình thường |