カスミPOS  改修指示書
カスミPOS  Tài liệu hướng dẫn sửa đổi

2026/03/11  Secrets Manager 命名規則改善
2026/03/11  Cải thiện quy tắc đặt tên Secrets Manager

| プロジェクト Dự án | カスミ POS システム |
| --- | --- |
| ドキュメントNo Số tài liệu | KSM-AWS-020 |
| 版数 Phiên bản | 0.1 |
| 作成者 Người tạo | Thanh Nguyên |
| 作成日 Ngày tạo | 2026/03/11 |
| 承認者 Người phê duyệt | （承認後記入） |
| 対象環境 Môi trường | PRD / STG |

# ■改廃履歴  Lịch sử sửa đổi

| 版 Phiên bản | 改訂日 Ngày sửa | 改訂者 Người sửa | 改訂内容 Nội dung sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/11 | Thanh Nguyên | 初版作成 / Tạo lần đầu |
| 1.0 |  |  | （顧客承認時に設定） |

# 1. 概要・目的  Tổng quan / Mục đích

現在のSecrets Manager命名がPRD/STG間で不統一（PRD: prd/Replica_Kasumi、STG: stg/Replica_Kasumi 等）であり、シークレットの用途・接続先が名前から判断しにくい。命名規則を統一し、Lambda環境変数の参照先を段階的に移行する。

Hiện tại, đặt tên Secrets Manager không thống nhất giữa PRD/STG. Thống nhất quy tắc đặt tên và di chuyển tham chiếu biến môi trường Lambda theo từng giai đoạn.

| No. | 改修タイトル Tiêu đề | 概要 Tổng quan | 工数 | リスク |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影響範囲調査 | 全Lambda・ECSのシークレット参照先を調査 | 1d | 低 |
| 2 | 変更計画・移行手順書 | 新命名規則策定・並行稼働計画書作成 | 1d | 低 |
| 3 | 新シークレット作成 | 新命名のシークレットを作成し並行稼働確認 | 1d | 中 |
| 4 | 旧シークレット削除 | 全参照先の移行完了後に旧シークレットを削除 | 0.5d | 中 |

# No.1  影響範囲調査  Điều tra phạm vi ảnh hưởng

## ■ 対象環境  Môi trường mục tiêu

PRD（332802448674）/ STG（750735758916）

## ■ 現在の命名状況  Tình trạng đặt tên hiện tại

| シークレット名 | PRD | STG |
| --- | --- | --- |
| DB Write | prd/Replica_Kasumi | stg/Replica_Kasumi |
| DB Read-Only | prd/Replica_Kasumi_RO | stg/Replica_Kasumi_RO |
| Batch DB | prd/Batch_Kasumi | stg/Batch_Kasumi |
| Mail DB | prd/Mail_Kasumi | stg/Mail_Kasumi |
| SFTP | ksm-posprd-sm-sftp | ksm-posstg-sm-sftp |

## ■ 調査内容  Nội dung điều tra

全Lambda関数（PRD:21本 / STG:23本）およびECSタスク定義の環境変数を確認し、各シークレットの参照元一覧を作成する。

Kiểm tra biến môi trường của tất cả Lambda (PRD:21 / STG:23) và ECS task definition, tạo danh sách nguồn tham chiếu.

# 2. 報告方法  Phương thức báo cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。

Sau khi hoàn thành, điền kết quả và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: nguyenthanhloc@luvina.net