カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
シークレット命名改善 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Cải Thiện Quy Tắc Đặt Tên Secrets Manager

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-020 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS Secrets Manager | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/11 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD / STG |  |  |

■ 概要・目的
　Tổng quan / Mục đích

現在のSecrets Manager命名がPRD
/ STG間で不統一（PRD: prd/Replica_Kasumi、STG: stg/Replica_Kasumi 等）であり、シークレットの用途・接続先が名前から判断しにくい。命名規則を統一し、Lambda環境変数の参照先を段階的に移行する。 / Hiện tại, đặt tên Secrets Manager không thống nhất giữa PRD/STG. Thống nhất quy tắc đặt tên và di chuyển tham chiếu biến môi trường Lambda theo từng giai đoạn.

| No. | 改修タイトル / Tiêu đề | 概要 / Tổng quan | 工数 | リスク |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影響範囲調査 | 全Lambda・ECSのシークレット参照先を調査 | 1d | 低 |
| 2 | 変更計画・移行手順書 | 新命名規則策定・並行稼働計画書作成 | 1d | 低 |
| 3 | 新シークレット作成 | 新命名のシークレットを作成し並行稼働確認 | 1d | 中 |
| 4 | 旧シークレット削除 | 全参照先の移行完了後に旧シークレットを削除 | 0.5d | 中 |

■ No.1 影響範囲調査
　Điều tra phạm vi ảnh hưởng

■ 対象環境 / Môi trường mục tiêu

PRD（332802448674）/ STG（750735758916） / PRD (332802448674) / STG (750735758916)

■ 現在の命名状況 / Tình trạng đặt tên hiện tại

| シークレット名 | PRD | STG |
| --- | --- | --- |
| DB Write | prd/Replica_Kasumi | stg/Replica_Kasumi |
| DB Read-Only | prd/Replica_Kasumi_RO | stg/Replica_Kasumi_RO |
| Batch DB | prd/Batch_Kasumi | stg/Batch_Kasumi |
| Mail DB | prd/Mail_Kasumi | stg/Mail_Kasumi |
| SFTP | ksm-posprd-sm-sftp | ksm-posstg-sm-sftp |

■ 調査内容 / Nội dung điều tra

全Lambda関数（PRD:21本
/ STG:23本）およびECSタスク定義の環境変数を確認し、各シークレットの参照元一覧を作成する。 / Kiểm tra biến môi trường của tất cả Lambda (PRD:21 / STG:23) và ECS task definition, tạo danh sách nguồn tham chiếu.

■ 報告方法
　Phương thức báo cáo

全テスト完了後、結果欄（OK
/ NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。 / Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: nguyenthanhloc@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: nguyenthanhloc@luvina.net

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | 新シークレットを削除し、旧シークレット参照に戻す |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 旧シークレット名と値をaws secretsmanager get-secret-valueで記録 |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | PRDアカウント（332802448674）CloudShellアクセス確認 STGアカウント（750735758916）CloudShellアクセス確認 全Lambda/ECSのシークレット参照先を調査 |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | No.1 影響範囲調査: 1日 No.2 変更計画策定: 1日 No.3 新シークレット作成: 1日 No.4 旧シークレット削除: 0.5日 |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên レビュー: きよはら 立会: 不要 |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ 全Lambda/ECSが新シークレット名で正常動作すること □ 旧シークレットが削除されていること（No.4実施後） |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 各No.実施後1週間 確認方法: CloudWatch Logsでシークレット参照エラーがないこと 異常時: 旧シークレットを再作成 |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | T1: 影響範囲調査結果確認 T2: 新シークレット作成確認 T3: Lambda/ECS動作確認 T4: 旧シークレット削除確認 |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/11 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |