カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
Route 53 環境分離 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Tách Môi Trường Route 53

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-027 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 低 / Thấp |
| 対象システム / Hệ thống | AWS Route 53 | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/18 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD / STG | 関連文書 / Tài liệu liên quan | KSM-AWS-018 |

# ■ 背景・経緯
　Bối Cảnh

現在、Route 53のパブリックホストゾーン（ignicapos.com）はPRDアカウント（332802448674）で一元管理されており、STG環境のドメイン（stg.ignicapos.com 等）もPRDアカウント内で管理されている。
/ Hiện tại, public hosted zone Route 53 (ignicapos.com) được quản lý tập trung trong tài khoản PRD (332802448674), các tên miền môi trường STG (stg.ignicapos.com v.v.) cũng được quản lý trong tài khoản PRD.

AWSのベストプラクティスでは、環境ごとにアカウントを分離している場合、Route 53も環境ごとに分離し、サブドメイン委任（delegation）で管理すべきとされている。
/ Theo best practice của AWS, khi đã tách tài khoản theo môi trường, Route 53 cũng nên tách riêng và quản lý bằng ủy quyền subdomain (delegation).

KSM-AWS-018（STG ALB internal化）の調査過程で、この構成上の課題が判明したため、本改修指示書を起票する。
/ Qua quá trình điều tra KSM-AWS-018 (internal hóa ALB STG), phát hiện vấn đề cấu hình này, do đó tạo hướng dẫn sửa đổi này.

# ■ 現状のDNS構成
　Cấu Hình DNS Hiện Tại

PRDアカウントのホストゾーン（ignicapos.com / Z017481510MTQ4HID9VH2）で管理されている全STG関連レコード:
/ Tất cả bản ghi liên quan STG được quản lý trong hosted zone tài khoản PRD (ignicapos.com / Z017481510MTQ4HID9VH2):

| ドメイン / Tên miền | 管理場所 / Nơi quản lý | CNAME先 / Giá trị CNAME |
| --- | --- | --- |
| www.ignicapos.com | PRDアカウント / Tài khoản PRD | （PRD ALBのDNS名） |
| stg.ignicapos.com | PRDアカウント ⚠️ / Tài khoản PRD ⚠️ | ksm-posstg-alb-web-fe-541431683.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com |
| api-stg.ignicapos.com | PRDアカウント ⚠️ / Tài khoản PRD ⚠️ | ksm-posstg-alb-api-be-1968385482.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com |
| web-stg.ignicapos.com | PRDアカウント ⚠️ / Tài khoản PRD ⚠️ | ksm-posstg-alb-web-fe-541431683.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com |

⚠️ STGアカウント（750735758916）にはホストゾーンが存在しない。
/ ⚠️ Tài khoản STG (750735758916) không có hosted zone.

# ■ リスク分析
　Phân Tích Rủi Ro

| No. | リスク / Rủi ro | 説明 / Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRD DNS誤操作リスク / Rủi ro thao tác nhầm DNS PRD | STGのDNS変更作業でPRDアカウントにログインする必要があり、 誤操作でPRDのDNSレコードを変更・削除する可能性がある。 / Cần đăng nhập tài khoản PRD để thay đổi DNS STG, có thể thao tác nhầm thay đổi/xóa bản ghi DNS PRD. |
| 2 | 権限分離の不備 / Thiếu phân tách quyền | STG担当者がPRDアカウントのRoute 53フルアクセス権限を 持つ必要があり、最小権限の原則に反する。 / Người phụ trách STG cần có quyền truy cập đầy đủ Route 53 tài khoản PRD, vi phạm nguyên tắc quyền tối thiểu. |
| 3 | 変更管理の複雑化 / Phức tạp hóa quản lý thay đổi | STGの変更がPRDアカウントのCloudTrail/Config履歴に混在し、 監査時にSTG/PRDの変更を区別しにくくなる。 / Thay đổi STG lẫn trong lịch sử CloudTrail/Config tài khoản PRD, khó phân biệt khi kiểm toán. |

# ■ 改修内容
　Nội Dung Sửa Đổi

■ 方針: サブドメイン委任（Delegation） / Phương pháp: Ủy quyền subdomain (Delegation)

PRDアカウントのホストゾーンから stg.ignicapos.com サブドメインをSTGアカウントに委任する。PRD側にNSレコードを設定し、STG側に新しいホストゾーンを作成してCNAMEレコードを管理する。
/ Ủy quyền subdomain stg.ignicapos.com từ hosted zone tài khoản PRD sang tài khoản STG. Thiết lập NS record phía PRD, tạo hosted zone mới phía STG để quản lý CNAME.

■ 作業手順 / Quy trình thực hiện

| 手順 / Bước | 作業内容 / Nội dung | 詳細 / Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | STGアカウントに ホストゾーン作成 / Tạo hosted zone trong tài khoản STG | STGアカウント（750735758916）に stg.ignicapos.com の パブリックホストゾーンを作成する。 作成後、AWSが割り当てるNSレコード（4つ）を控える。 / Tạo public hosted zone stg.ignicapos.com trong tài khoản STG (750735758916). Ghi lại 4 NS records được AWS gán. aws route53 create-hosted-zone \ --name stg.ignicapos.com \ --caller-reference stg-$(date +%s) |
| 2 | PRDアカウントに NSレコード設定 / Thiết lập NS record trong tài khoản PRD | PRDアカウントのホストゾーン（Z017481510MTQ4HID9VH2）に、 stg.ignicapos.com のNSレコードを追加し、STGアカウントへ委任する。 / Thêm NS record stg.ignicapos.com vào hosted zone PRD (Z017481510MTQ4HID9VH2), ủy quyền cho tài khoản STG. ※ 手順1で取得した4つのNSサーバーを設定する。 |
| 3 | STG側にCNAME移行 / Chuyển CNAME sang phía STG | STGアカウントの新ホストゾーンに、以下のCNAMEレコードを作成する。 / Tạo các bản ghi CNAME sau trong hosted zone mới phía STG: stg.ignicapos.com → ksm-posstg-alb-web-fe-541431683...elb.amazonaws.com api-stg.ignicapos.com → ksm-posstg-alb-api-be-1968385482...elb.amazonaws.com web-stg.ignicapos.com → ksm-posstg-alb-web-fe-541431683...elb.amazonaws.com |
| 4 | DNS解決確認 / Xác nhận phân giải DNS | 各ドメインの名前解決が正しく動作することを確認する。 / Xác nhận phân giải tên miền hoạt động chính xác. nslookup stg.ignicapos.com nslookup api-stg.ignicapos.com nslookup web-stg.ignicapos.com ※ TTL（300秒）経過後に確認すること。 |
| 5 | PRD側の旧レコード 削除 / Xóa bản ghi cũ phía PRD | 手順4で正常確認後、PRDアカウントのホストゾーンから stg / api-stg / web-stg のCNAMEレコードを削除する。 （NSレコードは残す = 委任を維持） / Sau khi xác nhận bước 4, xóa CNAME stg / api-stg / web-stg từ hosted zone PRD. (Giữ lại NS record = duy trì ủy quyền) |

■ 変更前後の比較 / So sánh trước và sau thay đổi

| 項目 / Hạng mục | 変更前（現状） / Trước (hiện tại) | 変更後 / Sau thay đổi |
| --- | --- | --- |
| PRDアカウント Route 53 / Route 53 tài khoản PRD | ignicapos.com ホストゾーン ├ www.ignicapos.com (CNAME→PRD ALB) ├ stg.ignicapos.com (CNAME→STG ALB) ├ api-stg.ignicapos.com (CNAME→STG ALB) └ web-stg.ignicapos.com (CNAME→STG ALB) | ignicapos.com ホストゾーン ├ www.ignicapos.com (CNAME→PRD ALB) └ stg.ignicapos.com (NS→STG側に委任) ※ STG関連CNAMEは削除 |
| STGアカウント Route 53 / Route 53 tài khoản STG | ホストゾーンなし / Không có hosted zone | stg.ignicapos.com ホストゾーン（新規） ├ stg.ignicapos.com (CNAME→STG ALB) ├ api-stg.ignicapos.com (CNAME→STG ALB) └ web-stg.ignicapos.com (CNAME→STG ALB) |
| STGのDNS変更に 必要な権限 / Quyền cần để thay đổi DNS STG | PRDアカウントのRoute 53 フルアクセス権限が必要 / Cần quyền truy cập đầy đủ Route 53 tài khoản PRD | STGアカウントの権限のみで完結 （PRDアカウント不要） / Chỉ cần quyền tài khoản STG (không cần tài khoản PRD) |

# ■ テスト手順・報告
　Quy Trình Kiểm Thử / Báo Cáo

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stg.ignicapos.com の名前解決を確認する。 nslookup stg.ignicapos.com / Xác nhận phân giải stg.ignicapos.com | STG ALBのプライベートIPに解決されること （internal化済みの場合） / Phân giải thành private IP của ALB STG |  | TTL 300秒 経過後に確認 |
| 2 | api-stg.ignicapos.com の名前解決を確認する。 nslookup api-stg.ignicapos.com / Xác nhận phân giải api-stg.ignicapos.com | STG ALBのIPに解決されること / Phân giải thành IP của ALB STG |  |  |
| 3 | web-stg.ignicapos.com の名前解決を確認する。 nslookup web-stg.ignicapos.com / Xác nhận phân giải web-stg.ignicapos.com | STG ALBのIPに解決されること / Phân giải thành IP của ALB STG |  |  |
| 4 | www.ignicapos.com（PRD）の名前解決に影響がないことを確認する。 nslookup www.ignicapos.com / Xác nhận không ảnh hưởng đến phân giải www.ignicapos.com (PRD) | PRD ALBのIPに正しく解決されること / Phân giải chính xác thành IP của ALB PRD |  | PRD影響なし確認 / Xác nhận không ảnh hưởng PRD |
| 5 | STGアカウントのRoute 53コンソールで stg.ignicapos.com ホストゾーンが存在することを確認する。 / Xác nhận hosted zone stg.ignicapos.com tồn tại trong Route 53 console tài khoản STG | ホストゾーンとCNAME 3件が 存在すること / Hosted zone và 3 CNAME tồn tại |  |  |
| 6 | PRDアカウントのRoute 53コンソールで stg関連CNAMEが削除されていることを確認する。 / Xác nhận CNAME liên quan STG đã bị xóa trong Route 53 console tài khoản PRD | stg / api-stg / web-stg の CNAMEが存在しないこと （NSレコードのみ残っていること） / Không tồn tại CNAME stg / api-stg / web-stg (chỉ còn NS record) |  |  |
| 7 | VPN経由でSTG管理画面 （https://stg.ignicapos.com/login）にアクセスできることを確認する。 / Xác nhận truy cập được màn hình quản lý STG qua VPN | ログイン画面が表示されること / Hiển thị được màn hình đăng nhập |  | 実アクセス確認 |

# ■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | STG側ホストゾーン削除 + PRD側のNSレコード削除 + PRD側にCNAMEレコード再追加（元の状態に戻す） / Xóa hosted zone STG + Xóa NS record PRD + Thêm lại CNAME vào PRD (khôi phục trạng thái ban đầu) |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | PRDアカウントの現Route 53レコードをエクスポートする。 / Export bản ghi Route 53 hiện tại của tài khoản PRD. aws route53 list-resource-record-sets \ --hosted-zone-id Z017481510MTQ4HID9VH2 --output json > backup.json |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | PRDアカウント（332802448674）CloudShellアクセス確認 / Xác nhận truy cập CloudShell tài khoản PRD (332802448674) STGアカウント（750735758916）CloudShellアクセス確認 / Xác nhận truy cập CloudShell tài khoản STG (750735758916) |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | ① STG側ホストゾーン作成: 5分 / 5 phút ② PRD側NSレコード設定: 5分 / 5 phút ③ STG側CNAMEレコード作成: 10分 / 10 phút ④ DNS伝播待ち: 5〜10分 / 5〜10 phút ⑤ 確認テスト: 15分 / 15 phút ⑥ PRD側旧CNAME削除: 5分 / 5 phút 合計: 約45〜50分 / Tổng: khoảng 45〜50 phút |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên / Thực hiện: Thanh Nguyên レビュー: きよはら / Review: Kiyohara 立会: きよはら（PRDアカウント操作のため） / Giám sát: Kiyohara (do thao tác tài khoản PRD) |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ STGアカウントにホストゾーンが存在すること / □ Hosted zone tồn tại trong tài khoản STG □ 全STGドメインが正しく名前解決されること / □ Tất cả tên miền STG phân giải chính xác □ PRDドメインに影響がないこと / □ Không ảnh hưởng tên miền PRD □ PRD側からSTG CNAME が削除されていること / □ CNAME STG đã bị xóa khỏi PRD |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 作業後1週間 / Thời gian giám sát: 1 tuần sau khi thực hiện 確認方法: 定期的にnslookupで名前解決確認 / Phương pháp: Định kỳ xác nhận bằng nslookup 異常時: ロールバック（PRD側にCNAME再追加） / Khi bất thường: Rollback (thêm lại CNAME vào PRD) |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | T1〜T3: STGドメイン名前解決確認 / Phân giải tên miền STG T4: PRD影響なし確認 / Không ảnh hưởng PRD T5: STGコンソール確認 / Xác nhận console STG T6: PRDコンソール確認 / Xác nhận console PRD T7: 実アクセス確認 / Xác nhận truy cập thực 合計: 7テストケース / Tổng: 7 test cases |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

# ■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

# ■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/18 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |