カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
セキュリティ改修 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Cải Tiến Bảo Mật

■ ① 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-012 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS IAM/SG/Lambda | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/09 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD / STG |  |  |

■ ② 改修概要
　Tổng Quan Sửa Đổi

2026年3月9日に実施したAWS外部アクセスリスク調査の結果、STG（750735758916）およびPRD（332802448674）両環境において、即時対応が必要なセキュリティリスクが複数検出されました。本書はその対応依頼事項をまとめたものです。

Dựa trên kết quả điều tra rủi ro truy cập bên ngoài AWS thực hiện ngày

09/03/2026, đã phát hiện nhiều rủi ro bảo mật cần xử lý ngay tại cả hai

môi trường STG (750735758916) và PRD (332802448674). Tài liệu này tổng

hợp các yêu cầu xử lý.

■ ④ 改修内容
　Nội Dung Sửa Đổi

■ 改修一覧 /

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\--

No. 改修タイトル 概要 優先度 ステータス

\-\-\-\-\-\-\-\--

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\--

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\--

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-- \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\--

1 MFA全ユーザー強制 全IAMユーザーへのMFA強制適用 高 🔴緊急

2 PowerUserAccess削除 lmdロールの過剰権限削除 高 🔴緊急

3 GuardDuty有効化(STG) STG環境のGuardDuty有効化 高 🔴緊急

4 CloudTrail有効化(STG) STG環境のCloudTrail有効化 高 🔴緊急

5 web-be SG修正 全トラフィック許可ルール(-1/0.0.0.0/0)の削除 高 🔴緊急

6 パスワードポリシー設定 PRD/STGのIAMパスワードポリシー設定 中 ⚠️近日

7 VPC Flow Logs整備 STG有効化・PRDをALLに変更 中 ⚠️近日

8 api-be ALB internal化 STGのapi-be ALBをinternal化 中 ⚠️近日

9 アクセスキーローテーション daisuke.sasaki/kiyohara（200日超） 中

⚠️近日

10 ECSロール権限削減 SecretsManagerReadWrite→ReadOnly 中 ⚠️近日

11 VPN T2復旧 DOWN状態のVPN T2調査・復旧 中 ⚠️近日

12 CGW削除 Vangle POC残骸CGWの削除 低 🟢任意

13 Transfer Family SG修正(STG)

BastionからのSFTP接続許可（テスト残骸）を削除 中 ⚠️近日

14 EventBridge残骸ルール削除(STG) -9233系DISABLED ルール3本の削除 低

🟢任意

15 Lambda命名修正(PRD) ksm-posstg-lmd-export-pollingをPRD名称に変更 低

🟢任意

16 giftcard CloudWatch Logs整備 EC2

giftcardのバッチログをCloudWatchに送信 中 ⚠️近日

17 EventBridge別アカウント参照修正(STG)

eb-rule-copy-backup-sgが別アカウント(posspk)のLambdaを参照。同アカウントに修正

高 🔴緊急

18 OpenVPN IPプール重複修正(STG) bastion OpenVPN server 高 🔴緊急

10.239.2.128/25がprivate-1aサブネットと完全重複。IP競合リスク

19 web-be rootアプリ実行修正(STG)

ishida-20251217-1.jarをrootで実行中。専用ユーザーでの実行に変更 高

🔴緊急

20 giftcard IAMプロファイル分離(STG) giftcard

EC2がweb-beと同一IAMプロファイルを共用。専用ロール作成 中 ⚠️近日

21 SFTP秘密鍵更新(STG)

ksm-posstg-sm-sftpのSFTP_PRIVATE_KEY=\"test\"のまま。正規鍵に更新 高

🔴緊急

22 EBSボリューム暗号化(STG)

giftcard/web-fe/web-be/bastion(2本目)の4ボリュームが未暗号化 中 ⚠️近日

23 Transfer Family SSH鍵整理(STG) tf-user-sgの鍵がbastion

rootで生成。tf-user-ocに3本の鍵。外部提供鍵に差替・整理 中 ⚠️近日

24 sent-email Lambda ENV修正(STG)

SNS_TOPIC_ARNがksm-posspk(削除候補)を参照。ksm-posstgに更新必須 高

🔴緊急

25 不要SG削除(STG) ksm-posstg-temp/kasumi-charge/send-master-file

3SG削除 低 🟢任意

26 locnt IAM権限削減(STG) EC2/RDS/ECS/S3/Lambda等Full

Access。最小権限に絞込 中 ⚠️近日

27 kiyohara_s3access キー整理(STG) Active

アクセスキー2本同時存在。古い方を削除 中 ⚠️近日

28 SQS DLQ設定(STG)

export-queue-sg.fifo/store-code-queue-sg.fifo両方DLQ未設定 中 ⚠️近日

29 RDS local_infile無効化(STG)

ksm-posstg-db-cluster-pgにlocal_infile=1。セキュリティリスク 中 ⚠️近日

30 42_P003_history テーブル縮小(STG)

1億行32GB肥大化によりimport-pos-master-shタイムアウト障害発生中 高

🔴緊急

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\--

■ 2. 改修詳細 / Chi tiết cải tiến

■ No.1 MFA 全IAMユーザー強制 / Bắt buộc MFA cho tất cả IAM user

Đối tượng                       STG */ PRD*

Hiện trạng                          両環境とも7名のIAMユーザーがMFA未設定。 Cả

hai môi trường đều có 7 IAM user chưa

thiết lập MFA.

/ Nội dung xử lý                    ①各ユーザーに仮想MFAデバイス（Google

Authenticator等）を設定させる ②IAMポリシー

DenyWithoutMFA を全ユーザーに付与 ①Yêu cầu

từng user cài đặt thiết bị MFA ảo (Google

Authenticator\...) ②Gán policy

DenyWithoutMFA cho tất cả user

/ Rủi ro                            認証情報漏洩時にアカウント完全奪取リスク

Khi thông tin xác thực bị rò rỉ, nguy cơ

chiếm đoạt toàn bộ tài khoản

/ Ưu tiên                           🔴 緊急（Khẩn cấp）

■ No.2 PowerUserAccess削除 /

Đối tượng                       STG: ksm-posstg-iam-role-lmd */ PRD:

ksm-posprd-iam-role-lmd*

Hiện trạng                          Lambda実行ロール

にPowerUserAccess（ほぼ全サービスフルアクセス）が付与。

Role thực thi Lambda được gán PowerUserAccess (quyền truy

cập đầy đủ gần như tất cả dịch vụ).

/ Nội dung xử lý                    ①PowerUserAccessを削除

②Lambda実行に必要な最小権限ポリシーを新規作成・付与 例:

S3読み書き（特定バケットのみ）/ SQS送受信 / SNS送信 /

SecretsManager読み取り ①Xóa PowerUserAccess ②Tạo và gán

policy quyền tối thiểu cần thiết cho Lambda Ví dụ: S3

đọc/ghi (chỉ bucket cụ thể) / SQS gửi/nhận / SNS gửi /

SecretsManager đọc

/ Rủi ro                            Lam

bda関数が侵害された場合、全AWSリソースへのアクセスが可能

Nếu Lambda function bị xâm phạm, có thể truy cập toàn bộ

tài nguyên AWS

/ Ưu tiên                           🔴 緊急（Khẩn cấp）

■ No.5 web-be SG 全トラフィック許可ルール削除 /

bộ traffic trên SG web-be

Đối tượng                       STG: sg-02a3156bfb0ac0046

(ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be)

Hiện trạng                          Protocol: ALL(-1) / Source: 0.0.0.0/0

の許可ルールが存在。全

ポート・全プロトコルへのインターネットからの接続を許可。

Tồn tại rule cho phép Protocol: ALL(-1) / Source:

0.0.0.0/0. Cho phép kết nối từ internet tới toàn bộ port

và protocol.

/ Nội dung xử lý                    ①当該ルールを即時削除 ②必要なポートのみ（TCP

8080等）を許可するルールをSG参照または特定IPレンジで設定

①Xóa ngay rule đó ②Chỉ cho phép các port cần thiết (TCP

8080\...) bằng tham chiếu SG hoặc dải IP cụ thể

/ Rủi ro                            全ポートへのインターネッ

ト公開。スキャン・ブルートフォース・既知脆弱性攻撃の入口

Công khai toàn bộ port ra internet. Là cổng vào cho scan,

brute-force, tấn công lỗ hổng đã biết

/ Ưu tiên                           🔴 緊急（Khẩn cấp）

■ No.13 Transfer Family SG Bastion許可ルール削除(STG) /

phép Bastion trong SG Transfer Family (STG)

Đối tượng                       STG: sg-06153ac3ff38765ab (ksm-posstg-vpc-sg-ep-tf)

Hiện trạng                          Transfer Family（SFTP受信

サーバー）のSGにBastionからTCP22を許可するルールが残存。

Description: \"test for bastion\"

とあり、テスト目的で追加さ

れたまま削除されていない。PRDには同ルールは存在しない。 SG

Transfer Family (server SFTP nhận) có rule cho phép TCP22

từ Bastion vẫn còn tồn tại. Description: \"test for

bastion\" - được thêm vào để kiểm thử nhưng chưa được

xóa. PRD không có rule này.

/ Nội dung xử lý                    ①STG SGルールを削除 対象SG: sg-06153ac3ff38765ab

削除ルール: TCP 22 ← sg-01f1bbc2ae66a6591（Bastion SG）

①Xóa rule SG STG SG mục tiêu: sg-06153ac3ff38765ab Rule

cần xóa: TCP 22 ← sg-01f1bbc2ae66a6591 (Bastion SG)

/ Rủi ro                            BastionへのSSH侵入後、Transfer

FamilyへのSFTP接続が可能になり、

S3上のマスターデータ（OC/SG/SH）への不正アクセスが可能。

Sau khi xâm nhập Bastion qua SSH, có thể kết nối SFTP tới

Transfer Family, từ đó truy cập trái phép dữ liệu master

(OC/SG/SH) trên S3.

/ Ưu tiên                           ⚠️ 近日対応（Xử lý sớm）

■ No.14 EventBridge 残骸ルール削除(STG) /

lại (STG)

Đối tượng                       STG: EventBridgeルール 3本

Hiện trạng                          STGに店舗コード9233向けのテスト用EventBr

idgeルールが3本、DISABLED状態で残存。PRDには存在しない。

対象ルール: ksm-posstg-eb-rule-receive-pos-master-sg-9233

(DISABLED) ksm-posstg-eb-rule-create-txt-file-sg-9233

(DISABLED) ksm-posstg-eb-rule-night-export-sg-9233

(DISABLED) STG có 3 rule EventBridge dành cho mã cửa hàng

9233 ở trạng thái DISABLED còn tồn tại. Không có trong

PRD.

/ Nội dung xử lý                    ①以下の3ルールをSTG EventBridgeから削除

ksm-posstg-eb-rule-receive-pos-master-sg-9233

ksm-posstg-eb-rule-create-txt-file-sg-9233

ksm-posstg-eb-rule-night-export-sg-9233 ①Xóa 3 rule sau

khỏi STG EventBridge

ksm-posstg-eb-rule-receive-pos-master-sg-9233

ksm-posstg-eb-rule-create-txt-file-sg-9233

ksm-posstg-eb-rule-night-export-sg-9233

/ Rủi ro                            直接的なセキュリティリスクは

低いが、誤って有効化された場合に意図しないSG処理が実行さ

れる可能性がある。管理コストの観点からも削除が望ましい。

Rủi ro bảo mật trực tiếp thấp, nhưng nếu vô tình được kích

hoạt có thể chạy xử lý SG không mong muốn. Nên xóa để giảm

chi phí quản lý.

/ Ưu tiên                           🟢 任意（Tùy chọn）

■ No.15 Lambda命名修正 / Đổi tên Lambda (PRD)

Đối tượng                       PRD: ksm-posstg-lmd-export-polling

Hiện trạng                          PRD本番アカウント(332802448674)に「ksm-posstg」と

いう名称のLambdaが存在し、PRD本番データを処理している。

IAMロール=ksm-posprd-

iam-role-lmd、SF_ARN=ksm-posprd-sf-sm-create-txt-file-sg

とPRD本番リソースを参照。 リポジトリ統合時のリ

ネーム漏れと推定。毎日JST21:27・22:20頃に実際に動作中。

Trong tài khoản PRD (332802448674) có Lambda tên

\"ksm-posstg\" nhưng đang xử lý dữ liệu PRD thực tế.

IAM role và SF ARN đều trỏ đến tài nguyên PRD. Ước tính bị

bỏ sót khi tích hợp repository.

/ Nội dung xử lý                    ①Lambdaを正しいPRD命名に変更 変更前:

ksm-posstg-lmd-export-polling 変更後:

ksm-posprd-lmd-export-polling

②CloudWatchロググループ名も合わせて更新

③EventBridgeルール・SQSトリガー等の参照先を確認・更新 ①Đổi

tên Lambda sang tên PRD đúng Trước:

ksm-posstg-lmd-export-polling Sau:

ksm-posprd-lmd-export-polling ②Cập nhật tên log group

CloudWatch tương ứng ③Kiểm tra và cập nhật các tham chiếu

từ EventBridge rule, SQS trigger\...

/ Rủi ro                            運用・監視時にSTG/PRDの区別

がつかず、誤った環境への操作や調査ミスが発生するリスク。

Khi vận hành và giám sát, không phân biệt được STG/PRD,

dẫn đến nguy cơ thao tác nhầm môi trường.

/ Ưu tiên                           🟢 任意（Tùy chọn）

■ ⑧ テスト手順・結果
　Quy Trình & Kết Quả Kiểm Thử

N o .                                                                 果(OK /NG)

1                 No.1の対応作                         対応完了の記録

業が完了したことを担当者が確認する   が残っていること

Xác nhận người phụ trách đã hoàn     Có bản ghi xác

thành công việc xử lý No.1           nhận hoàn thành xử

lý

2                 AWSコンソ                            変

ール（対象アカウント）にてセキュリ   更内容が設定に反

ティ設定が変更されていることを確認   映されていること

Xác nhận trên AWS Console (tài khoản Nội dung thay đổi

liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã   được phản ánh

được thay đổi                        trong cấu hình

3                 変更後も既存機能への                 既存機能が

影響がないことを確認（疎通確認等）   正常動作すること

Xác nhận không ảnh hưởng đến chức    Chức năng hiện có

năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm  hoạt động bình

tra thông tin\...)                 thường

N o .                                                                 果(OK /NG)

1                 No.2の対応作                         対応完了の記録

業が完了したことを担当者が確認する   が残っていること

Xác nhận người phụ trách đã hoàn     Có bản ghi xác

thành công việc xử lý No.2           nhận hoàn thành xử

lý

2                 AWSコンソ                            変

ール（対象アカウント）にてセキュリ   更内容が設定に反

ティ設定が変更されていることを確認   映されていること

Xác nhận trên AWS Console (tài khoản Nội dung thay đổi

liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã   được phản ánh

được thay đổi                        trong cấu hình

3                 変更後も既存機能への                 既存機能が

影響がないことを確認（疎通確認等）   正常動作すること

Xác nhận không ảnh hưởng đến chức    Chức năng hiện có

năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm  hoạt động bình

tra thông tin\...)                 thường

N o .                                                                 果(OK /NG)

1                 No.5の対応作                         対応完了の記録

業が完了したことを担当者が確認する   が残っていること

Xác nhận người phụ trách đã hoàn     Có bản ghi xác

thành công việc xử lý No.5           nhận hoàn thành xử

lý

2                 AWSコンソ                            変

ール（対象アカウント）にてセキュリ   更内容が設定に反

ティ設定が変更されていることを確認   映されていること

Xác nhận trên AWS Console (tài khoản Nội dung thay đổi

liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã   được phản ánh

được thay đổi                        trong cấu hình

3                 変更後も既存機能への                 既存機能が

影響がないことを確認（疎通確認等）   正常動作すること

Xác nhận không ảnh hưởng đến chức    Chức năng hiện có

năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm  hoạt động bình

tra thông tin\...)                 thường

N o .                                                                 果(OK /NG)

1                 No.13の対応作                        対応完了の記録

業が完了したことを担当者が確認する   が残っていること

Xác nhận người phụ trách đã hoàn     Có bản ghi xác

thành công việc xử lý No.13          nhận hoàn thành xử

lý

2                 AWSコンソ                            変

ール（対象アカウント）にてセキュリ   更内容が設定に反

ティ設定が変更されていることを確認   映されていること

Xác nhận trên AWS Console (tài khoản Nội dung thay đổi

liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã   được phản ánh

được thay đổi                        trong cấu hình

3                 変更後も既存機能への                 既存機能が

影響がないことを確認（疎通確認等）   正常動作すること

Xác nhận không ảnh hưởng đến chức    Chức năng hiện có

năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm  hoạt động bình

tra thông tin\...)                 thường

N o .                                                                 果(OK /NG)

1                 No.14の対応作                        対応完了の記録

業が完了したことを担当者が確認する   が残っていること

Xác nhận người phụ trách đã hoàn     Có bản ghi xác

thành công việc xử lý No.14          nhận hoàn thành xử

lý

2                 AWSコンソ                            変

ール（対象アカウント）にてセキュリ   更内容が設定に反

ティ設定が変更されていることを確認   映されていること

Xác nhận trên AWS Console (tài khoản Nội dung thay đổi

liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã   được phản ánh

được thay đổi                        trong cấu hình

3                 変更後も既存機能への                 既存機能が

影響がないことを確認（疎通確認等）   正常動作すること

Xác nhận không ảnh hưởng đến chức    Chức năng hiện có

năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm  hoạt động bình

tra thông tin\...)                 thường

N o .                                                                 果(OK /NG)

1                 No.15の対応作                        対応完了の記録

業が完了したことを担当者が確認する   が残っていること

Xác nhận người phụ trách đã hoàn     Có bản ghi xác

thành công việc xử lý No.15          nhận hoàn thành xử

lý

2                 AWSコンソ                            変

ール（対象アカウント）にてセキュリ   更内容が設定に反

ティ設定が変更されていることを確認   映されていること

Xác nhận trên AWS Console (tài khoản Nội dung thay đổi

liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã   được phản ánh

được thay đổi                        trong cấu hình

3                 変更後も既存機能への                 既存機能が

影響がないことを確認（疎通確認等）   正常動作すること

Xác nhận không ảnh hưởng đến chức    Chức năng hiện có

năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm  hoạt động bình

tra thông tin\...)                 thường

■ No.16 giftcard EC2 CloudWatch Logs整備 / Thiết lập CloudWatch

Logs
/ No.16 giftcard EC2 CloudWatch Logs整備 / Thiết lập CloudWatch Logs

cho EC2 giftcard

Đối tượng                       PRD: EC2 i-03d6bf91c19385cdf (Windows Server 2022 */

C:gift)*

Hiện trạng                          EC2 giftcard（Spring Boot

）のアプリケーションログがCloudWatchに送信されていない。

毎日JST

09:00に決済バッチが動作しているが、実行履歴・エラー・NTT

DATA CDSへのSFTP送信結果が CloudWatch上で確認できない状

態。ログはEC2ローカル(C:Logs)にのみ存在する可能性。 Log

ứng dụng EC2 giftcard (Spring Boot) không được gửi đến

CloudWatch. Batch thanh toán chạy lúc 09:00 JST hàng ngày

nhưng không thể kiểm tra lịch sử thực thi, lỗi, kết quả

gửi SFTP đến NTT DATA CDS trên CloudWatch.

/ Nội dung xử lý                    ①EC2にCloudWatch Agentをインストール（Windows用） ②Spring

Bootのログ出力先をCloudWatchロググループに設定

推奨ロググループ名: /pos/log/gift/all、/pos/log/gift/error

③ バッチ実行結果・SFTP送信成否がログで確認できることを検証

①Cài đặt CloudWatch Agent cho EC2 (phiên bản Windows) ②Cấu

hình Spring Boot xuất log đến CloudWatch log group Tên log

group đề xuất: /pos/log/gift/all、/pos/log/gift/error ③Xác

minh có thể kiểm tra kết quả thực thi batch và trạng thái

gửi SFTP qua log

/ Rủi ro                            決済バッチの失敗・NTT DATA

CDSへの送信エラーが検知できず、ギ

フトカード決済データの未送信が長期間気づかれないリスク。

Không thể phát hiện lỗi batch thanh toán hay lỗi gửi SFTP

đến NTT DATA CDS, dẫn đến nguy cơ dữ liệu thanh toán Gift

Card không được gửi trong thời gian dài.

/ Ưu tiên                           ⚠️ 近日対応（Xử lý sớm）

N o .                                                                 果(OK /NG)

1                 No.16の対応作                        対応完了の記録

業が完了したことを担当者が確認する   が残っていること

Xác nhận người phụ trách đã hoàn     Có bản ghi xác

thành công việc xử lý No.16          nhận hoàn thành xử

lý

2                 AWSコンソ                            変

ール（対象アカウント）にてセキュリ   更内容が設定に反

ティ設定が変更されていることを確認   映されていること

Xác nhận trên AWS Console (tài khoản Nội dung thay đổi

liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã   được phản ánh

được thay đổi                        trong cấu hình

3                 変更後も既存機能への                 既存機能が

影響がないことを確認（疎通確認等）   正常動作すること

Xác nhận không ảnh hưởng đến chức    Chức năng hiện có

năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm  hoạt động bình

tra thông tin\...)                 thường

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ ⑨ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/09 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |