カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
STG APIインターネット公開対応 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Xử Lý Công Khai API STG Trên Internet

■ ① 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-018 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS ALB/SG | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/10 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | STG |  |  |

■ ② 改修概要
　Tổng Quan Sửa Đổi

No.   改修タイトル */    概要 */ Tổng quan*                                                                           工数   リスク

Tiêu đề*                                                                                                                */ Khối    */ Rủi ro*

lượng*

1         ALB internal化         STG ALB×2をinternet-facingからinternalに変更し、外部からのAPIアクセスを遮断する                  0.5h       低

2         web-be                 web-beセキュリティグループの全通信許可ルール（-1/0.0.0.0/0）を削除し、必要なポートのみ許可する   0.5h       低

SGの全開放ルール削除

2026年3月10日の調査にて、STG

ALB（ksm-posstg-alb-web-fe・ksm-posstg-alb-api-be）がinternet-facingで稼働しており、インターネットから直接APIが呼び出せる状態を確認した。

実際にcurlコマンドで確認したところ、/api/v1/app が HTTP

401（認証まで到達）、/pos/v1/pos-token が HTTP 500

を返しており、APIが外部から疎通可能な状態である。

STGのweb-beセキュリティグループに「全プロトコル・全ポート・全IPを許可」するルール（-1/0.0.0.0/0）が設定されており、web-beへの通信が全て無制限に許可されている状態である。

■ ③ 対象ファイル
　File Đối Tượng

■ 対象環境

STG（AWSアカウント: 750735758916 / ap-northeast-1）

■ 対象リソース

リソース名 */ Tên   変更内容 */ Nội dung thay đổi*

tài nguyên*

ksm-posstg-alb-web-fe   Scheme: internet-facing → internal に変更

ksm-posstg-alb-api-be   Scheme: internet-facing → internal に変更

■ 対象環境

STG（AWSアカウント: 750735758916 / ap-northeast-1）

■ 対象リソース

■ ④ 改修内容
　Nội Dung Sửa Đổi

■ No.1 ALB internal化

■ 改修内容

【手順】AWSコンソール \> EC2 \> ロードバランサー にて以下を実施する。

> ① ksm-posstg-alb-api-be を選択 \> アクション \> ロードバランサーの編集

>

> ② スキームを「内部」(internal) に変更して保存

>

> ③ ksm-posstg-alb-web-fe についても同様に実施

*※

internalに変更後は、VPN接続（Bastion経由）からのみアクセス可能になる。*

■ No.2 web-be セキュリティグループ 全開放ルール削除

■ 改修内容

【手順】AWSコンソール \> EC2 \> セキュリティグループ

にて以下を実施する。

> ① web-beのSGを選択 \> インバウンドルールを編集

>

> ② 全開放ルール（タイプ: すべてのトラフィック / ソース:

> 0.0.0.0/0）を削除

>

> ③ ALBのSG（ksm-posstg-alb-api-be

> のSG）をソースとして、ポート80・8080・8081を許可するルールを追加

■ ⑧ テスト手順・結果
　Quy Trình & Kết Quả Kiểm Thử

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ ⑨ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |