カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
セキュリティ改修緊急 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Cải Tiến Bảo Mật Khẩn Cấp

■ ① 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-021 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS EventBridge/EC2/SFTP/Lambda | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/11 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD / STG |  |  |

■ ② 改修概要
　Tổng Quan Sửa Đổi

2026-03-11のSTG環境全面調査で発見された緊急度の高いセキュリティ問題・障害について、改修指示書No.012（KSM-AWS-SEC-001）のNo.17〜30のうち緊急対応が必要な6項目の具体的手順を記載する。
/ Tài liệu này mô tả quy trình cụ thể cho 6 hạng mục cần xử lý khẩn cấp

trong No.17〜30 của chỉ thị sửa đổi No.012.*

No.   改修タイトル */ Tiêu đề*      概要 */ Tổng quan*                                                      工数   リスク

lượng*

17        EventBridge別アカウント参照修正   eb-rule-copy-backup-sgが別アカウント(posspk)Lambda参照→同アカウントに修正   0.5d       中

19        web-be rootアプリ実行修正         ishida JARをroot実行→専用ユーザーでsystemd化                                1.5d       中

21        SFTP秘密鍵更新                    ksm-posstg-sm-sftp PRIVATE_KEY=\"test\"→正規鍵更新                          1d         中

24        sent-email Lambda ENV修正         SNS_TOPIC_ARNがksm-posspk(削除候補)参照→ksm-posstg更新                      0.5d       低

27        kiyohara_s3access キー整理        Active アクセスキー2本→古い方削除                                           0.5d       低

30        42_P003_history テーブル縮小      1億行32GB肥大化→古いデータDELETE。障害復旧                                  2d         高

■ ③ 対象ファイル
　File Đối Tượng

■ 対象

STG: ksm-posstg-eb-rule-copy-backup-sg

■ 対象

STG: EC2 i-06a74666e851e4d12 (web-be / 10.239.2.195)

■ 対象

STG: Secrets Manager ksm-posstg-sm-sftp

■ 対象

STG: ksm-posstg-lmd-function-sent-email

■ 対象

STG: IAMユーザー kiyohara_s3access

■ 対象

STG: Aurora MySQL ksm-posstg-db-cluster / DB: Replica_Kasumi / テーブル:

42_P003_history

■ ④ 改修内容
　Nội Dung Sửa Đổi

■ No.17 EventBridge別アカウント参照修正

■ 現状・問題

ターゲットが別アカウント（891376952870 = posspk開発環境）のLambda

arn:aws:lambda:\...:891376952870:function:ksm-posspk-lmd-function-copy-backup-sg

を参照している。同アカウントに同名Lambdaが存在する。 */ Target đang tham

chiếu Lambda của tài khoản khác (891376952870 = posspk). Lambda cùng tên

tồn tại trong cùng tài khoản.*

■ 実行コマンド

■ No.19 web-be rootアプリ実行修正

■ 現状・問題

ishida-20251217-1.jar が root ユーザーで直接実行されている（java -jar

ishida-20251217-1.jar

\--server.port=8081）。アプリ侵害時にサーバー全体の乗っ取りが可能。 */

ishida-20251217-1.jar đang được chạy trực tiếp bằng user root. Khi ứng

dụng bị xâm phạm, có thể chiếm quyền toàn bộ server.*

■ 改修手順

> ① 専用ユーザー ishida を作成 ② /opt/ishida/ にJAR・設定を移動 ③

> systemd サービスファイルを作成 ④ root プロセスを停止し、systemd

> で再起動 ⑤ 正常動作確認後、/home/dev/ の旧JARを整理 */ ① Tạo user

> chuyên dụng ishida ② Di chuyển JAR, cấu hình vào /opt/ishida/ ③ Tạo

> file systemd service ④ Dừng process root, khởi động lại bằng systemd ⑤

> Sau khi xác nhận hoạt động, dọn dẹp JAR cũ*

■ No.21 SFTP秘密鍵更新

■ 現状・問題

SFTP_PRIVATE_KEY の値が \"test\"（テスト値のまま）。sent-txt-file Lambda

の石田ESLサーバーへのSFTP接続に使用される可能性がある。 */ Giá trị

SFTP_PRIVATE_KEY là \"test\" (giá trị thử nghiệm). Có thể được sử dụng

cho kết nối SFTP đến server ESL Ishida.*

■ 改修手順

> ① 石田ESLサーバー向けのSSH鍵ペアを生成 ②

> 公開鍵を石田側に送付・登録依頼 ③ 秘密鍵をSecrets Managerに格納 ④

> sent-txt-file Lambda の接続テスト */ ① Tạo cặp khóa SSH cho server ESL

> Ishida ② Gửi public key cho Ishida để đăng ký ③ Lưu private key vào

> Secrets Manager ④ Test kết nối Lambda sent-txt-file*

■ No.24 sent-email Lambda ENV修正

■ 現状・問題

環境変数 SNS_TOPIC_ARN が

ksm-posspk-sns-topic-app-logs-dev（削除候補のSNSトピック）を参照している。トピック削除時にLambdaが壊れる。
/ Biến môi trường SNS_TOPIC_ARN tham chiếu

ksm-posspk-sns-topic-app-logs-dev (ứng cử viên xóa). Lambda sẽ hỏng khi

xóa topic.*

■ 実行コマンド

■ No.27 kiyohara_s3access キー整理

■ 現状・問題

Active アクセスキーが2本同時存在（2025-11-07

同日作成）。ローテーション途中で古いキーを無効化し忘れたと推定。 */ 2

access key Active cùng tồn tại (tạo cùng ngày 2025-11-07). Ước tính do

quên vô hiệu hóa key cũ khi rotation.*

■ 改修手順

> ① 2本のキーの最終使用日を確認 ② 古い方（使用頻度が低い方）を Inactive

> に変更 ③ 1週間影響なしを確認後、削除 */ ① Kiểm tra ngày sử dụng cuối

> cùng của 2 key ② Chuyển key cũ (ít sử dụng hơn) sang Inactive ③ Sau 1

> tuần xác nhận không ảnh hưởng, xóa*

■ No.30 42_P003_history テーブル縮小（★最優先★）

■ 現状・問題

42_P003_history

テーブルが約1億行・32GBに肥大化。P003.csv（約75MB）取込時の42_P003_historyへのINSERTが900秒以内に完了せず、import-pos-master-sh

が2日連続でFAILED。Replica_Kasumi全体で118GB。 */ Bảng 42_P003_history

phình to lên \~100 triệu dòng/32GB. INSERT vào 42_P003_history khi nạp

P003.csv không hoàn thành trong 900 giây, import-pos-master-sh FAILED 2

ngày liên tiếp.*

■ 改修手順

> ① bastion から Aurora に接続し、42_P003_history

> の行数・最古レコード日付を確認 ②

> 3ヶ月以上前のレコードをDELETE（バッチ分割で実行） ③ OPTIMIZE TABLE

> 42_P003_history で領域回収 ④ Step Functions sf-sm-import-pos-master-sh

> を手動実行し、正常完了を確認 ⑤

> 取込状況テーブルにSH（P003）の取込レコードが記録されることを確認 */ ①

> Kết nối Aurora từ bastion, kiểm tra số dòng và ngày record cũ nhất ②

> DELETE record cũ hơn 3 tháng (thực hiện theo batch) ③ OPTIMIZE TABLE

> 42_P003_history để thu hồi dung lượng ④ Chạy thủ công SF

> sf-sm-import-pos-master-sh, xác nhận hoàn thành ⑤ Xác nhận record SH

> (P003) được ghi vào bảng 取込状況*

■ ⑧ テスト手順・結果
　Quy Trình & Kết Quả Kiểm Thử

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ ⑨ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/11 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |