カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
リポジトリ統合 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Tích Hợp Repository

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-010 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng dẫn sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム / Hệ thống Kasumi POS | 優先度 / Ưu tiên | 高 / Cao |
| 対象システム / Hệ thống | GitLab → GitHub リポジトリ統合 / Tích hợp Repository GitLab → GitHub | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/08 |
| 改訂者 / Người sửa | kiyohara | 改訂日 / Ngày sửa | 2026/03/19 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | 全環境（DEV / STG / PRD） / Tất cả (DEV / STG / PRD) | 実施期間 / Thời gian | 7営業日 / 7 ngày làm việc |

■ v0.2改訂の経緯（ディレクトリ構成変更理由）
　Lý Do Thay Đổi Cấu Trúc Thư Mục (Cập Nhật v0.2)

v0.1（2026/03/08）では7リポジトリをトップレベルにフラットに統合する構成を提案した。その後のチーム議論を経て、以下の通り構成が変更された。 / Phiên bản v0.1 (2026/03/08) đề xuất tích hợp 7 repo dạng phẳng ở top-level. Sau các cuộc thảo luận nhóm, cấu trúc đã được thay đổi như sau.

| No. | 議論ポイント / Nội dung thảo luận | 決定事項 / Quyết định | 理由 / Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | v0.1: フラット構成 （全コンポーネントがトップレベルに並列） / v0.1: Cấu trúc phẳng / (tất cả component ở top-level) | 木村さん: frontend/backendでディレクトリを分けるべき / Kimura-san: Nên tách thư mục frontend/backend | 「1個目はフロントとバックが綺麗に分かれていてわかりやすい」との指摘。 / Nhận xét: Cấu trúc 1 dễ phân biệt front/back. |
| 2 | リポジトリをフロントとバックで分割すべきか？ / Có nên tách repo thành frontend và backend? | 1 monorepo維持、ディレクトリで分離 / Giữ 1 monorepo, tách bằng thư mục | フロントとバック間にコード共有依存がなく、2リポに分ける技術的必要性はない。 / Không có dependency chung giữa front/back. |
| 3 | pos_commonの配置 / Vị trí của pos_common | backend/common/pos-common/に配置 / Đặt tại backend/common/pos-common/ | Locさんからの質問に対し、共通機能の将来的な切出し先として確保。 / Trả lời câu hỏi của Loc-san về pos_common. |
| 4 | テナント番号ディレクトリ / Thư mục mã tenant | 100_kasumi等のテナント番号で区分 / Phân chia theo mã tenant như 100_kasumi | 他社への展開を見据え、テナントごとにディレクトリを分離。 / Hướng tới triển khai cho các công ty khác. |
| 5 | 共通機能の共通化 / Module hóa chức năng chung | backend/common/ と frontend/common/ を確保 / Dành backend/common/ và frontend/common/ | 木村さん「認証・ログインなどの共通機能は共通化したい」との方針。 / Kimura-san muốn module hóa xác thực, đăng nhập. |

■ v0.3改訂の経緯（コマンド修正）
　Lý Do Sửa Đổi Lệnh (Cập Nhật v0.3)

v0.2のレビューにおいて、Nguyen Thanh Loc氏より以下4点の指摘を受けた。いずれもPhase 1〜4のgitコマンドに関するエラーであり、v0.3で修正した。 / Trong quá trình review v0.2, Nguyen Thanh Loc đã chỉ ra 4 vấn đề dưới đây. Tất cả đều là lỗi liên quan đến lệnh git trong Phase 1-4, đã được sửa trong v0.3.

| No. | 指摘内容 / Nội dung chỉ ra | 該当箇所 / Vị trí liên quan | 修正内容 / Nội dung sửa | 修正理由 / Lý do sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | フロントエンドのcloneコマンドが欠落している。 以下を補足すべき: git clone -b production ... pos-server-frontend / Chưa có lệnh git clone lấy source code frontend. / Cần bổ sung lệnh clone branch production. | Phase 1: 事前準備コマンド / Phase 1: / Lệnh chuẩn bị | Phase 1にpos-server-frontendのproduction/ishida-staging両ブランチのcloneを追加。STG用クローンも追加。 / Thêm clone cả 2 branch production và ishida/staging của pos-server-frontend vào Phase 1. Thêm clone STG. | v0.2ではバックエンド5リポのcloneのみ記載しており、フロントエンドのcloneが漏れていた。Phase 3-4でフロントエンドを統合するためにはPhase 1での事前cloneが必須。 / v0.2 chỉ ghi clone 5 repo backend, thiếu clone frontend. Cần clone trước ở Phase 1 để tích hợp frontend ở Phase 3-4. |
| 2 | git mv posserver-product-kasumi backend/100_kasumi/ 実行時にfatal: bad sourceエラーが発生する。 git mvは同一リポジトリ内のファイルのみ操作可能で、外部クローンしたリポには使用不可。 git subtreeの使用を提案。 / Lỗi fatal: bad source khi chạy git mv. / git mv chỉ thao tác được file trong cùng repo. / Suggest: sử dụng git subtree. | Phase 2: git mv posserver-product-kasumi git mv aeongiftcardserver-product / Phase 2: / Các lệnh git mv | git mv を全て cp -r + rm -rf .git + git add に変更。git subtree代替案を参考セクションとして追記。 / Đổi tất cả git mv thành cp -r + rm -rf .git + git add. Thêm phần tham khảo git subtree. | git mvはgit管理下のファイルに対してのみ動作する。/tmp/にcloneした外部リポジトリのファイルはkasumi_pos-serverのgit管理外のため、git mvでは移動できない。cp -rでコピー後に.gitを削除し、git addで追跡する手順が正しい。 / git mv chỉ hoạt động với file trong git. File clone vào /tmp/ nằm ngoài quản lý git của kasumi_pos-server nên không thể dùng git mv. Đúng là dùng cp -r rồi xóa .git và git add. |
| 3 | git mv pos-server-frontend-production/* frontend/100_kasumi/ 実行時にfatal: bad sourceエラーが発生する。 / Lỗi fatal: bad source khi chạy git mv cho frontend. | Phase 3-4: git mv pos-server-frontend-production/* / Phase 3-4: / Lệnh git mv frontend | cp -r /tmp/pos-server-frontend-production/* frontend/100_kasumi/ に変更。 / Đổi thành cp -r /tmp/pos-server-frontend-production/* frontend/100_kasumi/. | No.2と同じ理由。フロントエンドも外部クローンのため、git mvではなくcp -rを使用する。 / Cùng lý do với No.2. Frontend cũng là repo clone bên ngoài nên dùng cp -r thay vì git mv. |
| 4 | diff実行時にNo such file or directoryエラーが発生する: diff: frontend/100_kasumi/src diff: pos-server-frontend-ishida-staging/src / Lỗi: diff: No such file or directory. | Phase 3-4: diffコマンドのパス / Phase 3-4: / Đường dẫn lệnh diff | diffのパスを実際のclone先（/tmp/pos-server-frontend-ishida-staging/src）に修正。 / Sửa đường dẫn diff thành vị trí clone thực tế (/tmp/pos-server-frontend-ishida-staging/src). | v0.2ではdiffのパスがワーキングディレクトリ相対パスで記載されていたが、Phase 1でcloneした先は/tmp/配下であるため、絶対パスで指定する必要がある。 / v0.2 ghi đường dẫn diff tương đối, nhưng repo clone ở Phase 1 nằm trong /tmp/ nên cần dùng đường dẫn tuyệt đối. |

■ 改修概要
　Tổng Quan Sửa Đổi

現在カスミPOSシステムのソースコードは、Luvina GitLab（git.luvina.net）上の7つの独立リポジトリに分散して管理されている。各リポジトリがSTG/PRDのブランチを個別に持つため、ブランチ管理・デプロイ手順・環境変数管理が複雑化している。 / Hiện tại source code hệ thống Kasumi POS đang được quản lý phân tán trên 7 repository độc lập trên Luvina GitLab. Việc mỗi repo có branch STG/PRD riêng khiến quản lý branch, quy trình deploy và biến môi trường trở nên phức tạp.

本指示書に従い、7リポジトリをGitHub kasumi_pos-serverにfrontend/backendディレクトリ構造で統合し、main（PRD）/ staging（STG）/ develop（DEV）のブランチ戦略で一元管理する体制へ移行する。 / Theo hướng dẫn này, tích hợp 7 repo vào GitHub kasumi_pos-server với cấu trúc frontend/backend, quản lý tập trung bằng chiến lược branch main (PRD) / staging (STG) / develop (DEV).

■ 統合後ディレクトリ構成
　Cấu Trúc Thư Mục Sau Tích Hợp

kasumi_pos-server/ ├── backend/ │ ├── common/ # 共通機能 Phase 2で切出 │ │ └── pos-common/ │ └── 100_kasumi/ │ ├── posserver-product-kasumi/ # No.2 POS Server Conlux │ ├── aeongiftcardserver-product/ # No.4 Giftcard Server │ ├── pos-server-batch-ishida/ # No.6 ★新規 │ ├── master-batch/ # No.9 ★新規 │ └── pos-server-backend/ # No.11 ★新規 ├── frontend/ │ ├── common/ │ └── 100_kasumi/ # No.5+10 Frontend統合 │ ├── src/ │ ├── webpack/ │ └── package.json ├── 00_システム概要/ ├── 40_AWS/ └── README.md

■ 統合対象リポジトリ一覧（GitLab）
　Danh Sách Repository Tích Hợp (GitLab)

| No. | コンポーネント / Component | GitLabリポ / GitLab repo | STGブランチ / Branch STG | PRDブランチ / Branch PRD | 技術 / Tech | 統合先 / Đích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | POS Server Conlux | prjs_pos_system/posserver | staging/kasumi | product/kasumi | Kotlin | backend/ 100_kasumi/ |
| 4 | Giftcard Server | prjs_pos_system/aeongiftcardserver | (default) | product | Java | backend/ 100_kasumi/ |
| 5+10 | Frontend統合 | pos-server/pos-server-frontend | ishida/staging staging | production | React | frontend/ 100_kasumi/ |
| 6 | Batch Ishida | pos-server/pos-server-batch-ishida | stg/ksm-postg-lastest | prd/ksm-posprd-lastest | Java | backend/ 100_kasumi/ |
| 9 | Master Batch | pos-server/master-batch | staging | 未開発 | Java | backend/ 100_kasumi/ |
| 11 | Backend | pos-server/pos-server-backend | staging | production | Java | backend/ 100_kasumi/ |

■ 統合後のブランチ戦略
　Chiến Lược Branch Sau Tích Hợp

| ブランチ / Branch | 環境 / Môi trường | 運用ルール / Quy tắc vận hành |
| --- | --- | --- |
| main | PRD（www.ignicapos.com） | 本番リリース用。staging→mainへのPRマージのみ。直接push禁止。 / Dùng cho release production. Chỉ merge PR từ staging→main. |
| staging | STG（stg.ignicapos.com） | 検証環境用。develop→stagingへのPRでマージ。 / Dùng cho môi trường kiểm tra. Merge PR từ develop→staging. |
| develop | DEV（開発環境） | 日常開発のpush先。featureブランチからのマージも可。 / Nơi push hàng ngày. Có thể merge từ feature branch. |

■ 作業スケジュール
　Lịch Trình Công Việc

| Phase | 作業内容 / Nội dung | 日数 / Ngày | 完了条件 / Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事前準備：GitLab全リポの最終コミット記録 / Chuẩn bị: Ghi commit cuối cùng của tất cả repo | Day 1 | 全リポのコミットハッシュ記録完了 / Hoàn thành ghi hash commit |
| 2 | ディレクトリ再編：全コンポーネントをfrontend/backend/100_kasumi/配下にコピー / Tái cấu trúc: Copy tất cả component vào frontend/backend/100_kasumi/ | Day 1-2 | frontend/100_kasumi/ と backend/100_kasumi/ に配置完了 / Hoàn thành bố trí |
| 3 | 未統合3リポ（batch-ishida/master-batch/backend）追加 / Thêm 3 repo chưa tích hợp | Day 2-3 | backend/100_kasumi/ に3ディレクトリ追加完了 / Hoàn thành thêm 3 thư mục |
| 4 | フロントエンド統合（ishida/staging + production → frontend/100_kasumi/） / Tích hợp frontend | Day 3-4 | frontend/100_kasumi/ に統合完了 / Hoàn thành tích hợp frontend |
| 5 | ブランチ作成（main/staging/develop） / Tạo branch | Day 5 | 3ブランチが存在しpush可能 / 3 branch tồn tại và có thể push |
| 6 | ビルド確認（各ブランチで全コンポーネント） / Xác nhận build trên mỗi branch | Day 5-6 | BUILD SUCCESSFUL 確認 / Xác nhận BUILD SUCCESSFUL |
| 7 | デプロイテスト・動作確認（STG→PRD） / Test deploy (STG→PRD) | Day 6-7 | STG/PRD環境で正常動作 / Hoạt động bình thường trên STG/PRD |

■ Phase別 操作手順・コマンド
　Quy Trình Thao Tác Theo Phase

Phase 1: 事前準備 / Phase 1: Chuẩn bị

GitLab上の全7リポジトリの最新状態を確認し、各STG/PRDブランチの最終コミットを記録する。 / Xác nhận trạng thái mới nhất của 7 repo trên GitLab, ghi commit cuối cùng của mỗi branch STG/PRD.

# ===== Phase 1: GitLab全リポの最新コミットを確認 ===== # Xác nhận commit mới nhất của tất cả repo trên GitLab # No.2 POS Server Conlux (PRD branch) git clone -b product/kasumi https://git.luvina.net/dev1/prjs_pos_system/posserver.git /tmp/posserver-prd cd /tmp/posserver-prd && git log --oneline -3 && cd - # No.4 Giftcard Server (PRD branch) git clone -b product https://git.luvina.net/dev1/prjs_pos_system/aeongiftcardserver.git /tmp/giftcard-prd cd /tmp/giftcard-prd && git log --oneline -3 && cd - # No.5+10 Frontend (PRD: production branch) ★v0.3追加 git clone -b production https://git.luvina.net/dev1/pos-server/pos-server-frontend.git /tmp/pos-server-frontend-production cd /tmp/pos-server-frontend-production && git log --oneline -3 && cd - # No.5+10 Frontend (STG: ishida/staging branch) ★v0.3追加 git clone -b ishida/staging https://git.luvina.net/dev1/pos-server/pos-server-frontend.git /tmp/pos-server-frontend-ishida-staging cd /tmp/pos-server-frontend-ishida-staging && git log --oneline -3 && cd - # No.6 Batch Ishida (PRD branch) ★未統合 git clone -b prd/ksm-posprd-lastest https://git.luvina.net/dev1/pos-server/pos-server-batch-ishida.git /tmp/batch-ishida-prd cd /tmp/batch-ishida-prd && git log --oneline -3 && cd - # No.9 Master Batch ★未統合・PRD未開発 git clone -b staging https://git.luvina.net/dev1/pos-server/master-batch.git /tmp/master-batch-stg cd /tmp/master-batch-stg && git log --oneline -3 && cd - # No.11 Backend (PRD branch) ★未統合 git clone -b production https://git.luvina.net/dev1/pos-server/pos-server-backend.git /tmp/backend-prd cd /tmp/backend-prd && git log --oneline -3 && cd - # ----- STG用クローン（Phase 5で使用） ----- # No.2 POS Server Conlux (STG branch) git clone -b staging/kasumi https://git.luvina.net/dev1/prjs_pos_system/posserver.git /tmp/posserver-stg # No.4 Giftcard Server (STG: default branch) git clone https://git.luvina.net/dev1/prjs_pos_system/aeongiftcardserver.git /tmp/giftcard-stg # No.6 Batch Ishida (STG branch) git clone -b stg/ksm-postg-lastest https://git.luvina.net/dev1/pos-server/pos-server-batch-ishida.git /tmp/batch-ishida-stg # No.11 Backend (STG branch) git clone -b staging https://git.luvina.net/dev1/pos-server/pos-server-backend.git /tmp/backend-stg

Phase 2: ディレクトリ再編 + 全リポ追加 / Phase 2: Tái cấu trúc + Thêm tất cả repo

# ===== Phase 2: ディレクトリ再編 + 全リポ追加 ===== # Tái cấu trúc thư mục + Thêm tất cả repo # ★v0.3修正: git mv → cp -r に変更（外部クローンのため git mv 不可） # ★v0.3 sửa: Đổi git mv → cp -r (không thể git mv repo clone bên ngoài) cd kasumi_pos-server # ディレクトリ構造を作成 / Tạo cấu trúc thư mục mkdir -p backend/common/pos-common mkdir -p backend/100_kasumi mkdir -p frontend/common mkdir -p frontend/100_kasumi # --- バックエンド: 全リポをコピー --- # No.2 POS Server Conlux cp -r /tmp/posserver-prd backend/100_kasumi/posserver-product-kasumi rm -rf backend/100_kasumi/posserver-product-kasumi/.git # No.4 Giftcard Server cp -r /tmp/giftcard-prd backend/100_kasumi/aeongiftcardserver-product rm -rf backend/100_kasumi/aeongiftcardserver-product/.git # No.6 Batch Ishida ★未統合 cp -r /tmp/batch-ishida-prd backend/100_kasumi/pos-server-batch-ishida rm -rf backend/100_kasumi/pos-server-batch-ishida/.git # No.9 Master Batch ★未統合 cp -r /tmp/master-batch-stg backend/100_kasumi/master-batch rm -rf backend/100_kasumi/master-batch/.git # No.11 Backend ★未統合 cp -r /tmp/backend-prd backend/100_kasumi/pos-server-backend rm -rf backend/100_kasumi/pos-server-backend/.git git add -A git commit -m "feat: create backend/100_kasumi structure with all 5 backend repos"

Phase 3-4: フロントエンド統合 / Phase 3-4: Tích hợp frontend

# ===== Phase 3-4: フロントエンド統合 ===== # Tích hợp frontend # ★v0.3修正: git mv → cp -r に変更、diffパス修正 # ★v0.3 sửa: Đổi git mv → cp -r, sửa đường dẫn diff git checkout -b feature/merge-frontend # production ブランチの内容を frontend/100_kasumi にコピー # Copy nội dung branch production vào frontend/100_kasumi cp -r /tmp/pos-server-frontend-production/* frontend/100_kasumi/ rm -rf frontend/100_kasumi/.git 2>/dev/null # ishida/staging ブランチとの差分を確認 # Kiểm tra sự khác biệt với branch ishida/staging diff -rq frontend/100_kasumi/src /tmp/pos-server-frontend-ishida-staging/src > /tmp/frontend_diff.txt 2>&1 wc -l /tmp/frontend_diff.txt # 差分ファイル数を確認 # staging固有の変更を手動で反映（レビュー対象） # Áp dụng thủ công các thay đổi riêng của staging (cần review) git add -A git commit -m "feat: merge frontend into frontend/100_kasumi" git push origin feature/merge-frontend # → GitHub上でPR作成 → レビュー → mainへマージ

Phase 5: ブランチ作成 / Phase 5: Tạo branch

# ===== Phase 5: ブランチ作成 ===== # Tạo branch git checkout main git checkout -b staging # STGコードで上書きが必要な箇所を反映 # Áp dụng code STG vào các vị trí cần ghi đè rm -rf backend/100_kasumi/posserver-product-kasumi/src cp -r /tmp/posserver-stg/src backend/100_kasumi/posserver-product-kasumi/src rm -rf backend/100_kasumi/aeongiftcardserver-product/src cp -r /tmp/giftcard-stg/src backend/100_kasumi/aeongiftcardserver-product/src rm -rf backend/100_kasumi/pos-server-batch-ishida/src cp -r /tmp/batch-ishida-stg/src backend/100_kasumi/pos-server-batch-ishida/src rm -rf backend/100_kasumi/pos-server-backend/src cp -r /tmp/backend-stg/src backend/100_kasumi/pos-server-backend/src rm -rf frontend/100_kasumi/src cp -r /tmp/pos-server-frontend-ishida-staging/src frontend/100_kasumi/src git add -A && git commit -m "feat: staging branch with STG code" git push origin staging git checkout -b develop git push origin develop

Phase 6: ビルド確認 / Phase 6: Xác nhận build

# ===== Phase 6: ビルド確認 ===== # Xác nhận build git checkout main # No.2 POS Server Conlux (Kotlin) cd backend/100_kasumi/posserver-product-kasumi && chmod +x gradlew && ./gradlew build -x test && cd ../../.. # No.4 Giftcard Server (Java) cd backend/100_kasumi/aeongiftcardserver-product && chmod +x mvnw && ./mvnw package -DskipTests && cd ../../.. # No.5+10 Frontend (React) cd frontend/100_kasumi && npm install && npm run build && cd ../.. # stagingブランチでも同様に確認 git checkout staging # （上記と同じビルドコマンドを実行 / Chạy lại các lệnh build ở trên）

【参考】git subtree による代替手法（コミット履歴を保持したい場合） / 【Tham khảo】Phương pháp thay thế dùng git subtree (khi muốn giữ lịch sử commit)

上記手順ではcp -rで各リポジトリをコピーしているため、GitLab上のコミット履歴は保持されない。コミット履歴を統合リポジトリに取り込みたい場合は、git subtree addコマンドを使用する。 / Quy trình trên dùng cp -r nên không giữ lịch sử commit từ GitLab. Nếu muốn giữ lịch sử commit, sử dụng git subtree add.

# git subtree を使った代替例（No.2 POS Server Conlux） cd kasumi_pos-server git remote add posserver-remote https://git.luvina.net/dev1/prjs_pos_system/posserver.git git subtree add --prefix=backend/100_kasumi/posserver-product-kasumi posserver-remote product/kasumi --squash git remote remove posserver-remote # 他のリポジトリも同様に実施 / Thực hiện tương tự cho các repo khác

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。 / Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事前: ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | GitLab旧リポジトリで即時切り戻し可能 / Chỉ cần tiếp tục sử dụng repo cũ trên GitLab |
| 2 | 事前: バックアップ / Backup | GitLab全リポのバックアップが取得済みであること / Đã backup xong tất cả repo trên GitLab |
| 3 | 事前: デプロイスクリプト / Script deploy | 新ディレクトリ構造に合わせてパスを更新すること / Cập nhật đường dẫn trong script deploy theo cấu trúc mới |
| 4 | 事後: ビルド確認 / Xác nhận build | main: PRDビルド成功、staging: STGビルド成功 / Build thành công trên main (PRD) và staging (STG) |
| 5 | 事後: コンポーネント確認 / Xác nhận component | 7コンポーネント全てが正しい位置に存在すること / Tất cả 7 component đều ở đúng vị trí |
| 6 | 事後: STG動作確認 / Kiểm tra STG | stg.ignicapos.com で正常動作すること / Hoạt động bình thường trên stg.ignicapos.com |
| 7 | 事後: PRD動作確認 / Kiểm tra PRD | www.ignicapos.com で正常動作すること / Hoạt động bình thường trên www.ignicapos.com |
| 8 | 参考: テストシナリオ / Kịch bản test | T1-T6のテスト項目を参照 / Xem các mục test T1-T6 |

■ テスト手順・結果
　Quy Trình & Kết Quả Kiểm Thử

【実施順序】mainブランチ → stagingブランチ → STGデプロイ → PRDデプロイの順に実施すること。 / 【Thứ tự】Branch main → staging → Deploy STG → Deploy PRD.

| No. | テスト条件 / Điều kiện | 入力 / Đầu vào | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | ディレクトリ構成確認 / Xác nhận cấu trúc | ls -la backend/100_kasumi/ ls -la frontend/100_kasumi/ | backend/100_kasumi/ に5コンポーネント frontend/100_kasumi/ にsrc, package.json / 5 component trong backend/ / src, package.json trong frontend/ |  | mainで確認 / Xác nhận trên main |
| T2 | POS Server Conlux ビルド / Build POS Server Conlux | cd backend/100_kasumi/posserver-product-kasumi chmod +x gradlew ./gradlew build -x test | BUILD SUCCESSFUL |  | main/staging両方 / Cả main và staging |
| T3 | Giftcard Server ビルド / Build Giftcard Server | cd backend/100_kasumi/aeongiftcardserver-product chmod +x mvnw ./mvnw package -DskipTests | BUILD SUCCESS |  | main/staging両方 / Cả main và staging |
| T4 | Frontend ビルド / Build Frontend | cd frontend/100_kasumi npm install && npm run build | webpack compiled |  | main/staging両方 / Cả main và staging |
| T5 | STG環境デプロイ / Deploy STG | stagingブランチからSTGへ / Deploy từ staging lên STG | stg.ignicapos.com 正常動作 / Hoạt động bình thường |  |  |
| T6 | PRD環境デプロイ / Deploy PRD | mainブランチからPRDへ / Deploy từ main lên PRD | www.ignicapos.com 正常動作 / Hoạt động bình thường |  |  |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。 / Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên |  | 初版作成（フラット構成） / Tạo bản đầu tiên (cấu trúc phẳng) |
| 0.2 | 2026/03/18 | kiyohara |  | frontend/backend+テナント番号構成に改訂 / Cập nhật cấu trúc frontend/backend + mã tenant |
| 0.3 | 2026/03/19 | kiyohara |  | git mvエラー修正、フロントエンドclone追加、git subtree代替案追記 / Sửa lỗi git mv, bổ sung clone frontend, ghi chú git subtree |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |