カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
セキュリティ改修中低 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Cải Tiến Bảo Mật Trung Bình/Thấp

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-022 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミPOS | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS VPN/IAM/EBS/SG/SQS/RDS | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/11 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD / STG |  |  |

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/11 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |

■ 概要
　Tổng Quan

改修指示書No.012のNo.17〜30のうち、中低優先度の8項目について具体的手順を記載する。
/ Mô tả quy trình cụ thể cho 8 hạng mục ưu tiên trung bình/thấp trong

No.17〜30 của chỉ thị No.012.*

No.   改修タイトル */   概要 */ Tổng quan*                     工数   リスク

Tiêu đề*                                                         */ Khối    */ Rủi ro*

lượng*

18        OpenVPN               10.239.2.128/25がprivate-1aと重複→Client   1d         中

IPプール重複修正      VPN移行計画

20        giftcard              web-beと共用→専用ロール作成                1d         低

IAMプロファイル分離

22        EBSボリューム暗号化   4ボリューム未暗号化→KMS暗号化              2d         中

23        Transfer Family       bastion root生成鍵→外部提供鍵に差替        1d         低

SSH鍵整理

25        不要SG削除            temp/kasumi-charge/send-master-file        0.5d       低

3SG削除

26        locnt IAM権限削減     Full Access→最小権限ポリシー               1d         低

28        SQS DLQ設定           export-queue/store-code-queue DLQ作成      1d         低

29        RDS                   db-cluster-pg local_infile=1→0             0.5d       低

local_infile無効化

■ No.18 OpenVPN IPプール重複修正（計画策定）
　Sửa trùng dải IP OpenVPN (Lập kế hoạch)

■ 現状・問題
　現状・問題

bastion OpenVPN の server 10.239.2.128/25 が private-1a

サブネット(10.239.2.128/25)

と完全重複。VPNクライアントとLambda/EC2のIPが競合する可能性。 */ Dải IP

OpenVPN server 10.239.2.128/25 trùng hoàn toàn với subnet private-1a. Có

thể xung đột IP giữa VPN client và Lambda/EC2.*

■ 対応方針
　対応方針

AWS Client VPN

への完全移行計画を策定し、移行完了後にOpenVPNを廃止する。本項目は計画策定のみ。
/ Lập kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn sang AWS Client VPN. Chỉ lập kế

hoạch trong hạng mục này.*

■ No.20 giftcard IAMプロファイル分離
　Tách IAM profile giftcard

■ 現状・問題
　現状・問題

giftcard EC2 が

posstg-role-ec2-web-be（web-beと同一）を使用。S3FullAccess/SecretsManagerReadWrite

がgiftcardに不要な権限を与えている。 */ EC2 giftcard sử dụng

posstg-role-ec2-web-be (giống web-be).

S3FullAccess/SecretsManagerReadWrite cấp quyền không cần thiết cho

giftcard.*

■ 改修手順
　改修手順

> ① posstg-role-ec2-giftcard IAMロールを新規作成（必要最小限の権限） ②

> EC2 giftcard のインスタンスプロファイルを変更 ③

> 動作確認（ギフトカード決済バッチ・SFTP送信） */ ① Tạo mới IAM role

> posstg-role-ec2-giftcard (quyền tối thiểu) ② Thay đổi instance profile

> của EC2 giftcard ③ Xác nhận hoạt động (batch thanh toán gift card, gửi

> SFTP)*

■ No.22 EBSボリューム暗号化
　Mã hóa volume EBS

■ 対象ボリューム
　対象ボリューム

vol-0543e2e85d267fed3（bastion 100GB未暗号化）

vol-0a904fbe22a1466f9（giftcard 100GB） vol-0d9f3bc937a9e9212（web-fe

20GB） vol-05550f5152c65b611（web-be 20GB）

■ 改修手順
　改修手順

各EC2を停止→スナップショット作成→暗号化コピー→新ボリューム作成→アタッチ→起動の順で実施。インスタンス停止を伴うためメンテナンス時間帯に実施。
/ Dừng từng EC2→Tạo snapshot→Copy mã hóa→Tạo volume mới→Attach→Khởi

động. Thực hiện trong giờ bảo trì do cần dừng instance.*

■ No.23 Transfer Family SSH鍵整理
　Dọn dẹp SSH key Transfer Family

■ 現状・問題
　現状・問題

tf-user-sg のSSH鍵コメントが

root@ip-10-239-2-4（bastionで生成）。外部パートナー提供鍵に差し替えるべき。tf-user-oc

に3本の鍵（2025-06-13/07-01×2）が登録されており整理が必要。 */ Comment

SSH key của tf-user-sg là root@ip-10-239-2-4 (tạo từ bastion). Cần thay

thế bằng key do đối tác cung cấp. tf-user-oc có 3 key cần dọn dẹp.*

■ No.25 不要SG削除
　Xóa SG không cần thiết

■ 対象
　対象

> ① ksm-posstg-temp（sg-0991baa076710475a）\-\-- ルールゼロ・未使用 ②

> ksm-posstg-vpc-sg-kasumi-charge（sg-07c81567ac87d00c5）\-\--

> Inboundなし・用途不明 ③

> posstg-lmd-function-send-master-file（sg-0f39bd8617062491d）\-\--

> 対応Lambdaが現存23関数に該当なし。db SGのInboundルールも合わせて削除

> */ ① ksm-posstg-temp \-\-- Không có rule, không sử dụng ②

> ksm-posstg-vpc-sg-kasumi-charge \-\-- Không có Inbound, mục đích không

> rõ ③ posstg-lmd-function-send-master-file \-\-- Không có Lambda tương

> ứng. Cũng cần xóa rule trong DB SG*

■ No.26 locnt IAM権限削減
　Giảm quyền IAM locnt

■ 現状・問題
　現状・問題

locnt ユーザーに EC2/RDS/ECS/S3/Lambda/Transfer/StepFunctions の Full

Access が付与されている。最小権限の原則に反する。 */ User locnt được cấp

Full Access cho EC2/RDS/ECS/S3/Lambda/Transfer/StepFunctions. Vi phạm

nguyên tắc quyền tối thiểu.*

■ No.28 SQS DLQ設定
　Cấu hình DLQ cho SQS

■ 対象
　対象

① ksm-posstg-sqs-export-queue-sg.fifo ②

ksm-posstg-sqs-store-code-queue-sg.fifo

両キューともDLQ未設定。リトライ上限後にメッセージが消失するリスク。 */

Cả 2 queue đều chưa cấu hình DLQ. Có nguy cơ mất message sau khi vượt

giới hạn retry.*

■ No.29 RDS local_infile無効化
　Vô hiệu hóa local_infile RDS

■ 対象
　対象

STG: パラメータグループ ksm-posstg-db-cluster-pg

■ 現状・問題
　現状・問題

local_infile=1 が有効。外部ファイルの LOAD DATA INFILE

が許可されており、セキュリティリスク。 */ local_infile=1 đang bật. Cho

phép LOAD DATA INFILE từ file bên ngoài, có rủi ro bảo mật.*

■ 実行コマンド
　Lệnh Thực Thi

+-----------------------------------+-----------------------------------+

+===================================+===================================+

+-----------------------------------+-----------------------------------+

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho

Thanh Nguyên.*

提出先: nguyenthanhloc@luvina.net */ Địa chỉ nộp:

nguyenthanhloc@luvina.net*

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net