カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
S3バケット名整理 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Chỉnh Lý Tên S3 Bucket

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-001 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS S3 | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/10 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | STG |  |  |

■ 概要・目的
　Tổng quan / Mục đích

| No. | 改修タイトル / Tiêu đề | 概要 / Tổng quan | 工数 / Khối lượng | リスク / Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STG S3バケット名変更 Đổi tên S3 Bucket STG | dev-ignica-ksm → stg-ignica-com-lmd-jar へコンテンツ移行・バケット名整理 Di chuyển nội dung, chỉnh lý tên bucket | 0.5人日 | 低 / Thấp |

STG環境のS3バケット名が開発用（dev-ignica-ksm）のままになっているため、正式なSTG用バケット名（stg-ignica-com-lmd-jar）へ移行する。
/ Vì tên S3 Bucket của môi trường STG vẫn đang là tên dành cho môi trường phát triển (dev-ignica-ksm), cần di chuyển sang tên bucket STG chính thức (stg-ignica-com-lmd-jar).

■ No.1 STG S3バケット名変更
　Đổi tên S3 Bucket STG

■ 対象環境 / Môi trường mục tiêu

STG（AWSアカウント: 750735758916
/ ap-northeast-1） / STG (Tài khoản AWS: 750735758916 / ap-northeast-1)

■ 対象ファイル / File mục tiêu

| 対象 / Mục tiêu | 詳細 / Chi tiết |
| --- | --- |
| 移行元 S3 / S3 nguồn | dev-ignica-ksm |
| 移行先 S3 / S3 đích | stg-ignica-com-lmd-jar |
| 移行対象 / Nội dung di chuyển | Lambda JARファイル（デプロイ用） Các file JAR Lambda (dùng để deploy) |

■ 改修内容 / Nội dung sửa đổi

以下の手順でコンテンツを移行し、dev-ignica-ksmを削除する。
/ Thực hiện theo các bước dưới đây để di chuyển nội dung và xóa dev-ignica-ksm.

# 1. 移行先バケットの存在確認 / Xác nhận bucket đích tồn tại aws s3 ls s3://stg-ignica-com-lmd-jar # 2. コンテンツコピー / Copy nội dung aws s3 sync s3://dev-ignica-ksm s3://stg-ignica-com-lmd-jar # 3. コピー結果確認 / Xác nhận kết quả copy aws s3 ls s3://stg-ignica-com-lmd-jar --recursive # 4. 移行元バケット削除 / Xóa bucket nguồn aws s3 rb s3://dev-ignica-ksm --force echo "完了 / Hoàn thành"

■ 注意事項 / Lưu ý

monorepo移行時のCI
/ CDパイプラインでは --s3-bucket stg-ignica-com-lmd-jar を指定すること。 / Trong CI/CD pipeline khi di chuyển sang monorepo, cần chỉ định --s3-bucket stg-ignica-com-lmd-jar.

■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử / Báo cáo

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stg-ignica-com-lmd-jar にファイルが存在することを確認 Xác nhận file tồn tại trong stg-ignica-com-lmd-jar aws s3 ls s3://stg-ignica-com-lmd-jar --recursive | 移行前と同じファイルが一覧表示される Hiển thị danh sách file giống trước khi di chuyển |  |  |
| 2 | dev-ignica-ksm が存在しないことを確認 Xác nhận dev-ignica-ksm không còn tồn tại aws s3 ls ¦ grep dev-ignica-ksm | 何も表示されない（バケット削除済み） Không hiển thị gì (bucket đã bị xóa) |  |  |
| 3 | STGでLambda関数のデプロイが正常に行えることを確認 Xác nhận có thể deploy Lambda function bình thường trên STG | デプロイエラーなし Không có lỗi deploy |  |  |

■ 報告方法
　Phương thức báo cáo

全テスト完了後、結果欄（OK
/ NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。 / Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: nguyenthanhloc@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: nguyenthanhloc@luvina.net

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | S3コンテンツを stg-ignica-com-lmd-jar → dev-ignica-ksm へ再コピーして復元 aws s3 sync s3://stg-ignica-com-lmd-jar s3://dev-ignica-ksm |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 移行前に dev-ignica-ksm の全コンテンツ一覧を取得・保存 aws s3 ls s3://dev-ignica-ksm --recursive > /tmp/backup_list_dev-ignica-ksm.txt |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | STGアカウント（750735758916）のCloudShellアクセス確認 stg-ignica-com-lmd-jar バケットの存在確認 |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | ① バケット確認: 5分 ② コンテンツコピー: 10分 ③ 結果確認: 5分 ④ 旧バケット削除: 5分 合計: 約25分 |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên レビュー: きよはら 立会: 不要 |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ stg-ignica-com-lmd-jar にファイルが存在すること □ dev-ignica-ksm が削除されていること □ Lambda関数のデプロイが正常に行えること |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 作業後1営業日 確認方法: STG環境でLambdaデプロイを実施し正常動作を確認 異常時: 旧バケットを再作成しコンテンツを復元 |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | T1: S3ファイル存在確認 T2: 旧バケット削除確認 T3: Lambdaデプロイ動作確認 |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |