カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
セキュリティ改修中低 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Cải Tiến Bảo Mật Trung Bình/Thấp

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-022 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS VPN/IAM/EBS/SG/SQS/RDS | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/11 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD / STG |  |  |

■ 概要
　Tổng quan

改修指示書No.012のNo.17〜30のうち、中低優先度の8項目について具体的手順を記載する。
/ Mô tả quy trình cụ thể cho 8 hạng mục ưu tiên trung bình/thấp trong No.17〜30 của chỉ thị No.012.

| No. | 改修タイトル / Tiêu đề | 概要 / Tổng quan | 工数 / Khối lượng | リスク / Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | OpenVPN IPプール重複修正 | 10.239.2.128/25がprivate-1aと重複→Client VPN移行計画 | 1d | 中 |
| 20 | giftcard IAMプロファイル分離 | web-beと共用→専用ロール作成 | 1d | 低 |
| 22 | EBSボリューム暗号化 | 4ボリューム未暗号化→KMS暗号化 | 2d | 中 |
| 23 | Transfer Family SSH鍵整理 | bastion root生成鍵→外部提供鍵に差替 | 1d | 低 |
| 25 | 不要SG削除 | temp/kasumi-charge/send-master-file 3SG削除 | 0.5d | 低 |
| 26 | locnt IAM権限削減 | Full Access→最小権限ポリシー | 1d | 低 |
| 28 | SQS DLQ設定 | export-queue/store-code-queue DLQ作成 | 1d | 低 |
| 29 | RDS local_infile無効化 | db-cluster-pg local_infile=1→0 | 0.5d | 低 |

■ No.18 OpenVPN IPプール重複修正（計画策定）
　Sửa trùng dải IP OpenVPN (Lập kế hoạch)

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

bastion OpenVPN の server 10.239.2.128
/ 25 が private-1a サブネット(10.239.2.128/25) と完全重複。VPNクライアントとLambda/EC2のIPが競合する可能性。 / Dải IP OpenVPN server 10.239.2.128/25 trùng hoàn toàn với subnet private-1a. Có thể xung đột IP giữa VPN client và Lambda/EC2.

■ 対応方針 / Phương hướng xử lý

AWS Client VPN への完全移行計画を策定し、移行完了後にOpenVPNを廃止する。本項目は計画策定のみ。
/ Lập kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn sang AWS Client VPN. Chỉ lập kế hoạch trong hạng mục này.

■ No.20 giftcard IAMプロファイル分離
　Tách IAM profile giftcard

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

giftcard EC2 が posstg-role-ec2-web-be（web-beと同一）を使用。S3FullAccess
/ SecretsManagerReadWrite がgiftcardに不要な権限を与えている。 / EC2 giftcard sử dụng posstg-role-ec2-web-be (giống web-be). S3FullAccess/SecretsManagerReadWrite cấp quyền không cần thiết cho giftcard.

■ 改修手順 / Quy trình sửa đổi

■ No.22 EBSボリューム暗号化
　Mã hóa volume EBS

■ 対象ボリューム / Volume mục tiêu

vol-0543e2e85d267fed3（bastion 100GB未暗号化） vol-0a904fbe22a1466f9（giftcard 100GB） vol-0d9f3bc937a9e9212（web-fe 20GB） vol-05550f5152c65b611（web-be 20GB）

■ 改修手順 / Quy trình sửa đổi

各EC2を停止→スナップショット作成→暗号化コピー→新ボリューム作成→アタッチ→起動の順で実施。インスタンス停止を伴うためメンテナンス時間帯に実施。
/ Dừng từng EC2→Tạo snapshot→Copy mã hóa→Tạo volume mới→Attach→Khởi động. Thực hiện trong giờ bảo trì do cần dừng instance.

■ No.23 Transfer Family SSH鍵整理
　Dọn dẹp SSH key Transfer Family

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

tf-user-sg のSSH鍵コメントが root@ip-10-239-2-4（bastionで生成）。外部パートナー提供鍵に差し替えるべき。tf-user-oc に3本の鍵（2025-06-13
/ 07-01×2）が登録されており整理が必要。 / Comment SSH key của tf-user-sg là root@ip-10-239-2-4 (tạo từ bastion). Cần thay thế bằng key do đối tác cung cấp. tf-user-oc có 3 key cần dọn dẹp.

■ No.25 不要SG削除
　Xóa SG không cần thiết

■ 対象 / Đối tượng

■ No.26 locnt IAM権限削減
　Giảm quyền IAM locnt

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

locnt ユーザーに EC2
/ RDS/ECS/S3/Lambda/Transfer/StepFunctions の Full Access が付与されている。最小権限の原則に反する。 / User locnt được cấp Full Access cho EC2/RDS/ECS/S3/Lambda/Transfer/StepFunctions. Vi phạm nguyên tắc quyền tối thiểu.

■ No.28 SQS DLQ設定
　Cấu hình DLQ cho SQS

■ 対象 / Đối tượng

① ksm-posstg-sqs-export-queue-sg.fifo ② ksm-posstg-sqs-store-code-queue-sg.fifo 両キューともDLQ未設定。リトライ上限後にメッセージが消失するリスク。
/ Cả 2 queue đều chưa cấu hình DLQ. Có nguy cơ mất message sau khi vượt giới hạn retry.

■ No.29 RDS local_infile無効化
　Vô hiệu hóa local_infile RDS

■ 対象 / Đối tượng

STG: パラメータグループ ksm-posstg-db-cluster-pg

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

local_infile=1 が有効。外部ファイルの LOAD DATA INFILE が許可されており、セキュリティリスク。
/ local_infile=1 đang bật. Cho phép LOAD DATA INFILE từ file bên ngoài, có rủi ro bảo mật.

■ 実行コマンド / Lệnh thực thi

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| local_infile = 1 | aws rds modify-db-cluster-parameter-group \ --region ap-northeast-1 \ --db-cluster-parameter-group-name ksm-posstg-db-cluster-pg \ --parameters "ParameterName=local_infile,ParameterValue=0,ApplyMethod=immediate" |

■ 報告方法
　Phương thức báo cáo

全テスト完了後、結果欄（OK
/ NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。 / Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: nguyenthanhloc@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: nguyenthanhloc@luvina.net

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | 各No.ごとに個別ロールバック（中低優先度のため緊急性は低い） |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 各変更前の設定を記録 aws ec2 describe-security-groups aws iam list-attached-role-policies aws sqs get-queue-attributes |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | PRDアカウント（332802448674）CloudShellアクセス確認 STGアカウント（750735758916）CloudShellアクセス確認 |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | No.18 VPN IPプール: 計画策定のみ No.20 IAMプロファイル: 1時間 No.22 EBS暗号化: 2時間 No.23 SSH鍵整理: 計画策定のみ No.25 不要SG削除: 30分 No.26 IAM権限削減: 30分 No.28 SQS DLQ: 30分 No.29 local_infile: 10分 |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên レビュー: きよはら 立会: 不要（中低優先度） |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ 各No.の変更が正しく適用されていること □ 既存機能に影響がないこと |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 各No.実施後1週間 確認方法: CloudWatchログ確認 異常時: 該当No.のロールバック |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | 各No.ごとにテストケースを設定 |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/11 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |