カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
posserver-product-kasumi STG/PRDリリース 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Release STG/PRD posserver-product-kasumi

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-025 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | EC2/RDS/Secrets Manager | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/12 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD / STG |  |  |

■ 対象ファイル
　Tệp Mục Tiêu

以下のファイルおよびインフラリソースが改修対象。
/ Các tệp và tài nguyên hạ tầng sau đây là đối tượng sửa đổi.

| No. | 対象ファイル / パス / Tệp Mục Tiêu / Đường Dẫn | 変更内容 / Nội Dung Thay Đổi |
| --- | --- | --- |
| 1 | posserver-product-kasumi/src/main/resources/application.properties （ビルド時に自動読み込み） | DB接続先・DB名・認証情報変更 JWT シークレット変更 メール設定変更 |
| 2 | STG Aurora MySQL (pos_charge スキーマ) ビルド成果物: api_v250402-01.jar | スキーマ新規作成（DDL実行） デプロイ先 EC2 (web-be) に配置 |
| 3 | STG Secrets Manager （ksm-posstg-sm-db 既存） | posserver専用シークレット （stg/POS_Charge）新規作成 |
| 4 | STG EC2 web-be / systemd サービス設定 | 起動スクリプトを root → 専用ユーザーに変更 serviceunit ファイル作成 |
| 5 | PRD Aurora MySQL (pos_charge スキーマ) + PRD EC2 新規作成（web-be相当） | スキーマ作成・PRD JAR デプロイ （STGテスト合格後に実施） |

■ 改修背景・目的
　Bối Cảnh & Mục Đích Sửa Đổi

| 項目 / Mục | 内容 / Nội Dung |
| --- | --- |
| 問題① / Vấn đề ① | posserver-product-kasumi の application.properties に DB 接続先として DEV環境 (pos-dev-db-instance-1.c18sgiku2epk) が直接ハードコードされている。 このクラスターは DEV(スパイク)環境（AWSアカウント: 891376952870）内の 「pos-prod」クラスターであり、STG/PRD 環境から接続すべき DB ではない。 |
| 問題② / Vấn đề ② | application.properties に DB パスワード・JWT シークレット・ Gmail アプリパスワードが平文でハードコードされている（セキュリティリスク）。 STG/PRD は Secrets Manager を標準運用しているため、 対象情報を Secrets Manager に移行する必要がある。 |
| 問題③ / Vấn đề ③ | STG web-be EC2（i-06a74666e851e4d12）でJavaアプリが root ユーザーで実行されている（セキュリティリスク）。 専用サービスアカウント + systemd での管理に変更する。 |
| 目的 / Mục đích | ① DB 接続先を STG RDS (pos_charge スキーマ) に変更して STG でテストを実施 ② テスト合格後に PRD 環境へデプロイし、本番リリースを完了する ③ 上記と同時に認証情報の Secrets Manager 化・実行ユーザー改善を実施する |

■ 改修概要（フェーズ構成）
　Tổng Quan Sửa Đổi (Cấu trúc giai đoạn)

| フェーズ / Giai đoạn | 作業 / Công Việc | 詳細 / Chi Tiết |
| --- | --- | --- |
| Ph.1 | DBスキーマ構築 (STG) / Tạo Schema DB (STG) | STG Aurora (ksm-posstg-db-cluster) に pos_charge スキーマを作成し posserver が使用する全テーブルの DDL を実行する。 対象テーブル: charge_info / charge_receipt_no / pos_trans / logmaster / receiptmaster / employeemaster / employeeexmvkmaster / buttonsetting / cashchangersettingmaster / CashChangerMaster / CashChangerMaskMaster / devicesettingmaster / storemaster / codemaster / updatemanagermaster / receiptcouponprintmaster |
| Ph.2 | Secrets Manager設定 (STG) / Cài Đặt Secrets Manager (STG) | STG Secrets Manager に stg/POS_Charge シークレットを新規作成。 格納値: DB接続情報(HOST/PORT/DB/USER/PASS), JWT シークレット×3本, Gmail 認証情報。 web-be IAM ロール (posstg-role-ec2-web-be) に SecretsManagerReadWrite が付与済みであることを確認。 |
| Ph.3 | ビルド & STG デプロイ / Build & Deploy STG | application.properties を STG 用に更新後、JAR をビルド。 生成物: api_v250402-01.jar STG web-be EC2 (/home/poschargeuser/app/) に配置。 専用ユーザー (poschargeuser) + systemd service で起動。 nginx リバースプロキシ設定: :80 → :8081 |
| Ph.4 | STG テスト / Kiểm Thử STG | 全 API エンドポイント (15本) の疎通・機能テストを実施。 テスト観点: 認証・チャージジャーナル・釣銭機・設定取得・ログ |
| Ph.5 | PRD デプロイ & リリース / Deploy & Release PRD | STG テスト合格後に PRD 環境（AWSアカウント: 332802448674）へ展開。 PRD には web-be 相当の EC2 が未存在のため新規作成が必要。 DBスキーマ (pos_charge) を PRD RDS に作成し、 PRD 用 application.properties でビルドした JAR をデプロイ。 |

■ DB スキーマ詳細（pos_charge）
　Chi Tiết Schema DB (pos_charge)

posserver-product-kasumi が使用する全テーブルを STG
/ PRD の Aurora MySQL (pos_charge スキーマ) に新規作成する。　/ Tất cả các bảng mà posserver-product-kasumi sử dụng sẽ được tạo mới trong Aurora MySQL (schema pos_charge) của STG/PRD.

| テーブル名 / Tên bảng | 用途 / Mục đích | 接続元 (Repository) / Nguồn kết nối |
| --- | --- | --- |
| charge_info | チャージ情報（金額・区分） | ChargeInfoRepository |
| charge_receipt_no | チャージレシート番号管理 | PosAppService (内部) |
| pos_trans | 釣銭機現金情報 | PosTransRepository |
| logmaster | POSトランザクションログ | LogMasterRepository |
| receiptmaster | レシートマスタ | ReceiptMasterRepository |
| employeemaster | 従業員マスタ | EmployeeMasterRepository |
| employeeexmvkmaster | 従業員認証マスタ（パスワード） | EmployeeExmvkMasterRepository |
| buttonsetting | ボタンレイアウト設定 | ButtonSettingRepository |
| cashchangersettingmaster | 釣銭機設定マスタ | CashChangerSettingRepository |
| CashChangerMaster | 釣銭機マスタ | CashChangerMasterRepository |
| CashChangerMaskMaster | 釣銭機マスク設定 | CashChangerMasterRepository |
| devicesettingmaster | デバイス設定マスタ | DeviceSettingRepository |
| storemaster | 店舗マスタ | StoreMasterRepository |
| codemaster | コードマスタ | CodeMasterRepository |
| updatemanagermaster | アプリ更新管理マスタ | AppRepository |
| receiptcouponprintmaster | レシートクーポン印刷マスタ | ReceiptMasterRepository |

注意: テーブル DDL はリポジトリ内に SQL ファイルが存在しないため、JPA の spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create を一度だけ実行してスキーマを生成し、 その後 none に戻すか、既存 DEV DB からダンプして移行することを推奨する。

■ Secrets Manager 設定値
　Cài Đặt Secrets Manager

STG 用シークレット (stg
/ POS_Charge) を以下の構造で作成する。PRD は同様に prd/POS_Charge を作成する。　/ Tạo secret STG (stg/POS_Charge) với cấu trúc sau. PRD tạo tương tự là prd/POS_Charge.

| シークレット名 / Tên secret | キー / Khóa | 説明 / Mô tả |
| --- | --- | --- |
| stg/POS_Charge | DB_HOST | STG Aurora クラスターエンドポイント |
| stg/POS_Charge | DB_PORT | 3306 |
| stg/POS_Charge | DB_NAME | pos_charge |
| stg/POS_Charge | DB_USER | DB ユーザー名 |
| stg/POS_Charge | DB_PASS | DB パスワード |
| stg/POS_Charge | JWT_SECRET | JWT 署名シークレット |
| stg/POS_Charge | JWT_SECRET_DEFAULT | JWT デフォルトシークレット |
| stg/POS_Charge | JWT_SECRET_WEB | JWT Web シークレット |
| stg/POS_Charge | MAIL_USER | Gmail ユーザー名 |
| stg/POS_Charge | MAIL_PASS | Gmail アプリパスワード |

■ 改修内容
　Nội Dung Sửa Đổi

4-1. application.properties 変更（STG）

DB 接続情報・JWT シークレット・メール情報を環境変数経由で読み込むように変更する。
/ Thay đổi để đọc thông tin kết nối DB, JWT secret, thông tin mail qua biến môi trường.

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) — STG |
| --- | --- |
| # 変更前 (DEV接続) spring.datasource.url=jdbc:mysql://pos-dev-db-instance-1 .c18sgiku2epk.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com :3306/pos_charge?characterEncoding=UTF-8 spring.datasource.username=posuser spring.datasource.password=poslove@2025 pos.app.jwtSecret=XKStP0AYk/tWj+1BQX... pos.app.jwtSecretDefault=35dFRyMTzSx7pWz... pos.app.jwtSecretWeb=f5DGizbSY5vz6nFiD... spring.mail.username=possystem31082022@gmail.com spring.mail.password=exxmlijsmqrdeyye | # 変更後 (STG接続) spring.datasource.url=jdbc:mysql://${DB_HOST} :${DB_PORT}/${DB_NAME} ?characterEncoding=UTF-8 spring.datasource.username=${DB_USER} spring.datasource.password=${DB_PASS} pos.app.jwtSecret=${JWT_SECRET} pos.app.jwtSecretDefault=${JWT_SECRET_DEFAULT} pos.app.jwtSecretWeb=${JWT_SECRET_WEB} spring.mail.username=${MAIL_USER} spring.mail.password=${MAIL_PASS} |

▶ 環境変数は /home/poschargeuser/app/.env ファイルに定義し、systemd の EnvironmentFile= で読み込む。 .env ファイルには Secrets Manager (stg/POS_Charge) から取得した値を書き込む。

4-2. systemd サービス設定（STG / PRD 共通）

root 実行を廃止し、専用ユーザー poschargeuser + systemd で管理する。
/ Bỏ việc chạy với quyền root, quản lý bằng user chuyên dụng poschargeuser + systemd.

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| # 変更前: root ユーザーで直接起動 # /home/dev/ にて手動実行 java -jar ishida-20251217-1.jar \ --server.port=8081 （プロセス管理なし） | # /etc/systemd/system/poschargeserver.service [Unit] Description=Kasumi POS Charge Server [Service] User=poschargeuser WorkingDirectory=/home/poschargeuser/app EnvironmentFile=/home/poschargeuser/app/.env ExecStart=java -jar api_v250402-01.jar \ --server.port=8081 Restart=on-failure [Install] WantedBy=multi-user.target |

4-3. PRD EC2 (web-be) 新規構築手順

PRD 環境には現在 web-be EC2 が存在しないため、以下の手順で新規作成する。
/ Vì PRD hiện chưa có EC2 web-be, cần tạo mới theo các bước sau.

| No. | 項目 / Mục | 値 / 手順 / Giá trị / Thủ tục |
| --- | --- | --- |
| 1 | EC2 インスタンスタイプ | t3.medium（STG web-be と同等） |
| 2 | OS | Amazon Linux 2023 |
| 3 | サブネット | protected-1a または private-1a（10.238.x.x） |
| 4 | セキュリティグループ | 新規作成: ksm-posprd-vpc-sg-ec2-web-be Ingress: TCP8081 ← ALB SG / TCP22 ← bastion SG Egress: ALL → 0.0.0.0/0 |
| 5 | IAM インスタンスプロファイル | 新規作成: posprd-role-ec2-web-be ポリシー: CloudWatchLogsFullAccess / SecretsManagerReadOnly / 最小S3権限 |
| 6 | 名前タグ | web-be |
| 7 | Java インストール | sudo yum install -y java-17-amazon-corretto |
| 8 | nginx インストール | sudo yum install -y nginx リバースプロキシ: :80 → localhost:8081 |
| 9 | poschargeuser 作成 | sudo useradd -m -d /home/poschargeuser poschargeuser |
| 10 | JAR デプロイ | sudo cp api_v250402-01.jar /home/poschargeuser/app/ sudo chown poschargeuser:poschargeuser /home/poschargeuser/app/* |
| 11 | .env ファイル作成 | AWS Secrets Manager から prd/POS_Charge を取得し /home/poschargeuser/app/.env に書き出す chmod 600 .env |
| 12 | systemd 登録・起動 | sudo cp poschargeserver.service /etc/systemd/system/ sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable poschargeserver sudo systemctl start poschargeserver |
| 13 | ALB ターゲットグループ登録 | 新規 ALB (ksm-posprd-alb-api-be) + TG 作成 web-be EC2 を TG に登録 → HealthCheck HEALTHY 確認 |

■ 改修完了確認
　Xác Nhận Hoàn Thành Sửa Đổi

各確認項目を実施後、結果欄に ✅ を記入し確認者・日付を記録すること。
/ Sau khi thực hiện từng mục xác nhận, ghi ✅ vào cột kết quả và ghi lại người xác nhận và ngày.

| 確認項目 / Mục Xác Nhận | 確認結果 / Kết Quả | 確認者・日付 / Người Xác Nhận |
| --- | --- | --- |
| ビルド成功 (gradle bootJar) | api_v250402-01.jar 生成確認 |  |
| STG DB 接続確認 (pos_charge schema) | 全16テーブル存在確認 |  |
| STG secrets stg/POS_Charge 作成 | AWS コンソールで確認 |  |
| STG web-be デプロイ完了 | /home/poschargeuser/app/ に JAR 配置 |  |
| systemd service 起動確認 (STG) | systemctl status poschargeserver → active |  |
| nginx プロキシ動作確認 (STG) | curl http://localhost/pos/v1/check-status → OK |  |
| STG テスト全件 OK | ⑧テスト手順・結果 参照 |  |
| PRD DB 接続確認 (pos_charge schema) | 全16テーブル存在確認 |  |
| PRD EC2 web-be 作成・デプロイ完了 | systemctl status → active |  |
| PRD ALB ターゲットグループ登録 | HealthCheck HEALTHY 確認 |  |

■ テスト手順・結果
　Quy Trình & Kết Quả Kiểm Thử

STG テスト (T01〜T11) 合格確認後に PRD テスト (T12〜T13) を実施する。
/ Sau khi xác nhận đạt STG test (T01〜T11), thực hiện PRD test (T12〜T13).

| No. | テスト条件 / Điều kiện | 入力 / Đầu vào | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / Kết quả | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | サーバー起動後 / Sau khi khởi động server | GET /pos/v1/check-status （認証不要） / (Không cần xác thực) | HTTP 200 レスポンスに "Server version" を含む / Phản hồi chứa "Server version" |  | ヘルスチェック 疎通確認 |
| T02 | STG DB pos_charge に employeeexmvkmaster レコード存在 / Có record trong DB STG | POST /pos/v1/login Body: {"employeeCode":"xxx","password":"yyy"} / Body đăng nhập | HTTP 200 レスポンスに token フィールドを含む / Phản hồi chứa trường token |  | 認証フロー確認 |
| T03 | T02 で取得したトークンを使用 / Sử dụng token từ T02 | POST /pos/v1/pos-token Authorization: Bearer {token} / Gửi token | HTTP 200 POS トークン返却 / Trả về POS token |  | POSトークン発行 |
| T04 | 有効なJWTトークン / Token JWT hợp lệ | POST /pos/v1/setting/device/get Body: {"companyCode":"100","storeCode":"xxx","inStoreCode":"xxx"} / Lấy cài đặt thiết bị | HTTP 200 または 404 DB データに応じた正常レスポンス / Phản hồi bình thường |  | デバイス設定取得 |
| T05 | 有効なJWTトークン charge_info に対象データ存在 / Có dữ liệu charge_info | POST /pos/v1/Charge_CHK Authorization: Bearer {token} / Kiểm tra charge | HTTP 200 HardTotalResponse 形式でレスポンス / Phản hồi dạng HardTotalResponse |  | チャージ確認 (M030) |
| T06 | 有効なJWTトークン / Token hợp lệ | POST /pos/v1/Charge_journal Body: {"mode":"close","amount":1000,"other_cash":0,"init_amount":1000} / Ghi journal charge | HTTP 200 journalキーにレシートNoを返却 / Trả về số phiếu |  | チャージジャーナル作成 |
| T07 | 有効なJWTトークン / Token hợp lệ | POST /pos/v1/Charge_CHK_finish Authorization: Bearer {token} / Hoàn thành kiểm tra | HTTP 200 apply_datetime 更新確認 / Cập nhật apply_datetime |  | チャージ完了処理 |
| T08 | 有効なJWTトークン / Token hợp lệ | POST /pos/v1/money/current Body: {"classInfo": 1} / Lấy thông tin tiền hiện tại | HTTP 200 PosTrans オブジェクト返却 / Trả về đối tượng PosTrans |  | 現金情報取得 |
| T09 | 有効なJWTトークン / Token hợp lệ | POST /pos/v1/cashchanger/replenish Body: 釣銭機補充データ / Dữ liệu nạp tiền máy trả lẻ | HTTP 200 journalキーに値を返却 / Trả về giá trị journal |  | 釣銭機補充 |
| T10 | 有効なJWTトークン / Token hợp lệ | POST /pos/v1/log Body: ログデータ(LogRequestModel) / Gửi dữ liệu log | HTTP 200 {"code": 200} 返却 / Trả về {"code": 200} |  | ログ保存 |
| T11 | DBに pos_charge スキーマ存在 Secrets Manager stg/POS_Charge 設定済み / Schema và Secret đã cài đặt | サーバー再起動 / Khởi động lại server | systemctl status → active ログに DB 接続エラーなし / Không có lỗi kết nối DB |  | SM経由DB接続 再起動確認 |
| T12 | PRD DB pos_charge スキーマ設定済み PRD Secrets Manager 設定済み / Schema và Secret PRD | GET /pos/v1/check-status / Kiểm tra trạng thái server | HTTP 200 PRD サーバー起動確認 / Xác nhận server PRD hoạt động |  | PRDヘルスチェック |
| T13 | PRD DB pos_charge に 認証情報存在 / Dữ liệu xác thực PRD | POST /pos/v1/login PRD 用認証情報 / Thông tin xác thực PRD | HTTP 200 token 返却 / Trả về token |  | PRD認証確認 |

| テスト実施日 / Ngày thực hiện | / / | テスト実施者 / Người thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承認日 / Ngày phê duyệt | / / | 承認者 / Người phê duyệt |  |

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | git revert でコードを戻す + Secrets Managerを旧値に戻す EC2: 旧JARをデプロイしてサービス再起動 |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | デプロイ前のJARファイルをバックアップ Secrets Manager旧値を記録 aws secretsmanager get-secret-value --secret-id <SECRET_NAME> |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | PRDアカウント（332802448674）CloudShellアクセス確認 STGアカウント（750735758916）CloudShellアクセス確認 EC2 SSHアクセス確認（bastion経由） Secrets Manager設定値確認 |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | ① STGデプロイ+テスト: 2時間 ② PRDデプロイ+テスト: 2時間 ③ 動作確認: 1時間 合計: 約5時間 |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên レビュー: きよはら 立会: きよはら（本番デプロイのため） |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ STG/PRDでアプリケーションが正常起動していること □ pos_chargeテーブルが正常に作成されていること □ Secrets Manager設定値が正しいこと □ 既存機能（残高照会・チャージ等）が正常動作すること |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 作業後2週間 確認方法: CloudWatchログ + アプリ動作確認 異常時: 旧JARに戻してサービス再起動 |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | T1: STGビルド+デプロイ確認 T2: STGテスト全件OK T3: PRDビルド+デプロイ確認 T4: PRDテスト全件OK |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/12 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |