カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
マルチテナント設計 改修予定書
Kế Hoạch Sửa Đổi: Thiết Kế Multi-Tenant

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-028 | 分類 / Phân loại | 改修予定 / Kế hoạch sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | マルチテナントDB分離・Secrets Manager | ステータス / Trạng thái | 改修予定 / Kế hoạch |
| 作成者 / Người tạo | kiyohara | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/18 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 設計書参照 / Tài liệu thiết kế | KSM_AWS_003_Design_マルチテナント設計 | 前提 / Tiên quyết | KSM-AWS-010 |

■ 改修概要
　Tổng Quan Sửa Đổi

KSM_AWS_003_Design_マルチテナント設計（12_基本設計書）に基づき、以下3点の改修を実施予定。 / Dựa trên KSM_AWS_003_Design (12_基本設計書), dự kiến thực hiện 3 sửa đổi sau.

① テナントごとのRDS完全分離（障害分離） / ① Tách RDS hoàn toàn theo từng tenant (cô lập lỗi)

② AWS Secrets Managerによる接続情報の一元管理（ハードコード廃止） / ② Quản lý tập trung thông tin kết nối qua Secrets Manager (bỏ hardcode)

③ tenant.id 1行の変更だけで接続先を切替え可能なアプリケーション構成 / ③ Cấu hình chuyển đổi kết nối chỉ bằng 1 dòng tenant.id

■ 対象ファイル
　File Đối Tượng

| ファイル / File | 対象コンポーネント / Component | 変更内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- |
| SecretsManagerConfig.kt (or .java) | posserver-product-kasumi aeongiftcardserver-product pos-server-backend | 新規作成。Secrets ManagerからDB接続情報を取得しDataSource Beanを生成 / Tạo mới. Lấy thông tin kết nối DB từ Secrets Manager và tạo DataSource Bean |
| application.properties | 全バックエンド | spring.datasource.*を削除、tenant.idを追加 / Xóa spring.datasource.*, thêm tenant.id |
| build.gradle / pom.xml | 全バックエンド | AWS SDK Secrets Manager依存追加 / Thêm dependency AWS SDK Secrets Manager |
| JwtConfig / MailConfig | posserver-product-kasumi aeongiftcardserver-product | JWT秘密鍵・GmailパスワードをSecrets Managerから取得に変更 / Thay đổi JWT secret và Gmail password sang lấy từ Secrets Manager |

■ 改修内容
　Nội Dung Sửa Đổi

▼ 変更前（現在）: application.propertiesにDBクレデンシャルがハードコード / ▼ Trước khi thay đổi: hardcode DB credential trong application.properties

# application.properties - 現状

spring.datasource.url=jdbc:mysql://pos-prod.xxxxx:3306/pos_kasumi

spring.datasource.username=root

spring.datasource.password=PlaintextPassword123

jwt.secret=HardcodedJwtSecret

gmail.app.password=xxxx xxxx xxxx xxxx

▲ 変更後: tenant.idのみ設定、クレデンシャルはSecrets Managerから動的取得 / ▲ Sau khi thay đổi: chỉ cấu hình tenant.id, credential lấy động từ Secrets Manager

# application.properties - 変更後

tenant.id=100_kasumi

aws.secretsmanager.region=ap-northeast-1

aws.secretsmanager.prefix=ksm-pos

# spring.datasource.* は削除（Secrets Managerから動的取得）

# jwt.secret / gmail.app.password も削除

Secrets Manager命名規則： / Quy tắc đặt tên Secrets Manager:

| シークレット名 / Tên secret | 命名例 / Ví dụ | 内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- |
| db-credentials | ksm-pos/prd/100_kasumi/db-credentials ksm-pos/stg/100_kasumi/db-credentials ksm-pos/dev/100_kasumi/db-credentials | host, port, dbname, username, password |
| app-secrets | ksm-pos/prd/100_kasumi/app-secrets ksm-pos/stg/100_kasumi/app-secrets | jwt-secret, gmail-app-password, api-keys |

IAMポリシー（EC2/ECS実行ロールに付与）： / IAM Policy (cấp cho execution role EC2/ECS):

{

"Effect": "Allow",

"Action": ["secretsmanager:GetSecretValue"],

"Resource": [

"arn:aws:secretsmanager:ap-northeast-1:*:secret:ksm-pos/*/100_kasumi/*"

]

}

■ 作業スケジュール
　Lịch Trình Công Việc

前提: KSM-AWS-010（リポジトリ統合）が完了していること。 / Tiên quyết: KSM-AWS-010 (tích hợp repository) đã hoàn thành.

| Phase | 作業内容 / Nội dung | 日数 / Ngày | 完了条件 / Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Secrets Managerにテナント別シークレットを作成（DEV環境） / Tạo secret theo tenant trên Secrets Manager (DEV) | Day 1 | db-credentialsとapp-secretsがDEVに存在 / db-credentials và app-secrets tồn tại trên DEV |
| 2 | IAMポリシー作成・EC2/ECSロールにアタッチ / Tạo IAM policy, attach vào role EC2/ECS | Day 1 | EC2/ECSかSecrets Managerにアクセス可能 / EC2/ECS có thể truy cập Secrets Manager |
| 3 | SecretsManagerConfigクラス実装（全バックエンド） / Implement class SecretsManagerConfig (tất cả backend) | Day 2-3 | application.propertiesからspring.datasource.*が削除されていること / spring.datasource.* đã bị xóa khỏi application.properties |
| 4 | JwtConfig/MailConfigをSecrets Manager対応に変更 / Thay đổi JwtConfig/MailConfig sang Secrets Manager | Day 3-4 | JWT/Gmailのハードコードが全て削除されていること / Tất cả hardcode JWT/Gmail đã bị xóa |
| 5 | DEV環境で統合テスト / Test tích hợp trên DEV | Day 5 | T1-T4全テストOK / Tất cả test T1-T4 OK |
| 6 | STG/PRD環境へ展開 / Triển khai lên STG/PRD | Day 6-7 | STG/PRDで正常動作 / Hoạt động bình thường trên STG/PRD |

■ テスト手順・結果
　Quy Trình & Kết Quả Kiểm Thử

| No. | テスト条件 / Điều kiện | 入力 / Đầu vào | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Secrets ManagerからDB接続情報取得 / Lấy thông tin kết nối DB từ Secrets Manager | tenant.id=100_kasumiで起動 / Khởi động với tenant.id=100_kasumi | kasumi専用RDSに接続成功 / Kết nối thành công RDS kasumi |  | DEV環境で確認 / Xác nhận trên DEV |
| T2 | application.propertiesにspring.datasource.*がないこと / Không có spring.datasource.* trong application.properties | grepで確認 / Xác nhận bằng grep | ハードコードなし / Không có hardcode |  | 全バックエンドで確認 / Xác nhận tất cả backend |
| T3 | JWT認証がSecrets Manager経由で動作すること / Xác thực JWT hoạt động qua Secrets Manager | ログインAPI実行 / Thực thi API login | JWTトークン発行成功 / Phát hành JWT token thành công |  |  |
| T4 | Gmail送信がSecrets Manager経由で動作すること / Gửi Gmail hoạt động qua Secrets Manager | メール送信テスト / Test gửi mail | メール送信成功 / Gửi mail thành công |  |  |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。 / Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/18 | kiyohara |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |