改　修　指　示　書

2026/03/03 定例打合せ 改修内容

| プロジェクト | KASUMI ギフトカード POS システム |
| --- | --- |
| 対象企業 | KASUMI（企業コード: 100） |
| 作成日 | 2026/03/03 |
| 作成者 | Luvina Software JSC. |
| バージョン | v1.0 |
| 承認者 |  |

改廃履歴

| 版 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026/03/03 | Luvina Software JSC. | 初版作成（2026/03/03 定例打合せ 改修内容に基づく） |

1. 概要

本ドキュメントは、2026/03/03 定例打合せで確認された以下の改修項目について、担当スタッフへの具体的な作業指示とテスト報告を記載する。

| No. | 改修タイトル | 概要 | 工数 | リスク |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No.46 | 点検集計確認 | 動作確認のみ（サーバー側API依存） | 1.5H | 低 |
| No.48 | PIN欄削除 | UI削除＋配列調整のみ | 2.5H | 最低 |
| No.49 | 10秒タイマー不具合修正（4件） | GiftCardScanPage.xaml.cs のみ修正 | 2.5H | 最低 |
| No.51 | テスト環境ラベル非表示 | IsProduct 設定1行追加＋Visibility動的更新 | 1.5H | 低 |
| No.6 | オフライン時ギフトカード売上対応 | キャッシュ・キュー・接続判定分離の3機構新設 | 40.0H | 高 |
| 合計 |  |  | 48.0H |  |

※ サーバー側改修工数は含まない。No.46・No.6 はサーバー側対応が別途必要。

No.46  点検集計確認

■ 対象ファイル

- AeonGiftCard/Views/Pages/SystemCheck/SystemCheckViewModel.cs（確認のみ・修正なし）

- AeonGiftCard/Helper/RuntimeHelper.cs（確認のみ・修正なし）

■ 改修内容

- サーバー側 API（/settlement/check）が集計期間を決定するため、アプリ側コード修正は基本不要

- HandleClickButtonShutdownApp で isShutdown:true 送信・紙印刷スキップ・ジャーナル保存が実装済みであることを確認する

- 実機で動作確認を行い、問題があれば担当者に報告する

■ コード確認箇所（SystemCheckViewModel.cs）

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| 302 │ // HandleClickButtonShutdownApp 内（既存実装の確認） 303 │ // ↓ isShutdown:true が送信されているか確認 304 │ var request = new RequestShutdown { 305 │ isShutdown = true 306 │ }; 307 │ await _aeonGiftCardService.Shutdown(request); 308 │ 309 │ // ↓ 紙印刷スキップが実装されているか確認 310 │ // _printerService.Print(...) が呼ばれていない こと | // 【確認のみ・コード変更なし】 // 上記コードが既存実装に存在することを確認してください。 // 存在しない場合は担当者へ報告してください。 // ✅ isShutdown: true → 送信あり // ✅ 紙印刷スキップ → Print()未呼出 // ✅ ジャーナル保存 → SQLite書込あり |

■ テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK / NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | アプリ終了ボタンを押下し、isShutdown:true がサーバーへ送信されることをログで確認 | ログに isShutdown:true の送信記録あり |  |
| 2 | 終了時に紙レシートが印刷されないことを確認 | 印刷なし（スキップ） |  |
| 3 | 終了時にジャーナルが SQLite に保存されることを確認 | ジャーナル保存あり |  |

→ 全テスト完了後、結果欄を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。

No.48  PIN欄削除

■ 対象ファイル

- AeonGiftCard/Views/Pages/GiftCardScanScreen/GiftCardScanPage.xaml（UI削除）

- AeonGiftCard/Views/Pages/GiftCardScanScreen/GiftCardScanPage.xaml.cs（配列調整）

■ 改修内容

- GiftCardScanPage.xaml の PIN入力欄 TextBox およびラベルを削除する

- GiftCardScanPage.xaml.cs の CallAeonGiftCard 呼出箇所から PIN 引数を除去し配列添字を調整する

- PIN 未入力時のデフォルト値 "0000" は既存ロジックで設定済みのため変更不要

■ GiftCardScanPage.xaml  PIN欄削除

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| 45 │ <!-- PIN入力欄（削除対象） --> 46 │ <TextBlock Text="PIN" /> 47 │ <TextBox x:Name="PinInput" 48 │ PlaceholderText="PIN番号" 49 │ MaxLength="4" /> | <!-- PIN入力欄を削除 --> <!-- 上記4行をすべて削除してください --> <!-- 削除後、周辺レイアウトの 余白・Grid.Row調整も忘れずに --> |

■ GiftCardScanPage.xaml.cs  引数配列調整

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| 187 │ // CallAeonGiftCard 呼出（変更前） 188 │ var result = await _aeonGiftCardService 189 │ .CallAeonGiftCard(new string[] { 190 │ cardNumber, // [0] カード番号 191 │ pinCode, // [1] PIN（削除対象） 192 │ amount, // [2] 金額 193 │ sequenceNo // [3] シーケンス番号 194 │ }); | // CallAeonGiftCard 呼出（変更後） // ※ PIN を "0000" 固定にするか // サービス側シグネチャと要確認 var result = await _aeonGiftCardService .CallAeonGiftCard(new string[] { cardNumber, // [0] カード番号 "0000", // [1] PIN固定値 amount, // [2] 金額 sequenceNo // [3] シーケンス番号 }); |

■ テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK / NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ギフトカードスキャン画面を開き、PIN入力欄が表示されないことを確認 | PIN欄が非表示 |  |
| 2 | ギフトカードをスキャンしてオーソリ送信が正常に完了することを確認 | オーソリ正常完了（PIN="0000"で送信） |  |
| 3 | ビルドエラー・実行時エラーなし | エラーなし |  |

→ 全テスト完了後、結果欄を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。

No.49  10秒タイマー不具合修正（4件）

■ 対象ファイル

- AeonGiftCard/Views/Pages/GiftCardScanScreen/GiftCardScanPage.xaml.cs（このファイルのみ修正）

■ 改修内容

- 【共通フロー】モーダル・ダイアログ表示直前に必ず StopIdle() でタイマーを停止する（停止しないとモーダル表示中に10秒タイマーが発火してモーダルが強制クローズされるバグになる）

- 【共通フロー】モーダル・ダイアログを閉じた直後に StartWaitingTime() を呼び出して10秒タイマーを再スタートする

- 【②】ShowModalCancelPayment 呼出前: StopIdle() を追加 / clickButtonNo（いいえ押下後）: StartWaitingTime() を追加

- 【③】ShowModalCardError 呼出前: StopIdle() を追加 / HandleNumberCard（OK後）: StartWaitingTime() を追加

- 【④】HandleConnectCardReader: システムエラー後は待機画面・メニューへ遷移するため StartWaitingTime() の呼出は不要。StopIdle() のみ追加する

- 【⑤】StopIdleTimer 自体は変更なし。②③④の呼出元で正しいフローを実装することで解決する

- 新規メソッド追加は不要。既存 StartWaitingTime() / StopIdle() を流用すること

■ 【②】モーダル呼出元 + clickButtonNo（「いいえ」ボタン押下）

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| 78 │ // モーダル呼出元（ShowModalCancelPayment） 79 │ private async void ShowModalCancelPayment() 80 │ { 81 │ // ← StopIdle()なし → タイマーが進んだまま 82 │ await ShowModal(...); 83 │ } 84 │ 85 │ // いいえボタン 86 │ private async void clickButtonNo(object sender, ...) 87 │ { 88 │ _dialog?.Hide(); 89 │ // ← タイマー再起動なし 90 │ } | // モーダル呼出元（ShowModalCancelPayment） private async void ShowModalCancelPayment() { StopIdle(); // ★ モーダル表示前にタイマー停止 await ShowModal(...); } // いいえボタン private async void clickButtonNo(object sender, ...) { _dialog?.Hide(); StartWaitingTime(); // ★ 閉じたら10秒タイマー再スタート } |

■ 【③】HandleNumberCard（カードエラーモーダル）

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| 138 │ private async void HandleNumberCard() 139 │ { 140 │ // ← StopIdle()なし → タイマー動いたまま 141 │ await ShowModalCardError(); // モーダル表示 142 │ // OK押下後: タイマー再起動なし 143 │ } | private async void HandleNumberCard() { StopIdle(); // ★ モーダル表示前にタイマー停止 await ShowModalCardError(); StartWaitingTime(); // ★ OK後に10秒タイマー再スタート } |

■ 【④】HandleConnectCardReader（システムエラーダイアログ → 待機画面遷移）

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| 163 │ private async void HandleConnectCardReader() 164 │ { 165 │ // ← StopIdle()なし → タイマー動いたまま 166 │ await ShowSystemErrorDialog(); // ダイアログ表示 167 │ // OK押下後: タイマー再起動なし 168 │ } | private async void HandleConnectCardReader() { StopIdle(); // ★ ダイアログ表示前にタイマー停止 await ShowSystemErrorDialog(); // OK後は待機画面・メニューへ遷移するため // StartWaitingTime() の呼出は不要 NavigateToWaitingScreen(); // 既存の遷移処理 } |

■ 【⑤】StopIdleTimer（タイマー停止のみ・再起動は呼出元で管理）

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| 205 │ private void StopIdleTimer() 206 │ { 207 │ if (_idleTimer == null) return; 208 │ _idleTimer.Stop(); 209 │ _idleTimer = null; 210 │ // ← 停止のみ。呼出元でStartWaiting管理が必要 211 │ } 212 │ 213 │ // 問題: モーダル表示前にStopIdle()が未呼出のため 214 │ // タイマーが動いたまま10秒後にモーダルが強制クローズ | private void StopIdleTimer() { if (_idleTimer == null) return; _idleTimer.Stop(); _idleTimer = null; // ← StopIdleTimer自体はそのまま（変更なし） } // ★ 正しいフロー（各呼出元で制御）: // モーダル前: StopIdle() → モーダル後: StartWaitingTime() |

■ テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK / NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【②】キャンセルダイアログで「いいえ」押下後、10秒後に自動で待機画面へ遷移することを確認 | 10秒後に自動遷移 |  |
| 2 | 【③】カードエラーモーダルの OK 押下後、10秒タイマーが再起動して自動遷移することを確認 | タイマー再起動・自動遷移 |  |
| 3 | 【④】システムエラーダイアログの OK 押下後、10秒タイマーが再起動して自動遷移することを確認 | タイマー再起動・自動遷移 |  |
| 4 | 【⑤】画面を素早く連続タップしても、タイマーが止まらず10秒後に自動遷移することを確認 | タイマー永久停止なし・正常遷移 |  |

→ 全テスト完了後、結果欄を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。

No.51  テスト環境ラベル非表示不具合修正

■ 対象ファイル

- AeonGiftCard/Views/Pages/SystemCheck/SystemCheckViewModel.cs

- AeonGiftCard/App.xaml.cs

■ 改修内容

- 【SystemCheckViewModel.cs】HandleDeviceSettingSuccess() 内の _localStorage.DeviceClass = deviceClass; の直後に IsProduct 設定を1行追加する

- 【App.xaml.cs】OnLaunched() 内の labelGrid を変数として保持し、DeviceClass確定後に DispatcherQueue.TryEnqueue で Visibility を動的更新する

- ラベル文字列「テスト環境」および CreateGridWithLabel() メソッドは変更不要

■ SystemCheckViewModel.cs  HandleDeviceSettingSuccess() に1行追加

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| 302 │ private void HandleDeviceSettingSuccess( 303 │ ResponseDeviceSetting deviceSetting) 304 │ { 305 │ // ... 306 │ int deviceClass = 307 │ AppStatic.DeviceSetting.Data.DeviceClass ?? 0; 308 │ _localStorage.DeviceClass = deviceClass; 309 │ // ← IsProduct が更新されない（バグ） 310 │ Utils.GetBaseSettingPosServer(deviceClass); 311 │ // ... 312 │ } | private void HandleDeviceSettingSuccess( ResponseDeviceSetting deviceSetting) { // ... int deviceClass = AppStatic.DeviceSetting.Data.DeviceClass ?? 0; _localStorage.DeviceClass = deviceClass; // ★ 追加: IsProduct を DeviceClass に基づき設定 AppStatic.IsProduct = deviceClass == (int)AppEnvironment.EnvironmentReal; Utils.GetBaseSettingPosServer(deviceClass); // ... } |

■ App.xaml.cs  OnLaunched()  labelGrid を動的制御

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| 151 │ // OnLaunched() 内（変更前） 152 │ if (!AppStatic.IsProduct) 153 │ { 154 │ var label = ... "テスト環境"; 155 │ var gridWithLabel = 156 │ CreateGridWithLabel(label); 157 │ mainGrid.Children.Add(gridWithLabel); 158 │ } 159 │ // ← 起動時点では IsProduct が常にfalse 160 │ // → 本番でもラベルが表示されてしまう | // OnLaunched() 内（変更後） // ★ 常に追加しておき、後から可視制御する var label = "テスト環境"; var gridWithLabel = CreateGridWithLabel(label); gridWithLabel.Visibility = Visibility.Collapsed; mainGrid.Children.Add(gridWithLabel); // HandleDeviceSettingSuccess 完了後に呼び出す DispatcherQueue.TryEnqueue(() => { gridWithLabel.Visibility = AppStatic.IsProduct ? Visibility.Collapsed : Visibility.Visible; }); |

■ テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK / NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | デバイス設定が「検証（DeviceClass=9）」で起動し、「テスト環境」ラベルが右上に表示されることを確認 | 「テスト環境」ラベル表示あり |  |
| 2 | デバイス設定が「本番（DeviceClass=1）」で起動し、「テスト環境」ラベルが表示されないことを確認 | ラベル非表示 |  |
| 3 | ビルドエラー・実行時エラーなし | エラーなし |  |

→ 全テスト完了後、結果欄を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。

No.6  オフライン時ギフトカード売上対応

■ 対象ファイル

- AeonGiftCard/Services/Devices/NetworkService.cs（接続判定分離）

- AeonGiftCard/Database/Daos/DeviceSettingDao.cs（SQLiteキャッシュ I/F）

- AeonGiftCard/Database/Impl/DeviceSettingImpl.cs（SQLiteキャッシュ実装）

- AeonGiftCard/Services/ApiServices/SalesService.cs（キュー送信）

- ※ 既存 RequestFailedAFSModel / RequestFailedAFSImpl を参考パターンとすること

- ※ 上記以外にも新規ファイル追加が必要な場合あり。着手前に担当者と設計を確認すること

■ 改修内容

- 【機構①】GetDeviceSetting 応答を SQLite にキャッシュ保存し、Luvina管理サーバー接続不可時は最後のキャッシュ値で起動継続

- 【機構②】PaymentCreate / JournalSave 等の POST リクエストを接続不可時にキューへ保存し、接続復帰後に順次送信

- 【機構③】NetworkService の AFS（TCP）接続判定と Luvina管理サーバー（HTTP）接続判定を分離して独立管理

- サーバー側の遅延データ受入仕様（許容時間範囲・バリデーション）の確認が着手前提。必ず事前に担当者へ確認すること

■ 【機構①】DeviceSettingImpl.cs  キャッシュ保存・読込

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| 28 │ // 既存: GetDeviceSetting の結果はメモリのみ 29 │ // SQLite への保存なし 30 │ public async Task<ResponseDeviceSetting> 31 │ GetDeviceSetting(string token) 32 │ { 33 │ var response = await _api.GetDeviceSetting(token); 34 │ return response; // キャッシュなし 35 │ } | // ★ 追加: 取得成功時に SQLite にキャッシュ保存 public async Task<ResponseDeviceSetting> GetDeviceSetting(string token) { var response = await _api.GetDeviceSetting(token); if (response?.Data != null) SaveCache(response.Data); // ★ キャッシュ保存 return response; } // ★ 追加: 接続不可時はキャッシュから読込 public DeviceSettingData? LoadCache() { return _db.DeviceSettingCache.FirstOrDefault(); } |

■ 【機構②】SalesService.cs  リクエストキュー保存

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| 55 │ // 既存: 接続失敗時はエラー返却のみ 56 │ public async Task<WrappedResponse> 57 │ PaymentCreate(RequestPaymentModel req) 58 │ { 59 │ try { 60 │ return await _api.PaymentCreate(req); 61 │ } catch (Exception ex) { 62 │ Logger.Error("PaymentCreate failed", ex); 63 │ return WrappedResponse.Error(ex); 64 │ // ← キュー保存なし 65 │ } 66 │ } | // ★ 変更: 失敗時にキューへ保存 public async Task<WrappedResponse> PaymentCreate(RequestPaymentModel req) { try { return await _api.PaymentCreate(req); } catch (Exception ex) { Logger.Error("PaymentCreate failed", ex); // ★ 追加: 失敗リクエストをキューに保存 EnqueueFailedRequest( RequestType.PaymentCreate, req); return WrappedResponse.Queued(); } } |

■ 【機構③】NetworkService.cs  接続判定の分離

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| 112 │ // 既存: AFS（TCP）の接続確認のみ 113 │ public async Task<bool> TryConnect() 114 │ { 115 │ return await TryConnectAFS(); 116 │ // Luvina管理サーバー（HTTP）の接続確認なし 117 │ } | // ★ 変更: AFS と Luvina管理サーバーを独立して判定 public async Task<bool> TryConnectAFS() { // TCP接続確認（既存処理） return await _tcpClient.TryConnect( AppStatic.BaseHostTcp, AFS_PORT); } // ★ 追加: Luvina管理サーバー HTTP接続確認 public async Task<bool> TryConnectLuvinaMgmt() { return await _httpClient.PingAsync( AppStatic.BaseUrlPos + "/health"); } |

■ テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK / NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【①-準備】Windows ファイアウォールで Luvina管理サーバーのIPアドレスへのアウトバウンド通信をブロックするルールを追加する（コントロールパネル → Windows Defender ファイアウォール → 送信の規則 → 新しい規則）、またはLANケーブルを一時的に抜く | 準備完了（切断状態を作れること） |  |
| 2 | 【①-実行】切断状態でアプリを起動し、前回キャッシュされたデバイス設定が読み込まれて正常起動することを確認 | キャッシュから設定読込・正常起動（エラー画面にならない） |  |
| 3 | 【①-後処理】ファイアウォールルールを削除（またはLANケーブルを戻す）して通常接続に戻すことを確認 | 通常接続に復帰・アプリが正常動作 |  |
| 4 | 【②】オフライン状態でギフトカード決済操作を行い、リクエストがキューに保存されることを確認（DB直接確認） | DB の RequestFailedQueue テーブルにレコードあり |  |
| 5 | 【②】接続復帰後、キュー内のリクエストが順次送信されることを確認 | 順次送信・キュー消化 |  |
| 6 | 【③】AFS（TCP）のみ切断した状態で、Luvina管理サーバー（HTTP）との接続判定が独立して正常に行われることをログで確認 | 判定ログが独立して記録される |  |
| 7 | オンライン通常時の決済フローに影響がないことを確認 | 従来の決済フロー正常動作 |  |
| 8 | ビルドエラー・実行時エラーなし | エラーなし |  |

→ 全テスト完了後、結果欄を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。

2. 報告方法

- 各修正・テスト完了後、上記テスト結果欄（OK / NG / 備考）を記入する

- NG の場合は備考欄に現象・エラーメッセージ・スクリーンショットを添付する

- 全項目完了後、本ドキュメントを Thanh Nguyên へ Slack または メールで送付する

- 件名例: 【報告】KASUMI ギフトカード 改修指示書 完了報告 - 氏名（宛先: Thanh Nguyên）

報告先 Slack チャンネル: #kasumi-giftcard-dev