カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
STG APIインターネット公開対応 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Xử Lý Công Khai API STG Trên Internet

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-018 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 高 / Cao |
| 対象システム / Hệ thống | AWS ALB/SG | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/10 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | STG |  |  |

# ■ 概要
　Tổng quan

| No. | 改修タイトル / Tiêu đề | 概要 / Tổng quan | 工数 / Khối lượng | リスク / Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALB internal化 | STG ALB×2をinternet-facingからinternalに変更し、 外部からのAPIアクセスを遮断する / Chuyển 2 STG ALB từ internet-facing sang internal, chặn truy cập API từ bên ngoài | 0.5h | 低 / Thấp |
| 2 | web-be SGの 全開放ルール削除 / Xóa rule mở toàn bộ SG web-be | web-be SGの全通信許可ルール（-1/0.0.0.0/0）を 削除し、必要なポートのみ許可する / Xóa rule cho phép toàn bộ (-1/0.0.0.0/0) của SG web-be, chỉ cho phép các cổng cần thiết | 0.5h | 低 / Thấp |

# ■ No.1 ALB internal化
　Chuyển ALB sang internal

■ 背景・経緯 / Bối cảnh

2026年3月10日の調査にて、STG ALB（ksm-posstg-alb-web-fe・ksm-posstg-alb-api-be）がinternet-facingで稼働しており、インターネットから直接APIが呼び出せる状態を確認した。
/ Qua điều tra ngày 10/03/2026, xác nhận STG ALB (ksm-posstg-alb-web-fe / ksm-posstg-alb-api-be) đang hoạt động ở chế độ internet-facing, có thể gọi API trực tiếp từ Internet.

実際にcurlコマンドで確認したところ、/api/v1/app が HTTP 401（認証まで到達）、/pos/v1/pos-token が HTTP 500 を返しており、APIが外部から疎通可能な状態である。
/ Thực tế xác nhận bằng lệnh curl, /api/v1/app trả về HTTP 401 (đến bước xác thực), /pos/v1/pos-token trả về HTTP 500, API có thể truy cập từ bên ngoài.

■ 対象環境 / Môi trường mục tiêu

STG（AWSアカウント: 750735758916 / ap-northeast-1）
/ STG (Tài khoản AWS: 750735758916 / ap-northeast-1)

■ 対象リソース / Tài nguyên mục tiêu

| リソース名 / Tên tài nguyên | 変更内容 / Nội dung thay đổi |
| --- | --- |
| ksm-posstg-alb-web-fe | Scheme: internet-facing → internal に変更 / Thay đổi Scheme: internet-facing → internal |
| ksm-posstg-alb-api-be | Scheme: internet-facing → internal に変更 / Thay đổi Scheme: internet-facing → internal |

■ 改修内容 / Nội dung sửa đổi

【手順】AWSコンソール > EC2 > ロードバランサー にて以下を実施する。
/ 【Quy trình】Thực hiện các bước sau tại AWS Console > EC2 > Load Balancers.

※ internalに変更後は、閉域網（カスミ様）およびVPN接続（Luvina）からのみアクセス可能になる。
/ ※ Sau khi chuyển sang internal, chỉ có thể truy cập qua mạng kín (Kasumi) và kết nối VPN (Luvina).

■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử / Báo cáo

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任意のPC（社外ネットワーク）から以下を実行する。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k \ https://ksm-posstg-alb-api-be-1968385482.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com/api/v1/app / Thực hiện từ PC bên ngoài (mạng ngoài) | タイムアウトまたは接続不可 ※401が返る場合は未対応 / Timeout hoặc không thể kết nối |  |  |
| 2 | VPN接続後、Bastion経由で内部から同URLにアクセスできることを確認する。 / Xác nhận truy cập từ nội bộ qua Bastion sau khi kết nối VPN | 401が返ること（内部からは到達可能） / Nhận được 401 (có thể truy cập từ nội bộ) |  |  |

# ■ No.2 web-be セキュリティグループ 全開放ルール削除
　Xóa rule mở toàn bộ SG web-be

■ 背景・経緯 / Bối cảnh

STGのweb-beセキュリティグループに「全プロトコル・全ポート・全IPを許可」するルール（-1/0.0.0.0/0）が設定されており、web-beへの通信が全て無制限に許可されている状態である。
/ Security Group web-be của STG được thiết lập rule cho phép tất cả giao thức, tất cả cổng, tất cả IP (-1/0.0.0.0/0), toàn bộ giao tiếp đến web-be được cho phép không giới hạn.

■ 対象環境 / Môi trường mục tiêu

STG（AWSアカウント: 750735758916 / ap-northeast-1）
/ STG (Tài khoản AWS: 750735758916 / ap-northeast-1)

■ 対象リソース / Tài nguyên mục tiêu

| リソース名 / Tên tài nguyên | 変更内容 / Nội dung thay đổi |
| --- | --- |
| web-be セキュリティグループ | 削除: 全プロトコル(-1) / 全ポート / 0.0.0.0/0 のインバウンドルール / Xóa: Tất cả giao thức(-1) / Tất cả cổng / 0.0.0.0/0 inbound rule 追加: / Thêm: ALBからのトラフィックのみ許可（ALBのSGをソースに指定） / Chỉ cho phép traffic từ ALB (chỉ định SG của ALB làm source) ポート / Cổng: 80, 8080, 8081 |

■ 改修内容 / Nội dung sửa đổi

【手順】AWSコンソール > EC2 > セキュリティグループ にて以下を実施する。
/ 【Quy trình】Thực hiện các bước sau tại AWS Console > EC2 > Security Groups.

■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử / Báo cáo

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWSコンソールでweb-beのインバウンドルールを確認する。 / Kiểm tra inbound rules của web-be trên AWS Console | 全開放ルール（-1/0.0.0.0/0）が存在しないこと / Không tồn tại rule mở toàn bộ |  |  |
| 2 | VPN接続後、Bastion経由でSTG APIが正常に応答することを確認する。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k \ https://ksm-posstg-alb-api-be-1968385482.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com/api/v1/app / Xác nhận API STG phản hồi bình thường qua Bastion | 401が返ること / Nhận được 401 |  |  |

# ■ レビュー指摘と回答
　Ý Kiến Review & Phản Hồi

2026年3月18日、スタッフレビューにて以下の指摘を受けた。検討の結果、以下の通り回答する。
/ Ngày 18/03/2026, nhận được các góp ý từ review của nhân viên. Sau khi xem xét, phản hồi như sau.

| No. | レビュー指摘内容 / Nội dung góp ý review | 回答・対応方針 / Phản hồi & Phương hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| 1 | 【No.1 ALB internal化】 IP制限による暫定対応を先行し、その後 internal化へ移行する2段階アプローチを提案。 / Đề xuất phương pháp 2 giai đoạn: giới hạn IP trước, sau đó chuyển sang internal hóa. 手順①: IP制限（約30分・低リスク） / Bước ①: Giới hạn IP (khoảng 30 phút, rủi ro thấp) 手順②: ALB internal化（約12.5日） / Bước ②: Internal hóa ALB (khoảng 12.5 ngày) | 【不採用】 / 【Không áp dụng】 カスミ様は既にIPSec VPN（閉域網）経由で STG環境にアクセスしている実績がある。 / Kasumi đã có thực tế truy cập môi trường STG qua IPSec VPN (mạng kín). （GIFT端末: 10.156.96.214 → STG:10.239.2.193） （DB接続: 172.21.10.0/24） プライベートネットワーク基盤が既に稼働して いるため、IP制限の暫定ステップは不要。 最初からALB internal化で対応する。 / Hạ tầng mạng riêng đã hoạt động nên không cần bước tạm thời giới hạn IP. Thực hiện internal hóa ALB ngay từ đầu. internal化後のアクセス確認として、Luvina側 VPN端末（顧客ネットワーク経由）および顧客側 での疎通確認テストを追加する（総合テスト参照）。 / Thêm kiểm thử xác nhận kết nối từ thiết bị VPN Luvina (qua mạng khách hàng) và phía khách hàng sau khi internal hóa (xem Spec kiểm thử tổng hợp). |
| 2 | 【No.2 web-be SG全開放ルール削除】 顧客がSTGのWeb UIを使用するか事前確認 が必要。使用する場合、顧客側NATおよび Internal DNS設定が別途必要。 / 【Xóa rule mở toàn bộ SG web-be】 Cần xác nhận trước khách hàng có sử dụng Web UI của STG không. Nếu có, cần thiết lập NAT và Internal DNS phía khách hàng. | 【指摘の前提が誤り】 / 【Tiền đề góp ý không chính xác】 本番リリース前にSTGで動作検証を行うのは 当然であり、「STGを使用するかどうか」の 確認は不要。 / Việc kiểm thử trên STG trước khi release bản production là đương nhiên, không cần xác nhận "có sử dụng STG hay không". カスミ様は既に閉域網（IPSec VPN）経由で STG環境にアクセスしており、ALB internal化後 もプライベートサブネット（10.238.0.0/16）内の ALBにルーティング可能。 / Kasumi đã truy cập STG qua mạng kín (IPSec VPN), sau khi internal hóa ALB vẫn có thể routing đến ALB trong private subnet (10.238.0.0/16). 閉域網経由でALB private IPに到達可能か、 Luvina側VPN端末で事前検証を実施する （総合テスト C-1〜C-3 参照）。 必要に応じて追加のDNS設定等を対応する。 / Thực hiện xác minh trước bằng thiết bị VPN Luvina xem có thể truy cập ALB private IP qua mạng kín hay không (xem kiểm thử C-1〜C-3). Xử lý thêm DNS nếu cần. |

# ■ 総合テスト仕様（レビュー反映後）
　Spec Kiểm Thử Tổng Hợp (Sau Review)

レビュー指摘を踏まえ、ALB internal化後の各経路からのアクセス確認テストを以下の通り定義する。
/ Dựa trên góp ý review, định nghĩa kiểm thử xác nhận truy cập từ các đường dẫn sau khi ALB được internal hóa.

【A】外部アクセス遮断確認 — インターネットからのアクセスが不可であることを確認
/ 【A】Xác nhận chặn truy cập bên ngoài — Xác nhận không thể truy cập từ Internet

【B】Luvina VPN経由確認 — Client VPN + Bastion経由でSTGにアクセス可能であることを確認
/ 【B】Xác nhận qua VPN Luvina — Xác nhận có thể truy cập STG qua Client VPN + Bastion

【C】Luvina VPN端末（顧客ネットワーク経由）確認 — 閉域網経由でのルーティング・DNS解決を含むアクセス確認
/ 【C】Xác nhận từ thiết bị VPN Luvina (qua mạng khách hàng) — Xác nhận truy cập bao gồm routing và phân giải DNS qua mạng kín

【D】顧客側確認 — カスミ様に閉域網経由でのSTGアクセス・機能テストを依頼
/ 【D】Xác nhận phía khách hàng — Yêu cầu Kasumi kiểm thử truy cập STG và chức năng qua mạng kín

【E】既存機能影響確認 — GIFT端末・SFTP等の既存通信に影響がないことを確認
/ 【E】Xác nhận ảnh hưởng chức năng hiện tại — Xác nhận không ảnh hưởng đến thiết bị GIFT, SFTP và các giao tiếp hiện có

| No. | テスト区分 / Phân loại | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【A】外部アクセス遮断確認 / Xác nhận chặn truy cập bên ngoài |  |  |  |  |  |
| A-1 | Luvina | 社外ネットワーク（インターネット）からSTG ALBのURLにアクセスする。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k \ https://stg.ignicapos.com/login / Truy cập URL ALB STG từ mạng bên ngoài (Internet) | タイムアウト / 接続不可 （DNSが解決されない or 到達不能） / Timeout / Không thể kết nối |  |  |
| 【B】Luvina VPN経由（Bastion経由）確認 / Xác nhận qua VPN Luvina (qua Bastion) |  |  |  |  |  |
| B-1 | Luvina VPN | Client VPN接続後、Bastion（10.239.2.4）経由で STG Web UI（https://stg.ignicapos.com/login）にアクセスする。 / Truy cập Web UI STG qua Bastion sau khi kết nối Client VPN | ログイン画面が表示されること / Hiển thị được màn hình đăng nhập |  |  |
| B-2 | Luvina VPN | Bastion経由でSTG APIにアクセスする。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k \ https://stg.ignicapos.com/api/v1/app / Truy cập API STG qua Bastion | 401が返ること / Nhận được 401 |  |  |
| 【C】Luvina VPN端末（顧客ネットワーク経由）確認 / Xác nhận từ thiết bị VPN Luvina (qua mạng khách hàng) |  |  |  |  |  |
| C-1 | Luvina 顧客NW経由 | 顧客ネットワークにVPN接続できるLuvina端末から、 閉域網経由でSTG ALB（internal）のプライベートIPに 到達できるか確認する。 ping または curl で ALB private IP への疎通確認 / Từ thiết bị Luvina kết nối VPN vào mạng khách hàng, xác nhận có thể truy cập private IP của ALB STG qua mạng kín | 疎通可能であること （ALB private IPにTCP接続成功） / Có thể kết nối (TCP thành công) |  | internal化後のALB private IPを事前確認 |
| C-2 | Luvina 顧客NW経由 | 同端末から、閉域網経由でSTG Web UI （https://stg.ignicapos.com/login）にアクセスできるか確認。 / Xác nhận truy cập Web UI STG từ cùng thiết bị qua mạng kín | ログイン画面が表示されること / Hiển thị được màn hình đăng nhập |  | DNS解決も含めて確認 |
| C-3 | Luvina 顧客NW経由 | 同端末からSTG APIにアクセスする。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k \ https://stg.ignicapos.com/api/v1/app / Truy cập API STG từ cùng thiết bị | 401が返ること / Nhận được 401 |  |  |
| 【D】顧客側確認（カスミ様に依頼）/ Xác nhận phía khách hàng (yêu cầu Kasumi) |  |  |  |  |  |
| D-1 | 顧客 | カスミ様の社内ネットワーク（閉域網経由）から STG管理画面（https://stg.ignicapos.com/login）に アクセスし、ログイン画面が表示されることを確認。 / Từ mạng nội bộ Kasumi (qua mạng kín), xác nhận hiển thị màn hình đăng nhập STG | ログイン画面が表示されること / Hiển thị được màn hình đăng nhập |  | カスミ様に テスト実施を依頼 |
| D-2 | 顧客 | カスミ様の社内ネットワークからSTG環境にログインし、 主要機能（商品検索・売上照会等）が正常に動作する ことを確認する。 / Đăng nhập vào STG từ mạng Kasumi, xác nhận các chức năng chính hoạt động bình thường | 主要機能が正常に動作すること / Các chức năng chính hoạt động bình thường |  | カスミ様に テスト実施を依頼 |
| D-3 | 顧客 | カスミ様の社外ネットワーク（モバイル回線等）から STG管理画面にアクセスできないことを確認する。 / Xác nhận không thể truy cập STG từ mạng bên ngoài Kasumi | 接続不可であること / Không thể kết nối |  | 外部遮断の最終確認 |
| 【E】既存機能影響確認 / Xác nhận ảnh hưởng đến chức năng hiện tại |  |  |  |  |  |
| E-1 | Luvina | GIFT端末（10.156.96.214 → STG:10.239.2.193）の 通信が引き続き正常であることを確認する。 / Xác nhận thiết bị GIFT vẫn kết nối bình thường | GIFT端末の通信が正常であること / Thiết bị GIFT kết nối bình thường |  | ALB変更の影響が GIFT端末に及ばない ことの確認 |
| E-2 | Luvina | Transfer Family（SFTP受信）が正常に動作することを確認。 / Xác nhận Transfer Family (nhận SFTP) hoạt động bình thường | SFTPファイル受信が正常であること / Nhận file SFTP bình thường |  | SG変更の影響確認 |

# ■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | ALBをinternet-facingに戻す / SGルールを再追加 / Đưa ALB về internet-facing / Thêm lại rule SG aws elbv2 set-scheme で internet-facing に変更 aws ec2 authorize-security-group-ingress でルール再追加 |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 変更前のALBスキーム・SGルールを記録 / Ghi lại scheme ALB và rule SG trước khi thay đổi aws elbv2 describe-load-balancers aws ec2 describe-security-groups |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | STGアカウント（750735758916）CloudShellアクセス確認 / Xác nhận truy cập CloudShell tài khoản STG (750735758916) ALB ARN確認 / SG ID確認 / Xác nhận ALB ARN / SG ID |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | ① ALB internal化: 15分 / 15 phút ② SGルール削除: 10分 / 10 phút ③ Luvina側確認（A・B）: 15分 / 15 phút ④ Luvina VPN端末確認（C）: 15分 / 15 phút ⑤ 顧客側確認依頼（D）: 別途調整 / Điều chỉnh riêng ⑥ 既存機能確認（E）: 15分 / 15 phút Luvina作業合計: 約1時間 / 顧客テスト: 別日程 / Tổng Luvina: khoảng 1 giờ / KH kiểm thử: lịch riêng |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên / Thực hiện: Thanh Nguyên レビュー: きよはら / Review: Kiyohara 立会: きよはら（セキュリティ対応のため） / Giám sát: Kiyohara (do liên quan đến bảo mật) 顧客テスト依頼: きよはら → カスミ様 / Yêu cầu KH kiểm thử: Kiyohara → Kasumi |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ ALBがinternalスキームに変更されていること / □ ALB đã chuyển sang scheme internal □ web-be SGの全開放ルールが削除されていること / □ Đã xóa rule mở toàn bộ SG web-be □ 外部からアクセス不可であること（A-1） / □ Không thể truy cập từ bên ngoài (A-1) □ Luvina VPN経由でアクセス可能（B-1, B-2） / □ Truy cập được qua VPN Luvina (B-1, B-2) □ 顧客NW経由でアクセス可能（C-1〜C-3） / □ Truy cập được qua mạng KH (C-1〜C-3) □ カスミ様側でSTGアクセス確認済み（D-1〜D-3） / □ Kasumi đã xác nhận truy cập STG (D-1〜D-3) □ 既存機能に影響なし（E-1, E-2） / □ Không ảnh hưởng chức năng hiện tại (E-1, E-2) |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 作業後1週間 / Thời gian giám sát: 1 tuần sau khi thực hiện 確認方法: VPN経由でSTG環境の動作確認 / Phương pháp: Xác nhận hoạt động STG qua VPN 異常時: ALBをinternet-facingに戻す / Khi bất thường: Đưa ALB về internet-facing |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | A: 外部アクセス遮断確認（1件） / A: Xác nhận chặn truy cập bên ngoài (1 case) B: Luvina VPN経由確認（2件） / B: Xác nhận qua VPN Luvina (2 cases) C: Luvina VPN端末・顧客NW経由確認（3件） / C: Xác nhận qua thiết bị VPN Luvina & mạng KH (3 cases) D: 顧客側確認（3件） / D: Xác nhận phía khách hàng (3 cases) E: 既存機能影響確認（2件） / E: Xác nhận ảnh hưởng chức năng hiện tại (2 cases) 合計: 11テストケース / Tổng: 11 test cases |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

# ■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

# ■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 0.2 | 2026/03/18 | Thanh Nguyên |  | レビュー指摘対応・テスト仕様拡充 / Xử lý góp ý review & mở rộng spec kiểm thử |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |