カスミ POS システム  改修指示書

カスミ POS システム  Tài liệu hướng dẫn sửa đổi

2026/03/08  AWS Backup によるRDSバックアップ設定強化

2026/03/08  Tăng cường cài đặt sao lưu RDS bằng AWS Backup

| プロジェクト | カスミ POS システム |
| --- | --- |
| 依頼番号 | 20260308-001 |
| 対象サービス | Amazon RDS Aurora MySQL 8.0 |
| 対象クラスター | ksm-posprd-db-cluster |
| 作成日 | 2026/03/08 |
| 作成者 | Thanh Nguyên |
| バージョン | 0.1 |
| 優先度 | 高 |
| 承認者 | （承認後記入） |

# ■改廃履歴  Lịch sử sửa đổi

| 版 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên | 初版作成 |
| 1.0 |  |  | （顧客承認時に設定） |

# 0. 実施判断のご確認（顧客向け）  0. Xác nhận quyết định thực hiện (dành cho khách hàng)

本改修の実施にあたり、以下の内容をご確認のうえ、実施可否をご判断ください。  Để triển khai sửa đổi này, vui lòng xác nhận nội dung dưới đây và đưa ra quyết định có thực hiện hay không.

## ■ 現状リスクと改修効果  Rủi ro hiện tại và hiệu quả sửa đổi

| 項目 | 現状（変更前） | 変更後 |
| --- | --- | --- |
| バックアップ保持期間 | 1日（前日分のみ復元可能） | 最大7日分（日次）＋直近24時間（毎時） |
| 障害発生時の復元範囲 | 最大24時間前の状態にしか戻せない | 過去7日の任意の時刻に近い状態に復元可能 |
| AWS Backup | 未設定（スナップショット自動管理なし） | 毎時・日次の2プランで自動管理 |
| コスト増加 | — | 約 +$20〜$30 / 月（スナップショット保存料） |
| DBへの影響 | — | なし（メンテナンス停止不要・アプリ影響なし） |

## ■ 実施判断チェックリスト  Danh sách kiểm tra quyết định thực hiện

| No. | 確認事項 | 確認結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 現状のバックアップ保持期間が1日のみであり、障害発生時に前日分しか復元できないリスクを認識している | □ YES □ NO |
| 2 | 月額コストが約 +$20〜$30（約3,200〜4,700円）増加することに同意する | □ YES □ NO |
| 3 | バックアップ保持期間を「毎時24時間＋日次7日間」に変更することを承認する | □ 承認 □ 保留 □ 否認 |

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh Nguyên）へご返送ください。  ※ Vui lòng điền kết quả xác nhận, ký tên và gửi lại cho phụ trách LUVINA (Thanh Nguyên).

# 1. 概要・背景  1. Tổng quan / Bối cảnh

現在のバックアップ設定では保持期間が1日のみであり、障害発生時に前日分のスナップショットしか復元できないリスクがある。以下の設定変更により、障害時の復元範囲を大幅に拡大する。

## ■ 改修一覧  Danh sách sửa đổi

| No. | 改修タイトル | 概要 | 工数 | リスク |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWS Backup プラン①（毎時）作成 | ksm-posprd-db-cluster の毎時バックアップ（保持 24h）を新規設定 | 0.5d | 低 |
| 2 | AWS Backup プラン②（日次）作成 | ksm-posprd-db-cluster の日次バックアップ（保持 7日）を新規設定 | 0.5d | 低 |

## ■ 現状設定  Cài đặt hiện tại

| 設定項目 | 現状値 |
| --- | --- |
| 自動バックアップ保持期間 | 1日 |
| バックアップ取得頻度 | Aurora 自動バックアップ（1日1回、JST 00:00〜00:30） |
| 時間単位バックアップ | なし |
| AWS Backup | 未設定 |
| 長期スナップショット保持 | なし |

## ■ バックアップ体系まとめ（変更後）  Tổng hợp hệ thống sao lưu (sau thay đổi)

- 【毎時バックアップ】取得: 毎時 0分 / 保持: 24時間 / 自動削除: 24時間経過後

- 【日次バックアップ】取得: 毎日 JST 00:00 / 保持: 7日間

- 【復元可能範囲】過去7日間の日次スナップショット＋直近24時間の毎時スナップショット

# No.1  AWS Backup プラン①（毎時）作成  No.1  Tạo kế hoạch AWS Backup ① (theo giờ)

## ■ 対象ファイル  File mục tiêu

| ファイルパス | AWS Backup コンソール / CloudShell |
| --- | --- |
| 変更種別 | 新規設定 |

## ■ 改修内容  Nội dung sửa đổi

- ksm-posprd-backup-vault（KMSキー暗号化済み）を新規作成する

- バックアッププラン「ksm-posprd-rds-hourly」を作成する

- スケジュール: cron(0 * * * ? *)  = 毎時 0分（UTC）

- 保持期間: 1日（24時間経過後に自動削除）

- 対象: ksm-posprd-db-cluster（Aurora MySQL 8.0）

## ■ コード差分  So sánh code (Before/After)

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| （設定なし） | aws backup create-backup-vault \ --backup-vault-name ksm-posprd-backup-vault \ --encryption-key-arn arn:aws:kms:ap-northeast-1:332802448674:key/f63b92c0-... aws backup create-backup-plan \ --backup-plan '{"BackupPlanName":"ksm-posprd-rds-hourly", "Rules":[{"RuleName":"hourly-24h", "TargetBackupVaultName":"ksm-posprd-backup-vault", "ScheduleExpression":"cron(0 * * * ? *)", "Lifecycle":{"DeleteAfterDays":1}}]}' |

## ■ テスト手順・報告  Quy trình kiểm thử / Báo cáo

【実施順序】①検証環境 → ②STG環境（stg.ignicapos.com）→ ③PRD本番環境（www.ignicapos.com）の順に実施すること  【Thứ tự thực hiện】① Môi trường kiểm thử → ② STG (stg.ignicapos.com) → ③ PRD thực (www.ignicapos.com)

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK/NG） | 実施 環境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | バックアップボールト「ksm-posstg-backup-vault」が ap-northeast-1 に作成されていることを確認 ▶ aws backup list-backup-vaults --region ap-northeast-1 \ --query "BackupVaultList[?BackupVaultName=='ksm-posstg-backup-vault'].[BackupVaultName,EncryptionKeyArn]" --output table | ボールトが存在し 暗号化キー ARN が表示される |  | ✓STG |
| 1 | バックアップボールト「ksm-posprd-backup-vault」が ap-northeast-1 に作成されていることを確認 ▶ aws backup list-backup-vaults --region ap-northeast-1 \ --query "BackupVaultList[?BackupVaultName=='ksm-posprd-backup-vault'].[BackupVaultName,EncryptionKeyArn]" --output table | ボールトが存在し 暗号化キー ARN が表示される |  | ✓PRD |
| 2 | プラン「ksm-posstg-rds-hourly」が ScheduleExpression = cron(0 * * * ? *) で作成されていることを確認 ▶ aws backup list-backup-plans --region ap-northeast-1 \ --query "BackupPlansList[?BackupPlanName=='ksm-posstg-rds-hourly'].[BackupPlanName,BackupPlanId]" --output table | プランが存在する |  | ✓STG |
| 2 | プラン「ksm-posprd-rds-hourly」が ScheduleExpression = cron(0 * * * ? *) で作成されていることを確認 ▶ aws backup list-backup-plans --region ap-northeast-1 \ --query "BackupPlansList[?BackupPlanName=='ksm-posprd-rds-hourly'].[BackupPlanName,BackupPlanId]" --output table | プランが存在する |  | ✓PRD |

→ 全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。  → Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và nộp cho Thanh Nguyên.

# No.2  AWS Backup プラン②（日次）作成  No.2  Tạo kế hoạch AWS Backup ② (hàng ngày)

## ■ 対象ファイル  File mục tiêu

| ファイルパス | AWS Backup コンソール / CloudShell |
| --- | --- |
| 変更種別 | 新規設定 |

## ■ 改修内容  Nội dung sửa đổi

- バックアッププラン「ksm-posprd-rds-daily」を作成する

- スケジュール: cron(0 15 * * ? *)  = JST 00:00（UTC 15:00）

- 保持期間: 7日間

- 対象: ksm-posprd-db-cluster（Aurora MySQL 8.0）

## ■ コード差分  So sánh code (Before/After)

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| （設定なし） | aws backup create-backup-plan \ --backup-plan '{"BackupPlanName":"ksm-posprd-rds-daily", "Rules":[{"RuleName":"daily-7d", "TargetBackupVaultName":"ksm-posprd-backup-vault", "ScheduleExpression":"cron(0 15 * * ? *)", "Lifecycle":{"DeleteAfterDays":7}}]}' # バックアップ選択（対象クラスター）を登録 aws backup create-backup-selection \ --backup-plan-id $PLAN_ID2 \ --backup-selection '{"SelectionName":"rds-cluster-daily", "IamRoleArn":"arn:aws:iam::332802448674:role/AWSBackupDefaultServiceRole", "Resources":["arn:aws:rds:ap-northeast-1:332802448674:cluster:ksm-posprd-db-cluster"]}' |

## ■ テスト手順・報告  Quy trình kiểm thử / Báo cáo

【実施順序】①検証環境 → ②STG環境（stg.ignicapos.com）→ ③PRD本番環境（www.ignicapos.com）の順に実施すること  【Thứ tự thực hiện】① Môi trường kiểm thử → ② STG (stg.ignicapos.com) → ③ PRD thực (www.ignicapos.com)

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK/NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | プラン「ksm-posprd-rds-daily」が ScheduleExpression = cron(0 15 * * ? *) で作成されていることを確認 ▶ aws backup list-backup-plans --region ap-northeast-1 \ --query "BackupPlansList[?BackupPlanName=='ksm-posprd-rds-daily'].[BackupPlanName,BackupPlanId]" --output table | プランが存在する |  |
| 2 | 設定翌日以降にバックアップジョブが COMPLETED になっていることを確認 ▶ aws backup list-backup-jobs --region ap-northeast-1 \ --by-resource-arn arn:aws:rds:ap-northeast-1:332802448674:cluster:ksm-posprd-db-cluster \ --query "BackupJobs[0:5].[CreationDate,State,BackupSizeInBytes]" --output table | State = COMPLETED 毎時・日次の両プランで ジョブが生成されている |  |

→ 全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。  → Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và nộp cho Thanh Nguyên.

# 2. 影響範囲  2. Phạm vi ảnh hưởng

| 項目 | 影響 |
| --- | --- |
| アプリケーション | なし（バックアップはオフラインで実行） |
| DB 接続 | なし（パフォーマンスへの影響は軽微） |
| コスト増加 | 約 +$20〜$30 / 月（スナップショット保存料） |
| メンテナンス停止 | 不要 |

## ■ 切り戻しコマンド（CloudShell）  Lệnh rollback (CloudShell)

REGION="ap-northeast-1" PLAN_H=$(aws backup list-backup-plans --region $REGION \ --query "BackupPlansList[?BackupPlanName=='ksm-posprd-rds-hourly'].BackupPlanId" --output text) PLAN_D=$(aws backup list-backup-plans --region $REGION \ --query "BackupPlansList[?BackupPlanName=='ksm-posprd-rds-daily'].BackupPlanId" --output text) aws backup delete-backup-plan --region $REGION --backup-plan-id $PLAN_H aws backup delete-backup-plan --region $REGION --backup-plan-id $PLAN_D

# 3. 報告方法  3. Phương thức báo cáo

- テスト完了後、本書のテスト結果欄（OK/NG）を記入する  Sau khi hoàn thành kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) vào cột kết quả kiểm thử trong tài liệu này.

- バックアップジョブ COMPLETED のスクリーンショットを Thanh Nguyên に提出する

- 翌月 Cost Explorer で AWS Backup のコスト増加（+$20〜$30）を確認して報告する