カスミPOSプロジェクト  AWS 改修指示書

カスミPOSプロジェクト  AWS  Tài liệu hướng dẫn sửa đổi

2026/03/10  ギフト決済送信 S3保存・DB取り込み・LOG参照

2026/03/10  Lưu file thanh toán Gift vào S3・Nạp DB・Tham chiếu LOG

| プロジェクト名 | カスミPOSシステム |
| --- | --- |
| ドキュメントNo | KSM-AWS-CR-017 |
| 版数 | 0.1 |
| 作成者 | Thanh Nguyên |
| 作成日 | 2026/03/10 |
| 承認者 |  |
| 対象リポジトリ | aeongiftcardserver-product |
| 対象環境 | PRD / STG 共通 |

# ■改廃履歴  Lịch sử sửa đổi

| 版数 | 更新日 | 作成者 | 更新内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên | 初版作成（No.17: ギフト決済送信 S3保存・DB取り込み・LOG参照） |
| 1.0 |  |  | （顧客承認時に設定） |

# 1. 概要  1. Tổng quan

| No. | 改修タイトル | 概要 | 工数 | リスク |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ギフト決済送信ファイル S3保存・DB取り込み・LOG参照 | ① SFTP送信完了後にEBCDICファイルをS3にバックアップ ② settlement_historyにS3キーを保存 ③ 送信履歴をRESTで参照できるAPIを追加 | 2.0d | 低 |

# No.17  ギフト決済送信ファイル S3保存・DB取り込み・LOG参照  No.17  Lưu file thanh toán Gift vào S3・Nạp vào DB・Tham chiếu LOG

現状、NTT DATA CDSへSFTPで送信したEBCDICファイルはEC2ローカル（C:\gift\settlement\）にのみ存在し、送信後のファイル保全・追跡ができない。また送信履歴をシステム外部から参照する手段がない。本改修により以下3点を実現する。

## ■ 背景・目的  Bối cảnh / Mục đích

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ① S3バックアップ | SFTP送信成功後、同一ファイルを S3 (prd-aeon-gift-card) に保存する。 EC2 ローカルファイルのみでは EC2 障害・再起動でファイルが失われるリスクがある。 |
| ② DB取り込み | settlement_history テーブルに s3_key カラムを追加し、S3 上のオブジェクトパスを記録する。 送信結果と保存先を一元管理し、後から特定の送信ファイルを再取得・再送できるようにする。 |
| ③ LOG参照API | GET /api/v1/app/settlement-history エンドポイントを追加する。 送信日時・ファイルパス・S3キー・件数・ステータス・エラーメッセージを一覧で返す。 パラメータ limit（デフォルト 100）で取得件数を制御する。 |

## ■ 対象ファイル  File mục tiêu

| 種別 | ファイルパス |
| --- | --- |
| 修正 | src/main/java/.../constant/CommonConstants.java |
| 修正 | src/main/java/.../domain/transaction/SettlementHistory.java |
| 修正 | src/main/java/.../service/S3Service.java |
| 修正 | src/main/java/.../service/SettlementService.java |
| 修正 | src/main/java/.../repository/transaction/SettlementHistoryRepository.java |
| 修正 | src/main/java/.../service/SettlementHistoryService.java |
| 新規 | src/main/java/.../dto/app/SettlementHistoryListDto.java |
| 新規 | src/main/java/.../controller/app/SettlementHistoryController.java |
| 新規 | src/main/resources/db/migration/transaction/V8__add_s3_key_to_settlement_history.sql |
| 修正 | src/main/resources/application.yml |

## ■ 改修内容  Nội dung sửa đổi

## ① CommonConstants.java — OperationType に UPLOAD_FILE を追加

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| public enum OperationType { LIST_FILES, PRESIGN_URL, } | public enum OperationType { LIST_FILES, PRESIGN_URL, UPLOAD_FILE, // 追加 } |

## ② SettlementHistory.java — s3Key フィールド追加

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| @Column(name = "status") private Integer status; | @Column(name = "status") private Integer status; @Column(name = "s3_key", length = 500) // 追加 private String s3Key; |

## ③ S3Service.java — uploadFile() メソッド追加

既存クラス末尾（normalizePrefix の直前）に以下メソッドを追加する。

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| // (追加前: normalizePrefix のみ) private String normalizePrefix(String folder) { ... } | /** * ファイルを S3 にアップロードする。 * @param key S3 オブジェクトキー（例: settlement/260310/6301900000_____00001） * @param file アップロード対象ファイル */ public void uploadFile(String key, File file) { try { PutObjectRequest putReq = PutObjectRequest.builder() .bucket(bucketName) .key(key) .build(); s3Client.putObject(putReq, RequestBody.fromFile(file)); log.info("Uploaded file to S3: s3://{}/{}", bucketName, key); } catch (Exception e) { throw new S3OperationException( CommonConstants.OperationType.UPLOAD_FILE, "Failed to upload to S3: " + key, e); } } private String normalizePrefix(String folder) { ... } |

## ④ SettlementService.java — S3アップロード + saveSettlementHistory シグネチャ変更

クラスフィールドに s3Service・s3SettlementPath を追加し、pushFileSftp() と saveSettlementHistory() を修正する。

4-a. フィールド追加（@RequiredArgsConstructor 対象）

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| public class SettlementService { private final SftpService sftpService; private final SettlementHistoryRepository ...; private final TransactionJdbcSearch ...; | public class SettlementService { private final SftpService sftpService; private final S3Service s3Service; // 追加 private final SettlementHistoryRepository ...; private final TransactionJdbcSearch ...; @Value("${aws.s3.settlement-path}") private String s3SettlementPath; // 追加 |

4-b. pushFileSftp() 修正

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| log.info("start push sftp file {}", file.getAbsoluteFile()); try { sftpService.upload(file.getName(), file); saveSettlementHistory(endDateTime, result.get(pathFile), pathFile, STATUS_SUCCESS, null); } catch (Exception e) { log.error(e.getMessage(), e); saveSettlementHistory(endDateTime, result.get(pathFile), pathFile, STATUS_ERROR, e.getMessage()); throw new RuntimeException(e); } | log.info("start push sftp file {}", file.getAbsoluteFile()); String s3Key = null; try { sftpService.upload(file.getName(), file); // ① S3バックアップ s3Key = s3SettlementPath + "/" + time + "/" + file.getName(); s3Service.uploadFile(s3Key, file); log.info("Backed up to S3: {}", s3Key); // ② DB保存（s3Key込み） saveSettlementHistory(endDateTime, result.get(pathFile), pathFile, s3Key, STATUS_SUCCESS, null); } catch (Exception e) { log.error(e.getMessage(), e); saveSettlementHistory(endDateTime, result.get(pathFile), pathFile, s3Key, STATUS_ERROR, e.getMessage()); throw new RuntimeException(e); } |

4-c. saveSettlementHistory() シグネチャ変更

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| private void saveSettlementHistory( LocalDateTime settlementTime, Integer totalRecord, String pathFile, Integer status, String errorMessage) { ... // s3Key の設定なし } | private void saveSettlementHistory( LocalDateTime settlementTime, Integer totalRecord, String pathFile, String s3Key, // 追加 Integer status, String errorMessage) { ... settlementHistory.setS3Key(s3Key); // 追加 } |

※ STATUS_NOT_SEND_FILE の呼び出し箇所も s3Key=null を渡すよう修正すること。

## ⑤ SettlementHistoryRepository.java — 一覧取得クエリ追加

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| @Query(value = """ select max(output_datetime) from settlement_history ... """, nativeQuery = true) LocalDateTime getLastSettlementTime(Integer companyCode); | @Query(value = """ select max(output_datetime) from settlement_history ... """, nativeQuery = true) LocalDateTime getLastSettlementTime(Integer companyCode); // 追加: 送信履歴一覧取得 @Query(value = """ SELECT * FROM settlement_history WHERE company_code = :companyCode AND record_void_flag <> '1' ORDER BY output_datetime DESC LIMIT :lim """, nativeQuery = true) List<SettlementHistory> findRecentHistory( Integer companyCode, int lim); |

## ⑥ SettlementHistoryListDto.java — 新規作成

パッケージ: com.luvina.pos.provider.dto.app

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| // (新規ファイル) | package com.luvina.pos.provider.dto.app; import lombok.Data; import java.time.LocalDateTime; @Data public class SettlementHistoryListDto { private LocalDateTime outputDatetime; private String pathFileOutput; private String s3Key; private Integer totalRecord; private Integer status; private String statusLabel; private LocalDateTime fileSendingTime; private String errorMessage; } |

## ⑦ SettlementHistoryService.java — listHistory() 追加

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| @Service @RequiredArgsConstructor ... public class SettlementHistoryService { private final TransactionRepository ...; public ResCheckSettlement checkSettlement() { ... } } | @Service @RequiredArgsConstructor ... public class SettlementHistoryService { private final TransactionRepository ...; private final SettlementHistoryRepository // 追加 settlementHistoryRepository; public ResCheckSettlement checkSettlement() { ... } // 追加: 送信履歴一覧 public List<SettlementHistoryListDto> listHistory(Integer limit) { int lim = (limit != null && limit > 0) ? limit : 100; return settlementHistoryRepository .findRecentHistory( CommonConstants.KASUMI_COMPANY_CODE, lim) .stream() .map(this::toDto) .toList(); } private SettlementHistoryListDto toDto( SettlementHistory h) { SettlementHistoryListDto dto = new SettlementHistoryListDto(); dto.setOutputDatetime( h.getId().getOutputDatetime()); dto.setPathFileOutput( h.getId().getPathFileOutput()); dto.setS3Key(h.getS3Key()); dto.setTotalRecord(h.getTotalRecord()); dto.setStatus(h.getStatus()); dto.setStatusLabel(switch( h.getStatus() == null ? -1 : h.getStatus()){ case 0 -> "成功"; case 1 -> "エラー"; case 2 -> "送信スキップ"; default -> "不明"; }); dto.setFileSendingTime( h.getFileSendingTime()); dto.setErrorMessage(h.getErrorMessage()); return dto; } } |

## ⑧ SettlementHistoryController.java — 新規作成

パッケージ: com.luvina.pos.provider.controller.app

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| // (新規ファイル) | package com.luvina.pos.provider.controller.app; import com.luvina.pos.provider.dto.app .SettlementHistoryListDto; import com.luvina.pos.provider.service .SettlementHistoryService; import lombok.RequiredArgsConstructor; import org.springframework.web.bind.annotation.*; import java.util.List; @RestController @RequiredArgsConstructor @RequestMapping("/api/v1/app/settlement-history") public class SettlementHistoryController { private final SettlementHistoryService settlementHistoryService; /** * 送信履歴一覧取得 * GET /api/v1/app/settlement-history * ?limit=100（省略時100件） */ @GetMapping public List<SettlementHistoryListDto> list( @RequestParam(defaultValue = "100") Integer limit) { return settlementHistoryService .listHistory(limit); } } |

## ⑨ V8__add_s3_key_to_settlement_history.sql — 新規作成

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| -- (新規ファイル) | -- V8: settlement_history に s3_key カラムを追加 ALTER TABLE settlement_history ADD COLUMN s3_key VARCHAR(500) NULL COMMENT 'S3バックアップキー' AFTER path_file_output; |

## ⑩ application.yml — s3.settlement-path 追加

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| aws: s3: bucket-name: ${BUCKET_GIFT_NAME:aeon-gift-card} region: ${REGION_GIFT_NAME:ap-northeast-1} | aws: s3: bucket-name: ${BUCKET_GIFT_NAME:aeon-gift-card} region: ${REGION_GIFT_NAME:ap-northeast-1} settlement-path: # 追加 ${S3_SETTLEMENT_PATH:settlement} |

S3保存先フルパス: s3://prd-aeon-gift-card/settlement/{yyMMdd}/6301900000_____000{XX}

## ■ テスト手順・報告  Quy trình kiểm thử / Báo cáo

| No | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DBマイグレーションの実行確認 Aurora MySQL に接続し、以下を実行: DESC settlement_history; | s3_key VARCHAR(500) カラムが追加されていること |  |
| 2 | バッチ手動実行（STG環境） POST /api/v1/app/batch/settlement?time=2026-03-10 09:00:00 | HTTPレスポンスが 200 OK であること エラーログが出力されないこと |  |
| 3 | S3バックアップ確認 AWS コンソール → S3 → prd-aeon-gift-card /settlement/{yyMMdd}/ フォルダを確認 | EBCDICファイル（6301900000_____000XX）が保存されていること |  |
| 4 | DB取り込み確認 SELECT output_datetime, path_file_output, s3_key, total_record, status FROM settlement_history ORDER BY output_datetime DESC LIMIT 5; | s3_key に S3 パス（settlement/260310/...）が記録されていること status = 0（成功）であること |  |
| 5 | LOG参照 API 確認 GET /api/v1/app/settlement-history?limit=10 | JSON レスポンスが返ること outputDatetime / s3Key / status / statusLabel が含まれること |  |
| 6 | エラー時の記録確認（STG環境でSFTP先をダミーIPに変更してバッチ実行） SFTP接続失敗後に settlement_history を確認 | status = 1（エラー）でレコードが記録されていること error_message にエラー内容が記録されていること s3_key が NULL であること（S3アップロード前にSFTP失敗のため） |  |

# 2. 報告方法  2. Phương thức báo cáo

テスト完了後、上記「テスト手順・報告」欄の結果（OK/NG）を記入し、本ドキュメントを承認者に提出すること。NG が発生した場合はエラー内容をエラーメッセージ欄に記載すること。  Sau khi hoàn thành kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) vào mục "Quy trình kiểm thử/Báo cáo" và nộp tài liệu cho người phê duyệt. Nếu có NG, ghi nội dung lỗi vào cột thông báo lỗi.