カスミPOS  緊急セキュリティ確認依頼書

2026/03/10  STG APIインターネット公開問題

| プロジェクト名 | カスミ POS システム |
| --- | --- |
| ドキュメントNo | KSM-AWS-018 |
| 版数 | 0.1 |
| 作成者 | Thanh Nguyên |
| 作成日 | 2026/03/10 |
| 承認者 | （承認後記入） |
| 対象環境 | STG（AWSアカウント: 750735758916） |
| 緊急度 | 🔴 最高（即時対応が必要） |

# ■改廃履歴

| 版数 | 作成日 | 作成者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên | 初版作成（緊急エスカレーション） |
| 1.0 |  |  | （顧客承認時に設定） |

# 1. 概要・経緯

2026年3月10日、カスミPOS STG環境（AWSアカウント: 750735758916）のALB（Application Load Balancer）調査において、STGのAPIが外部インターネットから直接アクセス可能な状態であることが判明した。

実際にAWS CloudShellから curl コマンドで確認したところ、インターネット経由でAPIが応答することを確認。本書にてカスミ側に緊急対応を依頼する。

# 2. 調査結果

## ■ 調査日時

2026年3月10日（当日調査）

## ■ 調査方法

AWSコンソール > CloudShell にて aws コマンドおよび curl コマンドで確認。

## ■ 確認結果

| 確認項目 | 結果 | 評価 |
| --- | --- | --- |
| ALB ksm-posstg-alb-web-fe | internet-facing（active） | 🔴 インターネット公開中 |
| ALB ksm-posstg-alb-api-be | internet-facing（active） | 🔴 インターネット公開中 |
| web-be セキュリティグループ | ALL(-1) → 0.0.0.0/0 全開放 | 🔴 全ポート全通信許可 |
| curl /pos/v1/pos-token | HTTP 500（サーバー内部エラー） | ⚠️ APIに到達（エラー返却） |
| curl /api/v1/app | HTTP 401（認証エラー） | 🔴 APIが正常稼働・認証まで到達 |

特に /api/v1/app が HTTP 401（認証エラー）を返していることは、gift-card-server APIが正常稼働中であり、認証チェックまで正常に動作していることを意味する。正しいトークンを保持していれば、インターネットからAPIが呼び出せる状態である。

# 3. リスク分析

| リスク | 説明 | 深刻度 |
| --- | --- | --- |
| API不正アクセス | インターネットから /pos/v1/pos-token・/api/v1/app 等が直接呼び出し可能。 POSデータ・店舗情報・売上データの不正取得・改ざんリスク。 | 🔴 高 |
| JWT悪用 | トークン有効期限が17年のため、一度トークンを取得されると 2043年まで不正アクセスに使われ続ける。 | 🔴 高 |
| PRD環境への侵入 | STGとPRDはIPSec VPNで接続されているため、 STGを足がかりにPRD側ネットワークへ侵入される恐れがある。 | 🔴 最高 |
| ギフトカード不正決済 | STG giftcard EC2はギフトカード処理サーバー。 AFSオーソリサーバーとの通信経路も同一VPC内に存在する。 | 🔴 高 |

⚠️ 最重要：STGとPRDはIPSec VPNで接続されているため、STGが侵害された場合にPRD本番環境への侵入経路となる可能性がある。

# 4. 対応依頼

## ■ 依頼内容

以下の対応を即時実施するよう依頼する。KSM-AWS-004への回答を待たずに緊急対応を要請する。

| 優先度 | 対応内容 | 対象リソース | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 最優先 | ALB ksm-posstg-alb-api-be を internal（非公開）に変更 | ksm-posstg-alb-api-be （STGアカウント） | 即時 |
| 🔴 最優先 | ALB ksm-posstg-alb-web-fe を internal（非公開）に変更 ※管理画面用途の場合はIP制限に変更 | ksm-posstg-alb-web-fe （STGアカウント） | 即時 |
| 🔴 高 | web-be セキュリティグループの 全開放ルール（-1/0.0.0.0/0）を削除し 必要なポートのみ許可 | sg-web-be （STGアカウント） | 即時 |
| 🟡 中 | STG用JWTトークン有効期限を 適切な値（1時間〜24時間程度）に短縮 | posserver-product-kasumi application.properties | 今週中 |

# 5. カスミ様への確認事項

下記について回答をお願いしたい。

| No. | 確認事項 | 回答期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ALB 2台（web-fe/api-be）は本来どのような用途で作成されたか。 PRD移行後も継続利用する予定があるか。 | 2026/03/11 |
| 2 | 現時点でインターネットからSTG APIにアクセスした第三者がいないか（アクセスログ確認）。 | 2026/03/11 |
| 3 | ALBをinternal化することに問題があるか（テスト運用上、外部アクセスが必要な理由があるか）。 | 2026/03/11 |

# 6. 対応後の確認手順

## ■ テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALBをinternal化後、以下のコマンドをCloudShell外（任意のPC）から実行する。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k https://ksm-posstg-alb-api-be-1968385482.ap-northeast-1.elb.amazonaws.com/api/v1/app | タイムアウトまたは接続不可（000） ※ 401が返る場合は未対応 |  |
| 2 | web-be SG修正後、web-beへの不要なポートが閉じられていることをAWSコンソールで確認する。 | SGに全開放ルール（-1/0.0.0.0/0）が存在しないこと |  |
| 3 | STG内部（Bastion経由）からはAPIが正常に応答することを確認する。 curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' -k https://ksm-posstg-alb-api-be-.../api/v1/app | 401が返ること（内部からは到達可能） |  |