カスミPOS  改修指示書

カスミPOS  Tài liệu hướng dẫn sửa đổi

2026/03/08  ソースコード修正計画（15件・フェーズ別）

2026/03/08  Kế hoạch sửa đổi source code (15 mục, theo phase)

| プロジェクト | カスミPOSシステム |
| --- | --- |
| 依頼番号 | KASUMI-POS-PLAN-2026-001 |
| 元ドキュメント | 修正_統合作業計画書.docx（KASUMI-POS-TEST-2026-001起票） |
| 作成日 | 2026/03/08 |
| 作成者 | Thanh Nguyên |
| バージョン | 0.1 |
| 優先度 | 致命的・高・中・低（フェーズ別） |
| 承認者 | （承認後記入） |

# ■改廃履歴  Lịch sử sửa đổi

| 版 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên | 修正_統合作業計画書.docx より15件の修正内容を改修指示書形式に再編 |
| 1.0 |  |  | （顧客承認時に設定） |

# 0. 実施判断のご確認（顧客向け）  0. Xác nhận quyết định thực hiện (dành cho khách hàng)

本改修は「動作テスト・問題点レポート（KASUMI-POS-TEST-2026-001）」で発見された15件の問題を解消するものです。優先度・フェーズをご確認のうえ、実施可否をご判断ください。  Sửa đổi này giải quyết 15 vấn đề phát hiện trong "Báo cáo kiểm thử vận hành (KASUMI-POS-TEST-2026-001)". Vui lòng xác nhận mức ưu tiên/phase và quyết định có thực hiện hay không.

| No. | 確認事項 | 確認結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 致命的問題（#1 #2）を最優先で対応することに同意する | □ 承認 □ 保留 □ 否認 |
| 2 | Phase 1（即日対応）の作業開始を承認する | □ 承認 □ 保留 □ 否認 |
| 3 | Phase 2〜4のスケジュールを承認する | □ 承認 □ 保留 □ 否認 |
| 4 | 作業はfeatureブランチで行い、mainへの直接pushは行わないことを確認した | □ YES □ NO |

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh Nguyên）へご返送ください。  ※ Vui lòng điền kết quả xác nhận, ký tên và gửi lại cho phụ trách LUVINA (Thanh Nguyên).

# 1. 概要・修正一覧  1. Tổng quan / Danh sách sửa đổi

カスミPOSシステムの動作テスト（KASUMI-POS-TEST-2026-001）で発見された15件の問題を4フェーズに分けて対応する。致命的なセキュリティ問題から順に優先度付けされている。

| # | 修正タイトル | 優先度 | フェーズ |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | 機密情報の環境変数化 | 致命的 | Phase 1（即日） |
| #2 | HARD_TOKEN削除・JWTシークレット無効化 | 致命的 | Phase 1（即日） |
| #3 | webpackプロキシの2バックエンド対応 | 高 | Phase 2（1週間） |
| #4 | HikariCP設定バグの修正（minimumIdle） | 高 | Phase 2（1週間） |
| #5 | CORS設定を本番ドメインに限定 | 高 | Phase 2（1週間） |
| #6 | Spring Boot 3.1.0 → 3.3.x アップグレード | 中 | Phase 3（1ヶ月） |
| #7 | 単体テストの追加（認証・サービス層） | 中 | Phase 3（1ヶ月） |
| #8 | デバッグ用クレデンシャルの削除 | 中 | Phase 3（1ヶ月） |
| #9 | Flyway マイグレーション有効化 | 中 | Phase 3（1ヶ月） |
| #10 | Hibernate dialect 非推奨設定の修正 | 中 | Phase 3（1ヶ月） |
| #11 | GitHub Actions CI/CD パイプラインの設定 | 低 | Phase 4（3ヶ月） |
| #12 | pos-server Dockerfile 作成 | 低 | Phase 4（3ヶ月） |
| #13 | SFTPパスのWindows依存を解消 | 低 | Phase 4（3ヶ月） |
| #14 | 外部APIのURL環境変数化（富士フイルム） | 低 | Phase 4（3ヶ月） |
| #15 | フロントエンド staging 差分のマージ戦略 | 低 | Phase 4（3ヶ月） |

# 2. 担当者・作業スケジュール  2. Người phụ trách / Lịch làm việc

| フェーズ | 対象 | 期限 | 修正番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 致命的問題の修正 | 即日（D1-3） | #1, #2 |
| Phase 2 | 高優先度の修正 | 1週間以内（W1） | #3, #4, #5 |
| Phase 3 | 中優先度の修正 | 1ヶ月以内（W4） | #6〜#10 |
| Phase 4 | 低優先度の修正 | 3ヶ月以内（M3） | #11〜#15 |

# 3. 修正詳細  3. Chi tiết sửa đổi

## ■ Phase 1：致命的問題（即日対応）  ■ Phase 1: Vấn đề nghiêm trọng (xử lý ngay)

| # | タイトル | 概要・対応方法 |
| --- | --- | --- |
| #1 | 機密情報の環境変数化 | application.properties/.ymlに記載されたDB_URL・DB_PASSWORD・JWT_SECRET等をすべて環境変数参照（${ENV_VAR}）に置き換え、.env.exampleをリポジトリルートに作成する。 |
| #2 | HARD_TOKEN削除・JWTシークレット無効化 | ソースコード内にハードコードされたトークン・JWTシークレットを全削除し、新規のランダム値を生成して環境変数から参照するよう修正する。 |

## ■ Phase 2：高優先度（1週間以内）  ■ Phase 2: Ưu tiên cao (trong 1 tuần)

| # | タイトル | 概要・対応方法 |
| --- | --- | --- |
| #3 | webpackプロキシの2バックエンド対応 | context: ['/api','/services','/management'] → :8081、context: ['/gift','/gift-api'] → :8080 の2エントリに更新する。 |
| #4 | HikariCP設定バグの修正 | minimumIdleの設定値が不正な値になっているバグを修正。推奨値: minimumIdle=5, maximumPoolSize=20。 |
| #5 | CORS設定を本番ドメインに限定 | allowedOriginsを*（全許可）からhttps://www.ignicapos.com / https://stg.ignicapos.comに限定する。 |

## ■ Phase 3：中優先度（1ヶ月以内）  ■ Phase 3: Ưu tiên trung bình (trong 1 tháng)

| # | タイトル | 概要・対応方法 |
| --- | --- | --- |
| #6 | Spring Boot アップグレード | build.gradleのSpring Boot依存バージョンを3.3.x系に更新。依存ライブラリの互換性を確認し必要に応じて修正する。 |
| #7 | 単体テストの追加 | 認証フロー・主要サービス層のJUnit5単体テストを追加。カバレッジ目標: 主要クラス70%以上。 |
| #8 | デバッグ用クレデンシャルの削除 | 開発時に追加したデバッグ用ユーザーID・パスワードをソースコードおよびDB初期データから削除する。 |
| #9 | Flyway マイグレーション有効化 | spring.flyway.enabled=trueに設定し、V1__init.sqlを作成してスキーマ管理を開始する。 |
| #10 | Hibernate dialect 修正 | Spring Boot 3.x で非推奨になったhibernate.dialectの明示的指定を削除し自動検出に委ねる。 |

## ■ Phase 4：低優先度（3ヶ月以内）  ■ Phase 4: Ưu tiên thấp (trong 3 tháng)

| # | タイトル | 概要・対応方法 |
| --- | --- | --- |
| #11 | GitHub Actions CI/CD パイプライン | .github/workflows/ci.ymlを作成。pos-server(Gradle)・gift-card-server(Maven)・frontend(npm)の3ジョブをparallel実行。 |
| #12 | pos-server Dockerfile 作成 | backend/pos-server/DockerfileをAmazon Corretto 17ベースで作成。マルチステージビルドでイメージサイズを最小化する。 |
| #13 | SFTPパスのWindows依存を解消 | File.separatorまたはPaths.get()を使用し、バックスラッシュのハードコードを排除する。 |
| #14 | 外部APIのURL環境変数化 | 富士フイルムAPI URLをapplication.propertiesの fujifilm.api.url=${FUJIFILM_API_URL} として環境変数化する。 |
| #15 | フロントエンド staging 差分のマージ | pos-server-frontend-ishida-stagingとproductionの約330ファイル差分をdiff -rqで一覧化し、1ファイルずつレビュー・マージする。 |

# 4. 事前準備・共通コマンド  4. Chuẩn bị trước / Lệnh dùng chung

## ■ ブランチ作成  ■ Tạo branch

git clone https://github_pat_...@github.com/kiyoharakadutoshi/kasumi_pos-server.git POS-SERVER cd POS-SERVER git checkout -b develop git checkout -b feature/phase1-security

## ■ 環境変数テンプレート作成（#1 実施前）  ■ Tạo template biến môi trường (trước khi thực hiện #1)

# pos-server (.env.example) DB_URL=jdbc:mysql://YOUR_DB_HOST:3306/pos_charge?characterEncoding=UTF-8 DB_USERNAME=posuser DB_PASSWORD=your_db_password JWT_SECRET=your_jwt_secret_base64

# 5. テスト手順・報告  5. Quy trình kiểm thử / Báo cáo

【実施順序】①検証環境 → ②STG環境（stg.ignicapos.com）→ ③PRD本番環境（www.ignicapos.com）の順に実施すること  【Thứ tự thực hiện】① Môi trường kiểm thử → ② STG (stg.ignicapos.com) → ③ PRD thực (www.ignicapos.com)

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK/NG） | 実施 環境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | application.propertiesに平文クレデンシャルが残っていないことを確認（#1） | すべて${ENV_VAR}形式になっていること |  | ✓STG |
| 1 | application.propertiesに平文クレデンシャルが残っていないことを確認（#1） | すべて${ENV_VAR}形式になっていること |  | ✓PRD |
| 2 | HARD_TOKENがソースコード内に存在しないことをgrepで確認（#2） | grep結果が0件であること |  | ✓STG |
| 2 | HARD_TOKENがソースコード内に存在しないことをgrepで確認（#2） | grep結果が0件であること |  | ✓PRD |
| 3 | CORS設定が*.ignicapos.comのみ許可されていることを確認（#5） | 他ドメインからのリクエストが拒否されること |  | ✓STG |
| 3 | CORS設定が*.ignicapos.comのみ許可されていることを確認（#5） | 他ドメインからのリクエストが拒否されること |  | ✓PRD |
| 4 | Spring Boot起動時にWARNINGが出ないことを確認（#6 #10） | 起動ログにDeprecated警告がないこと |  | ✓STG |
| 4 | Spring Boot起動時にWARNINGが出ないことを確認（#6 #10） | 起動ログにDeprecated警告がないこと |  | ✓PRD |
| 5 | Flyway起動時にマイグレーションが正常完了することを確認（#9） | Flyway migrated successfully が出力されること |  | ✓STG |
| 5 | Flyway起動時にマイグレーションが正常完了することを確認（#9） | Flyway migrated successfully が出力されること |  | ✓PRD |
| 6 | GitHub Actions CIがpush時にgreen（全ジョブ成功）になることを確認（#11） | pos-server / gift-card / frontend 全ジョブが成功 |  | ✓STG |
| 6 | GitHub Actions CIがpush時にgreen（全ジョブ成功）になることを確認（#11） | pos-server / gift-card / frontend 全ジョブが成功 |  | ✓PRD |

→ 全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。  → Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và nộp cho Thanh Nguyên.