Kasumi POS  AWS セキュリティ改修依頼

2026/03/09  外部アクセスリスク調査に基づく対応依頼

| プロジェクト名 | Kasumi POS システム（STG / PRD） |
| --- | --- |
| ドキュメントNo | KSM-AWS-SEC-001 |
| 版数 | 0.1 |
| 作成者 | Thanh Nguyên（Luvina Software） |
| 作成日 | 2026/03/09 |
| 承認者 |  |
| 対象バージョン | STG: 750735758916 / PRD: 332802448674 |

# ■改廃履歴

| 版数 | 日付 | 作成者 | 変更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/09 | Thanh Nguyên | 初版作成（外部アクセスリスク調査結果に基づく改修依頼） |
| 1.0 |  |  | （顧客承認時に設定） |

# 1. 概要

2026年3月9日に実施したAWS外部アクセスリスク調査の結果、STG（750735758916）およびPRD（332802448674）両環境において、即時対応が必要なセキュリティリスクが複数検出されました。本書はその対応依頼事項をまとめたものです。

Dựa trên kết quả điều tra rủi ro truy cập bên ngoài AWS thực hiện ngày 09/03/2026, đã phát hiện nhiều rủi ro bảo mật cần xử lý ngay tại cả hai môi trường STG (750735758916) và PRD (332802448674). Tài liệu này tổng hợp các yêu cầu xử lý.

## ■ 改修一覧 / Danh sách cải tiến

| No. | 改修タイトル | 概要 | 優先度 | ステータス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MFA全ユーザー強制 | 全IAMユーザーへのMFA強制適用 | 高 | 🔴緊急 |
| 2 | PowerUserAccess削除 | lmdロールの過剰権限削除 | 高 | 🔴緊急 |
| 3 | GuardDuty有効化(STG) | STG環境のGuardDuty有効化 | 高 | 🔴緊急 |
| 4 | CloudTrail有効化(STG) | STG環境のCloudTrail有効化 | 高 | 🔴緊急 |
| 5 | web-be SG修正 | 全トラフィック許可ルール(-1/0.0.0.0/0)の削除 | 高 | 🔴緊急 |
| 6 | パスワードポリシー設定 | PRD/STGのIAMパスワードポリシー設定 | 中 | ⚠️近日 |
| 7 | VPC Flow Logs整備 | STG有効化・PRDをALLに変更 | 中 | ⚠️近日 |
| 8 | api-be ALB internal化 | STGのapi-be ALBをinternal化 | 中 | ⚠️近日 |
| 9 | アクセスキーローテーション | daisuke.sasaki/kiyohara（200日超） | 中 | ⚠️近日 |
| 10 | ECSロール権限削減 | SecretsManagerReadWrite→ReadOnly | 中 | ⚠️近日 |
| 11 | VPN T2復旧 | DOWN状態のVPN T2調査・復旧 | 中 | ⚠️近日 |
| 12 | CGW削除 | Vangle POC残骸CGWの削除 | 低 | 🟢任意 |
| 13 | Transfer Family SG修正(STG) | BastionからのSFTP接続許可（テスト残骸）を削除 | 中 | ⚠️近日 |
| 14 | EventBridge残骸ルール削除(STG) | -9233系DISABLED ルール3本の削除 | 低 | 🟢任意 |
| 15 | Lambda命名修正(PRD) | ksm-posstg-lmd-export-pollingをPRD名称に変更 | 低 | 🟢任意 |
| 16 | giftcard CloudWatch Logs整備 | EC2 giftcardのバッチログをCloudWatchに送信 | 中 | ⚠️近日 |

# 2. 改修詳細 / Chi tiết cải tiến

# ■ No.1  MFA 全IAMユーザー強制 / Bắt buộc MFA cho tất cả IAM user

| 対象 / Đối tượng | STG / PRD |
| --- | --- |
| 現状 / Hiện trạng | 両環境とも7名のIAMユーザーがMFA未設定。 Cả hai môi trường đều có 7 IAM user chưa thiết lập MFA. |
| 対応内容 / Nội dung xử lý | ①各ユーザーに仮想MFAデバイス（Google Authenticator等）を設定させる ②IAMポリシー DenyWithoutMFA を全ユーザーに付与 ①Yêu cầu từng user cài đặt thiết bị MFA ảo (Google Authenticator...) ②Gán policy DenyWithoutMFA cho tất cả user |
| リスク / Rủi ro | 認証情報漏洩時にアカウント完全奪取リスク Khi thông tin xác thực bị rò rỉ, nguy cơ chiếm đoạt toàn bộ tài khoản |
| 優先度 / Ưu tiên | 🔴 緊急（Khẩn cấp） |

## ■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果(OK/NG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No.1の対応作業が完了したことを担当者が確認する Xác nhận người phụ trách đã hoàn thành công việc xử lý No.1 | 対応完了の記録が残っていること Có bản ghi xác nhận hoàn thành xử lý |  |
| 2 | AWSコンソール（対象アカウント）にてセキュリティ設定が変更されていることを確認 Xác nhận trên AWS Console (tài khoản liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã được thay đổi | 変更内容が設定に反映されていること Nội dung thay đổi được phản ánh trong cấu hình |  |
| 3 | 変更後も既存機能への影響がないことを確認（疎通確認等） Xác nhận không ảnh hưởng đến chức năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm tra thông tin...) | 既存機能が正常動作すること Chức năng hiện có hoạt động bình thường |  |

# ■ No.2  PowerUserAccess削除 / Xóa PowerUserAccess

| 対象 / Đối tượng | STG: ksm-posstg-iam-role-lmd / PRD: ksm-posprd-iam-role-lmd |
| --- | --- |
| 現状 / Hiện trạng | Lambda実行ロールにPowerUserAccess（ほぼ全サービスフルアクセス）が付与。 Role thực thi Lambda được gán PowerUserAccess (quyền truy cập đầy đủ gần như tất cả dịch vụ). |
| 対応内容 / Nội dung xử lý | ①PowerUserAccessを削除 ②Lambda実行に必要な最小権限ポリシーを新規作成・付与 例: S3読み書き（特定バケットのみ）/ SQS送受信 / SNS送信 / SecretsManager読み取り ①Xóa PowerUserAccess ②Tạo và gán policy quyền tối thiểu cần thiết cho Lambda Ví dụ: S3 đọc/ghi (chỉ bucket cụ thể) / SQS gửi/nhận / SNS gửi / SecretsManager đọc |
| リスク / Rủi ro | Lambda関数が侵害された場合、全AWSリソースへのアクセスが可能 Nếu Lambda function bị xâm phạm, có thể truy cập toàn bộ tài nguyên AWS |
| 優先度 / Ưu tiên | 🔴 緊急（Khẩn cấp） |

## ■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果(OK/NG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No.2の対応作業が完了したことを担当者が確認する Xác nhận người phụ trách đã hoàn thành công việc xử lý No.2 | 対応完了の記録が残っていること Có bản ghi xác nhận hoàn thành xử lý |  |
| 2 | AWSコンソール（対象アカウント）にてセキュリティ設定が変更されていることを確認 Xác nhận trên AWS Console (tài khoản liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã được thay đổi | 変更内容が設定に反映されていること Nội dung thay đổi được phản ánh trong cấu hình |  |
| 3 | 変更後も既存機能への影響がないことを確認（疎通確認等） Xác nhận không ảnh hưởng đến chức năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm tra thông tin...) | 既存機能が正常動作すること Chức năng hiện có hoạt động bình thường |  |

# ■ No.5  web-be SG 全トラフィック許可ルール削除 / Xóa rule cho phép toàn bộ traffic trên SG web-be

| 対象 / Đối tượng | STG: sg-02a3156bfb0ac0046 (ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be) |
| --- | --- |
| 現状 / Hiện trạng | Protocol: ALL(-1) / Source: 0.0.0.0/0 の許可ルールが存在。全ポート・全プロトコルへのインターネットからの接続を許可。 Tồn tại rule cho phép Protocol: ALL(-1) / Source: 0.0.0.0/0. Cho phép kết nối từ internet tới toàn bộ port và protocol. |
| 対応内容 / Nội dung xử lý | ①当該ルールを即時削除 ②必要なポートのみ（TCP 8080等）を許可するルールをSG参照または特定IPレンジで設定 ①Xóa ngay rule đó ②Chỉ cho phép các port cần thiết (TCP 8080...) bằng tham chiếu SG hoặc dải IP cụ thể |
| リスク / Rủi ro | 全ポートへのインターネット公開。スキャン・ブルートフォース・既知脆弱性攻撃の入口 Công khai toàn bộ port ra internet. Là cổng vào cho scan, brute-force, tấn công lỗ hổng đã biết |
| 優先度 / Ưu tiên | 🔴 緊急（Khẩn cấp） |

## ■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果(OK/NG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No.5の対応作業が完了したことを担当者が確認する Xác nhận người phụ trách đã hoàn thành công việc xử lý No.5 | 対応完了の記録が残っていること Có bản ghi xác nhận hoàn thành xử lý |  |
| 2 | AWSコンソール（対象アカウント）にてセキュリティ設定が変更されていることを確認 Xác nhận trên AWS Console (tài khoản liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã được thay đổi | 変更内容が設定に反映されていること Nội dung thay đổi được phản ánh trong cấu hình |  |
| 3 | 変更後も既存機能への影響がないことを確認（疎通確認等） Xác nhận không ảnh hưởng đến chức năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm tra thông tin...) | 既存機能が正常動作すること Chức năng hiện có hoạt động bình thường |  |

# ■ No.13  Transfer Family SG Bastion許可ルール削除(STG) / Xóa rule cho phép Bastion trong SG Transfer Family (STG)

| 対象 / Đối tượng | STG: sg-06153ac3ff38765ab (ksm-posstg-vpc-sg-ep-tf) |
| --- | --- |
| 現状 / Hiện trạng | Transfer Family（SFTP受信サーバー）のSGにBastionからTCP22を許可するルールが残存。 Description: "test for bastion" とあり、テスト目的で追加されたまま削除されていない。PRDには同ルールは存在しない。 SG Transfer Family (server SFTP nhận) có rule cho phép TCP22 từ Bastion vẫn còn tồn tại. Description: "test for bastion" - được thêm vào để kiểm thử nhưng chưa được xóa. PRD không có rule này. |
| 対応内容 / Nội dung xử lý | ①STG SGルールを削除 対象SG: sg-06153ac3ff38765ab 削除ルール: TCP 22 ← sg-01f1bbc2ae66a6591（Bastion SG） ①Xóa rule SG STG SG mục tiêu: sg-06153ac3ff38765ab Rule cần xóa: TCP 22 ← sg-01f1bbc2ae66a6591 (Bastion SG) |
| リスク / Rủi ro | BastionへのSSH侵入後、Transfer FamilyへのSFTP接続が可能になり、S3上のマスターデータ（OC/SG/SH）への不正アクセスが可能。 Sau khi xâm nhập Bastion qua SSH, có thể kết nối SFTP tới Transfer Family, từ đó truy cập trái phép dữ liệu master (OC/SG/SH) trên S3. |
| 優先度 / Ưu tiên | ⚠️ 近日対応（Xử lý sớm） |

## ■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果(OK/NG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No.13の対応作業が完了したことを担当者が確認する Xác nhận người phụ trách đã hoàn thành công việc xử lý No.13 | 対応完了の記録が残っていること Có bản ghi xác nhận hoàn thành xử lý |  |
| 2 | AWSコンソール（対象アカウント）にてセキュリティ設定が変更されていることを確認 Xác nhận trên AWS Console (tài khoản liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã được thay đổi | 変更内容が設定に反映されていること Nội dung thay đổi được phản ánh trong cấu hình |  |
| 3 | 変更後も既存機能への影響がないことを確認（疎通確認等） Xác nhận không ảnh hưởng đến chức năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm tra thông tin...) | 既存機能が正常動作すること Chức năng hiện có hoạt động bình thường |  |

# ■ No.14  EventBridge 残骸ルール削除(STG) / Xóa rule EventBridge còn sót lại (STG)

| 対象 / Đối tượng | STG: EventBridgeルール 3本 |
| --- | --- |
| 現状 / Hiện trạng | STGに店舗コード9233向けのテスト用EventBridgeルールが3本、DISABLED状態で残存。PRDには存在しない。 対象ルール: ksm-posstg-eb-rule-receive-pos-master-sg-9233 (DISABLED) ksm-posstg-eb-rule-create-txt-file-sg-9233 (DISABLED) ksm-posstg-eb-rule-night-export-sg-9233 (DISABLED) STG có 3 rule EventBridge dành cho mã cửa hàng 9233 ở trạng thái DISABLED còn tồn tại. Không có trong PRD. |
| 対応内容 / Nội dung xử lý | ①以下の3ルールをSTG EventBridgeから削除 ksm-posstg-eb-rule-receive-pos-master-sg-9233 ksm-posstg-eb-rule-create-txt-file-sg-9233 ksm-posstg-eb-rule-night-export-sg-9233 ①Xóa 3 rule sau khỏi STG EventBridge ksm-posstg-eb-rule-receive-pos-master-sg-9233 ksm-posstg-eb-rule-create-txt-file-sg-9233 ksm-posstg-eb-rule-night-export-sg-9233 |
| リスク / Rủi ro | 直接的なセキュリティリスクは低いが、誤って有効化された場合に意図しないSG処理が実行される可能性がある。管理コストの観点からも削除が望ましい。 Rủi ro bảo mật trực tiếp thấp, nhưng nếu vô tình được kích hoạt có thể chạy xử lý SG không mong muốn. Nên xóa để giảm chi phí quản lý. |
| 優先度 / Ưu tiên | 🟢 任意（Tùy chọn） |

## ■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果(OK/NG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No.14の対応作業が完了したことを担当者が確認する Xác nhận người phụ trách đã hoàn thành công việc xử lý No.14 | 対応完了の記録が残っていること Có bản ghi xác nhận hoàn thành xử lý |  |
| 2 | AWSコンソール（対象アカウント）にてセキュリティ設定が変更されていることを確認 Xác nhận trên AWS Console (tài khoản liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã được thay đổi | 変更内容が設定に反映されていること Nội dung thay đổi được phản ánh trong cấu hình |  |
| 3 | 変更後も既存機能への影響がないことを確認（疎通確認等） Xác nhận không ảnh hưởng đến chức năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm tra thông tin...) | 既存機能が正常動作すること Chức năng hiện có hoạt động bình thường |  |

# ■ No.15  Lambda命名修正 / Đổi tên Lambda (PRD)

| 対象 / Đối tượng | PRD: ksm-posstg-lmd-export-polling |
| --- | --- |
| 現状 / Hiện trạng | PRD本番アカウント(332802448674)に「ksm-posstg」という名称のLambdaが存在し、PRD本番データを処理している。 IAMロール=ksm-posprd-iam-role-lmd、SF_ARN=ksm-posprd-sf-sm-create-txt-file-sg とPRD本番リソースを参照。 リポジトリ統合時のリネーム漏れと推定。毎日JST21:27・22:20頃に実際に動作中。 Trong tài khoản PRD (332802448674) có Lambda tên "ksm-posstg" nhưng đang xử lý dữ liệu PRD thực tế. IAM role và SF ARN đều trỏ đến tài nguyên PRD. Ước tính bị bỏ sót khi tích hợp repository. |
| 対応内容 / Nội dung xử lý | ①Lambdaを正しいPRD命名に変更 変更前: ksm-posstg-lmd-export-polling 変更後: ksm-posprd-lmd-export-polling ②CloudWatchロググループ名も合わせて更新 ③EventBridgeルール・SQSトリガー等の参照先を確認・更新 ①Đổi tên Lambda sang tên PRD đúng Trước: ksm-posstg-lmd-export-polling Sau: ksm-posprd-lmd-export-polling ②Cập nhật tên log group CloudWatch tương ứng ③Kiểm tra và cập nhật các tham chiếu từ EventBridge rule, SQS trigger... |
| リスク / Rủi ro | 運用・監視時にSTG/PRDの区別がつかず、誤った環境への操作や調査ミスが発生するリスク。 Khi vận hành và giám sát, không phân biệt được STG/PRD, dẫn đến nguy cơ thao tác nhầm môi trường. |
| 優先度 / Ưu tiên | 🟢 任意（Tùy chọn） |

## ■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果(OK/NG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No.15の対応作業が完了したことを担当者が確認する Xác nhận người phụ trách đã hoàn thành công việc xử lý No.15 | 対応完了の記録が残っていること Có bản ghi xác nhận hoàn thành xử lý |  |
| 2 | AWSコンソール（対象アカウント）にてセキュリティ設定が変更されていることを確認 Xác nhận trên AWS Console (tài khoản liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã được thay đổi | 変更内容が設定に反映されていること Nội dung thay đổi được phản ánh trong cấu hình |  |
| 3 | 変更後も既存機能への影響がないことを確認（疎通確認等） Xác nhận không ảnh hưởng đến chức năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm tra thông tin...) | 既存機能が正常動作すること Chức năng hiện có hoạt động bình thường |  |

# ■ No.16  giftcard EC2 CloudWatch Logs整備 / Thiết lập CloudWatch Logs cho EC2 giftcard

| 対象 / Đối tượng | PRD: EC2 i-03d6bf91c19385cdf (Windows Server 2022 / C:\gift\) |
| --- | --- |
| 現状 / Hiện trạng | EC2 giftcard（Spring Boot）のアプリケーションログがCloudWatchに送信されていない。 毎日JST09:00に決済バッチが動作しているが、実行履歴・エラー・NTT DATA CDSへのSFTP送信結果が CloudWatch上で確認できない状態。ログはEC2ローカル(C:\Logs\)にのみ存在する可能性。 Log ứng dụng EC2 giftcard (Spring Boot) không được gửi đến CloudWatch. Batch thanh toán chạy lúc 09:00 JST hàng ngày nhưng không thể kiểm tra lịch sử thực thi, lỗi, kết quả gửi SFTP đến NTT DATA CDS trên CloudWatch. |
| 対応内容 / Nội dung xử lý | ①EC2にCloudWatch Agentをインストール（Windows用） ②Spring Bootのログ出力先をCloudWatchロググループに設定 推奨ロググループ名: /pos/log/gift/all、/pos/log/gift/error ③バッチ実行結果・SFTP送信成否がログで確認できることを検証 ①Cài đặt CloudWatch Agent cho EC2 (phiên bản Windows) ②Cấu hình Spring Boot xuất log đến CloudWatch log group Tên log group đề xuất: /pos/log/gift/all、/pos/log/gift/error ③Xác minh có thể kiểm tra kết quả thực thi batch và trạng thái gửi SFTP qua log |
| リスク / Rủi ro | 決済バッチの失敗・NTT DATA CDSへの送信エラーが検知できず、ギフトカード決済データの未送信が長期間気づかれないリスク。 Không thể phát hiện lỗi batch thanh toán hay lỗi gửi SFTP đến NTT DATA CDS, dẫn đến nguy cơ dữ liệu thanh toán Gift Card không được gửi trong thời gian dài. |
| 優先度 / Ưu tiên | ⚠️ 近日対応（Xử lý sớm） |

## ■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果(OK/NG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | No.16の対応作業が完了したことを担当者が確認する Xác nhận người phụ trách đã hoàn thành công việc xử lý No.16 | 対応完了の記録が残っていること Có bản ghi xác nhận hoàn thành xử lý |  |
| 2 | AWSコンソール（対象アカウント）にてセキュリティ設定が変更されていることを確認 Xác nhận trên AWS Console (tài khoản liên quan) rằng cài đặt bảo mật đã được thay đổi | 変更内容が設定に反映されていること Nội dung thay đổi được phản ánh trong cấu hình |  |
| 3 | 変更後も既存機能への影響がないことを確認（疎通確認等） Xác nhận không ảnh hưởng đến chức năng hiện có sau khi thay đổi (kiểm tra thông tin...) | 既存機能が正常動作すること Chức năng hiện có hoạt động bình thường |  |

# 3. 報告方法 / Phương thức báo cáo

各改修完了後、以下の情報を記載の上、担当者（清原）までメールまたはSlackにて報告してください。

Sau khi hoàn thành từng cải tiến, vui lòng báo cáo cho người phụ trách (Kiyohara) qua email hoặc Slack với các thông tin sau.

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 改修No. | 対応したNo.（複数可） |
| 対応日時 | YYYY/MM/DD HH:MM |
| 対応者 | 氏名 |
| 対応内容 | 実施した操作の概要 |
| テスト結果 | 全項目 OK / 一部NG（詳細記載） |
| 備考 |  |