カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
RDSコスト削減 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Giảm Chi Phí RDS

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-006 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS RDS Aurora | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/10 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD |  |  |

■ 0. 実施判断のご確認（顧客向け）** *0.
　Xác

(dành cho khách hàng)*

本改修の実施にあたり、以下の内容をご確認のうえ、実施可否をご判断ください。

*Để triển khai sửa đổi này, vui lòng xác nhận nội dung dưới đây và đưa

ra quyết định có thực hiện hay không.*

■ 削減効果と注意事項** *Hiệu quả giảm chi phí và lưu ý*

-------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

月額削減効果 \$1,004 / 月（約158,500円/月、約1,900,000円/年）

変更内容 db.r5.2xlarge（8vCPU / 64GB）→ db.r5.xlarge（4vCPU / 32GB）× Writer・Reader 各1台

根拠 CloudWatch 7日間実測：Writer CPU≒0%（最大0.015%）、Reader CPU≒1.69%（最大2.12%）

実施時の一時停止 インスタンスクラス変更時に各インスタンスで数分間の再起動が発生します。Writerはフェイルオーバー（約30秒〜1分）が発生します。

推奨実施日時 メンテナンスウィンドウ（JST 土曜 00:30〜01:00）または業務影響が最小となる時間帯

切り戻し可否 可能。変更前のクラス（db.r5.2xlarge）に再度変更することで即時切り戻し可能

-------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ 実施判断チェックリスト** *Danh sách kiểm tra quyết định thực hiện*
　実施判断チェックリスト** *Danh sách kiểm tra quyết định thực hiện*

--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

No. 確認事項 確認結果

1 実施時にWriterインスタンスの再起動（フェイルオーバー約30秒〜1分）が発生することを認識している □ YES □ NO

2 メンテナンスウィンドウ（JST 土曜 00:30〜01:00）での実施、または別途実施日時を指定する □ MW実施 □

別途指定:　　/　　/　　JST

3 CloudWatch実測値（Writer CPU≒0%、Reader □ 承認 □ 保留 □ 否認

CPU≒1.69%）に基づくダウンサイズであることを理解し、本改修の実施を承認する

--------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh

Nguyên）へご返送ください。 *※ Vui lòng điền kết quả xác nhận, ký tên và

gửi lại cho phụ trách LUVINA (Thanh Nguyên).*

■ 1. 概要・背景** *1.
　Tổng

RDS Aurora MySQL

クラスター（ksm-posprd-db-cluster）のWriter/Readerインスタンスが

db.r5.2xlarge（8vCPU / 64GB RAM）で稼働しているが、CloudWatch

7日間実測により実負荷が著しく軽微であることが判明した。インスタンスクラスをダウンサイズし、月額コストを大幅に削減する。

■ 改修一覧** *Danh sách sửa đổi*

--------- ---------------------------------- ------------------------------------------------------------ ---------- ------------

No. 改修タイトル 概要 工数 リスク

1 instance-2（Reader）ダウンサイズ db.r5.2xlarge → db.r5.xlarge（Readerから先に変更・低リスク） 0.5d 低

2 instance-1（Writer）ダウンサイズ db.r5.2xlarge → db.r5.xlarge（Reader確認後に実施） 0.5d 中

3 動作確認・コスト検証 Lambda接続・バッチ処理の正常稼働確認。翌月コストで削減確認 0.5d 低

--------- ---------------------------------- ------------------------------------------------------------ ---------- ------------

■ 2. 現状構成・実測値** *2.
　Cấu

■ 現状インスタンス構成** *Cấu hình instance hiện tại*

---------------------------------- --------------- ---------- --------- ----------------------

インスタンスID クラス vCPU RAM 役割

ksm-posprd-db-instance-1 db.r5.2xlarge 8 64 GB Writer（プライマリ）

ksm-posprd-db-instance-2 db.r5.2xlarge 8 64 GB Reader

ksm-posprd-db-instance-1-replica db.t3.medium 2 4 GB Reader（レプリカ系）

ksm-posprd-db-instance-2-replica db.t3.medium 2 4 GB Reader（レプリカ系）

---------------------------------- --------------- ---------- --------- ----------------------

■ CloudWatch 実測値（過去7日間）** *Giá trị thực đo CloudWatch (7 ngày

qua)*

---------------------- ------------- ------------- ----------------------------------

インスタンス 平均CPU 最大CPU 評価

instance-1（Writer） ≒ 0% 0.015% ほぼゼロ。バッチ時のみ最大 62 IOPS

instance-2（Reader） 1.69% 2.12% Auroraレプリカ同期・内部処理のみ

---------------------- ------------- ------------- ----------------------------------

■ 3. コスト実績・削減試算** *3. Chi phí thực tế / Ước tính tiết kiệm*
　3. コスト実績・削減試算** *3. Chi phí thực tế / Ước tính tiết kiệm*

------------- ------------------------- ---------- -------------- ----------------

案 変更内容 月額 月削減額 年間削減額

現状 r5.2xlarge×2 + \$2,208 --- ---

t3.medium×2

案A（推奨） r5.xlarge×2 + t3.medium×2 \$1,204 \$1,004 \$12,044

案B（積極） r5.large×2 + t3.medium×2 \$694 \$1,515 \$18,176

------------- ------------------------- ---------- -------------- ----------------

※ 今回実施するのは案A（r5.2xlarge → r5.xlarge）。 *※ Lần này thực hiện

phương án A (r5.2xlarge → r5.xlarge).*

■ 4. 修正内容** *4.
　Nội

■ No.1 instance-2（Reader）ダウンサイズ** *■ No.1 Downsize instance-2
　No.1 instance-2（Reader）ダウンサイズ** *■ No.1 Downsize instance-2

(Reader)*

| インスタンス: ksm-posprd-db-instance-2 クラス: db.r5.2xlarge vCPU: 8 / RAM: 64 GB 月額: \~\$1,014/台 | インスタンス: ksm-posprd-db-instance-2 クラス: db.r5.xlarge vCPU: 4 / RAM: 32 GB 月額: \~\$507/台 |
| --- | --- |

■ No.1 実行コマンド** *■ No.1
　Lệnh

■ No.2 instance-1（Writer）ダウンサイズ** *■ No.2 Downsize instance-1
　No.2 instance-1（Writer）ダウンサイズ** *■ No.2 Downsize instance-1

(Writer)*

| インスタンス: ksm-posprd-db-instance-1 クラス: db.r5.2xlarge vCPU: 8 / RAM: 64 GB | インスタンス: ksm-posprd-db-instance-1 クラス: db.r5.xlarge vCPU: 4 / RAM: 32 GB |
| --- | --- |

■ No.2 実行コマンド** *■ No.2
　Lệnh

■ 5. テスト手順・報告** *5.
　Quy

【実施順序】①検証環境 → ②STG環境（stg.ignicapos.com）→

③PRD本番環境（www.ignicapos.com）の順に実施すること *【Thứ tự thực

hiện】① Môi trường kiểm thử → ② STG (stg.ignicapos.com) → ③ PRD thực

(www.ignicapos.com)*

| N o . |  |  | （OK/ NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | instance-2 が db.r5.xlarge に変更されていることを確認 ▶ aws rds describe-db-instances \--region ap-northeast-1 \--db-instance-identifier ksm-posstg-db-instance-2 \--query \ "DBInstances\[0\].DBInstanceClass\" \--output text | db.r5.xlarge と表示される |  |
| 1 | instance-2 が db.r5.xlarge に変更されていることを確認 ▶ aws rds describe-db-instances \--region ap-northeast-1 \--db-instance-identifier ksm-posprd-db-instance-2 \--query \ "DBInstances\[0\].DBInstanceClass\" \--output text | db.r5.xlarge と表示される |  |
| 2 | instance-1 が db.r5.xlarge に変更されていることを確認 ▶ aws rds describe-db-instances \--region ap-northeast-1 \--db-instance-identifier ksm-posstg-db-instance-1 \--query \ "DBInstances\[0\].DBInstanceClass\" \--output text | db.r5.xlarge と表示される |  |
| 2 | instance-1 が db.r5.xlarge に変更されていることを確認 ▶ aws rds describe-db-instances \--region ap-northeast-1 \--db-instance-identifier ksm-posprd-db-instance-1 \--query \ "DBInstances\[0\].DBInstanceClass\" \--output text | db.r5.xlarge と表示される |  |
| 3 | 変更後にLambda・ バッチ処理が正常稼働することを確認 （EventBridge トリガー後のCloudWatchログを確認） | エラーログなし SUCCEEDED が出力される |  |
| 3 | 変更後にLambda・ バッチ処理が正常稼働することを確認 （EventBridge トリガー後のCloudWatchログを確認） | エラーログなし SUCCEEDED が出力される |  |
| 4 | 翌月 Cost Explorer で AWS/RDS のコストが削減されていることを確認 | 月額 \ ~\$1,204（現状比 -\$1,004） |  |
| 4 | 翌月 Cost Explorer で AWS/RDS のコストが削減されていることを確認 | 月額 \ ~\$1,204（現状比 -\$1,004） |  |

→ 全テスト完了後、結果欄（OK
/ NG）を記入して Thanh Nguyên

へ提出すること。 *→ Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm thử, điền kết quả

(OK
/ NG) và nộp cho Thanh Nguyên.

■ 6. 切り戻し手順** *6.
　Quy

■ コマンド（CloudShell）** *Lệnh (CloudShell)*

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | インスタンスクラスを元に戻す aws rds modify-db-instance --db-instance-identifier <ID> --db-instance-class <旧クラス> --apply-immediately |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 不要（インスタンスクラス変更のみ。データは変更されない） ※ 変更前に自動スナップショットが取得されることを確認 |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | PRDアカウント（332802448674）CloudShellアクセス確認 現在のインスタンスクラスをaws rds describe-db-instancesで記録 メンテナンスウィンドウ外での作業を確認 |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | ① Reader ダウンサイズ: 10〜15分（再起動あり） ② Writer ダウンサイズ: 10〜15分（再起動あり） ③ 結果確認: 10分 合計: 約40分（フェイルオーバー発生の可能性あり） |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên レビュー: きよはら 立会: きよはら（本番DB変更のため） |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ instance-2（Reader）が新クラスで稼働していること □ instance-1（Writer）が新クラスで稼働していること □ アプリケーションからDB接続が正常であること □ CloudWatch CPU/メモリ使用率が正常範囲内であること |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 作業後1週間 確認方法: CloudWatch RDSメトリクス（CPU/Memory/Connections） 異常時: 元のインスタンスクラスに戻す（同コマンドで旧クラスを指定） |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | T1: Reader インスタンスクラス確認 T2: Writer インスタンスクラス確認 T3: アプリDB接続確認 T4: CloudWatchメトリクス正常確認 |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |