カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
セキュリティ改修緊急 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Cải Tiến Bảo Mật Khẩn Cấp

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-021 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS EventBridge/EC2/SFTP/Lambda | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/11 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD / STG |  |  |

■ 概要
　Tổng quan

2026-03-11のSTG環境全面調査で発見された緊急度の高いセキュリティ問題・障害について、改修指示書No.012（KSM-AWS-SEC-001）のNo.17〜30のうち緊急対応が必要な6項目の具体的手順を記載する。
/ Tài liệu này mô tả quy trình cụ thể cho 6 hạng mục cần xử lý khẩn cấp trong No.17〜30 của chỉ thị sửa đổi No.012.

| No. | 改修タイトル / Tiêu đề | 概要 / Tổng quan | 工数 / Khối lượng | リスク / Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | EventBridge別アカウント参照修正 | eb-rule-copy-backup-sgが別アカウント(posspk)Lambda参照→同アカウントに修正 | 0.5d | 中 |
| 19 | web-be rootアプリ実行修正 | ishida JARをroot実行→専用ユーザーでsystemd化 | 1.5d | 中 |
| 21 | SFTP秘密鍵更新 | ksm-posstg-sm-sftp PRIVATE_KEY="test"→正規鍵更新 | 1d | 中 |
| 24 | sent-email Lambda ENV修正 | SNS_TOPIC_ARNがksm-posspk(削除候補)参照→ksm-posstg更新 | 0.5d | 低 |
| 27 | kiyohara_s3access キー整理 | Active アクセスキー2本→古い方削除 | 0.5d | 低 |
| 30 | 42_P003_history テーブル縮小 | 1億行32GB肥大化→古いデータDELETE。障害復旧 | 2d | 高 |

■ No.17 EventBridge別アカウント参照修正
　Sửa tham chiếu EventBridge sang tài khoản khác

■ 対象 / Đối tượng

STG: ksm-posstg-eb-rule-copy-backup-sg

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

ターゲットが別アカウント（891376952870 = posspk開発環境）のLambda arn:aws:lambda:...:891376952870:function:ksm-posspk-lmd-function-copy-backup-sg を参照している。同アカウントに同名Lambdaが存在する。
/ Target đang tham chiếu Lambda của tài khoản khác (891376952870 = posspk). Lambda cùng tên tồn tại trong cùng tài khoản.

■ 実行コマンド / Lệnh thực thi

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| Target: arn:aws:lambda:ap-northeast-1: 891376952870:function: ksm-posspk-lmd-function-copy-backup-sg | # ターゲットを同アカウントLambdaに変更 aws events put-targets \ --region ap-northeast-1 \ --rule ksm-posstg-eb-rule-copy-backup-sg \ --targets "Id=1,Arn=arn:aws:lambda:ap-northeast-1:750735758916:function:ksm-posstg-lmd-function-copy-backup-sg" |

■ テスト手順 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ターゲットが同アカウントLambdaに変更されたことを確認 aws events list-targets-by-rule \ --rule ksm-posstg-eb-rule-copy-backup-sg \ --query "Targets[0].Arn" | arn:...750735758916:function:ksm-posstg-lmd-function-copy-backup-sg |  |  |

■ No.19 web-be rootアプリ実行修正
　Sửa lỗi chạy app bằng root trên web-be

■ 対象 / Đối tượng

STG: EC2 i-06a74666e851e4d12 (web-be / 10.239.2.195)

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

ishida-20251217-1.jar が root ユーザーで直接実行されている（java -jar ishida-20251217-1.jar --server.port=8081）。アプリ侵害時にサーバー全体の乗っ取りが可能。
/ ishida-20251217-1.jar đang được chạy trực tiếp bằng user root. Khi ứng dụng bị xâm phạm, có thể chiếm quyền toàn bộ server.

■ 改修手順 / Quy trình sửa đổi

■ テスト手順 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | systemctl status ishida で稼働確認 | Active: active (running) ユーザー: ishida |  |  |
| 2 | curl -k https://localhost:8081/api/v1/health-check | 200 OK が返ること |  |  |
| 3 | ps aux ¦ grep ishida で実行ユーザー確認 | root ではなく ishida で実行されていること |  |  |

■ No.21 SFTP秘密鍵更新
　Cập nhật private key SFTP

■ 対象 / Đối tượng

STG: Secrets Manager ksm-posstg-sm-sftp

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

SFTP_PRIVATE_KEY の値が "test"（テスト値のまま）。sent-txt-file Lambda の石田ESLサーバーへのSFTP接続に使用される可能性がある。
/ Giá trị SFTP_PRIVATE_KEY là "test" (giá trị thử nghiệm). Có thể được sử dụng cho kết nối SFTP đến server ESL Ishida.

■ 改修手順 / Quy trình sửa đổi

■ No.24 sent-email Lambda ENV修正
　Sửa biến môi trường Lambda sent-email

■ 対象 / Đối tượng

STG: ksm-posstg-lmd-function-sent-email

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

環境変数 SNS_TOPIC_ARN が ksm-posspk-sns-topic-app-logs-dev（削除候補のSNSトピック）を参照している。トピック削除時にLambdaが壊れる。
/ Biến môi trường SNS_TOPIC_ARN tham chiếu ksm-posspk-sns-topic-app-logs-dev (ứng cử viên xóa). Lambda sẽ hỏng khi xóa topic.

■ 実行コマンド / Lệnh thực thi

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| SNS_TOPIC_ARN= arn:aws:sns:...:750735758916: ksm-posspk-sns-topic-app-logs-dev | # sent-email のENV更新 aws lambda update-function-configuration \ --region ap-northeast-1 \ --function-name ksm-posstg-lmd-function-sent-email \ --environment "Variables={ SNS_TOPIC_ARN=arn:aws:sns:ap-northeast-1:750735758916:ksm-posstg-sns-topic-app-logs, ...（他のENVはそのまま維持）}" |

■ No.27 kiyohara_s3access キー整理
　Dọn dẹp key kiyohara_s3access

■ 対象 / Đối tượng

STG: IAMユーザー kiyohara_s3access

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

Active アクセスキーが2本同時存在（2025-11-07 同日作成）。ローテーション途中で古いキーを無効化し忘れたと推定。
/ 2 access key Active cùng tồn tại (tạo cùng ngày 2025-11-07). Ước tính do quên vô hiệu hóa key cũ khi rotation.

■ 改修手順 / Quy trình sửa đổi

■ No.30 42_P003_history テーブル縮小（★最優先★）
　Thu gọn bảng 42_P003_history (★Ưu tiên cao nhất★)

■ 対象 / Đối tượng

STG: Aurora MySQL ksm-posstg-db-cluster / DB: Replica_Kasumi / テーブル: 42_P003_history

■ 現状・問題 / Hiện trạng / Vấn đề

42_P003_history テーブルが約1億行・32GBに肥大化。P003.csv（約75MB）取込時の42_P003_historyへのINSERTが900秒以内に完了せず、import-pos-master-sh が2日連続でFAILED。Replica_Kasumi全体で118GB。
/ Bảng 42_P003_history phình to lên ~100 triệu dòng/32GB. INSERT vào 42_P003_history khi nạp P003.csv không hoàn thành trong 900 giây, import-pos-master-sh FAILED 2 ngày liên tiếp.

■ 改修手順 / Quy trình sửa đổi

■ テスト手順 / Quy trình kiểm thử

| No. | テスト手順・確認内容 / Nội dung xác nhận | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DELETE後の42_P003_history行数を確認 SELECT COUNT(*) FROM 42_P003_history; | 行数が大幅に減少していること（目安: 1000万行以下） |  |  |
| 2 | sf-sm-import-pos-master-sh 手動実行 AWS コンソール > Step Functions > 手動実行 | SUCCEEDED が表示されること（900秒以内に完了） |  |  |
| 3 | 取込状況テーブル確認 SELECT * FROM 取込状況 ORDER BY ... DESC LIMIT 5; | SH（P003）の取込レコードが記録されていること |  |  |

■ 報告方法
　Phương thức báo cáo

全テスト完了後、結果欄（OK
/ NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。 / Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: nguyenthanhloc@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: nguyenthanhloc@luvina.net

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | 各No.ごとに個別ロールバック No.17: EventBridgeターゲットを元に戻す No.19: JARファイル実行方法を元に戻す No.21: 旧SFTP鍵に戻す No.24: Lambda環境変数を元に戻す |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 各変更前の設定をaws cliで記録 aws events list-targets-by-rule aws lambda get-function-configuration aws secretsmanager get-secret-value |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | PRDアカウント（332802448674）CloudShellアクセス確認 STGアカウント（750735758916）CloudShellアクセス確認 EC2 SSHアクセス確認（bastion経由） |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | No.17 EventBridge修正: 15分 No.19 web-be修正: 1.5時間 No.21 SFTP鍵更新: 30分 No.24 Lambda ENV修正: 15分 No.27 S3アクセスキー整理: 30分 No.30 P003_history縮小: 2時間（★最優先★） 合計: 約5時間 |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên レビュー: きよはら 立会: きよはら（緊急セキュリティ対応のため） |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ EventBridgeが正しいアカウントのLambdaを参照していること □ web-beが専用ユーザーで実行されていること □ SFTP接続が正常であること □ sent-email Lambdaが正常実行されること □ P003_historyテーブルが縮小されていること |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 作業後2週間 確認方法: CloudWatch各種ログ + アプリ動作確認 異常時: 各No.の個別ロールバック手順を実施 |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | T1: EventBridgeターゲット確認 T2: web-be実行ユーザー確認 T3: SFTP接続確認 T4: sent-email Lambda確認 T5: P003_historyサイズ確認 |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/11 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |