カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
AWS BackupによるRDSバックアップ設定 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Cài Đặt Backup RDS Bằng AWS Backup

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-005 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS Backup / RDS | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/10 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD |  |  |

■ 0. 実施判断のご確認（顧客向け）** *0.
　Xác

(dành cho khách hàng)*

本改修の実施にあたり、以下の内容をご確認のうえ、実施可否をご判断ください。

*Để triển khai sửa đổi này, vui lòng xác nhận nội dung dưới đây và đưa

ra quyết định có thực hiện hay không.*

■ 現状リスクと改修効果** *Rủi ro hiện tại và hiệu quả sửa đổi*

---------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------------

項目 現状（変更前） 変更後

バックアップ保持期間 1日（前日分のみ復元可能） 最大7日分（日次）＋直近24時間（毎時）

障害発生時の復元範囲 最大24時間前の状態にしか戻せない 過去7日の任意の時刻に近い状態に復元可能

AWS Backup 未設定（スナップショット自動管理なし） 毎時・日次の2プランで自動管理

コスト増加 --- 約 +\$20〜\$30 / 月（スナップショット保存料）

DBへの影響 --- なし（メンテナンス停止不要・アプリ影響なし）

---------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------------

■ 実施判断チェックリスト** *Danh sách kiểm tra quyết định thực hiện*
　実施判断チェックリスト** *Danh sách kiểm tra quyết định thực hiện*

--------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

No. 確認事項 確認結果

1 現状のバックアップ保持期間が1日のみであり、障害発生時に前日分しか復元できないリスクを認識している □ YES □ NO

2 月額コストが約 +\$20〜\$30（約3,200〜4,700円）増加することに同意する □ YES □ NO

3 バックアップ保持期間を「毎時24時間＋日次7日間」に変更することを承認する □ 承認 □ 保留

□ 否認

--------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh

Nguyên）へご返送ください。 *※ Vui lòng điền kết quả xác nhận, ký tên và

gửi lại cho phụ trách LUVINA (Thanh Nguyên).*

■ 1. 概要・背景** *1.
　Tổng

現在のバックアップ設定では保持期間が1日のみであり、障害発生時に前日分のスナップショットしか復元できないリスクがある。以下の設定変更により、障害時の復元範囲を大幅に拡大する。

■ 改修一覧** *Danh sách sửa đổi*

--------- --------------------- ---------------------------- ---------- ------------

No. 改修タイトル 概要 工数 リスク

1 AWS Backup ksm-posprd-db-cluster 0.5d 低

プラン①（毎時）作成 の毎時バックアップ（保持

24h）を新規設定

2 AWS Backup ksm-posprd-db-cluster 0.5d 低

プラン②（日次）作成 の日次バックアップ（保持

7日）を新規設定

--------- --------------------- ---------------------------- ---------- ------------

■ 現状設定** *Cài đặt hiện tại*

-------------------------- ---------------------------------------------

設定項目 現状値

自動バックアップ保持期間 1日

バックアップ取得頻度 Aurora 自動バックアップ（1日1回、JST

00:00〜00:30）

時間単位バックアップ なし

AWS Backup 未設定

長期スナップショット保持 なし

-------------------------- ---------------------------------------------

■ バックアップ体系まとめ（変更後）** *Tổng hợp hệ thống sao lưu (sau

thay đổi)*

- 【毎時バックアップ】取得: 毎時 0分 / 保持: 24時間 / 自動削除:

24時間経過後

- 【日次バックアップ】取得: 毎日 JST 00:00 / 保持: 7日間

- 【復元可能範囲】過去7日間の日次スナップショット＋直近24時間の毎時スナップショット

■ No.1 AWS Backup プラン①（毎時）作成** *No.1 Tạo kế hoạch AWS Backup ①
　No.1 AWS Backup プラン①（毎時）作成** *No.1 Tạo kế hoạch AWS Backup ①

(theo giờ)*

■ 対象ファイル** *File mục tiêu*

------------------ -----------------------------------------------------

ファイルパス AWS Backup コンソール / CloudShell

変更種別 新規設定

------------------ -----------------------------------------------------

■ 改修内容** *Nội dung sửa đổi*

- ksm-posprd-backup-vault（KMSキー暗号化済み）を新規作成する

- バックアッププラン「ksm-posprd-rds-hourly」を作成する

- スケジュール: cron(0 \* \* \* ? \*) = 毎時 0分（UTC）

- 保持期間: 1日（24時間経過後に自動削除）

- 対象: ksm-posprd-db-cluster（Aurora MySQL 8.0）

■ コード差分** *So sánh code (Before/After)*

| （設定なし） | aws backup create-backup-vault \--backup-vault-name ksm-posprd-backup-vault \--encryption-key-arn arn:aws:kms:ap-northeast -1:332802448674:key/f63b92c0-\... aws backup create-backup-plan \--backup-plan \'{\"BackupPlan Name\":\"ksm-posprd-rds-hourly\", \"Rules\ ":\[{\"RuleName\":\"hourly-24h\", \"TargetBackupVaultNa me\":\"ksm-posprd-backup-vault\", \"ScheduleExpression\":\"cron(0 \* \* \* ? \*)\", \"Lifecycl e\":{\"DeleteAfterDays\":1}}\]}\' |
| --- | --- |

■ テスト手順・報告** *Quy trình kiểm thử / Báo cáo*
　テスト手順・報告** *Quy trình kiểm thử / Báo cáo*

【実施順序】①検証環境 → ②STG環境（stg.ignicapos.com）→

③PRD本番環境（www.ignicapos.com）の順に実施すること *【Thứ tự thực

hiện】① Môi trường kiểm thử → ② STG (stg.ignicapos.com) → ③ PRD thực

(www.ignicapos.com)*

| N o . |  |  | （OK/ NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | バックアップボ ールト「ksm-posstg-backup-vault」が ap-northeast-1 に作成されていることを確認 ▶ aws backup list-backup-vaults \--region ap-northeast-1 \--query \"BackupVaultList\[?BackupVaultName ==\'ksm-posstg-backup-vault\'\].\[B ackupVaultName,EncryptionKeyArn\]\" \--output table | ボールトが存在し 暗号化キー ARN が表示される |  |
| 1 | バックアップボ ールト「ksm-posprd-backup-vault」が ap-northeast-1 に作成されていることを確認 ▶ aws backup list-backup-vaults \--region ap-northeast-1 \--query \"BackupVaultList\[?BackupVaultName ==\'ksm-posprd-backup-vault\'\].\[B ackupVaultName,EncryptionKeyArn\]\" \--output table | ボールトが存在し 暗号化キー ARN が表示される |  |
| 2 | プラン「ksm-posstg-rds-hourly」が ScheduleExpression = cron(0 \* \* \* ? \*) で作成されていることを確認 ▶ aws backup list-backup-plans \--region ap-northeast-1 \--query \"BackupPlansList\[?BackupP lanName==\'ksm-posstg-rds-hourly\'\ ].\[BackupPlanName,BackupPlanId\]\" \--output table | プランが存在する |  |
| 2 | プラン「ksm-posprd-rds-hourly」が ScheduleExpression = cron(0 \* \* \* ? \*) で作成されていることを確認 ▶ aws backup list-backup-plans \--region ap-northeast-1 \--query \"BackupPlansList\[?BackupP lanName==\'ksm-posprd-rds-hourly\'\ ].\[BackupPlanName,BackupPlanId\]\" \--output table | プランが存在する |  |

→ 全テスト完了後、結果欄（OK
/ NG）を記入して Thanh Nguyên

へ提出すること。 *→ Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm thử, điền kết quả

(OK
/ NG) và nộp cho Thanh Nguyên.

■ No.2 AWS Backup プラン②（日次）作成** *No.2 Tạo kế hoạch AWS Backup ②
　No.2 AWS Backup プラン②（日次）作成** *No.2 Tạo kế hoạch AWS Backup ②

(hàng ngày)*

■ 対象ファイル** *File mục tiêu*

------------------ -----------------------------------------------------

ファイルパス AWS Backup コンソール / CloudShell

変更種別 新規設定

------------------ -----------------------------------------------------

■ 改修内容** *Nội dung sửa đổi*

- バックアッププラン「ksm-posprd-rds-daily」を作成する

- スケジュール: cron(0 15 \* \* ? \*) = JST 00:00（UTC 15:00）

- 保持期間: 7日間

- 対象: ksm-posprd-db-cluster（Aurora MySQL 8.0）

■ コード差分** *So sánh code (Before/After)*

| （設定なし） | aws backup create-backup-plan \--backup-plan \'{\"BackupPla nName\":\"ksm-posprd-rds-daily\", \"Rule s\":\[{\"RuleName\":\"daily-7d\", \"TargetBackupVaultNa me\":\"ksm-posprd-backup-vault\", \"ScheduleExpression\":\"cron(0 15 \* \* ? \*)\", \"Lifecycl e\":{\"DeleteAfterDays\":7}}\]}\' \# バックア ップ選択（対象クラスター）を登録 aws backup create-backup-selection \--backup-plan-id \$PLAN_ID2 \--backup-selection \'{\"Selec tionName\":\"rds-cluster-daily\", \"IamRoleArn \":\"arn:aws:iam::332802448674:ro le/AWSBackupDefaultServiceRole\", \"Resources\":\[\"arn:aws:rd s:ap-northeast-1:332802448674:clu ster:ksm-posprd-db-cluster\"\]}\' |
| --- | --- |

■ テスト手順・報告** *Quy trình kiểm thử / Báo cáo*
　テスト手順・報告** *Quy trình kiểm thử / Báo cáo*

【実施順序】①検証環境 → ②STG環境（stg.ignicapos.com）→

③PRD本番環境（www.ignicapos.com）の順に実施すること *【Thứ tự thực

hiện】① Môi trường kiểm thử → ② STG (stg.ignicapos.com) → ③ PRD thực

(www.ignicapos.com)*

| N o . |  |  | （OK/ NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | プラン「ksm-posprd-rds-daily」が ScheduleExpression = cron(0 15 \* \* ? \*) で作成されていることを確認 ▶ aws backup list-backup-plans \--region ap-northeast-1 \--query \"BackupPlansList\[?Backup PlanName==\'ksm-posprd-rds-daily\'\ ].\[BackupPlanName,BackupPlanId\]\" \--output table | プランが存在する |  |
| 2 | 設定翌日以降にバックアップジョブが COMPLETED になっていることを確認 ▶ aws backup list-backup-jobs \--region ap-northeast-1 \--by-resource-arn arn:aws:rds:ap-northeast-1:3328024 48674:cluster:ksm-posprd-db-cluster \--query \"BackupJobs\[0:5\].\[Creat ionDate,State,BackupSizeInBytes\]\" \--output table | State = COMPLETED 毎時・ 日次の両プランで ジョブ が生成されている |  |

→ 全テスト完了後、結果欄（OK
/ NG）を記入して Thanh Nguyên

へ提出すること。 *→ Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm thử, điền kết quả

(OK
/ NG) và nộp cho Thanh Nguyên.

■ 2. 影響範囲** *2. Phạm vi ảnh hưởng*
　2. 影響範囲** *2. Phạm vi ảnh hưởng*

------------------------- ---------------------------------------------

項目 影響

アプリケーション なし（バックアップはオフラインで実行）

DB 接続 なし（パフォーマンスへの影響は軽微）

コスト増加 約 +\$20〜\$30 / 月（スナップショット保存料）

メンテナンス停止 不要

------------------------- ---------------------------------------------

■ 切り戻しコマンド（CloudShell）** *Lệnh rollback (CloudShell)*

■ 3. 報告方法** *3.
　Phương

- テスト完了後、本書のテスト結果欄（OK
/ NG）を記入する *Sau khi hoàn

thành kiểm thử, điền kết quả (OK
/ NG) vào cột kết quả kiểm thử trong

tài liệu này.*

- バックアップジョブ COMPLETED のスクリーンショットを Thanh Nguyên

に提出する

- 翌月 Cost Explorer で AWS Backup

のコスト増加（+\$20〜\$30）を確認して報告する

■ デプロイ時確認・注意事項
　Lưu Ý & Xác Nhận Khi Triển Khai

本改修のデプロイにあたり、以下の8項目を事前・事後に確認すること。
/ Khi triển khai sửa đổi này, cần xác nhận 8 hạng mục dưới đây trước và sau khi deploy.

| No. | 項目 / Hạng mục | 確認・注意事項 / Xác nhận & Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| 1 | [事前] ロールバック計画 / Kế hoạch rollback | AWS Backupプランを削除する aws backup delete-backup-plan --backup-plan-id <PLAN_ID> |
| 2 | [事前] データバックアップ / Sao lưu dữ liệu | 不要（新規プラン追加のみ。既存バックアップ設定は変更しない） |
| 3 | [事前] AWS事前作業確認 / Xác nhận công việc AWS | PRDアカウント（332802448674）CloudShellアクセス確認 RDSクラスターARN確認: ksm-posprd-db-cluster |
| 4 | [事前] デプロイタイムライン / Timeline triển khai | ① 毎時プラン作成: 15分 ② 日次プラン作成: 15分 ③ 動作確認: 10分 合計: 約40分 |
| 5 | [事前] 担当者確認 / Xác nhận người phụ trách | 作業: Thanh Nguyên レビュー: きよはら 立会: 不要 |
| 6 | [事後] デプロイ後確認 / Kiểm tra sau deploy | □ AWS Backupプラン①（毎時）が作成されていること □ AWS Backupプラン②（日次）が作成されていること □ バックアップジョブが正常に実行されること |
| 7 | [事後] Go-Live後の監視 / Giám sát sau Go-Live | 監視期間: 作業後1週間 確認方法: AWS Backup > ジョブで成功を確認 異常時: プランを削除し手動スナップショットで代替 |
| 8 | [参考] テストシナリオ / Kịch bản kiểm thử | T1: プラン①存在確認 T2: プラン②存在確認 T3: バックアップジョブ成功確認 T4: リストアテスト（任意） |

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |