カスミPOS  SGセキュリティ強化・ECR削除 改修指示書

2026/03/11  STG環境 セキュリティ改修

| プロジェクト名 | カスミ POS システム |
| --- | --- |
| ドキュメントNo | KSM-AWS-005 |
| 版数 | 0.1 |
| 作成者 | Thanh Nguyên |
| 作成日 | 2026/03/11 |
| 承認者 | （承認時に記入） |
| 対象環境 | STG |

# ■改廃履歴

| 版 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/11 | Thanh Nguyên | 初版作成 |
| 1.0 |  |  | （顧客承認時に設定） |

# 1. 概要

本改修はKSM-AWS-004確認依頼書（2026/03/10）のQ4・Q5に対する顧客回答を受けて実施するSTG環境のセキュリティ強化作業です。

| No. | 改修タイトル | 概要 | 工数 | リスク |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SGルール修正（web-be） | ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be のインバウンドルール整理 ・全開放ルール2件を削除 ・Port80 / ALB-SGからのみ許可に変更 | 0.5h | 低 |
| 2 | ECRリポジトリ削除 | 未使用ECRリポジトリ2件を削除 ・ksm-posstg-ecr-web-fe ・ksm-posstg-ecr-web-be | 0.2h | 低 |

# No.1  SGルール修正（ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be）

根拠: KSM-AWS-004 Q4 回答「A: 全開放ルールを削除してほしい（KSM-AWS-005を実施）」

## ■ 対象リソース

| リソース名 | リソースID | 環境 |
| --- | --- | --- |
| ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be | （AWSコンソールで確認） | STG |

## ■ 背景・問題点

ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be に以下の危険なインバウンドルールが存在しています。

① ALL(-1) → 0.0.0.0/0：全プロトコル・全ポートをインターネットに開放

② TCP:8080 → 0.0.0.0/0：ポート8080をインターネットに開放

EC2はPrivate Subnetに配置されているためインターネットから直接到達はできませんが、セキュリティポリシー上不適切です。アプリはPort80のみで稼働しているため、不要なルールはすべて削除します。

## ■ 改修内容

▼ 変更前インバウンドルール（削除対象: 赤行）

| タイプ | プロトコル | ポート | ソース |
| --- | --- | --- | --- |
| すべてのトラフィック | ALL | ALL | 0.0.0.0/0 ← 🔴削除 |
| カスタムTCP | TCP | 8080 | 0.0.0.0/0 ← 🔴削除 |
| HTTP | TCP | 80 | （現状不明 → 変更後は下表に統一） |

▲ 変更後インバウンドルール

| タイプ | プロトコル | ポート | ソース |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP | TCP | 80 | ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be のSG ID ← 🟢のみ許可 |

※ ALB Security Group ID は作業前にAWSコンソールで「ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be」のIDを確認してから設定すること。

## ■ 作業手順

1. AWSコンソール（STG: 750735758916）にログイン

2. EC2 → セキュリティグループ → ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be を選択

3. 「インバウンドルールを編集」→ ALL(-1)/0.0.0.0/0 と TCP:8080/0.0.0.0/0 を削除

4. 「ルールを追加」→ TCP:80 / ソース: ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be のSG ID を設定

5. 「ルールを保存」→ 下記テスト手順を実施

## ■ テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWSコンソール → EC2 → セキュリティグループ ksm-posstg-vpc-sg-ec2-web-be を開く 「インバウンドルール」タブを確認 | 以下2ルールが存在しないこと ・ALL(-1) → 0.0.0.0/0 ・TCP:8080 → 0.0.0.0/0 |  |
| 2 | インバウンドルールに以下が存在することを確認 ・TCP:80 → ALB-SGのID（ksm-posstg-vpc-sg-alb-api-be） | 正しいSGソースで Port80のみ許可されていること |  |
| 3 | STG Web画面にVPN経由でアクセス HTTP/Port80でログイン画面が表示されること | 正常にログイン画面が 表示されること |  |
| 4 | web-beへのAPIリクエストが正常に通ることを確認 （Web画面ログイン操作を実施） | ログイン成功・ 画面遷移が正常なこと |  |

# No.2  ECRリポジトリ削除

根拠: KSM-AWS-004 Q5 回答「A: 削除してよい（現時点で利用予定なし）」

## ■ 対象リソース

| リポジトリ名 | URI（STG: 750735758916） | 状態 |
| --- | --- | --- |
| ksm-posstg-ecr-web-fe | 750735758916.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ksm-posstg-ecr-web-fe | 空（イメージ0件） |
| ksm-posstg-ecr-web-be | 750735758916.dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/ksm-posstg-ecr-web-be | 空（イメージ0件） |

## ■ 背景・理由

以下2つのECRリポジトリはイメージ0件（未使用）の状態で存在しています。顧客確認の結果、利用予定がないため削除します。現在ECSサービス・タスクは0件稼働のため、削除による影響はありません。

## ■ 作業手順

1. AWSコンソール（STG: 750735758916）にログイン

2. Amazon ECR → リポジトリ 一覧を開く

3. ksm-posstg-ecr-web-fe を選択 → 「削除」→ 確認ダイアログで「削除」を実行

4. ksm-posstg-ecr-web-be を選択 → 「削除」→ 確認ダイアログで「削除」を実行

5. リポジトリ一覧から両リポジトリが消えていることを確認・スクリーンショット取得

## ■ テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 削除前確認 AWSコンソール → ECR → リポジトリ一覧 対象2リポジトリのイメージ数を確認 | 両リポジトリとも イメージ数 = 0 であること |  |
| 2 | ksm-posstg-ecr-web-fe を選択 → 「削除」 確認ダイアログで「削除」を実行 | リポジトリ一覧から 消えること |  |
| 3 | ksm-posstg-ecr-web-be を選択 → 「削除」 確認ダイアログで「削除」を実行 | リポジトリ一覧から 消えること |  |
| 4 | ECRリポジトリ一覧で対象2件が存在しないことを確認 スクリーンショットを取得して記録 | 2件が完全に 削除されていること |  |

# 2. 報告方法

作業完了後、本ドキュメントのテスト手順表に結果（OK/NG）を記入し、以下の担当者へ報告してください。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 報告先 | 清原（PJ管理者） |
| 報告方法 | 本ドキュメントにテスト結果を記入後、GitHubリポジトリにpush |
| 完了基準 | テスト全件OK かつ STG Web画面の正常動作確認済み |