カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
シークレット命名改善 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Cải Thiện Quy Tắc Đặt Tên Secrets Manager

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-020 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS Secrets Manager | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/11 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD / STG |  |  |

■ 改修概要
　Tổng Quan Sửa Đổi

現在のSecrets Manager命名がPRD/STG間で不統一（PRD:

prd/Replica_Kasumi、STG: stg/Replica_Kasumi

等）であり、シークレットの用途・接続先が名前から判断しにくい。命名規則を統一し、Lambda環境変数の参照先を段階的に移行する。
/ Hiện tại, đặt tên Secrets Manager không thống nhất giữa PRD/STG.

Thống nhất quy tắc đặt tên và di chuyển tham chiếu biến môi trường

Lambda theo từng giai đoạn.*

No.   改修タイトル */    概要 */ Tổng quan*                       工数   リスク

Tiêu đề*

1         影響範囲調査           全Lambda・ECSのシークレット参照先を調査      1d         低

2         変更計画・移行手順書   新命名規則策定・並行稼働計画書作成           1d         低

3         新シークレット作成     新命名のシークレットを作成し並行稼働確認     1d         中

4         旧シークレット削除     全参照先の移行完了後に旧シークレットを削除   0.5d       中

■ 改修内容
　Nội Dung Sửa Đổi

■ No.1 影響範囲調査

■ 対象環境

PRD（332802448674）/ STG（750735758916） */ PRD (332802448674) / STG

(750735758916)*

■ 現在の命名状況

シークレット名   PRD                    STG

DB Write             prd/Replica_Kasumi         stg/Replica_Kasumi

DB Read-Only         prd/Replica_Kasumi_RO      stg/Replica_Kasumi_RO

Batch DB             prd/Batch_Kasumi           stg/Batch_Kasumi

Mail DB              prd/Mail_Kasumi            stg/Mail_Kasumi

SFTP                 ksm-posprd-sm-sftp         ksm-posstg-sm-sftp

■ 調査内容

全Lambda関数（PRD:21本 /

STG:23本）およびECSタスク定義の環境変数を確認し、各シークレットの参照元一覧を作成する。
/ Kiểm tra biến môi trường của tất cả Lambda (PRD:21 / STG:23) và ECS

task definition, tạo danh sách nguồn tham chiếu.*

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/11 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |