カスミ POS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS

リポジトリ統合 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Tích Hợp Repository

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-010 |
| --- | --- |
| 版数 / Phiên bản | 0.2 |
| 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/18 |
| ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-010 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng dẫn sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 高 / Cao |
| 対象システム / Hệ thống | GitLab → GitHub リポジトリ統合 | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/08 |
| 改訂者 / Người sửa | kiyohara | 改訂日 / Ngày sửa | 2026/03/18 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | 全環境（DEV / STG / PRD） | 実施期間 / Thời gian | 7営業日 |

■ 改修概要
　Tổng Quan Sửa Đổi

現在カスミPOSシステムのソースコードは、Luvina GitLab（git.luvina.net）上の7つの独立リポジトリに分散して管理されている。 / Hiện tại source code hệ thống Kasumi POS đang được quản lý phân tán trên 7 repository độc lập trên Luvina GitLab (git.luvina.net).

本指示書に従い、7リポジトリをGitHub kasumi_pos-serverにfrontend/backendディレクトリ構造で統合する。将来のマルチテナント展開を見据え、テナント番号（100_kasumi等）で区分する構成とする。 / Theo hướng dẫn này, tích hợp 7 repo vào GitHub kasumi_pos-server với cấu trúc thư mục frontend/backend. Hướng tới triển khai multi-tenant, phân biệt theo mã tenant (100_kasumi v.v.).

また、共通機能（認証・ログイン・ジャーナル検索等）はbackend/common/に配置し、将来の共通化に備える。 / Đặt các chức năng chung (xác thực, đăng nhập, tìm kiếm journal) vào backend/common/ để chuẩn bị cho việc dùng chung trong tương lai.

■ 実施タイミング
　Thời Điểm Thực Hiện

今が最適なタイミングである理由： / Lý do đây là thời điểm tốt nhất:

① GitLabからGitHubへの移行が進行中であり、既に4コンポーネントがkGitHubにコピー済み。残り3コンポーネントの追加と同時にディレクトリ再編を行うのが最も効率的。 / ① Đang trong quá trình chuyển từ GitLab sang GitHub, 4 component đã được copy. Tái cấu trúc thư mục cùng lúc thêm 3 component còn lại là hiệu quả nhất.

② ブランチ戦略（main/staging/develop）が未構築。ディレクトリ構造を先に決めてからブランチを作る方が、後からの移動コストを回避できる。 / ② Chiến lược branch (main/staging/develop) chưa được xây dựng. Quyết định cấu trúc thư mục trước rồi tạo branch sẽ tránh chi phí di chuyển sau này.

③ マルチテナント設計（KSM_AWS_026）の前提として、テナント分離型ディレクトリが必要。先にディレクトリを整備しておくことで、DB分離・Secrets Manager統合がスムーズに進む。 / ③ Là điều kiện tiên quyết cho thiết kế multi-tenant (KSM_AWS_026). Chuẩn bị cấu trúc thư mục phân tách theo tenant trước sẽ giúp việc tích hợp DB isolation và Secrets Manager thuận lợi hơn.

④ セキュリティ改修（KSM_AWS_012）で指摘済みのクレデンシャルハードコード問題の解決も、テナント分離型構成であれば自然に対応できる。 / ④ Vấn đề hardcode credential đã được chỉ ra trong KSM_AWS_012 cũng sẽ được giải quyết tự nhiên với cấu trúc phân tách theo tenant.

■ 統合後ディレクトリ構成
　Cấu Trúc Thư Mục Sau Tích Hợp

以下のfrontend/backend分離＋テナント番号構成とする。 / Cấu trúc phân tách frontend/backend + mã tenant như sau.

kasumi_pos-server/

├── backend/

│   ├── common/                          # 共通機能（認証・ログイン等） Phase 2で切出

│   │   └── pos-common/              # 共通モジュール（将来）

│   └── 100_kasumi/

│       ├── posserver-product-kasumi/    # No.2  POS Server Conlux (Kotlin :8081)

│       ├── aeongiftcardserver-product/  # No.4  Giftcard Server (Java :8080)

│       ├── pos-server-batch-ishida/     # No.6  Batch Ishida (Java) ★新規

│       ├── master-batch/                # No.9  Master Batch (Java) ★新規

│       └── pos-server-backend/          # No.11 Backend (Java) ★新規

├── frontend/

│   ├── common/                          # 共通コンポーネント（将来）

│   └── 100_kasumi/                      # No.5+10 Frontend統合 (React :9060)

│       ├── src/

│       ├── webpack/

│       └── package.json

├── 00_システム概要/                     # ドキュメント（既存）

├── 40_AWS/                              # AWS関連資料（既存）

└── README.md

■ 統合対象リポジトリ一覧（GitLab）
　Danh Sách Repository Tích Hợp (GitLab)

| No. | コンポーネント / Component | GitLabリポジトリ / GitLab repo | 統合先 / Đích | 技術 / Tech | ステータス / Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | POS Server Conlux | prjs_pos_system/posserver | backend/100_kasumi/ posserver-product-kasumi/ | Kotlin | コピー済み / Đã copy |
| 4 | Giftcard Server | prjs_pos_system/aeongiftcardserver | backend/100_kasumi/ aeongiftcardserver-product/ | Java | コピー済み / Đã copy |
| 5+10 | Frontend統合 | pos-server/pos-server-frontend | frontend/100_kasumi/ | React | 統合待ち / Chờ tích hợp |
| 6 | Batch Ishida | pos-server/pos-server-batch-ishida | backend/100_kasumi/ pos-server-batch-ishida/ | Java | ★未統合 / Chưa tích hợp |
| 9 | Master Batch | pos-server/master-batch | backend/100_kasumi/ master-batch/ | Java | ★未統合 / Chưa tích hợp |
| 11 | Backend | pos-server/pos-server-backend | backend/100_kasumi/ pos-server-backend/ | Java | ★未統合 / Chưa tích hợp |

■ 統合後のブランチ戦略
　Chiến Lược Branch Sau Tích Hợp

| ブランチ / Branch | 対応環境 / Môi trường | 説明 / Mô tả |
| --- | --- | --- |
| main | PRD（www.ignicapos.com） | 本番環境コード。直接push禁止、PRマージのみ。 / Code production. Cấm push trực tiếp, chỉ merge qua PR. |
| staging | STG（stg.ignicapos.com） | 検証環境コード。developからのPRでマージ。 / Code staging. Merge từ develop qua PR. |
| develop | DEV（開発環境） | 開発環境コード。日常開発のpush先。 / Code dev. Push hàng ngày trong quá trình phát triển. |

■ 作業スケジュール
　Lịch Trình Công Việc

| Phase | 作業内容 / Nội dung | 日数 / Ngày | 完了条件 / Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事前準備：GitLab全リポの最終コミット記録 / Chuẩn bị: Ghi lại commit cuối cùng của tất cả repo GitLab | Day 1 | 全リポのコミットハッシュ記録完了 / Hoàn thành ghi lại hash commit |
| 2 | ディレクトリ再編：既存4コンポーネントをfrontend/backend配下に移動 / Tái cấu trúc: Di chuyển 4 component hiện có vào frontend/backend | Day 1-2 | frontend/100_kasumi/ と backend/100_kasumi/ に配置完了 / Hoàn thành bố trí vào frontend/100_kasumi/ và backend/100_kasumi/ |
| 3 | 未統合3リポ（batch-ishida/master-batch/backend）の追加 / Thêm 3 repo chưa tích hợp | Day 2-3 | backend/100_kasumi/ に3ディレクトリ追加完了 / Hoàn thành thêm 3 thư mục vào backend/100_kasumi/ |
| 4 | フロントエンド統合（ishida/staging + production → frontend/100_kasumi） / Tích hợp frontend | Day 3-4 | frontend/100_kasumi/ に統合完了、旧ディレクトリ削除 / Hoàn thành tích hợp, xóa thư mục cũ |
| 5 | ブランチ作成（main/staging/develop） / Tạo branch | Day 5 | 3ブランチが存在しpush可能 / 3 branch tồn tại và có thể push |
| 6 | ビルド確認（各ブランチで全コンポーネント） / Xác nhận build | Day 5-6 | BUILD SUCCESSFUL 確認 / Xác nhận BUILD SUCCESSFUL |
| 7 | デプロイテスト・動作確認（STG→PRD） / Test deploy và xác nhận | Day 6-7 | STG/PRD環境で正常動作 / Hoạt động bình thường trên STG/PRD |

■ テスト手順・結果
　Quy Trình & Kết Quả Kiểm Thử

【実施順序】mainブランチ → stagingブランチ → STGデプロイ → PRDデプロイの順に実施すること。 / 【Thứ tự】Branch main → staging → Deploy STG → Deploy PRD.

| No. | テスト条件 / Điều kiện | 入力 / Đầu vào | 期待結果 / Kết quả mong đợi | 結果 / KQ | 備考 / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | ディレクトリ構成確認 / Xác nhận cấu trúc thư mục | ls -la backend/ ls -la frontend/ ls -la backend/100_kasumi/ | backend/common/, backend/100_kasumi/ に5コンポーネント / 5 component trong backend/100_kasumi/ frontend/100_kasumi/ にsrc, package.json / src, package.json trong frontend/100_kasumi/ |  | mainブランチで確認 / Xác nhận trên branch main |
| T2 | POS Server Conlux ビルド / Build POS Server Conlux | cd backend/100_kasumi/posserver-product-kasumi chmod +x gradlew ./gradlew build -x test | BUILD SUCCESSFUL / BUILD SUCCESSFUL |  | main / staging 両方で確認 / Xác nhận trên cả main và staging |
| T3 | Giftcard Server ビルド / Build Giftcard Server | cd backend/100_kasumi/aeongiftcardserver-product chmod +x mvnw ./mvnw package -DskipTests | BUILD SUCCESS / BUILD SUCCESS |  | main / staging 両方で確認 / Xác nhận trên cả main và staging |
| T4 | Frontend ビルド / Build Frontend | cd frontend/100_kasumi npm install npm run build | webpack compiled / webpack compiled |  | main / staging 両方で確認 / Xác nhận trên cả main và staging |
| T5 | STG環境デプロイ / Deploy STG | stagingブランチからSTG環境へデプロイ / Deploy từ branch staging lên STG | stg.ignicapos.com で正常動作 / Hoạt động bình thường trên stg.ignicapos.com |  |  |
| T6 | PRD環境デプロイ / Deploy PRD | mainブランチからPRD環境へデプロイ / Deploy từ branch main lên PRD | www.ignicapos.com で正常動作 / Hoạt động bình thường trên www.ignicapos.com |  |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。 / Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/08 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 0.2 | 2026/03/18 | kiyohara |  | frontend/backendディレクトリ分離+テナント番号構成に改訂 / Cập nhật cấu trúc frontend/backend + mã tenant |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |