カスミPOS  改修指示書

2026/03/10  CloudWatch Logs 保持期間設定

| プロジェクト | カスミ POS システム |
| --- | --- |
| ドキュメントNo | KSM-AWS-002 |
| 版数 | 0.1 |
| 作成者 | Thanh Nguyên |
| 作成日 | 2026/03/10 |
| 承認者 | （承認後記入） |
| 対象環境 | PRD / STG |

# ■改廃履歴

| 版 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên | 初版作成 |
| 1.0 |  |  | （顧客承認時に設定） |

# 0. 実施判断のご確認（顧客向け）

本改修の実施にあたり、以下の内容をご確認のうえ、実施可否をご判断ください。

## ■ 変更内容・効果・注意事項

| 変更内容 | CloudWatch Logsのロググループに保持期間を設定する（現在: 無期限） |
| --- | --- |
| 対象 | PRD: 33ロググループ / STG: 36ロググループ |
| 設定値 | 一律90日（ECS containerinsightsのみ30日） |
| 効果 | コスト削減（無期限蓄積によるストレージコスト抑制） |
| ダウンタイム | なし（ロগগループのメタデータ変更のみ。既存ログの即時削除はなし） |
| 注意事項 | 設定後90日（または30日）より古いログは順次自動削除される。直近ログは影響なし。 |

| No. | 確認事項 | 確認結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CloudWatch Logsの保持期間を一律90日（containerinsightsのみ30日）に設定することを了解した | □ YES □ NO |
| 2 | 設定後、保持期間超過分のログが自動削除されることを了解した | □ YES □ NO |
| 3 | 本改修の実施を承認する | □ 承認 □ 保留 □ 否認 |

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh Nguyên）へご返送ください。

# 1. 概要・目的

| No. | 改修タイトル | 概要 | 工数 | リスク |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRD CloudWatch Logs 保持期間設定 | 33ロググループに保持期間を設定（90日/30日） | 0.25人日 | 低 |
| 2 | STG CloudWatch Logs 保持期間設定 | 36ロググループに保持期間を設定（90日/30日） | 0.25人日 | 低 |

現在、Lambda・RDS・Transfer Family・ECS・POSログ等のロググループに保持期間が設定されておらず、ログが無期限に蓄積されている。本改修により全ロググループに保持期間を設定し、不要なストレージコストを削減する。

# No.1  PRD CloudWatch Logs 保持期間設定

## ■ 対象環境

PRD（AWSアカウント: 332802448674 / ap-northeast-1）

## ■ 対象ロググループ一覧

| ロググループ名 | 種別 | 現在 | 設定値 |
| --- | --- | --- | --- |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-backup-file | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-create-file-end | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-create-file-end-for-night | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-get-sync-store | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-itemmaster-import-monitoring | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-oc-import-data | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-p001-import-monitoring | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-sent-email | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-sent-txt-file | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-sg-import-data | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-split-csv | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-split-txt-by-sent-time | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-unzip-file | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-import-pos-master-sh | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-trigger-sqs-export-sg | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-trigger-sqs-import-sg | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posprd-lmd-zipfile-polling | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-export-polling | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/baseline-overrides-a66d-3eig7 | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/ecs/ksm-posprd-ecs-sg-export-data | ECS | 無期限 | 90日 |
| /aws/ecs/containerinsights/ksm-posprd-ecs-cluster/performance | ECS | 1日 | 30日 |
| /aws/rds/cluster/ksm-posprd-db-cluster/error | RDS | 無期限 | 90日 |
| /aws/rds/cluster/ksm-posprd-db-cluster-replica/error | RDS | 無期限 | 90日 |
| /aws/transfer/s-2a4905e8210f48248 | Transfer | 無期限 | 90日 |
| /aws/transfer/s-5546031218784c4ba | Transfer | 無期限 | 90日 |
| /aws/transfer/s-bd974a35aa994c838 | Transfer | 無期限 | 90日 |
| /aws/vpc/com-posprd-cw-lg-vpc-flow-log | VPC | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/export/all | POSログ | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/export/error | POSログ | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/import/all | POSログ | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/import/error | POSログ | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/sent/all | POSログ | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/sent/error | POSログ | 無期限 | 90日 |

## ■ 実行コマンド

AWS CloudShell（PRDアカウント）で以下を実行すること。

# Lambda・ECS・RDS・Transfer・VPC・POSログ (90日) for lg in \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-backup-file" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-create-file-end" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-create-file-end-for-night" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-get-sync-store" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-itemmaster-import-monitoring" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-oc-import-data" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-p001-import-monitoring" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-sent-email" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-sent-txt-file" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-sg-import-data" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-split-csv" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-split-txt-by-sent-time" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-function-unzip-file" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-import-pos-master-sh" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-trigger-sqs-export-sg" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-trigger-sqs-import-sg" \ "/aws/lambda/ksm-posprd-lmd-zipfile-polling" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-export-polling" \ "/aws/lambda/baseline-overrides-a66d-3eig7" \ "/aws/ecs/ksm-posprd-ecs-sg-export-data" \ "/aws/rds/cluster/ksm-posprd-db-cluster/error" \ "/aws/rds/cluster/ksm-posprd-db-cluster-replica/error" \ "/aws/transfer/s-2a4905e8210f48248" \ "/aws/transfer/s-5546031218784c4ba" \ "/aws/transfer/s-bd974a35aa994c838" \ "/aws/vpc/com-posprd-cw-lg-vpc-flow-log" \ "/pos/log/export/all" "/pos/log/export/error" \ "/pos/log/import/all" "/pos/log/import/error" \ "/pos/log/sent/all" "/pos/log/sent/error"; do aws --no-cli-pager logs put-retention-policy \ --region ap-northeast-1 \ --log-group-name "$lg" \ --retention-in-days 90 echo "Set 90days: $lg" done # ECS containerinsights のみ 30日 aws --no-cli-pager logs put-retention-policy \ --region ap-northeast-1 \ --log-group-name "/aws/ecs/containerinsights/ksm-posprd-ecs-cluster/performance" \ --retention-in-days 30 echo "=== PRD完了 ==="

## ■ テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK/NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRD CloudShellで以下を実行し、設定値を確認する aws --no-cli-pager logs describe-log-groups \ --region ap-northeast-1 \ --query 'logGroups[?retentionInDays==`null`].logGroupName' \ --output text | 出力が空（nullの保持期間のロググループが0件） |  |
| 2 | ECS containerinsightsの保持期間を確認する aws --no-cli-pager logs describe-log-groups \ --region ap-northeast-1 \ --log-group-name-prefix "/aws/ecs/containerinsights" \ --query 'logGroups[*].{Name:logGroupName,Days:retentionInDays}' \ --output json | retentionInDays: 30 が表示される |  |

# No.2  STG CloudWatch Logs 保持期間設定

## ■ 対象環境

STG（AWSアカウント: 750735758916 / ap-northeast-1）

## ■ 対象ロググループ一覧

| ロググループ名 | 種別 | 現在 | 設定値 |
| --- | --- | --- | --- |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-export-polling | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-backup-file | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-check-price | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-copy-backup-sg | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-create-file-end | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-create-file-end-for-night | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-get-sync-store | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-itemmaster-import-monitoring | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-oc-import-data | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-p001-import-monitoring | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-sent-email | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-sent-txt-file | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-sg-import-data | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-split-csv | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-split-txt-by-sent-time | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-unzip-file | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-import-pos-master-sh | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-trigger-sqs-export-sg | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-trigger-sqs-import-sg | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/ksm-posstg-lmd-zipfile-polling | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/lambda/baseline-overrides-a4fd-v4t88 | Lambda | 無期限 | 90日 |
| /aws/ecs/ksm-posstg-ecs-sg-export-data | ECS | 無期限 | 90日 |
| /aws/ecs/ksm-posstg-ecs-oc-export-data | ECS | 無期限 | 90日 |
| /aws/ecs/containerinsights/ksm-posstg-ecs-cluster/performance | ECS | 1日 | 30日 |
| /aws/rds/cluster/ksm-posstg-db-cluster/error | RDS | 無期限 | 90日 |
| /aws/rds/cluster/ksm-posstg-db-cluster-replica/error | RDS | 無期限 | 90日 |
| /aws/transfer/s-7c808e1040dd437da | Transfer | 無期限 | 90日 |
| /aws/transfer/s-a69b3df467bc43b99 | Transfer | 無期限 | 90日 |
| /aws/transfer/s-d5d0d941bfb04a72b | Transfer | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/export/all | POSログ | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/export/error | POSログ | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/import/all | POSログ | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/import/error | POSログ | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/sent/all | POSログ | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/sent/error | POSログ | 無期限 | 90日 |
| /pos/log/web/be | POSログ | 無期限 | 90日 |

## ■ 実行コマンド

AWS CloudShell（STGアカウント）で以下を実行すること。

# Lambda・ECS・RDS・Transfer・POSログ (90日) for lg in \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-export-polling" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-backup-file" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-check-price" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-copy-backup-sg" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-create-file-end" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-create-file-end-for-night" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-get-sync-store" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-itemmaster-import-monitoring" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-oc-import-data" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-p001-import-monitoring" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-sent-email" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-sent-txt-file" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-sg-import-data" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-split-csv" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-split-txt-by-sent-time" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-function-unzip-file" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-import-pos-master-sh" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-trigger-sqs-export-sg" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-trigger-sqs-import-sg" \ "/aws/lambda/ksm-posstg-lmd-zipfile-polling" \ "/aws/lambda/baseline-overrides-a4fd-v4t88" \ "/aws/ecs/ksm-posstg-ecs-sg-export-data" \ "/aws/ecs/ksm-posstg-ecs-oc-export-data" \ "/aws/rds/cluster/ksm-posstg-db-cluster/error" \ "/aws/rds/cluster/ksm-posstg-db-cluster-replica/error" \ "/aws/transfer/s-7c808e1040dd437da" \ "/aws/transfer/s-a69b3df467bc43b99" \ "/aws/transfer/s-d5d0d941bfb04a72b" \ "/pos/log/export/all" "/pos/log/export/error" \ "/pos/log/import/all" "/pos/log/import/error" \ "/pos/log/sent/all" "/pos/log/sent/error" \ "/pos/log/web/be"; do aws --no-cli-pager logs put-retention-policy \ --region ap-northeast-1 \ --log-group-name "$lg" \ --retention-in-days 90 echo "Set 90days: $lg" done # ECS containerinsights のみ 30日 aws --no-cli-pager logs put-retention-policy \ --region ap-northeast-1 \ --log-group-name "/aws/ecs/containerinsights/ksm-posstg-ecs-cluster/performance" \ --retention-in-days 30 echo "=== STG完了 ==="

## ■ テスト手順・報告

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果（OK/NG） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STG CloudShellで以下を実行し、設定値を確認する aws --no-cli-pager logs describe-log-groups \ --region ap-northeast-1 \ --query 'logGroups[?retentionInDays==`null`].logGroupName' \ --output text | 出力が空（nullの保持期間のロググループが0件） |  |
| 2 | ECS containerinsightsの保持期間を確認する aws --no-cli-pager logs describe-log-groups \ --region ap-northeast-1 \ --log-group-name-prefix "/aws/ecs/containerinsights" \ --query 'logGroups[*].{Name:logGroupName,Days:retentionInDays}' \ --output json | retentionInDays: 30 が表示される |  |

# 2. 報告方法

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。

提出先: nguyenthanhloc@luvina.net