カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
AWS BackupによるRDSバックアップ設定 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Cài Đặt Backup RDS Bằng AWS Backup

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-005 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | AWS Backup / RDS | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/10 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | DEV（スパイク）/ STG / PRD |

■ 0. 実施判断のご確認（顧客向け）
　0. Xác Nhận Quyết Định Thực Hiện (dành cho khách hàng)

本改修の実施にあたり、以下の内容をご確認のうえ、実施可否をご判断ください。 / Để triển khai sửa đổi này, vui lòng xác nhận nội dung dưới đây và đưa ra quyết định có thực hiện hay không.

■ 現状リスクと改修効果 / Rủi ro hiện tại và hiệu quả sửa đổi

| 項目 / Hạng mục | 現状（変更前） / Hiện tại | 変更後 / Sau thay đổi |
| --- | --- | --- |
| バックアップ保持期間 / Thời gian lưu trữ backup | 1日（前日分のみ復元可能） | 最大7日分（日次）＋直近24時間（毎時） |
| 障害発生時の復元範囲 / Phạm vi phục hồi khi sự cố | 最大24時間前の状態にしか戻せない | 過去7日の任意の時刻に近い状態に復元可能 |
| AWS Backup / AWS Backup | 未設定（スナップショット自動管理なし） | 毎時・日次の2プランで自動管理 |
| コスト増加 / Tăng chi phí | ─ | 約 +$5.47/月（現状 ~6GB 使用時、KMS込み） ※ 使用量増加に伴い将来的に $20〜30/月 程度になる見込み |
| DBへの影響 / Ảnh hưởng DB | ─ | なし（メンテナンス停止不要・アプリ影響なし） |

■ 実施判断チェックリスト / Danh sách kiểm tra quyết định thực hiện

| No. | 確認事項 / Nội dung xác nhận | 確認結果 / Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | 現状のバックアップ保持期間が1日のみであり、障害発生時に前日分しか復元できないリスクを認識している / Nhận thức được rủi ro khi thời gian lưu backup hiện tại chỉ 1 ngày | □ YES □ NO |
| 2 | 月額コストが約 +$5.47（現状 ~6GB 使用時）増加することに同意する ※ 使用量増加に伴い将来的に $20〜30/月 程度となる見込み / Đồng ý tăng chi phí khoảng +$5.47/tháng (tại mức sử dụng ~6GB hiện tại) | □ YES □ NO |
| 3 | バックアップ保持期間を「毎時24時間＋日次7日間」に変更し、DEV（スパイク）/ STG / PRD 全環境に適用することを承認する / Phê duyệt thay đổi thời gian lưu backup cho tất cả môi trường DEV（スパイク）/STG/PRD | □ 承認 □ 保留 □ 否認 |

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh Nguyên）へご返送ください。 / ※ Vui lòng điền kết quả xác nhận, ký tên và gửi lại cho phụ trách LUVINA (Thanh Nguyên).

■ 1. 概要・背景
　1. Tổng Quan & Bối Cảnh

現在のバックアップ設定では保持期間が1日のみであり、障害発生時に前日分のスナップショットしか復元できないリスクがある。以下の設定変更により、障害時の復元範囲を大幅に拡大する。対象環境は DEV（スパイク）/ STG / PRD の全3環境とする。 / Cấu hình backup hiện tại chỉ lưu 1 ngày, có rủi ro khi xảy ra sự cố chỉ có thể khôi phục về trạng thái ngày hôm trước. Bằng cách thay đổi cấu hình dưới đây, phạm vi khôi phục khi có sự cố sẽ được mở rộng đáng kể. Áp dụng cho toàn bộ 3 môi trường: DEV（スパイク）/ STG / PRD.

■ 改修一覧 / Danh sách sửa đổi

| No. | 改修タイトル / Tiêu đề | 概要 / Tóm tắt | 工数 / Công sức | リスク / Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前提設定 （KMS / IAM / Vault） | KMSキー・IAM Role・Backup Vaultを DEV（スパイク）/ STG / PRD 各環境に新規作成する | 0.5d | 低 |
| 2 | Backup Plan ① （毎時）作成 | 毎時バックアップ（保持 24h）を DEV（スパイク）/ STG / PRD に新規設定し Aurora Cluster を紐付ける | 0.5d | 低 |
| 3 | Backup Plan ② （日次）作成 | 日次バックアップ（保持 7日）を DEV（スパイク）/ STG / PRD に新規設定し Aurora Cluster を紐付ける | 0.5d | 低 |

■ 現状設定 / Cài đặt hiện tại

| 設定項目 / Hạng mục | 現状値 / Giá trị hiện tại |
| --- | --- |
| 自動バックアップ保持期間 / Thời gian lưu backup tự động | 1日 / 1 ngày |
| バックアップ取得頻度 / Tần suất sao lưu | Aurora 自動バックアップ（1日1回、JST 00:00〜00:30） |
| 時間単位バックアップ / Backup theo giờ | なし / Không có |
| AWS Backup | 未設定 / Chưa cấu hình |
| 長期スナップショット保持 / Lưu trữ snapshot dài hạn | なし / Không có |

■ バックアップ体系まとめ（変更後）/ Tổng hợp hệ thống sao lưu (sau thay đổi)

【毎時バックアップ】取得: 毎時 0分 / 保持: 24時間 / 自動削除: 24時間経過後 / 【Backup theo giờ】Lấy: phút 0 mỗi giờ / Lưu: 24h / Xóa tự động sau 24h

【日次バックアップ】取得: 毎日 JST 00:00 / 保持: 7日間 / 【Backup hàng ngày】Lấy: JST 00:00 mỗi ngày / Lưu: 7 ngày

【復元可能範囲】過去7日間の日次スナップショット＋直近24時間の毎時スナップショット / 【Phạm vi khôi phục】Snapshot hàng ngày trong 7 ngày qua + snapshot hàng giờ trong 24h gần nhất

■ No.1  前提設定（KMS Key / IAM Role / Backup Vault）
　No.1  Thiết Lập Điều Kiện Tiên Quyết (KMS Key / IAM Role / Backup Vault)

■ 対象ファイル / File đối tượng

| ファイルパス / Đường dẫn | 対象リソース / Tài nguyên | 変更種別 / Loại thay đổi |
| --- | --- | --- |
| AWS CloudShell | AWS CloudShell (ap-northeast-1) | 新規設定 / Cấu hình mới |
| AWS KMS コンソール | Encryption Key 管理 | 新規作成 / Tạo mới |
| AWS IAM コンソール | AWSBackupDefaultServiceRole | 新規作成 / Tạo mới |
| AWS Backup コンソール | Backup Vault（全環境） | 新規作成 / Tạo mới |

■ 改修内容 / Nội dung sửa đổi

以下の設定を DEV（スパイク）/ STG / PRD 各環境に対して実施する（環境名の prefix を変えて同様に実施）。 / Thực hiện các cấu hình sau cho từng môi trường DEV（スパイク）/ STG / PRD (thay đổi prefix tên môi trường và thực hiện tương tự).

① KMSキーを作成し、Backup Vault 暗号化に使用する alias を付与する / ① Tạo KMS Key và gán alias dùng cho mã hóa Backup Vault

② IAM Role（AWSBackupDefaultServiceRole）を作成し、AWS Backup 用ポリシーをアタッチする / ② Tạo IAM Role (AWSBackupDefaultServiceRole) và attach policy cho AWS Backup

③ Backup Vault を各環境に作成し、①で作成した KMS キーで暗号化する / ③ Tạo Backup Vault cho từng môi trường và mã hóa bằng KMS Key đã tạo ở bước ①

■ コード差分 / So sánh code (Before/After)

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| （設定なし） / Chưa có cấu hình nào | # === ステップ1: KMS キー作成 === # 以下はPRD例。DEV/STGは {posprd} を {posspk}/{posstg} に変えて同様に実施 KMS_KEY_ID=$(aws kms create-key \ --description "ksm-posprd-kms-backup" \ --region ap-northeast-1 \ --query "KeyMetadata.KeyId" --output text) aws kms create-alias \ --alias-name alias/ksm-posprd-kms-backup \ --target-key-id $KMS_KEY_ID # STG: alias/ksm-posstg-kms-backup / DEV: alias/ksm-posspk-kms-backup # === ステップ2: IAM ロール作成（プロジェクト命名規則に準拠）=== # PRD: ksm-posprd-iam-role-backup # STG: ksm-posstg-iam-role-backup / DEV: ksm-posspk-iam-role-backup aws iam create-role \ --role-name ksm-posprd-iam-role-backup \ --assume-role-policy-document '{"Version":"2012-10-17", "Statement":[{"Effect":"Allow", "Principal":{"Service":"backup.amazonaws.com"}, "Action":"sts:AssumeRole"}]}' aws iam attach-role-policy \ --role-name ksm-posprd-iam-role-backup \ --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForBackup aws iam attach-role-policy \ --role-name ksm-posprd-iam-role-backup \ --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSBackupServiceRolePolicyForRestores # === ステップ3: Backup Vault 作成 === aws backup create-backup-vault \ --backup-vault-name ksm-posprd-backup-vault \ --encryption-key-arn \ arn:aws:kms:ap-northeast-1:332802448674:alias/ksm-posprd-kms-backup \ --region ap-northeast-1 # STG: vault=ksm-posstg-backup-vault, account=750735758916 # DEV: vault=ksm-posspk-backup-vault, account=891376952870 |

■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử / Báo cáo

【実施順序】① DEV（スパイク）環境 → ② STG 環境 → ③ PRD 本番環境 の順に実施すること / 【Thứ tự thực hiện】① Môi trường DEV → ② STG → ③ PRD thực tế

| No. | テスト手順 / Nội dung kiểm thử | コマンド例 / Ví dụ lệnh | 期待結果 / Kết quả kỳ vọng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【DEV（スパイク）環境】AWSアカウント: 891376952870 |  |  |  |  |
| 1 | KMSキーが作成されていること / KMS Key đã tạo | aws kms describe-key --key-id alias/ksm-posspk-kms-backup --region ap-northeast-1 | KeyMetadata.KeyId が返却される |  |
| 2 | IAM Roleが存在すること / IAM Role tồn tại | aws iam get-role --role-name ksm-posspk-iam-role-backup | Role の ARN が返却される |  |
| 3 | Backup Vaultが作成されていること / Backup Vault đã tạo | aws backup list-backup-vaults --region ap-northeast-1 --query "BackupVaultList[?BackupVaultName=='ksm-posspk-backup-vault']" | Vault が存在し EncryptionKeyArn が表示される |  |
| 【STG環境】AWSアカウント: 750735758916 |  |  |  |  |
| 1 | KMSキーが作成されていること / KMS Key đã tạo | aws kms describe-key --key-id alias/ksm-posstg-kms-backup --region ap-northeast-1 | KeyMetadata.KeyId が返却される |  |
| 2 | IAM Roleが存在すること / IAM Role tồn tại | aws iam get-role --role-name ksm-posstg-iam-role-backup | Role の ARN が返却される |  |
| 3 | Backup Vaultが作成されていること / Backup Vault đã tạo | aws backup list-backup-vaults --region ap-northeast-1 --query "BackupVaultList[?BackupVaultName=='ksm-posstg-backup-vault']" | Vault が存在し EncryptionKeyArn が表示される |  |
| 【PRD環境】AWSアカウント: 332802448674 |  |  |  |  |
| 1 | KMSキーが作成されていること / KMS Key đã tạo | aws kms describe-key --key-id alias/ksm-posprd-kms-backup --region ap-northeast-1 | KeyMetadata.KeyId が返却される |  |
| 2 | IAM Roleが存在すること / IAM Role tồn tại | aws iam get-role --role-name ksm-posprd-iam-role-backup | Role の ARN が返却される |  |
| 3 | Backup Vaultが作成されていること / Backup Vault đã tạo | aws backup list-backup-vaults --region ap-northeast-1 --query "BackupVaultList[?BackupVaultName=='ksm-posprd-backup-vault']" | Vault が存在し EncryptionKeyArn が表示される |  |

テスト実施日 / Ngày kiểm thử：　　　　　　　実施者 / Người thực hiện：＿＿＿＿＿＿＿＿（署名/Ký）

承認日 / Ngày phê duyệt：　　　　　　　　承認者 / Người duyệt：＿＿＿＿＿＿＿＿（署名/Ký）

■ No.2  AWS Backup プラン①（毎時）作成 + Aurora Cluster の紐付け
　No.2  Tạo Kế Hoạch AWS Backup ① (theo giờ) + Gắn Aurora Cluster

■ 対象ファイル / File đối tượng

| ファイルパス / Đường dẫn | 対象リソース / Tài nguyên | 変更種別 / Loại thay đổi |
| --- | --- | --- |
| AWS Backup コンソール / CloudShell | ksm-posprd-rds-hourly（PRD） ksm-posstg-rds-hourly（STG） ksm-posspk-rds-hourly（DEV） | 新規設定 / Cấu hình mới |

■ 改修内容 / Nội dung sửa đổi

以下をDEV（スパイク）/ STG / PRD 各環境に実施する。 / Thực hiện các bước sau cho từng môi trường DEV（スパイク）/ STG / PRD.

① バックアッププラン「ksm-{env}-rds-hourly」を作成する（スケジュール: 毎時0分 UTC / 保持: 1日） / ① Tạo backup plan "ksm-{env}-rds-hourly" (lịch: mỗi giờ UTC / lưu: 1 ngày)

② Aurora DB Cluster を Backup Plan に紐付ける（Backup Selection を作成する） / ② Gắn Aurora DB Cluster vào Backup Plan (tạo Backup Selection)

■ コード差分 / So sánh code (Before/After)

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| （設定なし） / Chưa có cấu hình nào | # === ステップ4: Backup Plan ①（毎時）作成 === # 以下はPRD例。DEV/STGは {posprd} を {posspk}/{posstg} に変えて同様に実施 PLAN_ID1=$(aws backup create-backup-plan \ --backup-plan '{"BackupPlanName":"ksm-posprd-rds-hourly", "Rules":[{"RuleName":"hourly-24h", "TargetBackupVaultName":"ksm-posprd-backup-vault", "ScheduleExpression":"cron(0 * * * ? *)", "Lifecycle":{"DeleteAfterDays":1}}]}' \ --query "BackupPlanId" --output text) # === ステップ5: Aurora Cluster を Backup Plan に紐付け === # RDSクラスター名: PRD=ksm-posprd-db-cluster / STG=ksm-posstg-db-cluster / DEV=posspk-db aws backup create-backup-selection \ --backup-plan-id $PLAN_ID1 \ --backup-selection '{"SelectionName":"rds-cluster-hourly", "IamRoleArn":"arn:aws:iam::332802448674:role/ksm-posprd-iam-role-backup", "Resources":["arn:aws:rds:ap-northeast-1:332802448674:cluster:ksm-posprd-db-cluster"]}' # STG: IamRoleArn=...750735758916:role/ksm-posstg-iam-role-backup # Resources=...750735758916:cluster:ksm-posstg-db-cluster # DEV: IamRoleArn=...891376952870:role/ksm-posspk-iam-role-backup # Resources=...891376952870:cluster:posspk-db |

■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử / Báo cáo

【実施順序】① DEV（スパイク）環境 → ② STG 環境 → ③ PRD 本番環境 の順に実施すること / 【Thứ tự thực hiện】① Môi trường DEV → ② STG → ③ PRD thực tế

| No. | テスト手順 / Nội dung kiểm thử | コマンド例 / Ví dụ lệnh | 期待結果 / Kết quả kỳ vọng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【DEV（スパイク）環境】AWSアカウント: 891376952870 |  |  |  |  |
| 1 | 毎時プランが作成されていること / Backup plan theo giờ đã tạo | aws backup list-backup-plans --region ap-northeast-1 --query "BackupPlansList[?BackupPlanName=='ksm-posspk-rds-hourly']" | プランが存在し ScheduleExpression = cron(0 * * * ? *) が確認できる |  |
| 2 | Aurora Clusterが紐付けられていること / Aurora Cluster đã được gắn | aws backup list-backup-selections --backup-plan-id <PLAN_ID> --region ap-northeast-1 | posspk-db の ARN が Resources に含まれる |  |
| 【STG環境】AWSアカウント: 750735758916 |  |  |  |  |
| 1 | 毎時プランが作成されていること / Backup plan theo giờ đã tạo | aws backup list-backup-plans --region ap-northeast-1 --query "BackupPlansList[?BackupPlanName=='ksm-posstg-rds-hourly']" | プランが存在し ScheduleExpression = cron(0 * * * ? *) が確認できる |  |
| 2 | Aurora Clusterが紐付けられていること / Aurora Cluster đã được gắn | aws backup list-backup-selections --backup-plan-id <PLAN_ID> --region ap-northeast-1 | ksm-posstg-db-cluster の ARN が含まれる |  |
| 【PRD環境】AWSアカウント: 332802448674 |  |  |  |  |
| 1 | 毎時プランが作成されていること / Backup plan theo giờ đã tạo | aws backup list-backup-plans --region ap-northeast-1 --query "BackupPlansList[?BackupPlanName=='ksm-posprd-rds-hourly']" | プランが存在し ScheduleExpression = cron(0 * * * ? *) が確認できる |  |
| 2 | Aurora Clusterが紐付けられていること / Aurora Cluster đã được gắn | aws backup list-backup-selections --backup-plan-id <PLAN_ID> --region ap-northeast-1 | ksm-posprd-db-cluster の ARN が Resources に含まれる |  |

テスト実施日 / Ngày kiểm thử：　　　　　　　実施者 / Người thực hiện：＿＿＿＿＿＿＿＿（署名/Ký）

承認日 / Ngày phê duyệt：　　　　　　　　承認者 / Người duyệt：＿＿＿＿＿＿＿＿（署名/Ký）

■ No.3  AWS Backup プラン②（日次）作成 + Aurora Cluster の紐付け
　No.3  Tạo Kế Hoạch AWS Backup ② (hàng ngày) + Gắn Aurora Cluster

■ 対象ファイル / File đối tượng

| ファイルパス / Đường dẫn | 対象リソース / Tài nguyên | 変更種別 / Loại thay đổi |
| --- | --- | --- |
| AWS Backup コンソール / CloudShell | ksm-posprd-rds-daily（PRD） ksm-posstg-rds-daily（STG） ksm-postest-rds-daily（TEST） | 新規設定 / Cấu hình mới |

■ 改修内容 / Nội dung sửa đổi

以下をDEV（スパイク）/ STG / PRD 各環境に実施する。 / Thực hiện các bước sau cho từng môi trường DEV（スパイク）/ STG / PRD.

① バックアッププラン「ksm-{env}-rds-daily」を作成する（スケジュール: JST 00:00 UTC 15:00 / 保持: 7日） / ① Tạo backup plan "ksm-{env}-rds-daily" (lịch: UTC 15:00 / lưu: 7 ngày)

② Aurora DB Cluster を Backup Plan に紐付ける（Backup Selection を作成する） / ② Gắn Aurora DB Cluster vào Backup Plan (tạo Backup Selection)

③ 設定翌日以降に AWS Backup コンソールでジョブ実行状態（COMPLETED）を確認する / ③ Sau ngày cấu hình, kiểm tra trạng thái job (COMPLETED) trên AWS Backup console

■ コード差分 / So sánh code (Before/After)

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| （設定なし） / Chưa có cấu hình nào | # === ステップ4: Backup Plan ②（日次）作成 === # 以下はPRD例。DEV/STGは {posprd} を {posspk}/{posstg} に変えて同様に実施 PLAN_ID2=$(aws backup create-backup-plan \ --backup-plan '{"BackupPlanName":"ksm-posprd-rds-daily", "Rules":[{"RuleName":"daily-7d", "TargetBackupVaultName":"ksm-posprd-backup-vault", "ScheduleExpression":"cron(0 15 * * ? *)", "Lifecycle":{"DeleteAfterDays":7}}]}' \ --query "BackupPlanId" --output text) # === ステップ5: Aurora Cluster を Backup Plan に紐付け === aws backup create-backup-selection \ --backup-plan-id $PLAN_ID2 \ --backup-selection '{"SelectionName":"rds-cluster-daily", "IamRoleArn":"arn:aws:iam::332802448674:role/ksm-posprd-iam-role-backup", "Resources":["arn:aws:rds:ap-northeast-1:332802448674:cluster:ksm-posprd-db-cluster"]}' # === ステップ6: バックアップジョブ実行確認 === aws backup list-backup-jobs \ --region ap-northeast-1 \ --by-resource-arn arn:aws:rds:ap-northeast-1:332802448674:cluster:ksm-posprd-db-cluster \ --query "BackupJobs[0:5].[CreationDate,State,BackupSizeInBytes]" \ --output table |

■ テスト手順・報告 / Quy trình kiểm thử / Báo cáo

【実施順序】① DEV（スパイク）環境 → ② STG 環境 → ③ PRD 本番環境 の順に実施すること / 【Thứ tự thực hiện】① Môi trường DEV → ② STG → ③ PRD thực tế

| No. | テスト手順 / Nội dung kiểm thử | コマンド例 / Ví dụ lệnh | 期待結果 / Kết quả kỳ vọng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 【DEV（スパイク）環境】AWSアカウント: 891376952870 |  |  |  |  |
| 1 | 日次プランが作成されていること / Backup plan hàng ngày đã tạo | aws backup list-backup-plans --region ap-northeast-1 --query "BackupPlansList[?BackupPlanName=='ksm-posspk-rds-daily']" | プランが存在し ScheduleExpression = cron(0 15 * * ? *) が確認できる |  |
| 2 | Aurora Clusterが紐付けられていること / Aurora Cluster đã được gắn | aws backup list-backup-selections --backup-plan-id <PLAN_ID> | posspk-db の ARN が含まれる |  |
| 【STG環境】AWSアカウント: 750735758916 |  |  |  |  |
| 1 | 日次プランが作成されていること / Backup plan hàng ngày đã tạo | aws backup list-backup-plans --region ap-northeast-1 --query "BackupPlansList[?BackupPlanName=='ksm-posstg-rds-daily']" | プランが存在し ScheduleExpression = cron(0 15 * * ? *) が確認できる |  |
| 2 | Aurora Clusterが紐付けられていること / Aurora Cluster đã được gắn | aws backup list-backup-selections --backup-plan-id <PLAN_ID> | ksm-posstg-db-cluster の ARN が含まれる |  |
| 【PRD環境】AWSアカウント: 332802448674 |  |  |  |  |
| 1 | 日次プランが作成されていること / Backup plan hàng ngày đã tạo | aws backup list-backup-plans --region ap-northeast-1 --query "BackupPlansList[?BackupPlanName=='ksm-posprd-rds-daily']" | プランが存在し ScheduleExpression = cron(0 15 * * ? *) が確認できる |  |
| 2 | Aurora Clusterが紐付けられていること / Aurora Cluster đã được gắn | aws backup list-backup-selections --backup-plan-id <PLAN_ID> | ksm-posprd-db-cluster の ARN が含まれる |  |
| 3 | バックアップジョブが COMPLETED / Backup job COMPLETED | aws backup list-backup-jobs --region ap-northeast-1 --by-resource-arn arn:aws:rds:ap-northeast-1:332802448674:cluster:ksm-posprd-db-cluster --query "BackupJobs[0:5].[CreationDate,State]" --output table | State = COMPLETED で毎時・日次の両プランのジョブが生成されている |  |

テスト実施日 / Ngày kiểm thử：　　　　　　　実施者 / Người thực hiện：＿＿＿＿＿＿＿＿（署名/Ký）

承認日 / Ngày phê duyệt：　　　　　　　　承認者 / Người duyệt：＿＿＿＿＿＿＿＿（署名/Ký）

■ 2. 影響範囲
　2. Phạm vi ảnh hưởng

| 項目 / Hạng mục | 影響 / Ảnh hưởng |
| --- | --- |
| アプリケーション / Ứng dụng | なし（バックアップはオフラインで実行） |
| DB 接続 / Kết nối DB | なし（パフォーマンスへの影響は軽微） |
| コスト増加 / Tăng chi phí | 約 +$5.47/月（現状 ~6GB 使用時、KMS込み）※ 使用量増加に伴い最大 $20〜30/月 程度 |
| メンテナンス停止 / Dừng bảo trì | 不要 / Không cần |
| 適用環境 / Môi trường áp dụng | DEV（スパイク）/ STG / PRD （全3環境） |

■ 切り戻しコマンド（CloudShell）/ Lệnh rollback (CloudShell)

# Backup Plan を削除（毎時・日次それぞれ実施）

aws backup delete-backup-plan --backup-plan-id <PLAN_ID> --region ap-northeast-1

# Backup Vault を削除（空の場合のみ可能）

aws backup delete-backup-vault --backup-vault-name ksm-posprd-backup-vault --region ap-northeast-1

■ 3. 報告方法
　3. Phương thức báo cáo

テスト完了後、本書のテスト結果欄（OK / NG）を記入する / Sau khi hoàn thành kiểm thử, điền kết quả (OK / NG) vào cột kết quả kiểm thử trong tài liệu này

バックアップジョブ COMPLETED のスクリーンショットを Thanh Nguyên に提出する / Gửi ảnh chụp màn hình Backup Job COMPLETED cho Thanh Nguyên

翌月 Cost Explorer で AWS Backup のコスト増加を確認して報告する / Tháng sau kiểm tra mức tăng chi phí AWS Backup trên Cost Explorer và báo cáo

提出先: thanh.nguyen@luvina.net / Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 0.2 | 2026/03/20 | Thanh Nguyên |  | コード差分補完・対象環境をDEV（スパイク）/STG/PRDに拡張・コスト推定修正 / Bổ sung code diff, mở rộng phạm vi DEV（スパイク）/STG/PRD, điều chỉnh ước tính chi phí |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定）/ (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |